|  |  | Приложение № 6 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от ______2024 №_______ «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 875 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2027 годы» |
| --- | --- | --- |

Перечень

основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

- Перечень и состав основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство дворовой территории | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды, МКУ «УЖКХ, С и ООМС», заинтересованные лица |  | 2018 год | 2030 год | Приведение в соответствие с нормативными требованиями законодательства РФ дворовых территорий |  | Формирование современной городской среды | 1, 2, 3 |
| Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство муниципальной территории общего пользования | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды, МКУ «УЖКХ, С и ООМС», Управление имущественных отношений и неналоговых доходов |  | 2018 | 2030 | Благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий. |  | Формирование современной городской среды | 4, 5, 6 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых и муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское |  | 2018 | 2030 | Вовлечение посредством информационных ресурсов 90% населения муниципального образования Алапаевское в сферу благоустройства территории |  | Формирование современной городской среды | 7, 8, 9, 10 |
| 3.2. Обеспечение финансового участия граждан, организаций в благоустройстве дворовых и муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Алапаевское |  | 2018 | 2030 | Обеспечение сбора, учета, распределения и расходования денежных средств в целях реализации муниципальной программы |  | Формирование современной городской среды | 7, 9 |
| 3.3. Обеспечение трудового участия граждан, организаций в благоустройстве дворовых и муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Алапаевское |  | 2018 | 2030 | Организация учета и распределения трудовых ресурсов для достижения цели муниципальной программы |  | Формирование современной городской среды | 8, 10 |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от ______2024 №_______ «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 875 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2027 годы» |  |  |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское 2018-2030 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2024 гг. | 2025-2030 гг. |
| Программа Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 -2030 годы» | МКУ «УЖКХ,С и ООМС», Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды администрации МО Алапаевское | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2135,7 | 17124,7 | 69038,6 | 30597,8 | 33960,6 | 112899,1 | 180055,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 901 | 0503 | 160F255550 | 240 | 0,0 | 10410,2 | 10159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 160F255550 | 240 | 0,0 | 783,6 | 764,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 1600043100 | 244 | 599,8 | 1818,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 046 | 0502 | 466G252690 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 160F255550 | 240 | 0,0 | 113,2 | 65,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023010 | 240 | 288,0 | 0,0 | 19000,0 | 110,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023020 | 240 | 646,2 | 1642,9 | 2393,1 | 1132,0 | 1989,8 | 3780,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023031 | 240 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических лиц | 901 | 0503 | 1600023032 | 240 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства физических лиц | 901 | 0503 | 1600023033 | 240 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023041 | 240 | 0,0 | 1859,1 | 920,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических лиц | 901 | 0503 | 1600023042 | 240 | 0,0 | 429,4 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства физических лиц | 901 | 0503 | 1600023043 | 240 | 0,0 | 180,7 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 12791,4 | 5608,8 | 5290,1 | 5000,0 | 9000,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023060 | 240 | 0,0 | 0,0 | 18004,9 | 16254,2 | 18963,3 | 23548,7 | 29843,7 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023070 | 240 | 0,0 | 0,0 | 929,2 | 583,3 | 1425,0 | 2950,0 | 4425,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023080 | 240 | 0,0 | 0,0 | 2920,4 | 1964,1 | 2691,5 | 5839,0 | 8758,5 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 1600023010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 160004К00 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3844,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 16000S2К00 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | Приложение № 8 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от ______2024 №_______ «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 875 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2027 годы» |
| --- | --- | --- |

План

реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды муниципального образования Алапаевское на 2018-2030 годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV квартал 2017 год | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 – 2022 годы |  |  |  | 2023-2030 годы |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Утверждение органом местного самоуправление муниципальной программы на 2018-2027 годы | + | МКУ «УЖКХ,С и ООМС», Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды муниципального образования Алапаевское | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подача заявок по отбору проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |

|  |  | Приложение № 9 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от ______2024 №_______ «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 875 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2027 годы» |
| --- | --- | --- |

Цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018- 2030 годы»

| № строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 – 2030 годы |  |  |
| 1 | 1. | Цель.1 Повышение качества условий проживания на территории муниципального образования Алапаевское за счет содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. | Задача 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. | Количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в рамках Программы (ежегодно) |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2030 годы» |  |
| 4 | 1.1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) |  | процентов |  |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  | 6,9 |  | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2030 годы» |  |
| 5 | 1.1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий, в том числе ИЖС от общего количества таких территорий соответствующих нормам и требованиям Правил благоустройства МО Алапаевское |  |  | процентов |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Правила благоустройства территории муниципального образования Алапаевское, утвержденные решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 октября 2018 года № 396 |  |
| 6 | 1.2. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2.4. | Количество общественных территорий в муниципальном образовании Алапаевское, на которых реализованы проекты по их комплексному благоустройству (ежегодно) |  |  | единиц |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденный заседанием Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 № 18) |  |
| 8 | 1.2.5. | Количество проектов направленных на внедрение механизмов инициативного бюджетирования (ежегодно) |  |  | единиц |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  | 31 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» |  |
| 9 | 1.2.6. | Доля общественных территорий от общего количества таких территорий соответствующих нормам и требованиям Правил благоустройства МО Алапаевское |  |  | процентов |  | - |  |  | - |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Правила благоустройства территории муниципального образования Алапаевское, утвержденные решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 октября 2018 года № 396 |  |
| 10 | 1.2.7. | Доля сетей утилитарного наружного освещения, соответствующего нормативным требованиям, от общего количества сетей утилитарного наружного освещения |  |  | процентов |  | - |  |  | - |  |  |  | 83,6 |  | 90,9 |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2030 годы» |  |
| 11 | 1.2.8. | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве |  |  | процентов |  | - |  |  | - |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Формы федерального статистического наблюдения № 12- ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» |  |
| 12 | 1.3. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.3.9. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | процентов |  |  |  |  | Не более 5 |  |  | Не менее 5 |  |  | Не менее5 |  |  | Не менее5 |  |  |  |  |  | Не менее5 |  |  |  |  | Не менее5 |  |  |  |  | Не менее 5 | Не менее5 |  |  |  |  | Не менее5 |  |  | Не менее 5 |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018- 2030 годы» |  |
| 14 | 1.3.10. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования Алапаевское | процентов |  |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  | 45 |  | Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденный заседанием Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 № 18) |  |
| 15 | 1.4. | Задача 1.4. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрошенных к захоронению отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.4.11. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в объеме образованных твердых коммунальных отходов в МО Алапаевское | процентов |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,479 |  |  |  | 0,479 | 0,479 |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  | 0,479 |  | 0,479 |  | Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)» на территории муниципального образования Алапаевское от 10.12.2020 № 63/11-2020 |  |
| 17 | 1.4.12. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в МО Алапаевское | процентов |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |