Администрация

Муниципального образования Алапаевское

постановление

25 июля      2014 г.	                               №  654

г.  Алапаевск

Об утверждении Краткосрочного плана  реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Свердловской области на 2015-2017 годы  по   муниципальному образованию Алапаевское

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы по муниципальному образованию Алапаевское (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» направить в уполномоченный орган - Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы по муниципальному образованию Алапаевское.

3. Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации  муниципального образования Алапаевское «www.alapaevskoe.ru».

4.	Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту О.М.Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                               К.И. Деев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 654 от 25 июля 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных  домов, которые подлежат капитальному ремонту

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Свердловской области

на 2015-2017 годы на территории Муниципального образования Алапаевское

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате риал стен | К-во этажей | К-во подъез дов | Общая площадь многоквартирного дома (всего) кв.м. | Площадь помещений многоквартирных домов (кв.м.) |  |  |  | К-во жителей,зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений в многоквар тирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего кап.ремонта |  |  |  |  | Всего | нежилых помещений | жилых помеще ний | в т.ч. в собственнос ти граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Арамашево, ул.Пушкарева, д.16 | 1968 |  | камен | 2 | 3 | 602,7 | 529,7 |  | 529,7 | 529,7 | 24 | 2 046 189 | 3863 | 3 724 321 | 31.12.15г |
| 2 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.1 | 1955 |  | камен | 2 | 2 | 787,1 | 701,9 |  | 701,9 | 143,8 | 38 | 2 847 058 | 4056 | 4 935 059 | 31.12.16г |
| 3 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.2 | 1954 |  | камен | 2 | 2 | 788,2 | 709,2 |  | 709,2 | 59,2 | 16 | 2 645025 | 3730 | 4 986 385 | 31.12.16г |
| 4 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.3 | 1957 |  | камен | 2 | 2 | 440,2 | 394,4 |  | 394,4 | 127,4 | 9 | 1 470 950 | 3730 | 2 773 026 | 31.12.16г |
| 5 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.4 | 1957 |  | камен | 2 | 2 | 427,6 | 381,6 |  | 381,6 | 54,7 | 17 | 1 823 011 | 4777 | 2 683 030 | 31.12.15г |
| 6 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.6 | 1957 |  | камен | 2 | 2 | 775,9 | 693,7 |  | 693,7 | 69,7 | 20 | 2 587 217 | 3730 | 4 877 405 | 31.12.16г |
| 7 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.8 | 1960 |  | камен | 2 | 2 | 431,4 | 386,2 |  | 386,2 | 56,5 | 19 | 1 566 511 | 4056 | 2 715 372 | 31.12.16г |
| 8 | п.Каменский, ул.Садовая, д.1А | 1964 |  | камен | 2 | 2 | 386,3 | 351,7 |  | 351,7 | 41,0 | 18 | 1 890 611 | 5376 | 2 472 803 | 31.12.15г |
| 9 | с.Коптелово, ул.Кирова, д.32 | 1956 |  | камен | 2 | 2 | 424,2 | 372 |  | 372 | 41,2 | 20 | 2 025 311 | 5444 | 2 615 532 | 31.12.15г |
| 10 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная, д.1 | 1959 |  | кирп | 3 | 3 | 1639,2 | 1509,6 | 44,5 | 1465,1 | 1465,1 | 67 | 5 004 384 | 3315 | 10 781 563 | 31.12.16г |
| 11 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная, д.2 | 1960 |  | кирп | 3 | 3 | 1639,2 | 1510,7 | 30,6 | 1480,1 | 1458,5 | 60 | 2 607 212 | 3315 | 3 598 487 | 31.12.17г |
| 12 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная, д.3 | 1960 |  | кирп | 3 | 3 | 1639,2 | 1472,9 |  | 1472,9 | 1472,9 | 65 | 4 882 722 | 3315 | 10 519 452 | 31.12.17г |
| 13 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная, д.4 | 1960 |  | кирп | 3 | 3 | 1639,2 | 1517,8 |  | 1517,8 | 1477,1 | 63 | 5 031 568 | 3315 | 10 840 128 | 31.12.17г |
| 14 | с.Невьянское, ул.Ленина, д.53 | 1964 |  | камен | 2 | 2 | 462 | 370,6 |  | 370,6 | 40,9 | 21 | 2 152 133 | 5807 | 2 605 689 | 31.12.15г |
| 15 | с.Невьянское, ул.Ленина, д.54 | 1964 |  | кирп | 2 | 2 | 571,3 | 512,3 |  | 512,3 | 394,1 | 32 | 3 126 084 | 6102 | 3 601 981 | 31.12.15г |
| 16 | п. Синячиха, ул.Вокзальная, д.14 | 1947 |  | камен | 2 | 1 | 492,2 | 455,7 |  | 455,7 | 171,5 | 17 | 2 762 015 | 6061 | 3 204 027 | 31.12.15г |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 654 от 25 июля 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ

видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных  домов

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Свердловской области

на 2015-2017 годы на территории Муниципального образования Алапаевское

| №№ пп | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч.1 ст.17 Закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта, предусмотренные ч.2 ст.17 Закона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридо мовых инженер ных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фунда мента |  | утепление фасадов | переуст ройство крыши | усиление межэтаж ных и чердачных перекры тий многоквартирного дома | усиление ограждающих несущих конструк ций многоквартирного дома | разработка и государственная экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта |
|  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | с.Арамашево, ул.Пушкарева д.16 | 2 046 189 | 993954 |  |  | 480 | 575525 |  |  | 455 | 476710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.1 | 2 847 058 | 1262835 |  |  | 580,4 | 1122310 |  |  | 568,3 | 461913 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.2 | 2 645 025 | 1044326 |  |  | 580,4 | 1133982 |  |  | 568,3 | 466717 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.3 | 1 470 950 | 580770 |  |  | 392,2 | 630629 |  |  | 382,2 | 259551 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.4 | 1 823 011 | 972911 |  |  | 392,2 | 497418 |  |  | 382,2 | 352682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.6 | 2 587 217 | 1021501 |  |  | 580,4 | 1109199 |  |  | 568,3 | 456517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Бубчиково, ул.Советская, д.8 | 1 566 511 | 694838 |  |  | 392,2 | 617518 |  |  | 382,2 | 254155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Каменский, ул.Садовая, д.1А | 1 890 611 | 631365 |  |  | 389 | 1093717 |  |  | 388,7 | 165529 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с.Коптелово, ул.Кирова, д.32 | 2 025 311 | 1168821 |  |  | 393,3 | 512430 |  |  | 393,5 | 344060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная д.1 | 5 004 384 | 2186918 |  |  | 896,8 | 1573728 | 614 | 418395 | 761,0 | 825343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная д.2 | 2 607 212 | 2188512 |  |  | 896,8 | - | 614 | 418700 | 761,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная д.3 | 4 882 722 | 2133752 |  |  | 896,8 | 1535469 | 614 | 408223 | 761,0 | 805278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная д.4 | 5 031 568 | 2198798 |  |  | 896,8 | 1582276 | 614 | 420667 | 761,0 | 829827 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с.Невьянское, ул.Ленина, д.53 | 2 152 133 | 616665 |  |  | 419,8 | 1191221 |  |  | 385,5 | 344247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с.Невьянское, ул.Ленина, д.54 | 3 126 084 | 1370516 |  |  | 491 | 1454790 |  |  | 391,3 | 300778 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Синячиха, ул.Вокзальная, д.14 | 2 762 015 | 1335723 |  |  | 508,7 | 1095118 |  |  | 411,5 | 331174 |  |  |  |  |  |  |  |