Администрация

Муниципального образования Алапаевское

постановление

11 августа    2014 г.	                               №    707

г.  Алапаевск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 октября 2011 года №721

В соответствии с извещением от 08 июля 2014 года №11-01-81/4343 о проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отбора муниципальных образований в Свердловской области для  предоставления субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1330-ПП, в соответствии с Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2013 года № 501 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 октября 2011 года № 721 следующие изменения:

  - в приложении № 1 Программы «Паспорт муниципальной программы», в строке «объемы и источники финансирования муниципальной Программы» - цифру «15828,8» заменить на цифру «15563,7»; цифру «492,1» заменить на цифру «484,1»; цифру «15336,7» заменить на цифру «15079,6»;

  - приложение № 3 Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение).

- Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское  опубликовать настоящее Постановление в газете «Алапаевская искра».

- Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования  Алапаевское www.alapaevskoe.ru.

- Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М.Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                                К.И.Деев

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования Алапаевское

от 11 августа 2014 года № 707

Приложение №3

к муниципальной программе:

«Комплексное благоустройство дворовых территорий

муниципального образования Алапаевское»

на 2012-2016 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2012-2016 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет средств всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники* (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе, в том числе | х | 15563,7 | 0 | 15079,6 | 484,1 | 0 |  |
|  | первый год реализации | 2012 | 6220,7 | 0 | 6002,8 | 217,9 | 0 |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 2591,6 | 0 | 2526,6 | 65,0 | 0 |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 44,3 | 0 | 44,3 | 0 | 0 |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 6707,1 | 0 | 6505,9 | 201,2 | 0 |  |
|  | пятый год реализации | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие нужды, всего по Программе, в том числе | х | 15563,7 | 0 | 15079,6 | 484,1 | 0 |  |
|  | первый год реализации | 2012 | 6220,7 | 0 | 6002,8 | 217,9 | 0 |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 2591,6 | 0 | 2526,6 | 65,0 | 0 |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 44,3 | 0 | 44,3 | 0 | 0 |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 6707,1 | 0 | 6505,9 | 201,2 | 0 |  |
|  | пятый год реализации | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устрой-ство беседок, скамеек, малых архитектурных форм, восстанов-ление хоккейного корта, устройство теннисной, волейбольной площадок, устройство детской игровой площадки, проведение работ по озеленению, устройству твердых покрытий тротуаров (дорожек), беговых дорожек и энергоэффективного декоратив-ного освещения) р.п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 21 | 2012-2013 | 3642,8 | 0 | 3529,2 | 113,6 | 0 | 1,2,3 |
|  | первый год реализации | 2012 | 3311,8 | 0 | 3198,2 | 113,6 | 0 |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 331,0 | 0 | 331,0 | 0 | 0 |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устрой-ство беседок, скамеек, малых архитектурных форм, восстанов-ление хоккейного корта, устройство теннисной, волейбольной площадок, устройство детской игровой площадки, проведение работ по озеленению, устройству твердых покрытий тротуаров (дорожек), беговых дорожек и энергоэффективного декоратив-ного освещения) р.п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 2 | 2012-2013 | 3104,5 | 0 | 3000,2 | 104,3 | 0 | 1,2,3 |
|  | первый год реализации | 2012 | 2908,9 | 0 | 2804,6 | 104,3 | 0 |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 195,6 | 0 | 195,6 | 0 | 0 |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устройство беседок, скамеек, малых архитектурных форм, восстановление хоккейного корта, устройство теннисной, волейбольной площадок, устройство детской игровой площадки, проведение работ по озеленению, устройству твердых покрытий тротуаров (дорожек), беговых дорожек и энергоэффективного декоративного освещения) с.Коптелово, пер.Горького, 7 | 2013-2014 | 974,3 | 0 | 944,3 | 30,0 | 0 | 1,2,3 |
|  | второй год реализации | 2013 | 930,0 | 0 | 900,0 | 30,0 | 0 |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 44,3 | 0 | 44,3 | 0,0 | 0 |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устройство беседок, скамеек, малых архитектурных форм, восстановление хоккейного корта, устройство теннисной, волейбольной площадок, устройство детской игровой площадки, проведение работ по озеленению, устройству твердых покрытий тротуаров (дорожек), беговых дорожек и энергоэффективного декоративного освещения) п.Курорт Самоцвет, ул.Центральная, 5 | 2013 | 1135,0 | 0 | 1100,0 | 35,0 | 0 | 1,2,3 |
|  | второй год реализации | 2013 | 1135,0 | 0 | 1100,0 | 35,0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устройство беседок, малых архитектурных форм, устройство площадки для подвижных игр, детской игровой площадки, площадки для отдыха, оборудованной скамьями, площадки для спортивных игр с песчаным покрытием, проведение работ по озеленению, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек) п.Бубчиково, ул.Комсомольская, 4,5,6,7,8,9,10 | 2015 | 3626,4 | 0 | 3517,6 | 108,8 | 0 | 1,2,3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 3626,4 | 0 | 3517,6 | 108,8 | 0 |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устройство беседок, скамеек, малых архитектурных форм, устройство детской игровой площадки, площадки для подвижных игр, проведение работ по озеленению, устройству бетонных плитных тротуаров (дорожек)) с.Кировское, ул.Ленина, 11А | 2015 | 1191,4 | 0 | 1155,7 | 35,7 | 0 | 1,2,3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 1191,4 | 0 | 1155,7 | 35,7 | 0 |  |
|  | - Комплексное благоустройство дворовой территории (устройство малых архитектурных форм, устройство детской игровой площадки, зоны отдыха, оборудованной скамьями и урнами, площадок с беседкой, проведение работ по озеленению, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, устройство а/бетонного покрытия двора) р.п.Верхняя Синячиха, ул.Ленина, 35 | 2015 | 1889,3 | 0 | 1832,6 | 56,7 | 0 | 1,2,3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 1889,3 | 0 | 1832,6 | 56,7 | 0 |  |