Администрация

Муниципального образования Алапаевское

постановление

02 сентября   2014 г.	                               №  806

г.  Алапаевск

О внесении изменений в муниципальную Программу

«Развитие газификации на территории муниципального образования

Алапаевское» на 2012-2016 годы,  утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское

от 03 августа 2011 года  № 498

В соответствии с извещением от 05 августа 2014 года                           № 06-01-81/5565 о проведении Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 2015 году на осуществление мероприятий по газификации в сельской местности, в соответствии с Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2013 года № 501 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие газификации на территории муниципального образования Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 03 августа 2011 года № 498 (с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации муниципального образования Алапаевское от  12 декабря 2012 года № 911, 12 ноября 2013 года № 844/3) следующие изменения:

  - В приложении № 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» строку 10 «объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

| 10. | Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования (тыс. руб.)-338193,28 В том числе по источникам финансирования: Местный бюджет (МБ) – 23720,8 Областной бюджет (ОБ), справочно – 29993,69 Внебюджетные средства (ВБ), справочно – 14478,79 |
| --- | --- | --- |

1.2. Приложение № 3 Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

- Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское  (А.А.Зорихина) опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра».

- Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское (Е.В.Клещева) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  Алапаевское www.alapaevskoe.ru.

- Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М.Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                               К.И.Деев

- Приложение

- к постановлению  Администрации муниципального образования Алапаевское

- № 806 от 02 сентября 2014 года

- Приложение № 3

- к муниципальной Программе:

«Развитие газификации на территории

муниципального образования

Алапаевское» на 2012-2016 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ»

НА 2012-2016 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет средств всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взаимо связь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | федеральный бюджет (плано вый объем) |  | областной бюджет (плано вый объем) |  | местный бюджет (плано вый объем) |  | внебюд жетные источники (плановый объем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  | Всего по Программе, в том числе | х | 338193,28 | 0 |  | 299993,69 |  | 23720,8 |  | 14478,79 |  |  |  |  |  |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228,79 |  |  |  |  |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 10829,02 | 0 |  | 10009,02 |  | 820,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 5100,8 | 0 |  | 0,00 |  | 5100,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 183634,67 | 0 |  | 169834,67 |  | 8650,0 |  | 5150,0 |  |  |  |  |  |
|  | пятый год реализации | 2016 | 138400,0 | 0 |  | 120150,0 |  | 9150,0 |  | 9100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе | х | 279942,48 | 0 |  | 259893,69 |  | 11420,0 |  | 8628,79 |  |  |  |  |  |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228,79 |  |  |  |  |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 10829,02 | 0 |  | 10009,02 |  | 820,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 133884,67 | 0 |  | 129734,67 |  | 4150,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | пятый год реализации | 2016 | 135000,0 | 0 |  | 120150,0 |  | 6450,00 |  | 8400,0 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды, всего по Программе, в том числе | х | 58250,8 | 0 |  | 40100,00 |  | 12300,8 |  |  |  |  | 5850,00 |  |  |
|  | первый год реализации | 2012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | второй год реализации | 2013 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | третий год реализации | 2014 | 5100,8 | 0 |  | 0 |  | 5100,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 49750,0 | 0 |  | 40100,00 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 5150,0 |  |  |
|  | пятый год реализации | 2016 | 3400,0 | 0 |  | 0 |  | 2700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |
| - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства, заказчик - Администрация муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Подводящий газопровод к селу Клевакино», Алапаевский район, (1,5 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2012 | 228,79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228,79 |  |  |  | 3 |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228,79 |  |  |  |  |
|  | - «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область», (3,275 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2013 | 6156,24 |  | 0 |  | 5706,24 |  | 450,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 6156,24 |  | 0 |  | 5706,24 |  | 450,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по ул. Полевой р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области», (0,645 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2013 | 1789,11 |  | 0 |  | 1619,11 |  | 170,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 1789,11 |  | 0 |  | 1619,11 |  | 170,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - «Газоснабжение д. Сохарева, Алапаевский район, Свердловская область», (1,785 км) (выполнение строительно- монтажных работ) | 2013 | 2883,67 |  | 0 |  | 2683,67 |  | 200,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 2883,67 |  | 0 |  | 2683,67 |  | 200,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - «Газораспределительная сеть СПК «Прометей», расположенная: ул.Полевая, ул.Школьная, ул.Союзов и ул.Осипенко, п.Верхняя синячиха, Алапаевский район, Свердловская область. II очередь строительства», 2,19км (выполнение строительно- монтажных работ) | 2015 | 4419,03 |  | 0 |  | 4269,03 |  | 150,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 4419,03 |  | 0 |  | 4269,03 |  | 150,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - «Газораспределительная сеть СПК «Клевакинский», расположенная: с. Клевакино, Алапаевский район, Свердловская область» (выполнение строительно- монтажных работ) | 2015 | 22500,00 |  | 0 |  | 21800,00 |  | 700,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 22500,00 |  | 0 |  | 21800,00 |  | 700,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - «Газораспределительная сеть СПК «Ялунинский», расположенная: с. Ялунинское, Алапаевский район, Свердловская область» (выполнение строительно- монтажных работ) | 2015 | 20796,74 |  | 0 |  | 20146,74 |  | 650,0 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 20796,74 |  | 0 |  | 20146,74 |  | 650,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 8. «Газораспределительная сеть «Уют», расположенная: ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. К. Маркса, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Береговая и ул. Рудакова в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» | 2015 | 32973,44 |  | 0 |  | 31973,44 |  | 1000,0 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 32973,44 |  | 0 |  | 31973,44 |  | 1000,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 9. «Газораспределительная сеть СПК «Пламя-газ», расположенная: ул. Союзов, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловской области» | 2015 | 4478,94 |  | 0 |  | 4338,94 |  | 140 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 4478,94 |  | 0 |  | 4338,94 |  | 140 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 10. «Газораспределительная сеть СПК «Хуторок», расположенная ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Красной Гвардии, ул. Школьная и ул. Ленина, в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область». | 2015 | 16815,06 |  | 0 |  | 16305,06 |  | 510 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 16815,06 |  | 0 |  | 16305,06 |  | 510 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 11. «Газораспределительная сеть СПК «Огонек», расположенная: по ул. Советская, ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3 Интернационала в р.п. В. Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, II очередь». | 2015 | 17503,18 |  | 0 |  | 16953,18 |  | 550 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | 12. «Газопровод высокого давления п. Заря – с. Толмачево» | 2015 | 14398,28 |  | 0 |  | 13948,28 |  | 450 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 14398,28 |  | 0 |  | 13948,28 |  | 450 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 13. «Расширение сетей газоснабжения. Подводящий газопровод высокого давления к с. Деево», (3,5 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5400,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5400,00 |  |  |  | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5400,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5400,00 |  |  |  |  |
|  | 14.«Межпоселковый магистральный газопровод высокого давления р.п. Верхняя Синячиха - с. Кировское», (32 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 40000,00 |  | 0 |  | 35000,00 |  | 2000,00 |  | 3000,00 |  |  |  | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 40000,00 |  | 0 |  | 35000,00 |  | 2000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | 15. «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Костино - с. Невьянское», (13 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 34000,00 |  | 0 |  | 32500,00 |  | 1500,00 |  | 0 |  |  |  | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 34000,00 |  | 0 |  | 32500,00 |  | 1500,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 16.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п. Заря», (10 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 12600,00 |  | 0 |  | 11950,00 |  | 650,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 12600,00 |  | 0 |  | 11950,00 |  | 650,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 17.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления с. Коптелово с установкой ГРПШ», (16 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 25600,00 |  | 0 |  | 24600,00 |  | 1000,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 25600,00 |  | 0 |  | 24600,00 |  | 1000,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 18. «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Ялунинское с установкой ГРПШ», (3 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5900,00 |  | 0 |  | 5100,00 |  | 800,00 |  | 0 |  |  |  | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5900,00 |  | 0 |  | 5100,00 |  | 800,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 19. «Блочная газовая котельная на здание МОУ «Ялунинская СОШ», (0,3 МВт) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5000,00 |  | 0 |  | 4700,00 |  | 300,00 |  | 0 |  |  |  | 2 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5000,00 |  | 0 |  | 4700,00 |  | 300,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 20. «Блочная газовая котельная на здания школы и детского сада с. Клевакино», (0,3 МВт) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 6500,00 |  | 0 |  | 6300,00 |  | 200,00 |  | 0 |  |  |  | 2 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 6500,00 |  | 0 |  | 6300,00 |  | 200,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. «Врезка и пуск газа вновь построенных объектов капитального строительства: «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области» и «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по ул.Полевой р.п.Верхняя Синячиха Свердловской области» | 2014 | 548,98 |  | 0 |  | 0 |  | 548,98 |  |  | 0 |  |  | 1,4 |
|  | третий год реализации | 2014 | 548,98 |  | 0 |  | 0 |  | 548,98 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 22. «Разработка схемы газификации с.Коптелово» | 2014 | 61,82 |  | 0 |  | 0 |  | 61,82 |  |  | 0 |  |  | 4 |
|  | третий год реализации | 2014 | 61,82 |  | 0 |  | 0 |  | 61,82 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 23. «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Верхняя Синячиха – с. Нижняя Синячиха», (8,5 км), (разработка проектно-сметной документации) | 2014 | 1600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1600,00 |  |  | 0 |  |  | 3 |
|  | третий год реализации | 2014 | 1600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1600,00 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 24. «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Костино –с. Невьянское», (13 км) (разработка проектно-сметной документации) | 2014 | 2890,0 |  | 0 |  | 0 |  | 2890,0 |  |  | 0 |  |  | 3 |
|  | третий год реализации | 2014 | 2890,0 |  | 0 |  | 0 |  | 2890,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 25. «Расширение сетей газоснабжения. Подводящий газопровод высокого давления к с. Деево», (3,5 км) (разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600,00 |  |  | 3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  | 26. «Межпоселковый магистральный газопровод высокого давления р.п. Верхняя Синячиха - с. Кировское», (32 км) (разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 40000,00 |  | 0 |  | 35000,00 |  | 2000,00 |  |  | 3000,00 |  |  | 3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 40000,00 |  | 0 |  | 35000,00 |  | 2000,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |
|  | 27.«Межпоселковый газопровод высокого давления с. Костино - с. Невьянское», (13 км) (разработка проектно- сметной документации) | 2015 | 1500,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 3 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 1500,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | 28.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п. Заря», (10 км) (разработка схемы газификации населенного пункта, разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 6900,00 |  | 0 |  | 5100,00 |  | 1000,00 |  |  | 800,00 |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 6900,00 |  | 0 |  | 5100,00 |  | 1000,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
|  | 29.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления с. Коптелово с установкой ГРПШ», (16 км) (разработка схемы газификации населенного пункта, разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 100,00 |  | 0 |  | 0 |  | 100,00 |  |  | 0 |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 100,00 |  | 0 |  | 0 |  | 100,00 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 30.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Ялунинское с установкой ГРПШ», (3 км) (разработка схемы газификации населенного пункта, разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 500,00 |  | 0 |  | 0 |  | 500,00 |  |  | 0 |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 500,00 |  | 0 |  | 0 |  | 500,00 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 31. «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Клевакино с установкой ГРПШ», (2,5 км) (разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 250,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 250,00 |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 250,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 32. «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Деево с установкой ГРПШ», (7км) (разработка схемы газификации населенного пункта, разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 1700,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 700,00 |  |  | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 1700,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  | 33. «Блочная газовая котельная на здание МОУ «Ялунинская СОШ», (0,3 МВт) (разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 600,00 |  |  | 0 |  |  | 2 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 600,00 |  | 0 |  | 0 |  | 600,00 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 34.«Блочная газовая котельная на здания школы и детского сада с. Клевакино», (0,3 МВт) (разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 1000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 0 |  |  | 2 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 1000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 1000,00 |  |  | 0 |  |  |  |