Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

29  августа   2012 г.	                              №   578

г.  Алапаевск

О внесении  изменений  в долгосрочную целевую программу «Информационное общество муниципального образования Алапаевское» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское

от 08 апреля 2011 года № 210

Во исполнение Плана реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации,  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Постановления Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы», и руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Алапаевское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Информационное общество муниципального образования Алапаевское» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 апреля 2011 года № 210 следующие изменения:

1.1. Раздел 3.1 «Организационные мероприятия» долгосрочной целевой программы «Информационное общество муниципального образования Алапаевское» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения постановления возложить на главу Администрации муниципального образования Алапаевское.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское       						         		     	    К.И. Деев

ГУП СО "Алапаевская типография", 2011 год, зак.592, тир. 700

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 578 от 29 августа 2012 года

Раздел 3. Основные мероприятия по реализации

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- «Информационное общество муниципального образования Алапаевское на 2011 – 2015 годы»

| Мероприятия, этапы выполнения работ | Ответственный за исполнение, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Продление срока действия доменного имени www.alapaevskoe.ru | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2012-2015 года | Местный бюджет | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Приобретение персональных компьютеров, оргтехники и оборудования необходимых отделу информационных | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, | 2012 год | Местный бюджет | - |  | 81 | - | - | - | 81 |
| - технологий и связи для обеспечения реализации ДЦП «Информационное общество муниципального образования Алапаевское на 2011 – 2015 годы» | МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения и межсетевых экранов (файрволов) для установки на персональные компьютеры в здании Администрации муниципального образования Алапаевское | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2012 год | Местный бюджет | - |  | 45 | 35 | 35 | 35 | 150 |
| 4. Приобретение экрана и проектора для проведения презентаций и информационных семинаров в Администрации муниципального образования Алапаевское | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2011-2012 годы | Местный бюджет | 15 |  | 35 | - | - | - | 50 |
| 5. Оборудование помещения в здании Администрации муниципального образования Алапаевское под телекоммуникационный | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, | 2012 год | Областной бюджет | - |  | 166,3 (справочно) | - | - | - | 166,3 (справочно) |
| узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское |  | Местный бюджет | - |  | 71,2 | - | - | - | 71,2 |
| 6. Приобретение блоков бесперебойного питания | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2012-2014 годы | Местный бюджет | - |  | 92,3 | 92,5 | 18,5 | - | 203,3 |
| 7. Приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2011 год | Областной бюджет Местный бюджет | 32,5 13,9 |  | - - | - - | - - | - - | 32,5 13,9 |
| 8. Подключение муниципальных учреждений муниципального образования Алапаевское к единой сети передачи данных Правительства | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации | 2012 год | Областной бюджет Местный бюджет | - - |  | 110,5 (справочно) 47,3 | - - | - - | - - | 110,5 (справочно) 47,3 |
| Свердловской области | муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское | 2012-2014 года | Областной бюджет Местный бюджет | - - |  | 16,8 (справочно) 7,2 | 16,8 (справочно) 7,2 | 16,8 (справочно) 7,2 | - - | 50,4 (справочно) 21,6 |
| 10. Мероприятия по оснащению муниципального образования Алапаевское возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной связи | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2011 год | Областной бюджет Местный бюджет | 16,2 7 |  | - - | - - | - - | - - | 16,2 7 |
| 11. Приобретение лицензионного программного обеспечения для функционирования электронного документооборота между органами местного самоуправления муниципального образования Алапаевское | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014 год | Областной бюджет | - |  | - | - | 200 (справочно) | - | 200 (справочно) |
| 12. Обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения, при отсутствии явных зависимостей используемого специализированного ПО от операционной системы Windows | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское, МУ «УЖКХ, С и ООМС» Администрации муниципального образования Алапаевское | 2012-2014 годы | Местный бюджет | - |  | - | 47 | 10 | 10 | 67 |
| Итого: |  |  |  | 84,6 |  | 673,6 | 199,5 | 288,5 | 46 | 1292,4 |
| В том числе: |  |  | Областной бюджет | 48,7 |  | 293,6 | 16,8 | 216,8 | - | 575,9 |
|  |  |  | Местный бюджет | 35,9 |  | 380,0 | 182,7 | 71,7 | 46 | 716,5 |