ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №274

28 сентября 2023 г.                                                                                 г. Алапаевск

О ходе исполнения Решения Думы

муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению

наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва, утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей депутатам Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года №57 (с изменениями от 26.03.2015г. №702), руководствуясь Уставом, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложения №1, 3), оставить на контроле.

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложение №2), снять с контроля.

- Администрации муниципального образования Алапаевское:

  - при разработке целевых программ, формировании местного бюджета на очередной финансовый год, учитывать мероприятия по выполнению наказов избирателей;

2.2	направлять в Думу муниципального образования каждые полгода (до 01 февраля и 01 сентября) информацию о ходе выполнения настоящего Решения Думы.

- Думе муниципального образования Алапаевское в феврале 2024 года заслушать информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении настоящего Решения.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования (И.А. Ермаков), на постоянную  комиссию по социальной  политике Думы муниципального образования (М.Ю. Русанова), постоянную комиссию по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению Думы муниципального образования (А.И. Шалаев).

Председатель Думы

муниципального образования

Алапаевское                                                                                       О.Н. Бычкова

Приложение №1

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково Дом культуры | 1. ремонт потолка и пола в фойе и зрительном зале 2. оборудование летней сцены с навесом 3. благоустройство зоны отдыха за ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО | п.1. - смета на ремонт имеется п.2,3. - сметы в разработке |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | решить вопрос о месте высадки и посадки пассажиров в начале и в конце населенного пункта | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов | Срок исполнения не ограничен – дорога регионального подчинения | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково общеобразовательная школа | 1. обустройство дренажной трубы вдоль забора для отвода воды от здания школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | На исполнении Выделены ЛБО в 2022г. для проведения изысканий. Заключен договор на сумму 130,0 т. руб. Изыскания выполнены, составлен СР на сумму 2,6 млн. руб. Запланировано в 2024г. в связи с отсутствием ЛБО в 2023г. | На исполнении |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Геологоразведки, д. 1-4 | 1. обустройство детской площадки на территории МКД ул. Геологоразведки, д. 1-4 | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование – запланировано 2023 год | Исполнено - с снять с контроля Запланировано на 2024 год |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Комсомольская, д. 1-2 ул. Комсомольская, д. 5 | 1. оборудование дренажного колодца для приема сточных вод по ул. Комсомольская, д. 1-2 | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков | Запланировано на 2023-2024 год | Запланировано на 2023 год возле дома ул. Комсомольская 5. Возле домов ул.Комсомольская 1-2 на 2024 год. В связи с отсутствием бюджетных средств в 2023 году работы по ул.Комсомольской,5 перенесены на 2024 год |
|  |  |  | 2. оборудование волейбольной и баскетбольной площадки на спортивной площадке, расположенной напротив ул. Комсомольская, д. 5 | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование – запланировано 2023 год | По данному адресу находится детская площадка. Для установки дополнительного оборудования имеется проект программы по инициативному бюджетированию на 2023 год. Установка дополнительного оборудования по проекту инициативного бюджетирования запланирована на сентябрь 2023 года. |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Советская | ул. Советская, д. 10, решить вопрос по бесхозяйному жилью: обращение главы Бубчиковской сельской администрации о признании бесхозяйным объектом, с уточнением адреса (ул. Советская, д. 10 – МКД) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | МКД (16-ти кв.) права граждан зарегистрированы | Все жилые помещения находятся в частной собственности. |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 2. решение вопроса с обветшалым (дата постройки некоторых домов 1950-1960 года, соответственно износ этих домов составляет более 100%) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке, производится после переселения всех граждан из аварийных домов | Запланировано на 2023-2027 годы |
|  |  |  | 3. состояние жилищного фонда (найм) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | Проводится работа по уточнению начислений за найм жилых помещений | Вопрос на контроле, работа продолжается |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 1. ремонт дороги к ФАПу 2. отсыпка дорог по ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. 1 Мая | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы П. 1. Ремонт дороги к ФАП запланирован на май–июнь 2023 года. П.2. отсыпка дорог по ул. Новая, Гагарина, 1 Мая - запланировано на 2024 год |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Строкинка | закончить приведение уличной сети электроснабжения поселка в нормативное состояние | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Дополнительно установлено 5 опор л/зл. передач - 245382,8 т.р. | Запланировано на 2024-2025 годы. Исполнено частично. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Калинина | ремонт дороги по ул. Калинина | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Набережная | ремонт колодца по ул. Набережная у д. 51 и д. 43 | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков |  | Запланировано на 2024 год |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. признать и перевести в аварийное жилье по ул. Береговая, д. 2. До 2023 года расселить и снести данный МКД 3. признание аварийными и расселение МКД по ул. К.Маркса, д. 68, 70, 74, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 до 2023 года | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Антипанова Т.Д. | Данные многоквартирные дома, переселяются в соответствии с Региональной адресной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 01.04.2019 № 208-ПП, согласно которой предусмотрено переселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. Переселение собственников домов №85, 89, жилых помещений происходит путем выплаты выкупной цены, из 14 жилых помещений находящихся в собственности проведен выкуп по 11 квартирам, две муниципальные квартиры переселены в 2022 году в новый МКД в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.56, корпус 1. Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское, осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане, проживающие в данных МКД могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96 (Зуева М.Н.), а также в администрации МО Алапаевское по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб.№3 (Зуева МН.). До настоящего времени заявлений от собственников домов: 68, 70, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 107 - не поступало. Дома: №97,105,103, 74 – признаны аварийными и подлежащими сносу. Многоквартирные дома, расположенные на территории МО Алапаевское переселяются в соответствии с Региональной адресной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 01.04.2019 № 208-ПП, согласно которой предусмотрено переселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. | На исполнении 2.МКД пгт.Верхняя Си нячиха, ул. Береговая, д.2 признан межведомственной комиссией подлежащий капитальному ремонту.В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области в данном МКД отремонтирована крыша. На 2024 год в Краткосрочный план 2024-2026 включены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, также совместно с Управляющей компанией ООО «Реновация» в лице директора Мартыновой С.Н.процедура признания МКД аварийным и подлежащим сносу по адресу: пгт.Верхняя Си нячиха, ул. Береговая, д.2 устно доведена до граждан проживающих в данном доме. 3. Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское, осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане, проживающие в данных МКД могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96 (Зуева М.Н.), а также в администрации МО Алапаевское по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб.№3 (Зуева МН.). До настоящего времени заявлений от собственников домов: 68, 70, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 107 - не поступало. Дома: №97,105,103, 74 – признаны аварийными и подлежащими сносу. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. К.Маркса | 2. установка и обустройство детской площадки по ул. К.Маркса у д. 75 и д. 79. Обкоска территории в летний период. | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Запланировано на 2023-2024 годы Обкоска тротуаров, дорог и детских площадок производится ежегодно |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. установка водоразборной колонки в мкр. Простоквашино | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Коллективных обращений жителей для заключения договоров не поступало | По мере поступления обращений |
|  |  |  | 2. проведение водоснабжения ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Коллективных обращений жителей для заключения договоров не поступало | По мере поступления обращений |
|  |  |  | 3. осуществление газификации мкр. Простоквашино с ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети. При наличии технической возможности (пропускной способности таких трубопроводов). Для подачи заявки можно воспользоваться сайтом газораспределительной организации или лично через офис газораспределительной организации. Заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, или на портале «Госуслуги», или в МФЦ | На исполнении Заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, при личном обращении в офисах (ГРО) АО «ГАЗЭКС» или на портале «Госуслуги», или в МФЦ. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. отсыпка и грейдирование ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горького ул. Калинина | обустройство асфальтобетонного тротуара по проулку от д. 11 по ул. Горького до д. 8 по ул. Калинина | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | отсыпка и грейдирование ул. Калинина, ул. Бажова | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы Ремонт ул. Бажова выполнен в 2022 году, стоимость работ 433126, 54 руб. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. установить баннер с фотографиями воинов-победителей, живших и на фронт из пос. Верхняя Синячиха | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | В 2015 году была проведена реконструкция памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на котором размещены памятные доски с фамилиями погибших в войне воинов и участниками ВОВ, умершими в мирное время (в пгт. Верхняя Синячиха более 1000 человек ушедших на фронт) | СОГЛАСОВАТЬ НАКАЗ с ДЕПУТАТОМ Установка баннера невозможна, 1000 фотографий не разместить на баннере. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Гоголя ул. Горького | признать и перевести в аварийные жилые дома по ул. Гоголя, д. 17, 24 и ул. Горького, д. 42, 43, 45, 47, 49, 51 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Заявлений от жителей данных домов не поступало. Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане, проживающие в данных МКД могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96 (Зуева М.Н.), а также в администрации МО Алапаевское по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб.№3 (Зуева МН.). До настоящего времени заявлений от собственников помещений по ул.Гоголя, д. 17, 24 и ул. Горького, д. 42, 43, 45, 47, 49, 51. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. сделать освещение от ул. Кирова до ул. Гоголя через лесной массив | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. сделать освещение ул. Гоголя, д. 15, 17, 19, 24, 26 |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  |  |  | 4. сделать освещение ул. Кирова 13, 16, 21, 31 |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького | 1. грейдирование и отсыпка дорог | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское, |  | ул. Гоголя и часть Горького отремонтированы в июле 2022 года. Ремонт ул. Кирова запланирован на 2023-2024 |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 26, 33 ул. Бажова, д. 46, 48 ул. Горького | установить детские площадки во дворах домов ул. Горького (Бамовские дома) | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | организовать стоянку для автомобильного транспорта по ул. Октябрьская, д. 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Расширение стоянки запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт дорожного полотна ул. Октябрьская, у дома 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 7, 8 | установка детской площадки ул. Октябрьская между домами 7 и 8 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Необходим проект инициативного бюджетирования с привлечением средств населения для включения в программу для выделения средств. Необходимо собрать инициативную группу | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Бычкова О.Н., депутат по избирательному округу №5 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков | строительство асфальтированной дороги по ул. Горняков, д. 70 (новостройка) до д. 78 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы при наличии ЛБО |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков, д. 24 | устройство детской площадки по ул. Горняков, д. 24 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Необходим проект инициативного бюджетирования с привлечением средств населения для включения в программу для выделения средств. Необходимо собрать инициативную группу. | Инициативная группа граждан не организовалась. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Пролетарская ул. Черепановская | строительство детской площадки | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Необходимо участие граждан в программе Инициативное бюджетирование, 2023-2024 гг при условии прохождения конкурса, участия граждан, предпринимателей, средств МБ. Необходимо собрать инициативную группу. | Инициативная группа граждан не организовалась. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха дом культуры | строительство дома культуры | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова |  | Подана заявка на конкурсный отбор на софинансирование строительства, обновляется пакет документов. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Чечулина ул. Уральская | ремонт колодцев | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная общеобразовательная школа | внутренний ремонт школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 2650,0 т.р.(окна, двери) Запланировано в 2023 году составление СД, при увеличении ЛБО необходимо вставить про рекомендации Роспотребнадзора 3 окна на пищеблоке и по акту обследования Россгаврдией входную группу и эвакуационные выходы. Подготовлены письма в Министерство финансов СО МОиМП СО о выделении дополнительных средств | На исполнении |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная дом культуры | 1. внутренний ремонт в ДК 2. ремонт кровли | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО | Сметы пересчитываются |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха общеобразовательная школа №2 | 1. ремонт фасада здания | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 14000,0 руб. В 2022г. заключен договор на проведение экспертизы здания для включения в фед. программу на кап. Ремонт на сумму 790,1 т. руб. Срок выполнения 31.01.23. В 2022г. направлена предварительная заявка на участие в отборе на 2025г. | На исполнении Получено заключение гос. экспертизы. Направлена заявка на участие в отборе «Модернизация систем образования» на 2025г. |
|  |  |  | 2. строительство стадиона | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 23000,0 руб. | Вопрос не рассматривался |
|  |  |  | 3. ремонт спортзала | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 1450,0 см. п.1. | На исполнении |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Рабочий городок | расселение и снос аварийного жилья ул. Рабочий городок, д. 1-4 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Граждане, проживающие по адресу: Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Рабочий Городок, д.1,2,3,4, переселены частично. Мероприятия по переселению граждан из домов №1,2,3,4 осуществляются по настоящее время. В 2022 году из домов №2 и №4 переселены в новый 45-ти квартирный жилой дом по ул.Бажова, д.56, корпус 1. Из дома №1 переселено 5 квартир; 1 квартира – произведен выкуп у собственника; 1 квартира – на стадии выкупа. Из дома №2 – переселено 6 квартир; 2-е квартиры – приобретение на вторичном рынке (мероприятия ведутся); 1 квартира – будет выкуп у собственника; Из дома №3 – переселено 7 квартир; 2-е квартиры – будет выкуп у собственников; 3-ри квартиры приобретение на вторичном рынке; Из дома №4 переселено10 квартир; 1 квартира - приобретение на вторичном рынке. Мероприятия по сносу домов будут производиться после переселения всех граждан, проживающих в данных домах. Граждане, проживающие по адресу: Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Рабочий Городок, д.1,2,3,4, переселены частично. Мероприятия по переселению граждан из домов №1,2,3,4 осуществляются по настоящее время. В 2022 году из домов №2 и №4 переселены в новый 45-ти квартирный жилой дом по ул.Бажова, д.56, корпус 1. Из дома №1 переселено 7 квартир (осталось выкупить одно помещение); Из дома №2 – переселено 8 квартир; 2-е квартиры – приобретение на вторичном рынке (мероприятия ведутся); Из дома №3 – переселено 13 квартир (осталось переселить 4-ре квартиры); Из дома №4 переселено10 квартир; 1 квартира - приобретение на вторичном рынке. Мероприятия по сносу домов будут производиться после переселения всех граждан, проживающих в данных домах. | На исполнении |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Плишкина ул. Союзов | капитальный ремонт участка автодороги ул. Плишкина от дома 54/1 до ул. Союзов, д. 87 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Красина ул. Луговая | 2. строительство детской площадки ул. Луговая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Необходим проект инициативного бюджетирования с привлечением средств населения для включения в программу для выделения средств. Необходимо собрать инициативную группу. | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 1. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 48 до дома 62 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Красина от дома 16 до дома 22 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Школьная от дома 8 до дома 13 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Союзов от дома 38 до ул. Осипенко, д. 84 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 29 до ул. Розы Люксембург, д. 111-113 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина ул. Набережная | отсыпка и грейдирование переулков между улицами Ленина и Набережная | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Представители собственников МКД |  | Запланировано на 2022-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина, д. 10 | обустройство детской площадки ул. Ленина, д. 10 (дополнительные МАФы, скамейки) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Необходим проект инициативного бюджетирования с привлечением средств населения для включения в программу для выделения средств. Необходимо собрать инициативную группу. | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | 1.Обустройство асфальтированной стоянки между МУК «Центральный Дом культуры» и МОУ «Заринская СОШ»; | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы В 2023 году запланирована подготовка сметных расчетов и частичное выполнение работ. Работы ведутся, окончание исполнения на сентябрь 2023 года - 2 965,57 тыс. руб. |
|  |  |  | 2.Тротуар к школе | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 300,0 т.р. – в 2022 году исполнено частично. 200,0 т.р. – в 2023 году | Окончание работ запланировано на 2023 год на сумму 200,0 т.р. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Каменский | обустройство детской площадки (МАФы, скамейки или беседка) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование 125,0 т.р. 2022 – устройство веранды для проведения мероприятий, окончание работ октябрь 2022. Исполнено - октябрь 2022. | Окончание работ запланировано на 2023-2025 годы. В 2023 подготовка документов (смета, коммерческие предложения) к защите бюджета. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | 1. ямочный ремонт дороги в п. Новоямово | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  |  |  | 2. отсыпка полевой дороги в Староямово |  |  | 113910763,0 р. Исполнено частично |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | обустройство детской площадки | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Участие в проекте инициативного бюджетирования | Запланировано на 2023-2025 годы. В 2023 году запланирована подготовка документов (собрание жителей, смета, коммерческие предложения) к защите бюджета. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Ленина ул. Советская | грейдирование переулков между улицами Ленина и Советская | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 1603976,0 | Исполнено частично. В 2023 году планируется частичное исполнение. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Советская | оканавливание и отсыпка дороги ул. Советская щебнем мелкой фракции | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы. Работы запланированы на 2023 год. Сметы требуют пересмотра. Подготовка рабочей документации 2 кв. 2023, выполнение работ 3 кв. 2023 г. Частичное исполнение в 2023 году на сумму 238,44 тыс. руб. Планируется проведение работ в сентябре 2023 года. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво детский сад | 1. отчуждение земельного участка, относящегося к Толмачёвскому детскому саду (филиал МДОУ «Детский сад п. Заря») | Управление образования МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Земельный участок единый, требуется формирование двух земельных участков. | На исполнении |
|  |  |  | 2. обустройство спортивной площадки |  | Приобретение малых форм из субвенций в 2023-2025гг. | На исполнении |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво | подсыпка щебнем дороги, ведущей к роднику «Серебряный ключ» | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 0000 Внебюджетные источники | Земли лесного фонда |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха сельская администрация | 1. ремонт пристроя у здания сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. ремонт кабинетов в здании сельской администрации |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. замена мебели в администрации |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха детский сад | замена оконных блоков в здании детского сада | Управление образования МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 700,0 т.р. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ГТС | ремонт гидротехнического сооружения | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | До июня 2022 года разработана ПСД с госэкспертизой. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО. На 2023 год запланирован ремонт донного водоспуска ГТС с. Нижняя Синячиха. Ремонт донного водоспуска выполнен. Получено положительное заключение госэкспертизы, в 2024 году будет подана заявка на 2025 год. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ул. Немытовская, д. 4 | ремонт колодца ул. Немытовская, д. 4 | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков |  | Запланировано на 2023 год. Заключается договор (контракт) на чистку колодца. Планируется произвести работы в августе-сентябре 2023 года. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино дом культуры | ремонт туалета в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024 г. при наличии ЛБО. | Обследование проведено, смета в разработке. Имеется смета на сумму 793,6 т.р. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино ул. Новая | ремонт автодороги ул. Новая | Останинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | . | Ремонт возможен только после капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения. Ежегодно проводится грейдирование. В июле 2023 года сделана дефектная ведомость, передана специалисту для расчета сметы на 2024 год. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино сельская администрация | капитальный ремонт здания сельской администрации | Останинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Яр | ремонт централизованного водоснабжения | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Ремонтом и обслуживанием сетей водоснабжения занимается СХПК «Путиловский» на праве собственности. Направлено письмо 06.12.2021 г. №6126 о приведении сетей в нормативное состояние– ответ не получен. Жителям нужно обращаться в СХПК «Путиловский», в случае их бездействия в прокуратуру. | На контроле. Производятся работы персоналом МУП «Коммунальные сети». |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Бучино | ремонт дороги в д. Бучино | Останинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024 год. В июле 2023 года сделана дефектная ведомость, передана специалисту для расчета сметы на 2024 год. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Путилова дом культуры | косметический ремонт в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024 год при наличии ЛБО | Смета в разработке |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское общеобразовательная школа | 2. замена окон (120 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Составлена СД на суму 11300,4т. руб. проведена экспертиза. В 2022г. заменено окна -3 шт на 195,1 т.руб. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО работы будут продолжены в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 3. ремонт полов |  | Составлена СД на сумму 1519,31 т. руб проведена экспертиза, далее см. п1 | На исполнении |
|  |  |  | 4. ремонт канализационной системы |  | 800,0 руб. | Составление СД в 2023г. ремонт в 2024г. при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. строительство школьного стадиона |  | 23000,0 т.р. | Данный вопрос не рассматривался |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | 1. ограждение территории детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 2800,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ будет возможным | Запланировано при наличии ЛБО на 2025 год |
|  |  |  | 2. замена окон (24 шт.) |  | 1200,0 т.р. | В 2023 г за счет средств резервного фонда Губернатора СО запланирована замена 7 окон и устройство теплых полов. Оставшиеся окна к замене при наличии ЛБО в 2025г. |
|  |  |  | 3. спортивная площадка |  | 500,0 т.р. | Вопрос не рассматривался |
|  |  |  | 4. замена веранд |  | 900,0 т.р. | В 2022 году отремонтирована веранда на 50,0 т.руб, Ремонт веранды №2 в 2024 г. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Режевская, д. 6 | благоустройство центральной площади с.Кировское | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Подана заявка в Министерство АПК на предоставление субсидии в 2022 году |  |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Ленина, д. 2а | ремонт ключика | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, д. 26 | укрепление берега | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выделенных в 2022 году средств недостаточно для исполнения мероприятий по берегоукреплению. | Запланировано на 2023-2025 годы. Выполнено частично. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, Дом культуры | 1. модернизация внутреннего освещения 2. благоустройство территории при ДК (асфальтирование) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО | Смета в разработке |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Зеленая | грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год 359967,60 руб. | Запланировано на 2023 год – ул. Зеленая. Координационным советом принято решение о переносе ремонта на 2024 год. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (25,0-30,0км), Проектирование межпоселкового газопровода должно стать вторым этапом газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос.экспертизы. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Стоимость строительства будет определена проектом. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений министерств необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Совхозная, д. 1 сельская библиотека | ремонт сельской библиотеки (замена окон, ремонт стен, напольных покрытий) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО | Смета на сумму 1 560 019,2 имеется |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Восточный въезд | асфальтирование автодороги ул. Восточный въезд | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, ул.Ленина | ремонт асфальтобетонного покрытия | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Школьная, д. 9/2 | ремонт помещения тира | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул.Молодежная ул. Клубная ул. Зеленая | монтаж уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Выполнено частично: ул. Молодежная ул. Клубная |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка | Строительство детской площадки | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Проведение аукциона до 23.08.2023. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ФАП | 1. замена окон 4. оборудовать санузел (туалет) | АЦРБ М.В. Козлова | Подведен водопровод, сделано отопление | П.1,4 – исполнение запланировано на 2023 год |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка | газификация | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (30,0-35,0 км), Проектирование межпоселкового газопровода должно стать вторым этапом газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос.экспертизы. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Стоимость строительства будет определена проектом. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений министерств необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул. Ленина | положить асфальтобетонное покрытие | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы. Частично исполнено в 2023 году. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Выполнено частично. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | Грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, |  | Запланировано на 2023 год, выделены ЛБО 1000,0 тыс.рублей. В настоящее время исполнение невозможно из-за аварийного моста. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ряпосова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Выполнено частично. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | ремонт дороги (центральный въезд от трассы в деревню) | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | МБ | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | ремонт забора на кладбище | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | обустройство детской площадки | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Необходимо участие граждан в программе Инициативное бюджетирование, 2022-2023 гг при условии прохождения конкурса, участия граждан, предпринимателей и средств МБ. Необходимо собрать инициативную группу. | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Первунова сельский клуб | 1. завести воду в здание клуба 2. оборудовать туалетную комнату | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО | Смета в разработке |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань ул. Береговая ул. Центральная | 1. замена опор электроснабжения 2. монтаж уличного освещения | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань | строительство моста через реку Нейва (с целью доступности для обрабатывания сельскохозяйственных земель) | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское дом культуры | 1. озеленение территории голубыми елями между детской площадкой и парком Победы 2. установка новой закрытой сцены для проведения массовых мероприятий | Администрация Голубковской сельской администрации |  | по отрасли культура П. 2,5,6,7,9 – запланировано на 2025 год П.1 – запланировано на 2023 год П.3 – планируется на 2025 год при наличии ЛБО П.4. не планируется (нецелевое использование средств) |
|  |  |  | 3. приобретение и установка уличных тренажеров для людей пожилого возраста 4. введение отдельной ставки дворника на всю территорию администрации 5. новый системник (прошлый ремонту не подлежит) 6. поменять пол в зрительном зале (сгнил) 7. межкомнатные двери вместе с библиотекой (8 шт.) 9. приобретение переносной колонки для проведения уличных мероприятий | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова |  |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 1. пожарная безопасность с. Голубковское, не соответствуют ГОСТу подъездные пути, должны быть асфальтированы (нет пожарных водоемов д. Бунькова, д. Михалева) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Подъездные пути имеются, отсыпаны щебнем. На 2023 год средства на устройство водоемов не предусмотрены. При формировании бюджета на 2024 год будем просить средства. На 2023 год запланировано обустройство подъездных путей к пожарному водоему п.Гаранинка. При формировании бюджета на 2024 год запланировано приобретение цистерны с монтажом в д.Бунькова. |
|  |  |  | 2. очистка пруда и дальнейшее благоустройство | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметная документация и проект будут составлены в 2023 году. Сметная документация и проект будут составлены в 2024 году. | Запланировано на 2023 год. Сметная документация и проект будут составлены в 2025 году. |
|  |  |  | 3. спортивный стадион | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | При наличии 2 автобусов рассмотреть возможность подвоза на стадион в с.Невьянское | Вопрос не рассматривала. |
|  |  |  | 4. уборка горелых домов | обязательство собственников жилых помещений | Ведется разъяснительная работа с собственниками жилых помещений, план выполнения мероприятий 2023-2025 годы | Запланировано на 2023- 2025 годы |
|  |  |  | 6. в летний период нет места для купания населения | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | После проведения мероприятий по исследованию воды в р.Ница будут проведены мероприятия по определению места купания. |
|  |  |  | 7. здание (совхозная контора) возможно ли выкупить муниципалитету для досуга населения (музей, клуб по интересам, спортивные тренажеры для населения). Главой Голубковской сельской администрации направлено письмо на имя Главы МО Алапаевское О.Р.Булатова №40 от 21.07.2022; на имя депутата Думы МО Алапаевское А.В.Кушникова №41 от 21.07.2022; Специалистами ЖКХ проведен визуальный осмотр, составлена дефектная ведомость, готовится смета стоимости ремонтных работ. | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | При наличии ЛБО и правоустанавливающей документации. Специалистами ЖКХ проведен визуальный осмотр, составлена дефектная ведомость, готовится смета стоимости ремонтных работ. Сумма ремонта составит не менее 15,0-18,0 млн. руб. | Запланировано на 2022- 2025 годы |
|  |  |  | 8. обустройство места для отдыха молодежи | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Разработать проект инициативного бюджетирования | Запланировано на 2023 год. Запланировано на 2024 год. |
|  |  |  | 9. стадион для занятий спортом | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | При наличии 2 автобусов рассмотреть возможность подвоза на стадион в с.Невьянское | Вопрос не рассматривала. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ул. Садовая ул. Победы | 1. водопровод по ул. Садовая | - МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова, МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков |  | Исполнено частично. Силами жителей проведено водоснабжение на части улицы. |
|  |  |  | 2. интернет по улице Победы 25 | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Обращений от жителей не поступало |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское сельская администрация | косметический ремонт здания администрации | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ОВП | оборудование стоматологического кабинета на ОВП (можно выездной) | АЦРБ М.В. Козлова | 2022 год | Не исполнено. Работа планируется. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 1. нет автомобиля и ставки водителя | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | На балансе числится 2 легковых автомобиля, требующих ремонта. В настоящее время ЛБО на ремонт отсутствуют. | Исполнение при наличии ЛБО. |
|  |  |  | 2. ремонт крыши (замена шифера) |  | 900,0 т.р. | Запланировано на 2023 год |
|  |  |  | 3. замена окон на первом этаже (8 шт.) |  | 450,0 т.р. | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | 6. не оборудовано место охранника (нет монитора видеонаблюдения, нет кабинки охранника) |  | 510,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ будет возможным в 2023г. Приобретение монитора в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 7. ограждение территории школы (по предписанию Росгвардии) |  | 3776,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ будет возможным в 2023г. | На исполнении Приобретен монитор видеонаблюдения. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское музей | 1. заменить входную зону (увеличить дверной проем, замена крыльца с подъездом для людей с ограниченными возможностями) 2. благоустроить дорожку к входу в музей 3. замена оконных блоков в музее (5 шт., 200,0х200,0) 4. замена окна на лестничной клетке 600,0х200,0 5. заложить 5 оконных проемов размером 100,0х200,0 6. ремонт крыши на здании 7. ремонт канализационной системы музея | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова |  | Здание принадлежит МОУ «Заринская СОШ», с которой МУК «ВСМО» (музейное объединение) заключили договор о безвозмездном пользовании. В связи с этим затраты на ремонт не принадлежащего учреждению культуры имущества будет иметь характер нецелевого использования бюджетных средств. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | п. Гаранинка | ремонт автодороги с. Голубковское - п. Гаранинка | Алапаевское ДРСУ |  | Проведено грейдирование дороги |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское детский сад | 1. ремонт или замена кровли детского сада 3. замена окон на стеклопакеты (5 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 800,0 т.р. Комиссией не выявлена необходимость ремонта, частичный ремонт в 2020 году | На исполнении |
|  |  |  | 4. ремонт и замена тротуаров по участку д/с |  | 275,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. замена дверей пищеблока и музыкального зала на металлические (2 шт.) |  | 350,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. замена старых труб водопровода в подвале детского сада на пластиковые |  | 150,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 8. ремонт пола в музыкальном зале |  | 260,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 9. капитальный ремонт пищеблока (пол, вытяжка, стены) |  | 100,0 т.р. | Запланировано на 2024 год при наличии ЛБО |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Бунькова | 1. обустройство детской площадки | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | На исполнении. Проводится электронный аукцион на выполнение работ в 2023 году. |
|  |  |  | 2. памятник д. Бунькова (обустройство парка и дорожки до памятника) |  | Подготовлена сметная документация и проект | Запланировано на 2023 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Михалева | установка нового памятника и обустройство парка (старый памятник сгнил) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Подготовлена сметная документация и проект | Запланировано на 2024 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (50,0-55,0км), Проектирование межпоселкового газопровода должно стать третьим этапом газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос.экспертизы. Для начала работ необходимо 15,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. . Стоимость строительства будет определена проектом. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | строительство жилья для молодых специалистов | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова, Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова |  | Улучшение жилищных условий молодых специалистов реализуется путем предоставления социальных выплат (приобретение либо строительство) заявителям. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское дом культуры | 2. ремонт крыши котельной (замена стропил и кровли) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО. | П. 2. - Смета ремонта крыши в разработке. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское общеобразовательная школа | 3. укладка резинового покрытия на площадке Варкаут | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 1290,0 т.р. в 2023г. составление СД | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | 4. устройство а/бетонного покрытия проезжей части вдоль школьного стадиона |  | 2000,0 т.р. в 2023г. составление СД |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | ремонт строения водонапорной башни (частичная замена кирпичной кладки верхних разрушенных рядов и устройство отмостки) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | На исполнении. Специалистами МКУ «УЖКХ, С и ООМС» составлены дефектная ведомость и локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ строения водонапорной башни. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское пер. Молодежный ул. Ленина | монтаж уличного освещения с установкой электоопор | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Сметы подготовлены. | Запланировано на 2023-2024 годы. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское, пер. Молодежный, д. 5 | укладка резинового покрытия на детской площадке | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Частичное исполнение (на площадку завезен песок, утрамбован). Срок укладки покрытия площадки до 07.10.2023. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Кирова ул. Советская ул. Новая | 2. ремонт а/бетонного покрытия по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Новая. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | 1. Ремонт ул. Кирова запланирован еа 2023-2025 годы. Исполнено частично: (подъезд к ДОУ и водоотведение). На 2024 год – запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова. 2. ул.Советская – 2026-2027 годы 3. ул.Новая – 2025-2026 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | 1. капитальный ремонт и благоустройство территории Мемориала война погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | П.1. Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Набережная 38 км. трассы г. Алапаевск – г. Ирбит | капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения: 2. «Поповский ключик» | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | 2024-2025 год Источник передан в МУП. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | решение вопроса по привлечению на территорию АЗС | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Ведется работа по решению вопроса. Отработаны варианты размещения АЗС, инвесторам не выгодно. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи сельский клуб | 1.ремонт потолка | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланирован на 2024 г. при наличии ЛБО | Обследование проведено, смета в разработке. Обследование проведено, подготовлена смета на сумму 543,4 т. р. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи ул. Победы | продолжить ремонт а/бетонного покрытия дороги ул. Победы | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино общеобразовательная школа | строительство школьного стадиона. | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Проведены геологические и геодезические работы на сумму 99,0 т.руб. Примерная стоимость ПСД 23000,0 т.р. Планируется подача пакетов документов на отбор на 2025г. | На исполнении |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино дом культуры | 1. частичный ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024 год при наличии ЛБО | Смета имеется на сумму 588,8 т.р. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | частичный ремонт дорог в населенном пункте | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2022-2024 годы |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино музей | 1. ремонт фасада музея 2. ремонт пристроя музея под ремесленную мастерскую | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024-2025 гг. при наличии ЛБО | Сметы пересчитываются |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Бутакова | 1. строительство детской площадки 2. строительство спортивной площадки 3. ремонт помещения под занятия спортом | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Планируется разработать проект инициативного бюджетирования на 2023-2025 годы |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино | строительство детской площадки | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Планируется разработать проект инициативного бюджетирования на 2023-2025 годы. Проект разработан. На дату 18.08.2023 идет аукцион. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | В связи с невозможностью выполнения предписаний надзорных органов предлагаем перевод детского сада в здание школы, с переоборудованием на 1 этаже 2 группы д/с с прачечной и небольшим спортивным залом выполнена ПСД 400,0т.р. Сметная стоимость работ в ценах 2021 года 9774,23 тыс.руб. | На исполнении. Направлена заявка на 2024г. на ремонт помещений Клевакинской ООШ для перевода детского сада в здание школы. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино ФАП | ремонт ФАП | АЦРБ М.В. Козлова |  | Капитальный ремонт проведен в 2009 году. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 3000,0 т.р. В детском саду отсутствует предписание Роспотребнадзора, в 2021г. заменены окна. Кровля без протечек и система отопления работает без замечаний. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ по антитеррору будет возможным в 2023г | На исполнении |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | газификация | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (1,8-2,0км), Для начала работ по газификации населенного пункта необходимо: - получить технические условия на газификацию населенного пункта в ГУП СО «Газовые сети»; - выполнение топографических и гидрогеологических изысканий на трассе общей протяженностью около 4,5 км (стоимость работ порядка 1,0-1,5млн.руб.); - выполнение проектных работ на линейный объект протяженностью около 6,0 км (стоимость работ порядка 3,5-4,0млн.руб.); - получение положительного заключения Госэкспертизы проекта (стоимость порядка 0,6млн.руб.); Итого необходимо в МБ на начало работ: 4,5-5,5 млн. руб. Стоимость строительства будет определена проектом. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское дом культуры | ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО | Смета имеется на сумму 596,96 т.р. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | Ремонт центральной дороги | Костинская сельская администрация | Запланировано на 2024-2025 год окончание работ при наличии ЛБО | Ремонт частично выполнен |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. капитальный ремонт асфальтированных автомобильных дорог 2. оказать содействие в решении вопроса по дороге на кладбище | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов | 1 кв. 2022 год подготовка сметных расчетов, 2-3 кв. 2022 частичное проведения работ (997604,4 руб.), подача заявки в Администрацию МО Алапаевское на финансирование в 2023-2025г. | 1.Запланировано на 2023-2025 годы при наличии финансирования Исполнено – снять с контроля 2. Дорога проходит по сельскохозяйственным земельным участкам, находящимися в частной собственности. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. организация работы по решению газификации | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Ведется разработка проектной документации силами инвестора, заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве. |
|  |  |  | 2. Отсутствует источник централизованного водоснабжения. Родник и колодец нужно поставить на учет и просить в области деньги на их обслуживание | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова |  | Запланировано на 2024 год |
|  |  |  | 5. оказать содействие в оборудовании детской площадки возле Вогульского сельского клуба. | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Запланировано на 2024 год. Земельный участок под детскую площадку выделен в д.Вогулка по ул.Центральной около памятника участникам ВОВ. Проект реализуется на местном уровне. В наличии смета на 677,0 руб. Собирается пакет документов. |
|  |  |  | 8. вынести на заседание Думы вопрос по организации работы с заброшенными домами | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | Проводится работа с главами администраций в рамках 518-ФЗ. Начата работа по снятию с кадастрового учета несуществующих объектов, ведется разъяснительная работа с населением по регистрации прав. | На исполнении |
|  |  |  | 9. утвердить на заседании Думы старост в малых населенных пунктах | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проект Решения Думы «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования Алапаевское» был рассмотрен на Совете Администрации 06.07.2022. В соответствии с п. 9.2.2. протокола Совета Администрации проект Решения Думы МО Алапаевское «О назначении старост в сельских населенных пунктах муниципального образования Алапаевское» в части вопроса назначения старост в населенных пунктах с учетом численности проживающего населения направлен на доработку. Принятие Решения Думы муниципального образования Алапаевское повлечет увеличение расходов местного бюджета в части возмещения расходов, связанных с осуществлением деятельности старосты сельского населенного пункта. | В каждом населенном пункте работают ЛОМ (лидеры общественного мнения). |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В августе 2022 года проведены работы по замене 8-ми опор. | На контроле |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. оформление документов на железобетонный мост через р. Реж и передача его в собственность 2. подвесной мост через р. Реж (решить его судьбу) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | П.1Документы оформлены, осуществляются мероприятия по передаче в Управление автомобильных дорог. П.2 2022 год – произведен ремонт 2023 год – поставить на кадастровый учет и признать бесхозяйным имуществом. 2024 год – принятие в муниципальную собственность | На контроле, на исполнении. Пакет документов передан в область. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово ФАП | ремонт фасада здания больницы | АЦРБ М.В. Козлова | Участие в программе модернизации 3000000,0 руб. Смета ООО «Гип-хаус». | Работы проводятся. Работы произведены с огромными замечаниями. Идут судебные разбирательства. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово дом культуры | 1. ремонт фасада здания ДК 2. ремонт пожарных выходов 3.ремонт заднего крыльца | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова |  | В рамках нацпроекта пройден конкурсный отбор на ремонт Коптеловского ДК в 2023 году. В соответствии с приказом Минкульта СО от 03.02.2023 средства не выделены. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. асфальтирование основных дорог ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Красных Орлов | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025. Составлена смета на ремонт ул.Ленина на 8,0 млн.руб. |
|  |  |  | 3. строительство тротуара в пер. Крупской от въезда в с. Коптелово |  |  | Запланировано на 2023-2025 Нет возможности. Не позволяет рельеф местности. |
|  |  |  | 4. ремонт дороги до кладбища |  |  | 65,0 т.р. Произведен ремонт в 2022 году. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское общеобразовательная школа | 1. капитальный ремонт здания СОШ | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Необходима разработка ПСД. Запланировано на 2024 год | Запланировано на 2024 год |
|  |  |  | 2. строительство спортивной площадки | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 2022 год - 5000,0 т.р. В ОО на балансе два автобуса, предлагаем организовать рейсы на стадион с. Коптелово | Финансирование в 2022 году отсутствовало. Запланировано на 2024. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское детский сад | газификация детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Выполнен проект. Необходимо приобретение газовой котельной 2,7 млн.р. Направлено письмо № 3595 17.08.23г. в Минобразования об увеличении расходных полномочий на 2024 год. | На исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | капитальный ремонт асфальтных дорог | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | 1-2 кв. 2022 года - подготовка сметных расчетов; 2-3 кв. 2022 года - частичное проведение работ, подача заявки в Администрацию МО Алапаевское на финансирование в 2023-2025г. | Запланировано на 2023- 2025 годы частичное проведение работ, при наличии финансирования в бюджете. Выполнен ремонт дороги по ул. Энтузиастов. По ул. Мира дважды был объявлен аукцион-никто не заявился. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 2. вынести на заседание Думы вопрос по организации работы с заброшенными домами | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | Проводится работа с главами администраций в рамках 518-ФЗ. Начата работа по снятию с кадастрового учета несуществующих объектов, ведется разъяснительная работа с населением по регистрации прав. | На исполнении |
|  |  |  | 3. вынести на заседание Думы вопрос о передаче памятников в учреждения культуры | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | В настоящее время находится на хранении МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение». В течение 10 дней после признания права за МО Алапаевское, согласно Решения Алапаевского городского суда, будет передано в оперативное управление МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | На исполнении |
|  |  |  | 4. оказать содействие в решении вопроса по содержанию детской площадки, площадки для отдыха | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Вопрос не решался | Запланировано на 2024 год |
|  |  |  | 5. перевести на газовое отопление бюджетные организации (д/сад, школа, с/администрация, ДК, ФАП) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Ориентировочная стоимость строительства – 3,0 млн. рублей. Окупаемость перевода объекта на газообразное топливо составит 3 года | ДОУ - Получены технические условия от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта – Ялунинский детский сад. Заключен договор на разработку ПСД (затраты местного бюджета на ПСД составили – 400,00 тыс. руб.). Детским садом проект получен, необходимо выделение ЛБО. стоимость строительства – 3,0 - 3,5 млн. рублей. Окупаемость перевода объекта на газообразное топливо составит 3 года. Школа - Сформирована заявка на технические условия от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта – Ялунинская СОШ. Необходима разработка ПСД, стоимость – 500,00 тыс. руб. Ориентировочная стоимость строительства – 4,5- 5,0 млн. рублей. Окупаемость перевода объекта на газообразное топливо составит 3 года (затраты на теплоснабжение составляют 1,6-1,8 млн. руб. / год). Клуб - Необходимо получение технических условий от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта, а также разработка ПСД, стоимость – 500,00 тыс.руб.. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 1. в селе нет централизованного водоснабжения. Родник и колодец нужно поставить на учет и просить в области деньги на их обслуживание 2. необходимо строительство пожарных водоемов возле школы и детского сада | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | П.1.Запланировано на 2023-2025 годы П.2. Начаты работы в 2022 году, на исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 | В августе 2022 года проведены работы по замене 8 опор. Гнилые опоры частично убраны. На контроле. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы, ул. Молодежная, д. 17 ФАП | 2. осуществление капитального ремонта данного здания | АЦРБ М.В. Козлова |  | П.2 – не исполнен. Здание бывшего ФАП временно передано под магазин ИП Халеминой Р.Г.. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Береговая, ул. Молодежная | ремонт дорожного полотна ул. Береговая, Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | По ул. Береговая д. Таборы заменено водопропускное сооружение. | Ремонт дорожного полотна запланирован на 2023год. Произведен ремонт части дороги ул.Береговая в д.Таборы. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы | устройство съездов для контейнеров с площадок под ТКО | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Молодежная | ограждение детской площадки по ул. Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Победы | Оборудование источника водоснабжения по ул. Победы (сетей централизованного водоснабжения по ул. Победы нет, необходимо произвести работы по гидрогеологическим изысканиям для устройства скважины). | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков |  | - Необходимо произвести инженерно-геологический, инженерно-гидрологические изыскания. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | оборудование источника водоснабжения вблизи ФАПа. | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | Необходимо провести работы по гидрогеологическим изысканиям. Сетей централизованного водоснабжения в с. Исаково нет. Составлена смета на скважину и туалет. При строительстве скважины необходимо устройство ЗСО, в населенном пункте устройство ЗСО не представляется возможным. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | включение в межпоселковый маршрут движения автобуса Деево-Алапаевск заход д. Исаково и с. Коптелово | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и ООС А.В. Соколов |  | В маршрут движения автобуса Деево - Алапаевск изменений в ближайшее время не предусмотрено. Экономически нецелесообразно. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | 1. оборудование детской площадки | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы. Ведется сбор документов на участие в проекте инициативного бюджетирования на 2024год. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | ремонт подъезда к д. Исакова и дорожного полотна в проулках между ул. Верхней, ул. Средней и Нижней улицей | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы На исполнении Произведен ремонт подъезда в д.Исакова. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | 1. благоустройство памятника | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Разработана ПСД Имеется смета на 43628,0 рублей. | В бюджет 2023 года не включено по причине отсутствия финансирования. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка сельский клуб | строительство модульного сельского клуба | Начальник МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В.Макарова |  | Строительство нецелесообразно, имеется блок-контейнер для выездных мероприятий |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет ул. Школьная ул. Советская | ремонт ул. Школьная, ул. Советская (автодороги являются частью школьного маршрута) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2026 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет сельский клуб | 2. строительство туалетов 3. подвод водоснабжения | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 1,2,3 - Запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. | П. 2,3 –смета имеется на сумму 672,03 т.р. П. 2,3 - запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет | 1. передача водонапорной башни в муниципальную собственность, с последующей передачей МУП «Коммунальные сети». | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова |  | п.1. - мероприятия по водонапорной башне в п. Самоцвет запланированы на 2023 год. Скважина и водонапорная башня признаны бесхозяйными и переданы в МУП «Коммунальные сети» в 2022г. Обследование не проводилось. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет сельский клуб | 1. замена дверей (главный вход) 2. строительство уличной сцены. | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано в 2025-2027гг. при наличии ЛБО | Сметы в разработке |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет ФАП | 3. открытие зубного кабинета | АЦРБ М.В. Козлова |  | П.2 – исполнение не планируется |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет тренажерный зал | 1. капитальный ремонт помещений тренажерного зала | МКУ «Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское» И.А. Ермаков |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  |  |  | 2. замена окон |  |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  |  |  | 3. приобретение тренажеров для развития выносливости (кардио) |  |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | строительство парковой зоны | Штоколок В.С., Самоцветная сельская администрация + инициативная группа |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | 1. ремонт сети водоснабжения | МУП «Коммунальные сети» В.В. Редюков | Необходима замена 170 метров сетей водоснабжения, работы будут выполнены совместно с ОАО «ОТСК» от дома № 1 до котельной по ул. Курортной. Остальная сеть в нормативном состоянии. | Запланировано на 2023 год, при условии, что ОТСК начнут своевременно работы со своей стороны. Замена сетей водоснабжения не производилась, в связи с тем, что сети холодного водоснабжения проложены спутником к сетям теплоснабжения, а теплосетевая организация АО «ОТСК» в 2023 году работы на данном участке не выполняли. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | Постановка дворовых асфальтобетонных дорог в муниципальную собственность с последующей передачей в УК или сельскую администрацию с последующим проведением ремонтных работ (ул. Центральная 1 – 6, ул. Центральная 3 – 5, ул. Центральная СК – 5) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | Проведено межевание дорог 2022 год Ремонт дороги у дома по ул. Центральная 5 2024-2025г.г. разработан ЛС 1300,0 т.р. в ценах 2022г | Запланировано на бюджет 2024-2025 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха детский сад | 1. оборудование логопедического кабинета и введение ставки логопед | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Необходимо проведение анализа численности детей, посещаемости учреждения, расходов на выполнение предписаний надзорных органов. В Арамашевском дсаду имеется автобус и легковой транспорт. возможен подвоз специалиста. При наличии 16 детей, введение ставки логопеда нет возможности по нормативной штатной численности должностей. | На исполнении |
|  |  |  | 2. ремонт теплых полов |  |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха ФАП | 1. капитальный ремонт ФАПа 2. ремонт крыши | АЦРБ М.В. Козлова |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1. благоустройство памятника в с. Раскатиха | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год – косметический ремонт на 20000,00 руб. | Требуется строительство нового памятника В 2022 году был выполнен косметический ремонт, на 2023год запланировано проведение капитального ремонта. |
|  |  |  | 2. оборудование спортивной площадки |  |  | Запланировано на 2023-2024 годы. Запланировано участие в инициативном бюджетировании в 2023 году. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | ремонт моста через р. Шакиш по ул. Н.Подкина | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Ремонт моста не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | В 2023 году начато строительство межпоселкового газопровода, в 2024 году (конец года) возможно развитие внутрипоселковых сетей по программе «Догазификация». |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1. асфальтирование дороги ул. Ленина 2. профилирование улиц ул. Набережная, Лесная, Октябрьская, Молодежная, Береговая, Колхозная, Зеленая, Копейская, Николая Подкина, Красных Орлов | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково ФАП | 1. капитальный ремонт 2. замена кровли 3. подключение к сети интернет | АЦРБ М.В. Козлова | 2022 | Не исполнено. На обслуживании 54 жителя. Капитальный ремонт здания не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | 1. благоустройство памятника в с. Гостьково | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год - выполнен косметический ремонт на сумму 30000,0 руб. | Частичное исполнение. Требуется капитальный ремонт. |
|  |  |  | 2. оборудование детской площадки |  |  | Оборудование детской площадки не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | В 2023 году начато строительство межпоселкового газопровода, в 2024 году (конец года) возможно развитие внутрипоселковых сетей по программе «Догазификация». |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига ул. Победы ул. Мира | 1. отсыпка и градирование дороги ул. Победы | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023 -2025 годы |
|  |  |  | 2. профилирование дороги по ул. Мира |  |  | Запланировано на 2023 -2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига | 1. установка детской площадки (будем пробовать через проект инициативное бюджетирование на 2022 год) | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование 2022 год. Планируется участие в инициативном бюджетировании в 2023-2024 гг. | Не исполнено. Встреча с населением д. Кулига запланирована на сентябрь, решения будут приняты после встречи. |
|  |  |  | 2. решить вопрос с постоянной работой ламп уличного освещения (очень много денег тратится на замену). |  | Ведутся работы по замене ламп на светодиодные светильники. | На исполнении. Замена ламп и фонарей уличного освещения проводится по мере перегорания. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косяково | 2. профилирование дороги на ул. Строителей, Садовая, Кирова, Молодежная в д. Косякова. | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2026 годы |
|  |  |  | 3. асфальтирование дороги ул. Октябрьская |  |  | Запланировано на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косяково | 2. содействовать газификации домов в д. Косякова | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Доведена информация до собственников домовладений о необходимости подачи заявки по программе догазификации | На исполнении. Проводится работа с каждым домовладельцем: Часть домовладельцев получила документы, часть домовладельцев работает с документами (оформляет жилые дома и земельные участкки). Заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, при личном обращении в офисах (ГРО) или на портале «Госуслуги», или в МФЦ. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево | профилирование дорог по ул. Мостовая, Свободы, Первомайская, 8 марта | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ул. Пушкарева | установка остановки для жителей в с. Арамашево, на ул. Пушкарева, д. 10. | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево общеобразовательная школа | 2. школьный стадион | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Пройден отбор в МОиМП СО сумма ПСД 28263,7 т.р. Соглашение на подписи у Министра. Строительство планируется с марта по июль. | На исполнении Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения до 1 сентября 2023г. |
|  |  |  | 3. корт |  | 1300,0 т.р. В 2023 году необходимо составление ПСД. Предлагаем в 2024г. подать заявку на область по инициативному бюджетированию | На исполнении |
|  |  |  | 4. выполнение предписаний надзорных органов |  | Проведена частичная замена оконных блоков (12 шт.) Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ по антитеррору будет возможным в 2023г | На исполнении |
|  |  |  | 6. частичная замена отопления |  | Необходимо составление проекта и СД Запланировано на 2024г. При наличии ЛБО ремонт в 2025г. | На исполнении |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево Дом культуры | 1. освещение дома культуры по всей территории 2. оборудование летней сцены и посадочных мест 3. оборудование стоянки у ДК 4. ограждение территории невысоким металлическим забором | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024-2025 гг. при наличии ЛБО | Сметы в разработке |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево детский сад | 1. замена электропроводки в здании детского сада (есть проект и смета) | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | Выполнен проект. Сумма СД 2066,14 т.руб. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ запланировано в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 4. замена окон (14 шт.) |  | Произведена частичная замена с 2021-2022г. осталось на сумму 820,0т.руб. Запланировано при наличии ЛБО на 2024г. | 820,0 т.р. На исполнении |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево музей | 1. увеличение площадей для музея | Начальник МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | . | На контроле Увеличение площади музейных помещений в данный момент невозможно, так как вблизи находятся частные жилые дома |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ОВП | 1. нет врача 2. работа физ. кабинета, со ставкой медсестры 4. текущий ремонт внутри здания, не было ремонта с 2005 года 5. замена стиральной машины 6. нужен дополнительный медицинский шкаф с полками для размещения амбулаторных карт | АЦРБ М.В. Козлова |  | П. 1,2,4,5,6 -запланировано на 2024 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево пожарный пост | проблема со зданием | Депутат, ПЧ№15, Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы. Здание выкуплено физическим лицом, и сдается в аренду ПЧ№15/3. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 1. асфальтирование дорог в с. Деево по ул. Садовая, Мира, Ленина, Кирова, Чапаева, Юбилейная | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 1275117,00 руб. Проведено частичное асфальтирование дорог в с. Деево по ул. Садовая | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  |  |  | 1791672,00 руб. Проведено грейдирование по ул. Мира, Садовая. | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. асфальтирование дороги между Деево и Раскатихой (школьный маршрут) |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. профилирование дорог с добавлением щебня с. Деево улицы: Молодежная, Пушкина, Октябрьская, Чистякова (с заменой водопропускной трубы), Первомайская, Азина, 8 Марта, Нагорная, Новая, Свердлова. |  | 179182,00 руб. В с. Деево, ул. Чистякова – проведена замена водопропускной трубы | Профилирование дорог запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. асфальтирование дороги в п. Маевка по ул. Ленина |  |  | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  |  |  | 5. строительство тротуаров вдоль дорог (с. Деево, ул. Ленина) |  |  | Запланировано на 2023-2024 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 1. газификация в с. Деево | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова |  | В 2023 году начато строительство межпоселкового газопровода, в 2023 году (конец года) возможно развитие внутрипоселковых сетей по программе «Догазификация». |
|  |  |  | 2. благоустройство Родника в с. Деево по ул. Чистякова. | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. благоустройство береговой линии в с. Деево |  |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. разработка проекта памятника и установка |  |  | Запланировано на 2023-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево музей | 1. благоустройство сквера Музейного 2. дополнительное помещение для создания новых экспозиций 3. введение дополнительных ставок 4. огораживание территории музея 5. установка интернета 6. развитие музейного маршрута | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО | Сметы на ремонтные работы находятся в разработке. Денежных средств на приобретение дополнительного помещения в бюджете нет. Рассматривается возможность установки интернета Ростелекомом. Маршрут разрабатывается. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | благоустройство парка «Перекресток» (озеленение, устройство ограждения, установка сцены, устройство парковки, устройство спортивных площадок, устройство освещения всей территории парка) | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 90000,00 руб. Из 170 метров ограждения обустроено 20 метров. Проведена уборка деревьев. | Выполнено частично. Работы будут продолжены в 2023-2025гг. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево детский сад, помещение для занятий спортом для взрослого населения. | 1. замена оконных блоков | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | 2846,0 т.р. Проведена частичная замена на сумму 500,0 т.р. в 2022г. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ запланированы в 2024г. | На исполнении |
|  |  |  | 3. разработка проекта для замены электропроводки |  | Разработан проект. Сумма СД составила 2579,3 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ запланированы в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 4. составление проектно- сметной документации: 1) на систему отопления |  | 1200,0 т.р. Исполнение мероприятий запланировано на 2023-2025 годы | На исполнении |
|  |  |  | 2) на замену кровли на двухэтажном здании детского сада, с пристроем |  |  |  |
|  |  |  | 3) на ограждение территории вокруг детского сада |  | 3417,36 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ запланированы в 2025г. | На исполнении |
|  |  |  | 5. замена электропроводки |  | Разработан проект. СД ставила 2579,3т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ запланированы в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 6. замена кровли |  | Составление СД запланировано на 2024г. | На исполнении |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево ОВП, пожарный пост | 1. замена канализационной системы 2. частичная замена пола (в кабинетах и коридоре) 5. косметический ремонт внутри здания ОВП | АЦРБ М.В. Козлова | П. 1. - смета на канализацию подготовлена, находится на проверке в ФУ (1514306,0 руб.). Отопительная система заменена в 2019г. | П.3 – запланирован на 2023 год П.5. – запланирован на 2023 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево дом культуры | 1. ремонт зрительного и танцевального залов ДК 2. ремонт туалетов в ДК 3. установка сцены в парке для проведения культурно-массовых мероприятий 5. замена электропроводки | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО | Сметы пересчитываются |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево школа | 1. выполнение требований надзорных органов | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | В 2022г.на 600т.р выполнен - монтаж автомат. пожарной. сигнализации, на 600т.р. выполнен - монтаж системы речевого оповещения выполнена Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. При увеличении ЛБО выполнение работ по антитеррористической защищенности запланированы в 2023г. | На исполнении |
|  |  |  | 3. асфальтирование участка от школьного стадиона до школы |  | СД составила 600,0 т.р. При наличии ЛБО в 2025г. | На исполнении |
|  |  |  | 4. пристрой медицинского кабинета |  | Для выполнения ремонтных работ по пристрою медицинского кабинета необходимо разработать проект, сумма проекта 400,0 т.р. В настоящее время в связи с уменьшением численности детей возможно оборудование помещения в школе, без процедуры лицензирования кабинета. | На исполнении |

Приложение №2

Информация о выполненных наказах избирателей, поступивших депутатам

Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденных Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование, объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | П. Бубчиково | 2. уличное освещение по ул. Геологоразведки | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Исполнено – снять с контроля Выделено ЛБО на 2023 год – 276, 0 т.р. |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Ельничная здание клуба и администрации | 1. ремонт фундамента | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Ремонт фундамента проведен в июле 2023 г. Сумма ремонта составила 217 996,86 рублей. Исполнено – снять с контроля |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | Пгт.Верхняя Синячиха | переселение граждан из ветхого и аварийного жилья ул. Карла Маркса, д. 85, 89 | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Антипанова Т.Д. | Мероприятия по переселению граждан из аварийных МКД по адресу: пгт.Верхняя Синячиха, ул. К.Маркса, д.85, д.89 –завершены. Произведен снос данных домов 17.07.2023 года. ИСПОЛНЕНО!!! |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Мира | завершение асфальтирования дороги ул. Мира | Толмачевская ельская администрация Администрации МО Алапаевское | 4450,0 т.р. 2022-исполнено частично, В июле 2023 года- завершено асфальтирование ул. Мира на 1835.96 тыс. руб. сполнено-снять с контроля |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Зеленая | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Исполнено – снять с контроля |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Октябрьская | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | Исполнено – снять с контроля |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское дом культуры | 1. ремонт (замена пола в зрительном зале) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Ремонт пола в зрительном зале проведен в августе 2023 г. Сумма составила 417 300,0 т. рублей. снять с контроля - исполнено |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 5. замена эвакуационных дверей (по предписанию пожарных) |  | . Исполнено – снять с контроля. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка ул. Центральный ориентир, д. 29 | прочистка и ремонт трубы дорожной по ул. Центральной, ориентир д. 29 | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов | Исполнено – снять с контроля |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 3. модернизация уличного освещения ул. Ленина, пер. Мира, Дм. Никонова | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д, Антипанова | Исполнено – снять с контроля. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет сельский клуб | 1. ремонт кровли | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Исполнено - снять с контроля. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | устройство съездов для контейнеров с площадок под ТКО | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Исполнено - снять с контроля. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косяково | 1. осветить дорогу в деревню Косякова | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | . Исполнено – снять с контроля. Работа выполнена в 2023году |

Приложение №3

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | Устройство современной системы водоотведения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | 2018-2021г.г. – не исполнено | Администрацией муниципального образования Алапаевское направлены обращения в Минэнерго СО на выделение средств на проектирование (2018-2022 годы). |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Кладбище п.Бубчиково | 2. замена ограды | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно 2018-2021г.г. | П. 2.- запланировано на 2023 год Запланировано на 2025 год |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300 кв.м) | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев | П.4 в бюджет на 2021-2023гг не заложено. | П.4. – запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Нижняя Синячиха | Газификация села, монтаж внутрипоселкового газопровода | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | 2020-2021г.г. | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (30,0-35,0 км), Проектирование межпоселкового газопровода должно стать вторым этапом газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос.экспертизы. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Стоимость строительства будет определена проектом. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений министерств необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха, школа | 1. ремонт фасада 2. строительство пристроя | Управление образования Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьев |  | П.1 – запланировано на 2025 год. П.2 - строительство нецелесообразно в связи с большой стоимостью реализации проекта и низкого количества учащихся. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино, школа | перевод на газовую котельную | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | разработка ПСД 2018 | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | очистить пруд в центре села | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Производится ежегодная обкоска и облагораживание берегов. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1.выделение средств на покраску моста через р. Реж | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Запланировано на 2023-2025 годы |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское | Рассмотреть вопрос об устройстве очистных сооружений (для многоквартирных домов по ул. Ленина) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Т.Д. Антипанова | 2020-2021г.г. | Необходимо изучение экономической целесообразности строительства очистных сооружений для вышеуказанных домов. По данному наказу исполнение займет продолжительное время, необходимо проведение инженерных изысканий для строительства очистных сооружений, совместно с очистными сооружениями необходимо проектирование и строительство сетей канализации. |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Невьянское | Передача автодороги по ул. Свердлова, Ленина до нового моста в собственность Свердловской области | Управление муниципальной собственностью, Архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | 2018-2020г.г. | В муниципальной собственности МО Алапаевское находятся: 1. Автодорога по ул. Ленина, протяженностью 1142м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2704; 2. Автодорога по ул. Свердлова, протяженностью 467 м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2932. Для передачи в государственную собственность Свердловской области участка автодороги (подъезд к дер. Ключи), необходимо провести кадастровые работы путем объединения двух муниципальных автодорог в одну, технологически связанную с автомобильной дорогой регионального значения, в том числе включить в этот участок автодорогу, кадастровые работы по которой не производились. УИОНД 14.08.2020 сделана заявка кадастровому инженеру Репьеву А.А. на выполнение вышеуказанных кадастровых работ. Работы находятся в процессе исполнения. В связи с тем, что выполняемые кадастровые работы носят специфический характер (фактически являются комплексом работ по постановке на кадастровый учет трех автодорог и снятии с кадастрового учета двух автодорог), а также в связи с возможными уведомлениями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о приостановке государственного кадастрового учета, определить сроки постановки испрашиваемой дороги на кадастровый учет не представляется возможным. После постановки на кадастровый учет автодороги, технологически связанной с дорогой регионального значения, возможно будет проводить мероприятия по передаче ее в государственную собственность Свердловской области. Работа по исполнению данного наказа продолжается |