ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №295

25 декабря 2023 г.                                              			         г. Алапаевск

О ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204

«О национальных целях и стратегических задач развития

Российской Федерации на период до 2024 года»

на территории муниципального образования Алапаевское

за период январь – ноябрь 2023 года

Рассмотрев и заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское «О ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 года  №204 «О национальных целях и стратегических задач развития РФ на период до 2024 года» на территории муниципального образования Алапаевское за период январь – ноябрь 2023 года» Дума муниципального образования Алапаевское отмечает, что в Свердловской области реализуются 10 (десять) национальных проектов.

В 2023 году для МО Алапаевское муниципальный компонент определен в 11 региональных проектах в составе 6 национальных проектов («Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология», «Демография», «Образование»). Данное распределение включает 19 показателей и результатов региональных проектов. Информация о достижении показателей и результатов муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов ежемесячно размещается на сайте МО Алапаевское.

С ведомственными министерствами в 2023 году для реализации национальных проектов в МО Алапаевское заключено 8 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов по 4 направлениям («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура»), объем выделенных средств составил 60249 тыс. рублей, на 01.12.2023 освоено 44%.

На основании вышеизложенного, руководствуясь с Уставом муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Информацию «О ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач развития  РФ на период до 2024 года» на территории муниципального образования  Алапаевское за период январь – сентябрь 2023 года», принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования Алапаевское продолжить работу по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач развития  РФ на период до 2024 года» на территории муниципального образования  Алапаевское.

3. Думе муниципального образования Алапаевское в декабре 2024 года заслушать информацию о ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципального образования  Алапаевское за период январь – ноябрь 2024 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы муниципального образования Алапаевское (М.Ю. Русанова).

Председатель Думы

муниципального образования

Алапаевское                                                                                       О.Н. Бычкова

Приложение

к Решению Думы МО Алапаевское

от 25 декабря 2023 года №295

Информация о ходе выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204

«О национальных целях и стратегических задач развития РФ на период

до 2024 года» на территории МО Алапаевское

за период январь – ноябрь 2023 года

В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  РФ на период до 2024 года», на территории Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов. Цель которых – осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В Свердловской области реализуются 12 национальных проектов, в МО Алапаевское – 10.

Для 73 муниципальных образований (68 городских округов и 5 муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, утвержден муниципальный компонент региональной составляющей национальных проектов (далее – муниципальный компонент) – распределение конкретных результатов и целевых значений показателей региональных проектов между муниципальными образованиями, обеспечивающими их достижение.

В 2023 году для МО Алапаевское муниципальный компонент определен в 11 региональных проектах в составе 6 национальных проектов («Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология», «Демография», «Образование»). Данное распределение включает 19 показателей и результатов региональных проектов. Информация о достижении показателей и результатов муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов ежемесячно размещается на сайте МО Алапаевское.

С ведомственными министерствами в 2023 году для реализации национальных проектов в МО Алапаевское заключено 8 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов по 4 направлениям («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура»), объем выделенных средств составил 60249 тыс. рублей, на 01.12.2023 освоено 44%.

I. Нацпроект «Демография»

По данным Свердловскстата численность населения МО Алапаевское на 01.01.2023 составила 23107 человек.

В январе - сентябре 2023 года на территории МО Алапаевское:

- зарегистрировано родившихся 161 человек, снижение к аналогичному периоду прошлого года на 15 человек;

- зарегистрировано умерших 268 человек, снижение к аналогичному периоду прошлого года на 41 человека.

В целях укрепления общественного здоровья населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, снижения заболеваемости, смертности от управляемых причин в муниципальном образовании Алапаевское реализуется муниципальная программа «Формирование здорового жизни населения МО Алапаевское до 2027 года». В рамках программы реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний (туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, психические расстройства, болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования).

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года №1542 – ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20.10.2011 года №86 – ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» за прошедший период 2023 года распорядились средствами 44 заявителя, проживающие на территории МО Алапаевское (на общую сумму 5 819 тыс. рублей), в т.ч.:

- на приобретение жилого помещения – 17 человек;

- на строительство (реконструкцию) жилого помещения – 7 человек;

- на приобретение садовых участков, садовых домов – 7 человек;

- на оплату платных образовательных услуг – 4 человека;

- на оплату платных медицинских услуг – 4 человека;

- на подключение (тех. присоединение) к газовым сетям – 5 человек.

Отрасль «Физическая культура и спорт» представлена:

1. МКУ «Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское»;

2. МБУ «Физкультурно – спортивный центр» МО Алапаевское;

3. МУ ДО «Спортивная школа МО Алапаевское».

На территории МО Алапаевское функционирует 105 спортивных сооружения, из них 6 универсальных стадионов с беговыми дорожками и площадками для игровых видов спорта (с. Коптелово, п. Заря, с. Деево, с. Невьянское, пгт. Верхняя Синячиха, с. Арамашево).

В 2023 году инструкторы по спорту проводили занятия по различным направлениям, привлекая взрослое население к занятиям физической культурой, а также к участию в спортивных мероприятиях муниципального и межмуниципального уровня. Проводилась работа инструкторами по спорту в 13 населенных пунктах (с. Коптелово, с. Костино, п. Самоцвет, с. Ялунинское, с. Невьянское, с. Деево, пгт. Верхняя Синячиха, с. Раскатиха, с. Голубковское, с. Кировское, п. Заря, с. Арамашево, с. Нижняя Синячиха).

На территории МО Алапаевское в период с января по ноябрь 2023 года проведено 118 физкультурных и спортивно – массовых мероприятий различного уровня, количество участников составило 17875 человек.

В МБУ «Физкультурно – спортивный центр» для привлечения к занятиям физической культурой большего количества детей и взрослых реализовывались программы «Активное долголетие», «Старшее поколение», «Плавание для всех», «Быть активным просто», «АКВАкидс», «Непоседы», «Кроссфит для всех», «Йога для всех». Данные программы предполагают занятия фитнесом, кроссфитом, рукопашным боем, йогой, джампингом, аквааэробикой, аквафитнесом, плаванием.

В 2023 году в МБУ «Физкультурно – спортивный центр» для реализации мероприятий по внедрению ГТО приобретено спортивное оборудование (2 лазерные винтовки, стойка «Старт – Финиш»). Количество граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ГТО на 01.10.2023 составило 617 человек.

С участием средств областного бюджета реализован проект инициативного бюджетирования «Оборудование специализированной спортивной зоны для осуществления активного отдыха людей разных возрастных групп», выполнено обустройство специализированной спортивной зоны в с. Раскатиха, состоящей из малых архитектурных форм (стойка баскетбольная, горка «Малыш», карусель, качели на цепочках, скамья, гимнастический комплекс).

С участием средств местного бюджета реализован инициативный проект «Спорт доступный всем», выполнено обустройство спортивной площадки в п. Бубчиково.

II. Нацпроект «Здравоохранение»

Отрасль «Здравоохранение» представляет ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница».

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году завершилось оснащение медицинской мебелью и оборудованием модульных зданий фельдшерско – акушерских пунктов в п. Ельничная, с. Ялунинское, д. Катышка.

ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» получила 3 новых легковых автомобиля «Лада Гранта» и 2 автомобиля «Нива Тревел».

В больнице активно велась работа по привлечению медицинских кадров, в текущем году учреждением заключено 17 Целевых договоров, 2 из которых в Ординатуру. В 2023 году после окончания Ординатуры приступил к работе врач – акушер – гинеколог.

В ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» активно велись телемедицинские консультации со специалистами областных учреждений. За период январь – октябрь 2023 года проведено 307 консультаций.

Важным аспектом является оказание населению МО Алапаевское онкологической помощи. В январе – октябре 2023 года проведено 5556 онкомаркеров, выявлено 811 патологий.

В январе - ноябре 2023 года прошли диспансеризацию взрослого населения - 4500 человек (55,5% к плану), профилактические осмотры – 1435 человек (112% к плану), углубленную диспансеризацию – 943 человека (57% к плану).

III. Нацпроект «Образование»

В муниципальном образовании Алапаевское работает:

- 17 образовательных организаций (школ) из них 11 юридических лиц, в которых обучается 2960 учеников;

- 22 дошкольные образовательные организации из них 4 юридических лица, которые посещают 1199 детей;

- 2 учреждения дополнительного образования детей, численность занимающихся 747 человек.

В рамках национального проекта «Образование» ежегодно в муниципальном образовании появляются новые центры образования «Точка роста». В 2023 году в МОУ «Самоцветская СОШ» открыли центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Это восьмая «Точка роста» в МО Алапаевское.
В рамках реализации проекта в школе отремонтированы кабинеты физики, химии, информатики и лаборантская. Приобретена современная мебель, все кабинеты оснащены специальным оборудованием для лабораторных занятий, в том числе компьютерной техникой.

Выполнено обновление оборудования пищеблоков: в МОУ «Голубковская СОШ», МОУ «Останинская СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ» и МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2».

В МОУ «Кировская СОШ» выполнен ремонт кровли и крыльца, ремонт в помещениях младшей группы.

В МОУ «Голубковская СОШ» для детей – инвалидов созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования: выполнен ремонт кабинета, оборудован пандус с ремонтом входной группы и крыльца.

На территории МОУ «Арамашевская СОШ» выполнено строительство стадиона. Большое юниорское поле, баскетбольно – волейбольная площадка, беговые дорожки, площадка со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи норм ГТО. Это пятый школьный стадион в МО Алапаевское, построенный в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года».

В МУ «МЦ «Факел» выполнен текущий ремонт помещений пищеблока, текущий ремонт отмостки, утеплен фасад главного корпуса, ремонт корпуса №3.

Всего на ремонтные работы в образовательных учреждениях МО Алапаевское, выполнение предписаний правоохранительных и контролирующих органов, на установку оборудования по обеспечению антитеррористической безопасности направлено более 10 миллионов рублей.

С участием средств местного бюджета реализованы инициативные проекты:

- «Спарта», приобретена хоккейная форма для команды спортивного клуба «Спарта» МОУ «Деевская СОШ»;

- «Оборудование логопедического центра в МОУ «Самоцветская СОШ», приобретено оборудование для кабинета логопеда.

IV. Нацпроект «Жилье и городская среда»

Для переселения граждан из аварийного жилого фонда в муниципальную собственность МО Алапаевское приобретено 11 жилых помещений общей площадью 491,8 кв.м.

Проведены мероприятия по переселению из аварийного жилья в форме осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со ст.32 Жилищного кодекса РФ: выкуплено 3 жилых помещения, общей площадью 100,1 кв.м.

Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 7 жилых помещениях (п. Ясашная, (1 ед.) п. Ельничная (4 ед.), с. Кировское (1 ед.), пгт. Верхняя Синячиха (1 ед.).

В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества Свердловской области в многоквартирных домах на территории МО Алапаевское выполнены частичные ремонты в 4 многоквартирных домах: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 76; пгт. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 32; с. Костино, ул. Чапаева, 37; п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 5.

Завершено строительство блочно – модульной котельной в пгт. Верхняя Синячиха с подводящим газопроводом давлением 0,6 Мпа. В ноябре 2023 года осуществлено подключение природного газа к котельной, котельная работает в режиме пуско – наладочных работ.

Выполняются строительно – монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления с.Арамашево – с. Деево – с. Раскатиха – с. Гостьково – п. Молтаево – п. Маевка, окончание работ – декабрь 2023 года.

В с. Арамашево рядом с новым стадионом построили детскую игровую площадку (в рамках государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий»). Для детей установили качели, песочницу, игровые комплексы с горками и другие малые архитектурные формы. Имеются скамейки для отдыха и комфортные пешеходные зоны.

НАО «СВЕЗА» совместно с Верхнесинячихинской поселковой администрацией осуществили общественный проект «Твори дворы» на территории парка «Орион»: открылся первый уличный кинотеатр с местом отдыха (скамейки, столы). НАО «СВЕЗА» предоставила для строительства собственную фанеру, сотрудники предприятия вместе с местными жителями возвели конструкцию.

Предоставлены социальные выплаты и жилищные сертификаты на приобретение (строительство) жилья 6 семьям:

- выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности (д. Ключи, п. Бубчиково, с. Костино);

- выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье (пгт. В. Синячиха, с. Костино);

- выдано свидетельство на получение социальной выплаты 1 молодой семье в рамках региональной поддержки молодым семьям (пгт. В. Синячиха).

С участием средств областного бюджета реализован проект инициативного бюджетирования «Благоустройство парка «Аллея Славы участникам и ветеранам Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг», выполнено благоустройство территории в д. Бунькова (устройство тротуаров, площадки, скамеек).

С участием средств местного бюджета реализованы инициативные проекты:

- «Благоустройство детской игровой площадки «Непоседа», выполнено благоустройство детской игровой площадки в д. Бобровка;

- «Вот она какая, красавица лесная!», приобретена новогодняя елка с комплектом освещения и украшений в с. Коптелово;

- «Благоустройство территории кладбища «Вспомним о наших близких», выполнено ограждение кладбища в д. Ячменева.

V. Нацпроект «Экология»

Благоустроено 8 контейнерных площадок для раздельного сбора и накопления ТКО в населенных пунктах: пгт. В.Синячиха, с. Невьянское, с. Арамашево, с.Кировское.

Проведены мероприятия по уборке мусора с территории населенных пунктов.

Выполнен ремонт источников нецентрализованного водоснабжения в Голубковской сельской администрации и Кировской сельской администрации.

VI. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Автодорожная сеть МО Алапаевское представлена дорогами регионального и местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог на территории МО Алапаевское составила 764,5 км, в том числе дорог местного значения 444,6 км (включая улично-дорожную сеть населённых пунктов).

В январе – ноябре 2023 года выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 10,5 км: Арамашевская с/администрация – 502м; Голубковская с/администрация – 494м; Деевская с/администрация – 433м; Кировская с/администрация – 143м; Коптеловская с/администрация – 500м; Невьянская с/администрация – 153м; Нижнесинячихинская с/администрация – 461м; Останинская с/администрация – 527м; Самоцветная с/администрация – 733м; Толмачевская с/администрация – 1111м; Ялунинская с/администрация – 538м; Ясашная с/администрация – 367м; Костинская с/администрация – 870м; В.Синячихинская п/администрация – 2597м; Бубчиковская с/администрация – 1160м.

В январе – ноябре 2023 года выполнены работы по устройству тротуаров, протяженностью 2 км: Арамашевская с/администрация – 25м; Бубчиковская с/администрация – 505м; В.Синячихинская п/администрация – 358м; Кировская с/администрация – 117м; Коптеловская с/администрация – 220м; Останинская с/администрация – 45м; Самоцветная с/администрация – 77м; Толмачевская с/администрация – 150м; Ялунинская с/администрация – 182м; Ясашная с/администрация – 300м.

Установлено и заменено дорожных знаков: Бубчиковская с/администрация -  2 ед.; Кировская с/администрация – 4 ед.; Коптеловская с/администрация – 16 ед., Н. Синячихинская с/администрация – 1 ед., Самоцветная с/администрация – 24 ед., Толмачевская с/администрация – 5 ед., Ялунинская с/администрация – 16 ед., Костинская с/администрация – 4 ед., В.Синячихинская п/администрация – 35 ед.

VII. «Производительность труда и поддержка занятости»

За январь-ноябрь 2023 года в ГКУ «Алапаевский центр занятости» поступило 967 заявлений граждан, проживающих на территории МО Алапаевское, о предоставлении государственных услуг.

287 человек зарегистрированы с целью поиска подходящей работы. Официально признано безработными 171 человек, из них:

- жители сельской местности – 118 человек;

- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 35 человек.

За отчетный период при содействии ГКУ «Алапаевский ЦЗ» нашли работу 80 человек, из числа граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы:

- на постоянные рабочие места – 72 человека;

- на временную работу – 8 человек.

Уровень трудоустройства на 1.12.2023 составил 27,9%.

Направлено безработных граждан на профессиональное обучение профессиям, востребованным на рынке труда – 29 человек.

Всего в общественных работах приняли участие 8 человек.

С начала отчетного периода в банк вакансий ГКУ «Алапаевский центр занятости» 47 работодателями, осуществляющими деятельность на территории МО Алапаевское, заявлено 568 вакансий. На 01.12.2023 г. банк вакансий центра занятости содержал 135 вакансий, из них 85 вакансий – по рабочим профессиям, 135 вакансий – с оплатой труда выше прожиточного минимума по Свердловской области.

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) по состоянию на 1.12.2023 года составил 1 единицу.

Уровень регистрируемой безработицы на 1.12.2023 г. составил 0,76% 
(на 1.12.2022 – 1,19%).

На 1.12.2023 на учете в ГКУ «Алапаевский центр занятости» состояло 99 незанятых граждан, проживающих на территории МО Алапаевское, из них 86 имеют официальный статус безработного.

VIII. Нацпроект «Цифровая экономика»

Всего поступило 10130 обращений заявителей за получением муниципальных услуг. Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, составила 55,4%. Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональный центр, составила 7,4%.

Обращений от граждан об обжаловании действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении муниципальных услуг не поступало.

На Едином портале государственных услуг размещено 62 муниципальных услуги, из них 24 социально значимые.

IX. Нацпроект «Культура»

Отрасль «Культура» МО Алапаевское представлена широкой многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по следующим видам культурной деятельности:

1. Культурно – досуговая деятельность – МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское, в состав которого входят 13 Домов культуры, 16 сельских клубов, 4 автоклуба.

2. Библиотечное дело – МБУК «Централизованная библиотечная система» МО Алапаевское, в состав которого входят центральная библиотека и 18 библиотек – филиалов: 16 сельских библиотек, Верхнесинячихинская поселковая и Верхнесинячихинская детская библиотеки.

3.  Музейное дело – МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» МО Алапаевское, в составе которого: Верхнесинячихинский краеведческий музей (головной музей объединения); Арамашевский краеведческий музей; Голубковский историко – этнографический музей; Костинский историко – художественный музей; Деевский музей народных промыслов и ремесел; музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» показатель «Количество обращений к порталу «Культура-Урала.РФ», выполнен на 200%. Все учреждения культуры МО Алапаевское зарегистрированы и являются регулярными посетителями портала Культура-Урала.РФ, на котором размещались актуальные новости в сфере культуры, афиши мероприятий, данный портал является Единым информационным пространством в сфере культуры.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в январе – ноябре 2023 года 12 сотрудников учреждений культуры прошли повышение квалификации по направлениям: разработка и реализация театральных представлений, праздников и программ для молодежи; мастерство ведущего концертных программ и других публичных мероприятий; психология принятия управленческих решений в социокультурной сфере: от теории к практике; искусство народного пения в системе учреждений культуры и образования на современном этапе; муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга; основы создания мультимедийного музейно-выставочного пространства под открытым небом; медиа – сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры.

С начала реализации национального проекта учреждениями культуры МО Алапаевское на сайте «Добро.ру» зарегистрировано 55 сотрудников, которые стали волонтерами культуры, в рамках поддержки волонтерского движения Российской Федерации.

В январе – ноябре 2023 года в учреждениях культуры проведено 6814 мероприятий, которые посетили 339411 человек.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в Верхнесинячихинский музей приобретено мультимедийное оборудование, новая экспозиция в зал быта, витринное оборудование.

В 2023 году выполнен текущий ремонт в трех учреждениях культуры: (в Ельничном ДК, Заринском ДК, СК ст. Самоцвет).

С участием средств местного бюджета реализованы инициативные проекты:

- «Мы помним! Мы гордимся!», изготовлен и установлен памятник ликвидаторам ЧАЭС, труженикам тыла, участникам боевых действий на территории парка «Металлург» пгт. В. Синячиха;

- «Зазвучи баян!», приобретен баян для хора ветеранов «Лейся песня» пгт. В.Синячиха;

- «Лейся песня», приобретено звуковое оборудование для Голубковского ДК;

- «Благоустройство зрительного зала», выполнен ремонт пола в зрительном зале Невьянского ДК.

X. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»

В МО Алапаевское на 01.01.2023 осуществляли хозяйственную деятельность 438 индивидуальных предпринимателей и 153 юридических лица. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 2105 человек.

По состоянию на 01.11.2023 численность самозанятых граждан составила 990 человек, что составляет 157% к предыдущему периоду.

В целях создания условий для населения МО Алапаевское в обеспечении стационарными торговыми объектами (мобильной торговлей) предоставлена субсидия ИП Кушникову А.В. в размере 3 400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 612,0 тыс. рублей, областного   бюджета –

2 788,0 тыс. рублей на возмещение части затрат хозяйствующего субъекта на осуществление торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах МО Алапаевское. ИП Кушниковым А.В. приобретена автолавка для обеспечения жителей товарами первой необходимости общей стоимостью 4 163,0 тыс. рублей (в т.ч. средства ИП - 763,0 тыс. рублей).

В 2023 году на территории МО Алапаевское осуществляли сельскохозяйственную деятельность 9 сельскохозяйственных организаций: 1 крупное: СПК «Колхоз им. Чапаева»; 5 средних: СХПК «Путиловский», ООО «Деевское», СХПК «Пламя», ООО «Агрофирма «АрКо», ООО «Арамашевское»; 3 малых: ООО «Ямовский», ООО «Майский», ООО «ТК «Арамашевский»; а также 20 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей – производство молока, зерна, мяса КРС.

В январе – сентябре 2023 года сельскохозяйственными организациями:

- приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование в отрасли растениеводства на сумму 140 017,0 тыс. рублей: ООО «Деевское» (11 294,5 тыс. рублей); СХПК «Путиловский» (14 635,5 тыс. рублей); СПК «Колхоз им. Чапаева» (4 867,9 тыс. рублей); ООО «Ямовский» (35 631,2 тыс. рублей); СХПК «Пламя» (73 585,4 тыс. рублей); крестьянско – фермерские хозяйства (2,5 тыс. рублей);

- выполнена техническая и технологическая модернизации вспомогательного производства на сумму 68 200,6 тыс. рублей:  СПК «Колхоз им. Чапаева» (695,0 тыс. рублей); ООО «Деевское» (36 428,1 тыс. рублей); СХПК «Пламя» (15 563,2 тыс. рублей); ООО «Ямовский» (5 928,3 тыс. рублей); СХПК «Путиловский» (9 586,0 тыс. рублей).

В СХПК «Пламя» выполняется строительство коровника на 200 голов КРС, окончание строительства – декабрь 2023.

В СПК «Колхоз им. Чапаева» выполняется строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком, окончание строительства – декабрь 2023.