

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**Постановление**

 29 декабря 2014 г. № 1306

г. Алапаевск

***О внесении изменений в муниципальную программу***

***«Развитие газификации на территории муниципального образования***

***Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское***

 ***от 03 августа 2011 года № 498 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2012 года № 911, от 12 ноября 2013 года***

***№ 844/3, от 02 сентября 2014 года № 806)***

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», на основании Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2013 года № 501 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы муниципального образования Алапаевское от 27 марта 2014 года № 551, от 29 мая 2014 года № 577, от 26 июня 2014 года № 591, от 28 августа 2014 года № 603, от 29 октября 2014 года № 630, от 25 декабря 2014 года № 651), руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие газификации на территории муниципального образования Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 03 августа 2011 года № 498 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2012 года № 911, от 12 ноября 2013 года № 844/3, от 02 сентября 2014 года № 806) следующие изменения:
	1. В Приложении № 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» строку 10 «объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования (тыс. руб.)- 250750,81В том числе по источникам финансирования:Местный бюджет (МБ) – 17770,8Областной бюджет (ОБ), справочно – 223651,22Внебюджетные средства (ВБ), справочно – 9328,79 |

* 1. Приложение № 3 Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие газификации на территории муниципального образования Алапаевское» на 2012-2016 годы изложить в новой редакции (прилагается).
1. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru.
2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М.Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское К.И.Деев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 29 декабря 2014 года № 1306

Приложение № 3

к муниципальной программе:

«Развитие газификации на территории

муниципального образования

Алапаевское» на 2012-2016 годы

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ»**

**НА 2012-2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет средств всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| всего, в том числе  | Федераль-ный бюджет (плановый объем) | Областной бюджет (плановый объем) | Местный бюджет (плановый объем) | Внебюджет-ные источники (плановый объем) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Всего по Программе, в том числе | х | 250750,81 | 0 | 223651,22 | 17770,8 | 9328,79 |   |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 | 0 | 0 | 0 | 228,79 |   |
|  | второй год реализации | 2013 | 10829,02 | 0 | 10009,02 | 820,00 | 0 |   |
|  | третий год реализации | 2014 | 1100,8 | 0 | 0,00 | 1100,8 | 0 |   |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 100592,2 | 0 | 93492,2 | 7100,0 | 0 |   |
|  | пятый год реализации | 2016 | 138000,0 | 0 | 120150,0 | 8750,0 | 9100,0 |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе | х | 242150,01 | 0 | 223651,22 | 9870,0 | 8628,79 |   |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 | 0 | 0 | 0 | 228,79 |   |
|  | второй год реализации | 2013 | 10829,02 | 0 | 10009,02 | 820,00 | 0 |   |
|  | третий год реализации | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 96092,2 | 0 | 93492,2 | 2600,00 | 0 |   |
|  | пятый год реализации | 2016 | 135000,0 | 0 | 120150,0 | 6450,00 | 8400,0 |  |
|  | Прочие нужды, всего по Программе, в том числе | х | 8600,8 | 0 | 0 | 7900,8 | 700,0 |   |
|  | первый год реализации | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | второй год реализации | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | третий год реализации | 2014 | 1100,8 | 0 | 0 | 1100,8 | 0 |   |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 |   |
|  | пятый год реализации | 2016 | 3000,0 | 0 | 0 | 2300,0 | 700,0 |  |
| 1. Капитальные вложения
 |
|  | Объекты капитального строительства, заказчик - Администрация муниципального образования Алапаевское |
|  | 1. «Подводящий газопровод к с. Клевакино», Алапаевский район, (1,5 км) (выполнение строительно-монтажных работ)
 | 2012 | 228,79 | 0 | 0 | 0 | 228,79 | 3 |
|  | первый год реализации | 2012 | 228,79 | 0 | 0 | 0 | 228,79 |  |
|  | 1. «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область», (3,275 км) (выполнение строительно-монтажных работ)
 | 2013 | 6156,24 | 0 | 5706,24 | 450,00 | 0 | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 6156,24 | 0 | 5706,24 | 450,00 | 0 |  |
|  | 1. «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по ул. Полевой р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области», (0,645 км) (выполнение строительно-монтажных работ)
 | 2013 | 1789,11 | 0 | 1619,11 | 170,00 | 0 | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 1789,11 | 0 | 1619,11 | 170,00 | 0 |  |
|  | 1. «Газоснабжение д. Сохарева, Алапаевский район, Свердловская область», (1,785 км) (выполнение строительно- монтажных работ)
 | 2013 | 2883,67 | 0 | 2683,67 | 200,00 | 0 | 1,4 |
|  | второй год реализации | 2013 | 2883,67 | 0 | 2683,67 | 200,00 | 0 |  |
|  | 1. «Газораспределительная сеть СПК «Клевакинский», расположенная: с. Клевакино, Алапаевский район, Свердловская область» (выполнение строительно-монтажных работ)
 | 2015 | 22500,00 | 0  | 21800,00 | 700,00 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 22500,00 | 0  | 21800,00 | 700,00 | 0 |  |
|  | 1. «Газораспределительная сеть СПК «Ялунинский», расположенная: с. Ялунинское, Алапаевский район, Свердловская область» (выполнение строительно-монтажных работ)
 | 2015 | 20796,74 | 0 | 20146,74 | 650,0 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 20796,74 | 0 | 20146,74 | 650,00 | 0 |  |
|  | 7. «Газораспределительная сеть СПК «Пламя-газ», расположенная: ул. Союзов, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловской области» | 2015 | 4478,94 | 0 | 4338,94 | 140 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 4478,94 | 0 | 4338,94 | 140 | 0 |  |
|  | 8. «Газораспределительная сеть СПК «Хуторок», расположенная ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. красной Гвардии, ул. Школьная и ул. Ленина, в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область». | 2015 | 16815,06 | 0 | 16305,06 | 510 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 16815,06 | 0 | 16305,06 | 510 | 0 |  |
|  | 9. «Газораспределительная сеть СПК «Огонек», расположенная: по ул. Советская, ул. Черепановская, ул. пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3 Интернационала в р.п. В. Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, II очередь». | 2015 | 17103,18 | 0 | 16953,18 | 150 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 17103,18 | 0 | 16953,18 | 150 | 0 |  |
|  | 10. «Газопровод высокого давления п. Заря – с. Толмачево» | 2015 | 14398,28 | 0 | 13948,28 | 450 | 0 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 14398,28 | 0 | 13948,28 | 450 | 0 |  |
|  | 11. «Расширение сетей газоснабжения. Подводящий газопровод высокого давления к с. Деево», (3,5 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5400,00 | 0 | 0 | 0 | 5400,00 | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5400,00 | 0 | 0 | 0 | 5400,00 |  |
|  | 12.«Межпоселковый магистральный газопровод высокого давления р.п. Верхняя Синячиха - с. Кировское», (32 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 40000,00 | 0 | 35000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 40000,00 | 0 | 35000,00 | 2000,00 | 3000,00 |  |
|  | 13. «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Костино - с. Невьянское», (13 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 34000,00 | 0 | 32500,00 | 1500,00 | 0 | 3 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 34000,00 | 0 | 32500,00 | 1500,00 | 0 |  |
|  | 14.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п. Заря», (10 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 12600,00 | 0 | 11950,00 | 650,00 | 0 | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 12600,00 | 0 | 11950,00 | 650,00 | 0 |  |
|  | 15.«Расширение сетей газоснабжения низкого давления с. Коптелово с установкой ГРПШ», (16 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 25600,00 | 0 | 24600,00 | 1000,00 | 0 | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 25600,00 | 0 | 24600,00 | 1000,00 | 0 |  |
|  | 16. «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Ялунинское с установкой ГРПШ», (3 км) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5900,00 | 0 | 5100,00 | 800,00 | 0 | 1,4 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5900,00 | 0 | 5100,00 | 800,00 | 0 |  |
|  | 17. «Блочная газовая котельная на здание МОУ «Ялунинская СОШ», (0,3 МВт) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 5000,00 | 0 | 4700,00 | 300,00 | 0 | 2 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 5000,00 | 0 | 4700,00 | 300,00 | 0 |  |
|  | 18. «Блочная газовая котельная на здания школы и детского сада с. Клевакино», (0,3 МВт) (выполнение строительно-монтажных работ) | 2016 | 6500,00 | 0 | 6300,00 | 200,00 | 0 | 2 |
|  | пятый год реализации | 2016 | 6500,00 | 0 | 6300,00 | 200,00 | 0 |   |
|  | 2. Прочие нужды |
|  | 19. «Врезка и пуск газа вновь построенных объектов капитального строительства: «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области» и «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по ул.Полевой р.п.Верхняя Синячиха Свердловской области» | 2014 | 404,66 | 0 | 0 | 404,66 | 0 | 1,4 |
|  | третий год реализации | 2014 | 404,66 | 0 | 0 | 404,66 | 0 |  |
|  | 20. «Разработка схемы газификации с. Коптелово» | 2014 | 61,82 | 0 | 0 | 61,82 | 0 | 4 |
|  | третий год реализации | 2014 | 61,82 | 0 | 0 | 61,82 | 0 |  |
|  | 21. «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Верхняя Синячиха – с. Нижняя Синячиха», (8,5 км), (разработка проектно-сметной документации) | 2014 | 12,69 | 0 | 0 | 12,69 | 0 | 3 |
|  | третий год реализации | 2014 | 12,69 | 0 | 0 | 12,69 | 0 |  |
|  | 22. «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Костино – с. Невьянское», (13 км) (разработка проектно-сметной документации) | 2014 | 621,63 | 0 | 0 | 621,63 | 0 | 3 |
|  | третий год реализации | 2014 | 621,63 | 0 | 0 | 621,63 | 0 |  |
|  | 23. Межпоселковый магистральный газопровод высокого давления с. Нижняя Синячиха – с. Кировское» (разработка проектно-сметной документации) | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 |  |
|  | четвертый год реализации | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 |  |
|  | 24. «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Деево с установкой ГРПШ», (7км) (разработка схемы газификации населенного пункта, разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 1700,00 | 0 |  0 | 1000,00 | 700,00 | 1,4 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 1700,00 | 0 |  0 | 1000,00 | 700,00 |  |
|  | 25. «Блочная газовая котельная на здание МОУ «Ялунинская СОШ», (0,3 МВт) (разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 2 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 |  |
|  | 26.«Блочная газовая котельная на здания школы и детского сада с. Клевакино», (0,3 МВт) (разработка проектно-сметной документации) | 2016 | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 2 |
|  | четвертый год реализации | 2016 | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 | 0 |  |