ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №341

28 марта 2024 г.                                                                                    г. Алапаевск

О ходе исполнения Решения Думы

муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению

наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва, утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей депутатам Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года №57                                  (с изменениями от 26.03.2015г. №702), руководствуясь Уставом, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложения №1, 3), оставить на контроле.

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложение №2), снять с контроля.

- Администрации муниципального образования Алапаевское:

  - при разработке целевых программ, формировании местного бюджета на очередной финансовый год, учитывать мероприятия по выполнению наказов избирателей;

2.2	направлять в Думу муниципального образования каждые полгода (до 01 февраля и 01 сентября) информацию о ходе выполнения настоящего Решения Думы.

- Думе муниципального образования Алапаевское в сентябре 2024 года заслушать информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении настоящего Решения.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования (А.А. Жолобов), на постоянную  комиссию по социальной  политике Думы муниципального образования (М.Ю. Русанова), постоянную комиссию по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению Думы муниципального образования (А.И. Шалаев).

Председатель Думы

муниципального образования

Алапаевское                                                                                       О.Н. Бычкова

Приложение №1

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково Дом культуры | 1. ремонт потолка и пола в фойе и зрительном зале 2. оборудование летней сцены с навесом 3. благоустройство зоны отдыха за ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО | п.1. - смета на ремонт имеется п.2, 3 - сметы в разработке |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | решить вопрос о месте высадки и посадки пассажиров в начале и в конце населенного пункта | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды (В.В.Гулак) | Срок исполнения не ограничен – дорога регионального подчинения | Осуществляется взаимодействие с Министерством транспорта и АО «Свердловскавтодор». Ориентировочные сроки 2025-2026 |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 3. состояние жилищного фонда (найм) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | Проведена работа по уточнению начислений за найм жилых помещений. | Ремонт жилых помещений в муници пальной собственности осуществляется ежегодно исходя из ЛБО на 1 кв.м жилья |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково общеобразовательная школа | 1. обустройство дренажной трубы вдоль забора для отвода воды от здания школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Выделены ЛБО в 2022г. для проведения изысканий. Заключен договор на сумму 130,0 т.р., изыскания выполнены. Составлена СД на сумму 2,6 млн. руб. | На исполнении Работы на 2024г. в связи с отсутствием ЛБО не запланированы |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Геологоразведки, д. 1-4 | 1. обустройство детской площадки на территории МКД ул. Геологоразведки, д. 1-4 | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Детей в МКД на ул.Геологоразведки нет. Жителям предложено участие в инициативном бюджетировании в 2024 |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Комсомольская, д. 1-2 ул. Комсомольская, д. 5 | - оборудование дренажного колодца для приема сточных вод по ул. Комсомольская, д. 1-2 - оборудование волейбольной площадки | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова | 1. Комсомольская, 5 – был запланирован на 2023 год Комсомольская 1-2 – запланированы на 2024 год 2. Предложено продолжить участие в проекте инициативного бюджетирования | - В связи с отсутствием бюджетных средств в 2023 году работы по ул.Комсомольской, 5 перенесены на 2024 год. Выполнение совместно с домами по ул. Комсомольская 1-2. |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 2. отсыпка дорог по ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. 1 Мая | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | 2. отсыпка дорог по ул. Новая, Гагарина, 1 Мая - запланировано на 2024 год |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 2. решение вопроса с обветшалым (дата постройки некоторых домов 1950-1960 года, соответственно износ этих домов составляет более 100%) жилым фондом, признание аварийными, снос | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В настоящий момент осуществляется переселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства СО 01.04.2019 № 208-ПП. Переселение домов, признанных аварийными позднее 2017 года, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | Мероприятия по признанию МКД аварийными осуществляются после обращения собственников жилых помещений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане могут получить консультацию по процедуре признания аварийными у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96 (Зуева М.Н.), а также в администрации МО Алапаевское по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб.№3. Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Строкинка | закончить приведение уличной сети электроснабжения поселка в нормативное состояние | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Дополнительно установлено 5 опор л/зл. Передач, СИП, светильники. На 2023 год сумма расходов 276 т.р. | Исполнено на 80%, завершение работ запланировано на 2024-2025 годы. Все линии электропередач п. Строкинка в 2024 году будут переданы ПАО «Россети Урал» (бывш. МРСК Урала) |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Набережная | ремонт колодца по ул. Набережная у д. 51 и д. 43 | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова |  | Запланировано на 2024 год |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. признать и перевести в аварийное жилье по ул. Береговая, д. 2. До 2023 года расселить и снести данный МКД 3. признание аварийными и расселение МКД по ул. К.Маркса, д. 68, 70, 74, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 до 2023 года | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Тресков А.А. | Переселение собственников домов №85, 89, жилых помещений происходит путем выплаты выкупной цены, из 14 жилых помещений находящихся в собственности проведен выкуп по 11 квартирам, две муниципальные квартиры переселены в 2022 году в новый МКД в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.56, корпус 1. - Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов аварийными осуществляются после обращения собственников жилых помещений в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. До настоящего времени заявлений от собственников домов: 68, 70, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 107 - не поступало. Дома: №97,105,103, 74 – признаны аварийными и подлежащими сносу позднее 2017 года. Переселение домов, признанных аварийными позднее 2017 года, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | 2. МКД пгт.Верхняя Си нячиха, ул. Береговая, д.2 признан межведомственной комиссией подлежащий капитальному ремонту. В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области в данном МКД отремонтирована крыша. На 2024 год в Краткосрочный план 2024-2026 включены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, также совместно с Управляющей компанией ООО «Реновация» процедура признания МКД аварийным и подлежащим сносу по адресу: пгт.Верхняя Си нячиха, ул. Береговая, д.2 доведена до граждан проживающих в данном доме. 3. Граждане, проживающие в МКД могут получить консультацию по процедуре признания аварийными у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96, Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. К.Маркса | 2. установка и обустройство детской площадки по ул. К.Маркса у д. 75 и д. 79. | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 г. инициативная группа граждан не сформировалась. Запланировано на 2024 год |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. установка водоразборной колонки в мкр. Простоквашино | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Жителям даны разъяснения по вопросу. Коллективных обращений жителей для заключения договоров в 2023 году не поступало | Работа будет проводится по мере поступления обращений |
|  |  |  | 2. проведение водоснабжения ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Жителям даны разъяснения по вопросу. Коллективных обращений жителей в 2023 году для заключения договоров не поступало | Работа будет проводится по мере поступления обращений |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. отсыпка и грейдирование ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | По улице Сосновая отсыпка и грейдирование произведены в 2023 | По ул. Рудакова и Ольховая запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 3. осуществление газификации мкр. Простоквашино с ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газовые сети в непосредственной близости к мкрн. для проведения догазификации имеются. Подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. При наличии технической возможности (пропускной способности таких трубопроводов) заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, при личном обращении в офисах (ГРО) АО «ГАЗЭКС», на портале «Госуслуг», или в МФЦ. | Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой, контролируется как на уровне Администрации, так и Министерства ЖКХ. Ежегодно формируются списки и отслеживается заключение договоров. При обращении граждан проводятся консультации. Со стороны Администрации осуществляется помощь во взаимодействии граждан с ГРО и органами соцполитики по получению компенсационных выплат. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горького ул. Калинина | обустройство асфальтобетонного тротуара по проулку от д. 11 по ул. Горького до д. 8 по ул. Калинина | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. установить баннер с фотографиями воинов-победителей, живших и на фронт из пос. Верхняя Синячиха | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | В 2015 году была проведена реконструкция памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на котором размещены памятные доски с фамилиями погибших в войне воинов и участниками ВОВ, умершими в мирное время (в пгт. Верхняя Синячиха более 1000 человек ушедших на фронт) | Установка баннера в составе 1000 фотографий невозможна. Варианты: - К юбилею Победы установить баннер с фото Героев СССР и кавалеров орденов Славы, на баннере разместить ссылку и QR-код интернет-ресурса, где будут размещены все 1000 фото участников ВОВ (аналог Бессмертного полка) - Установить в месте массового пребывания сменяемую экспозицию, где в течение юбилейного года-2025 будут показаны фото всех участников ВОВ (80-100 фото в месяц) |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Гоголя ул. Горького | признать и перевести в аварийные жилые дома по ул. Гоголя, д. 17, 24 и ул. Горького, д. 42, 43, 45, 47, 49, 51 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское, осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Заявлений от жителей данных домов в период 2021-2023гг. не поступало. | Гражданам, проживающим в МКД разъяснен порядок признания домов аварийными. Для решения вопроса необходимо личное участие собственников помещений. Граждане могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96 (Зуева М.Н.), а также в администрации МО Алапаевское по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб.№3 (Зуева МН.). Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. сделать освещение от ул. Кирова до ул. Гоголя через лесной массив | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. сделать освещение ул. Кирова 13, 16, 21, 31 |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 26, 33 ул. Бажова, д. 46, 48 ул. Горького | установить детские площадки во дворах домов 1. ул.Октябрьская, д. 26,33 - ул. Бажова, д. 46, 48 - ул. Горького (Бамовские дома) | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | - Оборудование и МАФ приобретены в 2023 году - и 3. Предлагается принять участие в проекте инициативного бюджетирования (местный бюджет) | - Установка запланирована на 2024 год |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | организовать стоянку для автомобильного транспорта по ул. Октябрьская, д. 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году не были выделены ЛБО | Расширение стоянки запланировано на 2024 год |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 7, 8 | установка детской площадки ул. Октябрьская между домами 7 и 8 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 году инициативная группа не сформировалась. Работа продолжится в 2024 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков, д. 24 | устройство детской площадки по ул. Горняков, д. 24 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 году инициативная группа не сформировалась. Работа продолжится в 2024 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Пролетарская ул. Черепановская | строительство детской площадки | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 году инициативная группа не сформировалась. Работа продолжится в 2024 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха дом культуры | строительство дома культуры | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обновляется ПСД для формирования заявки на участие в отборе по госпрограмме «Развитие культуры» | На контроле |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Чечулина ул. Уральская | ремонт колодцев | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная общеобразовательная школа | внутренний ремонт школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2650,0 т.р. (окна, двери) В 2023 году составлена сметная документация, направлены письма в МинФин СО и МинОбраз и МП СО о выделении дополнительных ЛБО в связи с предписаниями Роспотребнадзора (пищеблок) и Росгвардии (входная группу и эвакуационные выходы). | Выполнены в марте 2024г. работы по замене ветхих деревянных окон на окна ПВХ в пищеблоке на сумму 277,4т.р., |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная дом культуры | 1. внутренний ремонт в ДК 2. ремонт кровли | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы корректируются | Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха общеобразовательная школа №2 | 1. ремонт фасада здания | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В 2022г. проведена экспертиза здания для включения в федеральную программу на кап.ремонт. Получено заключение гос. экспертизы. В 2023 в МинОбраз и МП СО были направлены документы на включение в заявку Свердловской области на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках Госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2024-2026 годы (однолетний цикл реализации объектов) Письмом Министерства от 23.10.2023г. №02-01-81/14798 сообщено о непрохождении отбора. | В настоящие время ведутся работы по заключению договора с проектной организацией на внесение изменений в проектную документацию с учетом внесения ранее не предусмотренных видов работ по благоустройству территории, обеспечения требований антитеррористической безопасности и др., а так же готовиться заявка на строительство новой школы на 350 мест в Министерство образования и молодежной политики для включения в перечень перспективных объектов капитального строительства Свердловской области. |
|  |  |  | 3. ремонт спортзала | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова |  |  |
|  |  |  | 2. строительство стадиона | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 23000,0 руб. | Подготовлена ПСД на строительство стадиона. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Рабочий городок | расселение и снос аварийного жилья ул. Рабочий городок, д. 1-4 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2022 году из домов №2 и №4 переселены в новый 45-ти квартирный жилой дом по ул.Бажова, д.56, корпус 1. Из дома №1 переселено 5 квартир; 1 квартира – произведен выкуп у собственника; 1 квартира – на стадии выкупа. Из дома №2 – переселено 8 квартир; 2-е квартиры – приобретение на вторичном рынке (мероприятия ведутся); 1 квартира – будет выкуп у собственника; Из дома №3 – переселено 12 квартир; 2-е квартиры –произведен выкуп у собственников; 3-ри квартиры приобретены на вторичном рынке. | На исполнении Мероприятия по переселению граждан из домов №1,2,3 осуществляются по настоящее время. Дом №4 переселен полностью. Мероприятия по сносу домов (общий контракт) будут производиться после переселения всех граждан, проживающих в данных домах. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Плишкина ул. Союзов | капитальный ремонт участка автодороги ул. Плишкина от дома 54/1 до ул. Союзов, д. 87 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024 год |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Красина ул. Луговая | 2. строительство детской площадки ул. Луговая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Запланировано на 2024-2025 год при формировании инициативной группы |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 1. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 48 до дома 62 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Школьная от дома 8 до дома 13 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Союзов от дома 38 до ул. Осипенко, д. 84 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 29 до ул. Розы Люксембург, д. 111-113 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина ул. Набережная | отсыпка и грейдирование переулков между улицами Ленина и Набережная | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Представители собственников МКД | Смета составлена. В 2024 планируется частичное исполнение при наличии экономии от аукционов. | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина, д. 10 | обустройство детской площадки ул. Ленина, д. 10 (дополнительные МАФы, скамейки) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2024 году запланирована подготовка документов (собрание жителей, смета, коммерческие предложения) для участия в конкурсе инициативного бюджетирования. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Каменский | обустройство детской площадки (МАФы, скамейки или беседка) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование 125,0 т.р. 2022 – устройство веранды для проведения мероприятий, исполнено - октябрь 2022. | В 2023 году приобретен спорткомплекс мини Олимпик – 12,9 т.руб. Срок установки июнь 2024 г. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | 1. ямочный ремонт дороги в п. Новоямово | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Локальный сметный расчет на 500,0 т.р. | Запланировано на 2025 |
|  |  |  | 2. отсыпка полевой дороги в Староямово |  | Смета 113910763,0 р., нуждается в корерктировке в текущих ценах | Долгосрочный проект. Дорога на сельхозземлях, пока осуществлена только постановка на кадастровый учет |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | обустройство детской площадки | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 году инициативная группа не сформировалась, запланировано продолжение работы в 2024 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Ленина ул. Советская | грейдирование переулков между улицами Ленина и Советская | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета на 1 604 т.р. Исполнено частично в 2023 году | Планируется завершение в 2024 году при экономии от аукционов. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Советская | оканавливание и отсыпка дороги ул. Советская щебнем мелкой фракции | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Частичное исполнение в 2023 году на сумму 238,44 тыс. руб и 689,89 тыс. руб. | Планируется проведение работ в 2024 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво детский сад | 1. отчуждение земельного участка, относящегося к Толмачёвскому детскому саду (филиал МДОУ «Детский сад п. Заря») | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Земельный участок единый, требуется формирование двух земельных участков. | МДОУ «Заринский д/с» подали заявку на межевание участка с последующей передачей Толмачевской с/а |
|  |  |  | 2. обустройство спортивной площадки |  | Приобретение малых форм за счет субвенций в 2023-2025гг., в 2023 году лимиты ЛБО не изысканы | В работе |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво-пос.Дружба | подсыпка щебнем дороги, ведущей к роднику «Серебряный ключ» | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Внебюджетные источники Земли лесного фонда | В 2024 году планируется определить статус и принадлежность данной дороги (наличие в реестре лесных дорог и пр.) |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха сельская администрация | 1. ремонт пристроя у здания сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. ремонт кабинетов в здании сельской администрации |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. замена мебели в администрации |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха детский сад | замена оконных блоков в здании детского сада | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | ПСД и сметная документация готовы. На 2024 в бюджете предусмотрены средства в размере 726,9 т.р. | Исполнение запланировано в 2024 году. Подготовлен пакет документов в Управление закупок для проведения конкурентных процедур на сумму 726,9 т.р. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ГТС | ремонт гидротехнического сооружения | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | До июня 2022 года разработана ПСД с госэкспертизой. Ремонт донного водоспуска выполнен в 2023 году. Получено положительное заключение госэкспертизы. Направлена заявка в Минприроды СО. | Вопрос включения мероприятия по капитальному ремонту Нижне-Синячихинского гидроузла в Государственную программу будет дополнительно рассмотрен после защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ул. Немытовская, д. 4 | ремонт колодца ул. Немытовская, д. 4 | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова |  | В связи с выявленными необходимыми дополнительными работами ремонт перенесен на 2024 год. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино дом культуры | ремонт туалета в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обследование проведено, смета на сумму 793,6 т.р. будет откорректирована по текущим ценам | Запланировано на 2024 год при наличии ЛБО. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино ул. Новая | ремонт автодороги ул. Новая | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно проводится грейдирование. На 2024 год выделены средства на сумму 2 331 т.р. | Ремонт всей дороги возможен только после капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино административное здание | капитальный ремонт здания сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметный расчет имеется | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Яр | ремонт централизованного водоснабжения | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Оставшиеся сети водоснабжения приняты от СХПК «Путиловский» и переданы в МУП «Коммунальные сети» | На контроле. Производятся работы МУП «Коммунальные сети». |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Бучина | ремонт дороги в д. Бучина | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выделены средства на 2024 год на сумму 1 100 т.р. | Запланировано на 2024 год. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Путилова дом культуры | косметический ремонт в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета в разработке | Запланировано на 2024 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское общеобразовательная школа | 2. замена окон (120 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Составлена СД на суму 11300,4т. руб. проведена экспертиза. В 2022г. заменено окна - 3 шт на 195,1 т.руб. | Частичное исполнение планируется в 2024 году Проведены конкурентные процедуры на сумму 1400,0 т.р на замену оконных блоков в начальной школе - 16 окон, по итогам конкурса заключен контракт на сумму 684,59 тыс.руб. За счет сэкономленных средств, планируется замена окон в каб. физики и химии (Точка роста) – 9 окон |
|  |  |  | 3. ремонт полов |  | В 2022 составлена СД на сумму 1519,3 т.р. проведена экспертиза, в 2023 сметная стоимость актуализирована - 1675,4 т.р. | Проведены конкурентные процедуры на сумму 1675,4 т.р., по итогам конкурентных процедур заключен контракт на сумму 1149,74 т.р |
|  |  |  | 4. ремонт канализационной системы |  | 800,0 руб. Составлена СД в 2023г. | Запланирован ремонт в 2025г. при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. строительство школьного стадиона |  | 23 000,0 т.р. | По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Вопрос на постоянном контроле Администрации. На 2024 год в бюджете предусмотрены финансовые средства на ремонт спортивного зала в сумме 5342,64 тыс.руб. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | 1. ограждение территории детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2800,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МинОбраз и МП СО. | В соответствии с Дорожной картой утвержденной МинОбр и МП СО финансирование работ предусмотрено на 2025 |
|  |  |  | 2. замена окон (24 шт.) |  | 1200,0 т.р. | В 2023 г за счет средств резервного фонда Губернатора СО заменены 7 окон и устроены теплые полы. Оставшиеся окна к замене при наличии ЛБО в 2025г. |
|  |  |  | 3. спортивная площадка |  | 500,0 т.р. | Вопрос пока не рассматривался |
|  |  |  | - замена веранд |  | 900,0 т.р. В 2022 отремонтирована веранда №1 (инициативное бюджетирование) В 2023 году произведен текущий ремонт веранды №2 | На исполнении, при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Режевская, д. 6 | благоустройство центральной площади с.Кировское | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2022 году была подана заявка на конкурсный отбор в МинАПК, средства не выделены. В 2024 году будет вновь подана заявка на отбор по программе «Развитие сельских территорий» | При прохождении отбора – исполнение на 2024 |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Ленина, д. 2а | ремонт ключика | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета составлена в 2023 году, на 2024 год выделено ЛБО на сумму 388 т.р. | Запланировано проведение аукциона и производство работ в 2024 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, д. 26 | укрепление берега | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выполнено частично в 2022 году, на 2023-2024 год ЛБО не выделялось. | Вопрос о выделении ЛБО на 2025-2026гг. будет решаться в конце 2024 года |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, Дом культуры | 1. модернизация внутреннего освещения 2. благоустройство территории при ДК (асфальтирование) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета будет откорректирована в текущих ценах в 2024 году | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Зеленая | грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год - 360 т.р. | Координационным советом принято решение о переносе ремонта ул.Зеленая на 2024 год. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул.Совхозная,д.1 сельская библиотека | ремонт сельской библиотеки (замена окон, ремонт стен, напольных покрытий) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета на сумму 1 560 019,2 | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Восточный въезд | асфальтирование автодороги ул. Восточный въезд | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ориентировочная сметная стоимость до 8 млн. | Рассмотрение вопроса не ранее 2025 г. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, ул.Ленина | ремонт асфальтобетонного покрытия | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Школьная, д. 9/2 | ремонт помещения тира | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Требуется составление сметного расчета и определение источников финансирования проекта. | Возможные источники: инициативное бюджетирование (областной уровень при расширении направлений в 2024 году), федеральная программа государственно-частного партнерства «Бизнес-спринт: Я выбираю спорт» |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское с.Бобровка | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года). Объект газификации включается в программу при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений министерств необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей. | Долгосрочный проект. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос. экспертизы. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул. Ленина | асфальтобетонное покрытие | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2023 году сделан ремон въезда в д.Бобровка. Сумма контракта 2 011.9 т.р. | Исполнение работ при наличии ЛБО |
|  |  | д. Бобровка ул.Молодежная ул. Клубная ул. Зеленая | монтаж уличного освещения |  |  | Выполнено частично: ул. Молодежная ул. Клубная Запланировано на 2024 год. ул. Зеленая |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ФАП | 1. замена окон 4. оборудовать санузел (туалет) | АЦРБ М.В. Козлова | Подведен водопровод, сделано отопление | Частично исполнено, завершение работ в 2024 |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» (А.А. Тресков) |  | Выполнено частично. Оставшиеся работы запланированы на 2024-2025 годы. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | Грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | 1000,0 т.р. | В настоящее время исполнение невозможно из-за аварийного моста. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ряпосова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | Выполнено частично. Оставшиеся работы запланированы на 2024-2025 годы. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | ремонт дороги (центральный въезд от трассы в деревню) | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году средства не выделены | Запланировано на 2024-2025 год |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | обустройство детской площадки | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 году инициативная группа не собралась, работа будет продолжена в 2024 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Первунова сельский клуб | 1. завести воду в здание клуба 2. оборудовать туалетную комнату | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета в 2024 году будет откорректирована в текущих ценах | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань ул. Береговая ул. Центральная | 1. замена опор электроснабжения 2. монтаж уличного освещения | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметные расчеты будут корректироваться | Запланировано на 2025-2026 годы |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань | строительство моста через реку Нейва (с целью доступности для обрабатывания сельскохозяйственных земель) | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды В.В. Гулак, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в 2021 г. рассмотрено поручение Минтранса о включении проекта в региональную программу, не включен ввиду отсутствия экономической целесообразности. В 2022-2023 гг. от Администрации направлялись неоднократные повторные обращения, вновь отказано. | В 2024 году работа будет продолжена как с Минтрансом, так и с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Предлагается поднять вопрос по линии представительной власти (через ЗакСО и ГосДуму) |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское дом культуры | 1. озеленение территории голубыми елями между детской площадкой и парком Победы 2. установка новой закрытой сцены для проведения массовых мероприятий | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | по отрасли культура П. 2, 5, 6, 7, 9 – запланировано на 2025 год П.1 – в 20-23 году не реализовано, запланировано на 2024 год П.3 – планируется на 2025 год при наличии ЛБО | На исполнении |
|  |  |  | 3. приобретение и установка уличных тренажеров для людей пожилого возраста 5. новый системник (прошлый ремонту не подлежит) 6. поменять пол в зрительном зале (сгнил) 7. межкомнатные двери вместе с библиотекой (8 шт.) 9. приобретение переносной колонки для проведения уличных мероприятий | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова |  |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское сельская администрация | косметический ремонт здания администрации | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Работы в 2023 году выполнены - 122,9 т.р. ЛБО на 2024 год выделены на сумму 140 т.р. | Завершающие работы включены в план-график, к исполнению в 2024 г. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 1. пожарная безопасность с. Голубковское, не соответствуют ГОСТу подъездные пути, должны быть асфальтированы (нет пожарных водоемов д. Бунькова, д. Михалева) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Подъездные пути в Голубковском имеются, отсыпаны щебнем. В 2023 году обустроены подьездные пути к пожарному водоему п. Гаранинка. На 2024 год запланировано приобретение цистерны с монтажом в д.Бунькова. |
|  |  |  | 2. очистка пруда и дальнейшее благоустройство | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметная документация и проект запланированы на 2025 год | Необходимо согласование с Минприроды СО |
|  |  |  | 3. в отсутствие школьного стадиона при наличии 2 автобусов рассмотреть возможность подвоза на стадион в с.Невьянское | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Подвоз детей для уроков физической культуры невозможно реализовать при соблюдении действующих правил организации занятий. | Возможно рассмотреть организацию детей из с.Голубковское для участия в спортивных кружках и секциях во внеурочное время на стадионе с.Невьянское с доставкой школьными автобусами, но запросов от граждан не возникало. |
|  |  |  | 4. уборка горелых домов | обязательство собственников жилых помещений | Ведется разъяснительная работа с собственниками жилых помещений, план выполнения мероприятий 2023-2025 годы | На исполнении, планируется завершение в 2025 году |
|  |  |  | 6. в летний период нет места для купания населения | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году исследования воды Роспотребнадзором показали невозможность организации купания. После проведения мероприятий по исследованию воды в 2024 в р.Ница будет решаться вопрос по определению места купания. | На исполнении |
|  |  |  | 7. здание (совхозная контора) возможно ли выкупить муниципалитету для досуга населения (музей, клуб по интересам, спортивные тренажеры для населения). Главой Голубковской сельской администрации направлено письмо на имя Главы МО Алапаевское О.Р.Булатова №40 от 21.07.2022; на имя депутата Думы МО Алапаевское А.В.Кушникова №41 от 21.07.2022; | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | При наличии ЛБО и правоустанавливающей документации. Специалистами ЖКХ проведен визуальный осмотр, составлена дефектная ведомость, готовится смета стоимости ремонтных работ. Сумма ремонта составит не менее 15,0-18,0 млн. руб. | В 2023 возможности выделения лимитов ЛБО не было. В 2024 году вопрос будет рассмотрен в течение года в случае увеличения ЛБО. |
|  |  |  | 8. обустройство места для отдыха молодежи | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2024 году при наличии инициативной группы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ул. Садовая ул. Победы | 1. водопровод по ул. Садовая | - МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова |  | Исполнено частично. Силами жителей проведено водоснабжение на части улицы. |
|  |  |  | 2. Интернет по улице Победы 25 | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Обращений от жителей не поступало |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ОВП | оборудование стоматологического кабинета на ОВП (можно выездной) | АЦРБ М.В. Козлова |  | Не исполнено. Вопрос на рассмотрении |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 1. нет автомобиля и ставки водителя | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | На балансе числится 2 легковых автомобиля, требующих ремонта. В настоящее время ЛБО на ремонт отсутствуют. | Исполнение при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. ремонт крыши (замена шифера) |  | 900,0 т.р. | При наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. замена окон на первом этаже (8 шт.) |  | 450,0 т.р. | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | стадион |  | 23000 т.р. По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. | Вопрос на постоянном контроле Администрации, в т.ч. рассматриваются варианты участия в программах по линии Минспорта. |
|  |  |  | 6. не оборудовано место охранника (нет монитора видеонаблюдения, нет кабинки охранника) |  | 510,0 т.р. Монитор приобретен в 2023г. | В соответствии с категорией объекта (4 категория) оборудование комнаты охраны не предусмотрено |
|  |  |  | 7. ограждение территории школы (по предписанию Росгвардии) |  | В 2024 году выделены средства в сумме 4664,7 т.р. | Проведены конкурентные процедуры на монтаж ограждения территории школы и детского сада на сумму 7664,69,т.р., по итогам заключен контракт на сумму 5739,58 т.р. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское музей | 1. заменить входную зону (увеличить дверной проем, замена крыльца с подъездом для людей с ограниченными возможностями) 2. благоустроить дорожку к входу в музей 3. замена оконных блоков в музее (5 шт., 200,0х200,0) 4. замена окна на лестничной клетке 600,0х200,0 5. заложить 5 оконных проемов размером 100,0х200,0 6. ремонт крыши на здании 7. ремонт канализационной системы музея | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Здание принадлежит МОУ «Заринская СОШ», с которой МУК «ВСМО» (музейное объединение) заключили договор о безвозмездном пользовании. В связи с этим затраты на ремонт не принадлежащего учреждению культуры имущества будет иметь характер нецелевого использования бюджетных средств. | На исполнении. Рассматривается вопрос о внесении изменений в договор безвозмездного пользования или выделении средств на ремонт Управлением образования. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | п. Гаранинка | ремонт автодороги с. Голубковское - п. Гаранинка | АО «Свердловскавтодор» | Дорога регионального значения. С момента строительства в 2014 году АО «Свердловскавтодор» проводятся работы по текущему содержанию дороги. Последнее грейдирование летом 2023, приведена в нормативное состояние. | На исполнении Администрацией осуществляется взаимодействие с АО «Свердловскавтодор». |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское детский сад | 1. ремонт или замена кровли детского сада 3. замена окон на стеклопакеты (5 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 800,0 т.р. Комиссией не выявлена необходимость ремонта, частичный ремонт в 2020 году | Финансирование на 2024 год не запланировано |
|  |  |  | 4. ремонт и замена тротуаров по участку д/с |  | 275,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. замена дверей пищеблока и музыкального зала на металлические (2 шт.) |  | 350,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. замена старых труб водопровода в подвале детского сада на пластиковые |  | 150,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 8. ремонт пола в музыкальном зале |  | 260,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 9. капитальный ремонт пищеблока (пол, вытяжка, стены) |  | 100,0 т.р. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Бунькова | 1. обустройство детской площадки | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Планируется запуск инициативного проекта в 2024 году |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Михалева | установка нового памятника и обустройство парка (старый памятник сгнил) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Подготовлена сметная документация и проект | Запланировано на 2024 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года). Объект газификации включается в программу при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений министерств необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей. | Долгосрочный проект. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | строительство жилья для молодых специалистов | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова |  | Улучшение жилищных условий молодых специалистов реализуется путем предоставления социальных выплат (приобретение либо строительство) заявителям. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское дом культуры | 2. ремонт крыши котельной (замена стропил и кровли) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2. - Смета ремонта крыши в разработке. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское общеобразовательная школа | 3. укладка резинового покрытия на площадке Воркаут | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1290,0 т.р. в 2023г. составление СД | Из-за отсутствия ЛБО работы на 2024 г. не предусмотрены |
|  |  |  | 4. устройство а/бетонного покрытия проезжей части вдоль школьного стадиона |  | 2000,0 т.р. в 2023г. составление СД |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | ремонт строения водонапорной башни (частичная замена кирпичной кладки верхних разрушенных рядов и устройство отмостки) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Специалистами МКУ «УЖКХ, С и ООМС» составлены дефектная ведомость и локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ строения водонапорной башни. | При наличии ЛБО на 2024-2025гг. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | решение вопроса по привлечению на территорию АЗС | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Отработано несколько вариантов размещения в течение 2022-2023 года, переговоры с несколькими инвесторами, инвесторам экономически не выгодно | Вернуться к решению вопроса при изменении экономической ситуации |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское пер. Молодежный ул. Ленина | монтаж уличного освещения с установкой электоопор | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметы подготовлены. | Запланировано на 2024-2025 годы. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское, пер. Молодежный, д. 5 | укладка резинового покрытия на детской площадке | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Частичное исполнение (на площадку завезен песок, утрамбован). | Срок укладки покрытия площадки перенесен с 07.10.2023 на 15.06.2024 |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Кирова ул. Советская ул. Новая | 1. ремонт а/бетонного покрытия по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Новая. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Исполнено частично: (подъезд к ДОУ и водоотведение). | На 2024 год выделены ЛБО для ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова. На ул.Новая – 2025-2026 годы На ул.Советская – 2026-2027 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | 1. капитальный ремонт и благоустройство территории Мемориала война погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Данные о финансовой потребности направлены в МинЖКХ, ожидается выделение средств в рамках подготовки к 80-летию Победы в ВОВ | Запланировано на 2024-1 полугодие 2025 года |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Набережная 38 км. трассы г. Алапаевск – г. Ирбит | капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения: 2. «Поповский ключик» | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Источник передан в МУП «Коммунальные сети» | Планируется на 2024-2025 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи сельский клуб | 1.ремонт потолка | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обследование проведено, подготовлена смета на сумму 543,4 т. р. | Запланирован на 2024 г. при наличии средств от экономии на аукционах |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи ул. Победы | продолжить ремонт а/бетонного покрытия дороги ул. Победы | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | На 2024 г. выделены ЛБО 900,0 т.р. | Запланировано выполнение до 2025 года |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино общеобразовательная школа | строительство школьного стадиона. | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Проведены геологические и геодезические работы на сумму 99,0 т.руб. Примерная стоимость ПСД 23000,0 т.р. | По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Вопрос на постоянном контроле Администрации. Возможна подача документов на отбор на 2025г. при условии привязки типового проекта |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино дом культуры | 1. частичный ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета имеется на сумму 588,8 т.р. | Запланировано на 2024 год |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | частичный ремонт дорог в населенном пункте | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году не производился | Запланирован на 2024-2025 |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино музей | 1. ремонт фасада музея 2. ремонт пристроя музея под ремесленную мастерскую | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы имеются, актуализируются в текущих ценах | Запланировано на 2024-2025 гг. при наличии ЛБО |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Бутакова | 1. строительство детской площадки 2. строительство спортивной площадки 3. ремонт помещения под занятия спортом | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 инициативный проект не реализован. Запланирован на 2024-2025 годы |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Организуется перевод детского сада в здание школы, с оборудованием на 1 этаже 2 группы д/с с прачечной и небольшим спортивным залом выполнена ПСД 400,0т.р. Сметная стоимость работ в ценах 2021 года 9774,23 тыс.руб. В 2023 году актуализирована сметная стоимость – 12929,4 т.р. | В управление закупок направлен пакет документов на проведение капитального ремонта помещений Клевакинской ООШ для размещений детского сада на сумму 6389,25 т.р., так же готовится пакет документов на проведение конкурсных процедур на приобретение мебели, постельного белья, посуды, игрушек, МАФы. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино ФАП | ремонт ФАП | АЦРБ М.В. Козлова | Капитальный ремонт проведен в 2009 году. На 2024-2025 год ремонт не планируется | Рассмотрение вопроса о выделении средств на 2026-2027 год будет рассмотрен в 2025 году. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 3000,0 т.р. В 2021г. заменены окна. Кровля без протечек и система отопления работает без замечаний. В 2023 направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. | В соответствии с Дорожной картой в феврале 2024 проведены работы по монтажу речевого оповещения - 400 т.р. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | газификация | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенного пункта может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (1,8-2,0км), Для начала работ по газификации населенного пункта необходимо: - получить технические условия на газификацию населенного пункта в ГУП СО «Газовые сети»; - выполнение топографических и гидрогеологических изысканий на трассе общей протяженностью около 4,5 км (стоимость работ порядка 1,0-1,5млн.руб.); - выполнение проектных работ на линейный объект протяженностью около 6,0 км (стоимость работ порядка 3,5-4,0млн.руб.); - получение положительного заключения Госэкспертизы проекта (стоимость порядка 0,6млн.руб.); Итого необходимо в МБ на начало работ: 4,5-5,5 млн. руб. | Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу, при получении положительного заключения Министерства экономики и инвестиций Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское дом культуры | ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета имеется на сумму 596,96 т.р. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | Ремонт центральной дороги | Костинская сельская администрация | Ремонт частично выполнен | Окончание работ (заезд в с.Ярославское) запланировано на 2024-2025 |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. организация работы по газификации | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газопровод заходит в населенный пункт. Работа по газификации организована - ведется разработка проектной документации силами инвестора, заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве. | На исполнении |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. капитальный ремонт асфальтированных автомобильных дорог 2. оказать содействие в решении вопроса по дороге на кладбище | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов | П. 1 2022 частичное проведение работ (997,6 т.р.), 2023 год – работы продолжены (747,8 т.р.); 2024 год – работы запланированы, средства выделены | П.1. Завершение работ в 2025 году П.2. Дорога проходит по сельскохозяйственным земельным участкам, находящимися в частной собственности. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. организация работы по газификации | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Ведется разработка проектной документации силами инвестора, заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве. | Газопровод заходит в населенный пункт |
|  |  |  | 2. Отсутствует источник централизованного водоснабжения. | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | Ремонт колодца запланирован на 2024 год Родник запланирован на 2025 год в рамках инициативного бюджетирования | Ремонт в 2024 году при наличии ЛБО со 2 квартала |
|  |  |  | 5. оказать содействие в оборудовании детской площадки возле Вогульского сельского клуба. | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование Земельный участок под детскую площадку выделен в д.Вогулка по ул.Центральной около памятника участникам ВОВ. В наличии смета на 677,0 руб. Собирается пакет документов. | Запланировано на 2024 год |
|  |  |  | 9. утвердить на заседании Думы старост в малых населенных пунктах | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Решение Думы от 30.03.2023 №204 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования Алапаевское» | В 1 полугодии 2024 г. запланирована процедура проведения сходов граждан по выборам старост и представление на утверждение на заседание Думы |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проведены работы по замене 8-ми опор, дельнейшее взаимодействие с Ростелекомом ведется | На исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 2. подвесной мост через р. Реж (решить его судьбу) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | П.2 2022 год – произведен ремонт 2023 год – признан бесхозяйным имуществом. 2024 год – принятие в муниципальную собственность | На исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово ФАП | ремонт фасада здания больницы | АЦРБ М.В. Козлова | Участие в программе модернизации 3 000 т.р.. Смета ООО «Гип-хаус». Работы произведены с огромными замечаниями. Иск АЦРБ удовлетворен Арбитражным судом, идут работы по взысканию средств. | При взыскании средств с подрядчика они будут направлены на устранение недостатков ремонта |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово дом культуры | 1. ремонт фасада здания ДК 2. ремонт пожарных выходов 3.ремонт заднего крыльца | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В рамках нацпроекта пройден конкурсный отбор на ремонт Коптеловского ДК в 2023 году. В соответствии с приказом Минкульта СО от 03.02.2023 средства не выделены. На 2024 год была подана заявка об увеличении расходных полномочий, выделены средства (около 12 000 т.р.) | Запланировано на 2024 год |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. асфальтирование основных дорог ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Красных Орлов | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2024 году частичный ремонт улицы Ленина на сумму 1,8 млн руб. Грейдирование дороги ул.Красных Орлов | П. 1. Составлена смета на ремонт ул.Ленина на 8,0 млн.руб. |
|  |  |  | 3. строительство тротуара в пер. Крупской от въезда в с. Коптелово |  | В 2024 году запланировано устройство тротуара на сумму 417,0 тыс.руб | Аукционная документация подготавливается |
|  |  |  | 4. ремонт дороги до кладбища |  | 65,0 т.р. Произведен частичный ремонт в 2022 году. | Продолжение работ при наличии экономии бюджетных средств |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское общеобразовательная школа | 1. капитальный ремонт здания СОШ | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Необходима разработка ПСД. Из-за отсутствия финансирования работы по обследованию здания и подготовки сметы на капитальный ремонт в 2023 выполнены не были (необходимая сумма 1 100 т.р.) | Вопрос подготовки документов на капремонт будет рассматриваться при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. строительство спортивной площадки | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2022 год - 5000,0 т.р. В ОО на балансе два автобуса, предложено организовать рейсы на стадион с. Коптелово | На 2024 год финансирование не запланировано |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское детский сад | газификация детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | ПСД в наличии. В бюджете на 2024 год предусмотрены финансовые средства на монтаж блочной газовой котельной, устройство наружных сетей, подключение системы теплоснабжения здания детского сада к котельной в сумме-3500,0 т.р. | Подготовлен пакет документов для проведения конкурентных процедур на сумму 3300, т.р. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | капитальный ремонт асфальтных дорог | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское В.В. Гулак | Сметы в наличии. Выполнен ремонт дороги по ул. Энтузиастов. По ул. Мира в 2023 году дважды был объявлен аукцион - не состоялся. В 2024г запланировано асфальтирование дороги по ул.Мира 863,7 тыс руб | На исполнении. На 2024 формируется конкурсная документация Продолжение работ в 2025-2026 |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 |  | 4. оказать содействие в решении вопроса по содержанию детской площадки, площадки для отдыха | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Вопрос не решался | Запланировано на 2024 год |
|  |  |  | 5. перевести на газовое отопление бюджетные организации (д/сад, школа, с/администрация, ДК, ФАП) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2024 году перевод на газ Ялунинского детского сада, стоимость строительства – 3,0 млн. рублей. Школа – получены технические условия от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта – Ялунинская СОШ, разработка ПСД в 2024 году, Ориентировочная стоимость строительства – 4,5- 5,0 млн. рублей. Клуб - Необходимо получение технических условий от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта, а также разработка ПСД, стоимость – 500,00 тыс.руб. | Частичное исполнение на 2024 (д/сад) и 2025 (школа) гг. ФАП и сельская администрация пока не планируются |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 1. в селе нет централизованного водоснабжения. Родник и колодец нужно поставить на учет и просить в области деньги на их обслуживание 2. необходимо строительство пожарных водоемов возле школы и детского сада | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | П.1.Работы ведутся П.2. Начаты работы в 2022 году, на исполнении | П.1 полное исполнение планируется на 2025 г. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В августе 2022 года проведены работы по замене 8 опор. В 2023 году работа продолжена. На контроле. | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы, ул. Молодежная, д. 17 ФАП | 2. осуществление капитального ремонта данного здания | АЦРБ М.В. Козлова |  | П.2 – не исполнен. Здание бывшего ФАП временно передано под магазин ИП Халеминой Р.Г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Береговая, ул. Молодежная | ремонт дорожного полотна ул. Береговая, Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | По ул. Береговая д. Таборы заменено водопропускное сооружение. В 2023 произведен ремонт части дороги ул.Береговая в д.Таборы. В 2024 г запланирован ремонт дороги ул.Молодежной | Окончание работ в 2024 |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы | устройство съездов для контейнеров с площадок под ТКО | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году частично исполнен | Окончание работ в 2024 году |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Молодежная | ограждение детской площадки по ул. Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году ЛБО не выделены | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Победы | Оборудование источника водоснабжения по ул. Победы (сетей централизованного водоснабжения по ул. Победы нет). | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД 2024 год | - Включение в план на 2025 год. - При наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | оборудование источника водоснабжения вблизи ФАПа. | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД 2024 год | - Включение в план на 2025 год. При наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | включение в межпоселковый маршрут движения автобуса Деево-Алапаевск заход д. Исаково и с. Коптелово | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и ООС В.В. Гулак | Направлялись запросы в Алапаевское АТП, проводились консультации. В маршрут движения автобуса Деево - Алапаевск изменений в ближайшее время не предусмотрено. Экономически нецелесообразно. |  |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | 1. оборудование детской площадки | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Ведется сбор документов на участие в проекте инициативного бюджетирования на 2024год. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | ремонт подъезда к д. Исакова и дорожного полотна в проулках между ул. Верхней, ул. Средней и Нижней улицей | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году произведен ремонт подъезда в д.Исакова. | На исполнении Завершение планируется на 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | 1. благоустройство памятника | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Разработана ПСД Имеется смета на 43628,0 рублей. В бюджет 2023 года не включено по причине отсутствия финансирования. Подана заявка на финансирование по линии Министерства ЖКХ к Юбилею Победы | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет ул. Школьная ул. Советская | ремонт ул. Школьная, ул. Советская (автодороги являются частью школьного маршрута) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское | На 2024 год ЛБО не выделены | Перенос сроков на 2025-2026 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет сельский клуб | 2. строительство туалетов 3. подвод водоснабжения | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2,3 –смета имеется на сумму 672,03 т.р. | Запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет сельский клуб | 1. замена дверей (главный вход) 2. строительство уличной сцены. | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 1. Двери заменены в 2023 году, проблема с открыванием дверей связана с устройством фундамента (выпучивание в районе порога) 2. Запланировано в 2025-2027гг. при наличии ЛБО | 1. После оттаивания грунта будет проведено обследование входа для устранения дефектов 2. Сметы в разработке |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет ФАП | 3. открытие зубного кабинета | АЦРБ М.В. Козлова | В 2024 исполнение не планируется | Будет направлен запрос в АЦРБ о планах на 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет тренажерный зал | 1. капитальный ремонт помещений тренажерного зала | МКУ «Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское» И.А. Ермаков | П.1. При наличии ЛБО 2024 год (лето) | Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. замена окон |  |  | Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. приобретение тренажеров для развития выносливости (кардио) |  |  | Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | строительство парковой зоны | Штоколок В.С., Самоцветная сельская администрация + инициативная группа | Инициативное бюджетирование | Инициативная группа в 2023 не собралась. Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | 1. ремонт сети водоснабжения | МУП «Коммунальные сети» Н.С. Малкова | Необходима замена 170 метров сетей водоснабжения, работы будут выполнены совместно с ОАО «ОТСК» от дома № 1 до котельной по ул. Курортной. Остальная сеть в нормативном состоянии. Замена сетей водоснабжения в 2023 не производилась, в связи с тем, что сети холодного водоснабжения проложены спутником к сетям теплоснабжения, а теплосетевая организация АО «ОТСК» в 2023 году работы на данном участке не выполняли. | Исполнение перенесено на 2024 год. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | Постановка дворовых асфальтобетонных дорог в муниципальную собственность с последующей передачей в УК или сельскую администрацию с последующим проведением ремонтных работ (ул. Центральная 1 – 6, ул. Центральная 3 – 5, ул. Центральная СК – 5) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское В.В. Гулак | Проведено межевание дорог 2022 год На ремонт дороги у дома по ул. Центральная д. 5, разработан сметный расчет 1300,0 т.р. в ценах 2022г В 2023 г. смета актуализирована. Выделены ЛБО на 2024 | Исполнение в 2024, аукционная документация подготавливается |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха ФАП | 1. капитальный ремонт ФАПа 2. ремонт крыши | АЦРБ М.В. Козлова | В планах Минздрава на 2024-2025 объект не присутствует | Запланировано после 2025 года |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | ремонт моста через р. Шакиш по ул. Н.Подкина | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Ремонт моста не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1. асфальтирование дороги ул. Ленина 2. профилирование улиц ул. Набережная, Лесная, Октябрьская, Молодежная, Береговая, Колхозная, Зеленая, Копейская, Николая Подкина, Красных Орлов | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году не выполнено | Планируется частичное исполнение в 2024 г., далее – на 2025-2026 при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации и Правительства СО, осуществляется взаимодействие с ГРО. Необходимо участие населения. | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково ФАП | 1. капитальный ремонт 2. замена кровли 3. подключение к сети интернет | АЦРБ М.В. Козлова | 2022 На обслуживании 54 жителя. Капитальный ремонт здания не планируется. | Не исполнено. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | 1. благоустройство памятника в с. Гостьково | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год - выполнен косметический ремонт на сумму 30000,0 руб. Подана заявка на финансирование по линии Министерства ЖКХ к Юбилею Победы | Планируется исполнение до 2025 г. |
|  |  |  | 2. оборудование детской площадки |  | Инициативное бюджетирование | Инициативная группа в 2023 году не собралась, на 2024 год пока также не планируется |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига ул. Победы ул. Мира | 1. отсыпка и градирование дороги ул. Победы | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  |  |  | 2. профилирование дороги по ул. Мира |  | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига | 1. установка детской площадки | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование. Встреча с населением проведена в конце 2023 года. Не пришли к единому мнению по месту установки детской площадки и под вопросом участие в инициативном бюджетировании. | На исполнении Встреча с нициативной группов й в 1 квартале 2024 |
|  |  |  | 2. решить вопрос с постоянной работой ламп уличного освещения (очень много денег тратится на замену). |  | Ведутся работы по замене ламп на светодиодные светильники. | На исполнении. Замена ламп и фонарей уличного освещения проводится по мере перегорания. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. газификация домов в д. Косякова | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой, контролируется как на уровне Администрации, так и Министерства ЖКХ. Подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. Часть домовладельцев получила документы, часть домовладельцев работает с документами (оформляет жилые дома и земельные участки). | Работа идет в плановом режиме, бюджетных вложений не требует. Со стороны Администрации осуществляется помощь во взаимодействии граждан с ГРО и органами соцполитики по получению компенсационных выплат |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. профилирование дороги на ул. Строителей, Садовая, Кирова, Молодежная в д. Косякова. | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2026 годы |
|  |  |  | 3. асфальтирование дороги ул. Октябрьская |  |  | Запланировано на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево | профилирование дорог по ул. Мостовая, Свободы, Первомайская, 8 марта | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево общеобразовательная школа | 3. корт | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1300,0 т.р. Необходимо составление ПСД. Предложено в 2024г. подать заявку на область по инициативному бюджетированию. | Финансирование на 2024 год не предусмотрено. |
|  |  |  | 4. выполнение предписаний надзорных органов |  | Проведена частичная замена оконных блоков (12 шт.). В бюджете на 2024 год предусмотрено: -монтаж защитного ограждения - 4370,75 т.р.; - замена деревянных оконных конструкций на окна ПВХ – 650,0 т.р.; -оборудование комнаты охраны – 750,0 т.р.; -монтаж речевого оповещения – 998,9 т.р.; | Выполнены работы по замене ветхих окон на сумму 650,0 т.р, оборудована комната охраны с заменой входной группы и устройством видеодомофона на сумму 650 т.р., заключен договор на монтаж речевого оповещения и проведены конкурентные процедуры на сумму 3562,0 т.р. |
|  |  |  | 6. частичная замена отопления |  | Составление проекта и СД в 2024г. | В настоящие время система отопления в нормативном состоянии. При наличии ЛБО замена в 2025г. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево Дом культуры | 1. освещение дома культуры по всей территории 2. оборудование летней сцены и посадочных мест 3. оборудование стоянки у ДК 4. ограждение территории металлическим забором | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы в разработке | Запланировано на 2024 г. в случае экономии бюджетных средств, на 2025 гг. при наличии ЛБО |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево детский сад | 1. замена электропроводки в здании детского сада (есть проект и смета) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Выполнен проект. Сумма СД 2066,14 т.руб. Средства на 2024 выделены | В Управление закупок направлен пакет документов на сумму 2066,14 т.руб. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево музей | 1. увеличение площадей для музея | Начальник МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Увеличение площади музейных помещений в данный момент невозможно, так как вблизи находятся частные жилые дома | На контроле |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ОВП | 1. нет врача 2. работа физ. кабинета, со ставкой медсестры 4. текущий ремонт внутри здания, не было ремонта с 2005 года 5. замена стиральной машины 6. нужен дополнительный медицинский шкаф с полками для размещения амбулаторных карт | АЦРБ М.В. Козлова |  | П. 1,2,4,5,6 -запланировано на 2024 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации и Правительства СО. осуществляется взаимодействие с ГРО. Необходимо участие населения. | На исполнении Ведется работа с ООО «Деевское» по разработке документации на внутриполесковый газопровод |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 1. асфальтирование дорог в с. Деево по ул. Садовая, Мира, Ленина, Кирова, Чапаева, Юбилейная | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проведено частичное асфальтирование части дороги по ул. Садовая - 1 275,1 т.р. Проведено грейдирование по ул. Мира, Садовая - 1 791,6 т.р. В 2023 частичное асфальтирование ул.Мира - 2 299,0 т.р | Продолжение работ запланировано на 2024-2026 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 2. асфальтирование дороги между Деево и Раскатихой (школьный маршрут) |  |  | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. профилирование дорог с добавлением щебня с. Деево улицы: Молодежная, Пушкина, Октябрьская, Чистякова (с заменой водопропускной трубы), Первомайская, Азина, 8 Марта, Нагорная, Новая, Свердлова. |  | По ул. Чистякова проведена замена водопропускной трубы – 179,2 т.р. Частично произведено профилирование с добавлением щебня по ул.Мира в с.Деево | Частично исполнено Продолжение работ запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. асфальтирование дороги в п. Маевка по ул. Ленина |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  |  |  | 5. строительство тротуаров вдоль дорог (с. Деево, ул. Ленина) |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. Перенос сроков. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 2. благоустройство Родника в с. Деево по ул. Чистякова. | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  |  |  | 3. благоустройство береговой линии в с. Деево |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  |  |  | 5. разработка проекта памятника и установка |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево музей | 1. благоустройство сквера Музейного 2. дополнительное помещение для создания новых экспозиций 3. введение дополнительных ставок 4. огораживание территории музея 5. установка интернета 6. развитие музейного маршрута | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 1, 4 - сметы разрабатываются. - Денежные средства на приобретение дополнительного помещения в бюджете на 2024 год не запланированы. 5. Рассматривается возможность установки интернета Ростелекомом. 6. Маршрут разрабатывается. | П. 1, 2, 4 - запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО П. 5 – ориентировочно 2026 г. П. 6 – на исполнение в 2024 году |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | благоустройство парка «Перекресток» (озеленение, устройство ограждения, установка сцены, устройство парковки, устройство спортивных площадок, устройство освещения всей территории парка) | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 90,00 т.р. - в 2022 году Из 170 метров ограждения обустроено 20 метров. Проведена уборка деревьев. 600,0 т.р - в 2023 году построена сцена | Работы будут продолжены в 2024-2025гг. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево детский сад, помещение для занятий спортом для взрослого населения. | 1. замена оконных блоков | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2846,0 т.р. Проведена частичная замена на сумму 500,0 т.р. в 2022г. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО. В бюджете на 2024 год предусмотрены финансовые средства в сумме 600,0 т.р. | На исполнении |
|  |  |  | 4. составление проектно- сметной документации: 1) на систему отопления |  | 1200,0 т.р. Исполнение мероприятий запланировано на 2024-2025 годы | На исполнении |
|  |  |  | 2) на замену кровли на двухэтажном здании детского сада, с пристроем |  | Разработка ПСД запланированы на 2024 год | На исполнении |
|  |  |  | 3) на ограждение территории вокруг детского сада |  | 3417,36 т.р. 2023 году направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО, согласовано выделение средств в 2025 | В соответствии с утвержденной Дорожной картой работы запланированы на 2025 год |
|  |  |  | 5. замена электропроводки |  | Разработана ПСД 2579,3т.р. Выделены средства на 2024 г. | В Управлении закупок направлен пакет документов на проведение конкурентных процедур на сумму 2579,3 т.р |
|  |  |  | 6. замена кровли |  | Составление СД в 2024 году. По составлении проектно-сметной документации будут направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО на 2025 год. | В бюджете 2024 г. ЛБО не предусмотрены |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево ОВП | 1. замена канализационной системы 2. частичная замена пола (в кабинетах и коридоре) 5. косметический ремонт внутри здания ОВП | АЦРБ М.В. Козлова | В 2023 году Минздравом СО принято решение о проведении капитального ремонта Деевского ОВП | Капитальный ремонт здания ОВП запланирован на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево дом культуры | 1. ремонт зрительного и танцевального залов ДК 2. ремонт туалетов в ДК 3. установка сцены в парке для проведения культурно-массовых мероприятий 5. замена электропроводки | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы в 2024 году будет пересчитаны в текущих ценах, направлены заявки в МинФин, МинКультуры для увеличения расходных полномочий | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево школа | 1. выполнение требований надзорных органов | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В 2022г.на 600т.р выполнен - монтаж автомат. пожарной. сигнализации, на 600т.р. выполнен - монтаж системы речевого оповещения выполнена На 2024 год предусмотрены финансовые средства: монтаж ограждения -1752,3 т.р.; - модернизация видеонаблюдения – 260,76 т.р. | На исполнении. |
|  |  |  | 3. асфальтирование участка от школьного стадиона до школы |  | СД составила 600,0 т.р. При наличии ЛБО в 2025г. | На исполнении |
|  |  |  | 4. пристрой медицинского кабинета |  | Для выполнения ремонтных работ по пристрою медицинского кабинета необходимо разработать проект, сумма проекта 400,0 т.р. В настоящее время в связи с уменьшением численности детей возможно оборудование помещения в школе, без процедуры лицензирования кабинета. | На исполнении |

Приложение №2

Информация о выполненных наказах избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденных Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

(снять с контроля)

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование, объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Советская | ул. Советская, д. 10, решить вопрос по бесхозяйному жилью. | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | ул. Советская, д. 10 - МКД (16-ти кв.), зарегистрированы права собственников - граждан |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково, ул.Комсомольская, д. 5 | 2. оборудование баскетбольной площадки на спортивной площадке, расположенной напротив ул. Комсомольская, д. 5 | Бубчиковская сельская администрация Инициативное бюджетирование | По данному адресу находится детская площадка. Установка дополнительного оборудования выполнена в 2023 году (сумма 2х проектов 200.0 т.р.) |
|  | Булатов О.Р., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 1. ремонт дороги к ФАПу | Бубчиковская сельская администрация | Выполнено в 2023 году. 99,0 т.р.+180 т.р. |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Калинина | ремонт дороги по ул. Калинина (участок) | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Выполнено в 2023 году. Сумма контракта 1 505 т.р. (вкл. участки ул.Красина, Металлургов) |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | отсыпка и грейдирование ул. Калинина (участок), ул. Бажова | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Ремонт ул. Бажова выполнен в 2022 году, стоимость работ 433, 1 т.р. Восстановление профиля участка дороги на ул. Калинина в 2023 году |
|  | Чиж И.Н., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. К.Маркса | Обкоска территории в летний период. | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Обкоска тротуаров, дорог и детских площадок производится ежегодно |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 3. сделать освещение ул. Гоголя, д. 15, 17, 19, 24, 26 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Выполнено в 2023 году. Общая сумма контракта на освещение 489.4 т.р. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького | 1. грейдирование и отсыпка дорог | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Ул. Гоголя и Горького отремонтированы в июле 2022 года. Грейдирование ул. Кирова сделано в 2003 году. Общая сумма контрактов – 819 т.р. |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт дорожного полотна ул. Октябрьская, у дома 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Выполнено в 2023 году. Сумма контракта 151,5 т.р. |
|  | Бычкова О.Н., депутат по избирательному округу №5 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков | строительство асфальтированной дороги по ул. Горняков, д. 70 (новостройка) до д. 78 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Выполнено в 2023 году. Сумма контракта 5 565,9 т.р. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 4. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Красина от дома 16 до дома 22 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | В 2023 году сделан ремонт ул. Красина от д. 17 до д. 25. |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | 1.Обустройство асфальтированной стоянки между МУК «Центральный Дом культуры» и МОУ «Заринская СОШ»; | Толмачевская сельская администрация | Работы выполнены в 2023 году. сумма контракта – 3 565,6 т.р. |
|  |  |  | 2.Тротуар к школе |  | Выполнено. 300,0 т.р. – в 2022 году 424,6 т.р. –в 2023 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка | Строительство детской площадки | Кировская сельская администрация | Выполнено в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования. Сумма контракта 249.1 т.р. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | ремонт забора на кладбище | Костинская сельская администрация | Исполнено в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования. Сумма контракта 244,5 т.р. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 5. замена эвакуационных дверей (по предписанию пожарных) | Управление образования Администрации | Выполнено в 2023 году. 502,0 т.р. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Бунькова | 2. памятник д. Бунькова (обустройство парка и дорожки до памятника) | Инициативное бюджетирование | 851.6 т.р. Благоустройство проведено по проекту инициативного бюджетирования в 2023 году. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское дом культуры | 4. введение отдельной ставки дворника, обслуживающего всю территорию сельской администрации |  | Исполнение невозможно (нецелевое расходование средств) |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино | строительство детской площадки | Костинская сельская администрация | Исполнено в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования. 300,0 т.р. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 8. вынести на заседание Думы вопрос по организации работы с заброшенными домами | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | В плановом режиме идет работа в рамках 518-ФЗ по работе по снятию с кадастрового учета несуществующих объектов, ведется работа по регистрации прав. Отслеживается Росимуществом в еженедельном режиме. Предлагается включить вопрос в повестку любого заседания Думы, Администрацией информация будет представлена. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 2. вынести на заседание Думы вопрос по организации работы с заброшенными домами |  |  |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. оформление документов на железобетонный мост через р. Реж и передача его в собственность | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | Документы оформлены, объект принят в областную собственность в 2023 году |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 3. вынести на заседание Думы вопрос о передаче памятников в учреждения культуры | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | Памятники переданы в управление территориальных органов Администрации |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 2. оборудование спортивной площадки | Инициативное бюджетирование | В 2023 году реализован проект «Оборудование специализи-рованной спортивной зоны для активного отдыха людей различных возрастных групп» – 577,7 т.р. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1. благоустройство памятника в с. Раскатиха | Деевская сельская администрация | 2022 год – косметический ремонт на 20000,00 руб. Проведен капитальный ремонт в 2023году: 500,0 т.р местный бюджет; 200,0т.р из резерва Правительства СО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха детский сад | 1. оборудование логопедического кабинета и введение ставки логопед | Управление образования Администрации МО Алапаевское | Проведен анализ численности детей и посещаемости учреждения. При наличии 9 детей, введение ставки логопеда невозможно. Логопедический кабинет открыт в Самоцветском д/саду, в Арамашевском д/саду имеется автобус и легковой транспорт, возможен подвоз детей и/или специалиста. |
|  |  |  | 2. ремонт теплых полов | Управление образования Администрации МО Алапаевское | Финансовые средства на ремонт теплых полов в здании детского сада на 2024 год не предусмотрены. Планируется реорганизация детского сада. Предлагается наказ снять с контроля |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка сельский клуб | строительство модульного сельского клуба | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» | Строительство нецелесообразно, имеется блок-контейнер для проведения выездных мероприятий. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет | 1. передача водонапорной башни в муниципальную собственность, с последующей передачей МУП «Коммунальные сети». | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | Скважина и водонапорная башня признаны бесхозяйными, приняты в казну и переданы в МУП «Коммунальные сети» |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево общеобразовательная школа | 2. школьный стадион | Управление образования Администрации | 25 577 948,8 т.р. Выполнено в 2023 году. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ул. Пушкарева | установка остановки для жителей в с. Арамашево, на ул. Пушкарева, д. 10. | Арамашевская сельская администрация | Выполнено в 2023 году. Сумма контракта 437.8 т.р. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево пожарный пост | проблема со зданием | Депутат, ПЧ№15, Арамашевская сельская администрация | Здание приобретено физическим лицом, и сдается в аренду ПЧ №15/3. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с.Арамашево, детский сад | 4. замена окон (14 шт.) | Управление образования Администрации | Выполнены работы по замене 14 окон на сумму 686,49 т.р. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево, детский сад | 3. разработка проекта для замены электропроводки | Управление образования Администрации | Проект разработан, сметная стоимость работ на сумму 2579,3 т.р. Работы выполнены в 2023 году |

Приложение №3

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | Устройство современной системы водоотведения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | 2018-2021г.г. – не исполнено | Администрацией муниципального образования Алапаевское направлены обращения в Минэнерго СО на выделение средств на проектирование (2018-2022 годы). |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Кладбище п.Бубчиково | 2. замена ограды | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно 2018-2021г.г. | П. 2.- Запланировано на 2025 год |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300 кв.м) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | П.4 в бюджет на 2021-2023гг не заложено. | П.4. – запланировано на 2024-2025 годы |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха, школа | 1. ремонт фасада 2. строительство пристроя | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова |  | П.1 – запланировано на 2025 год. П.2 – МинОбраз и МП проект оценен как нецелесообразный в связи с малым количеством учащихся. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино, школа | перевод на газовую котельную | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | разработка ПСД 2018 | Запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | очистить пруд в центре села | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. – не выполнено В январе 2024 года пройден первый этап отбора по Госпрограмме «Формирование комфортной городской среды», по результатам голосования на втором этапе Правительством СО будет принято решение о финансировании программы | Производится ежегодная обкоска и облагораживание берегов. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1.выделение средств на покраску моста через р. Реж | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское | Рассмотреть вопрос об устройстве очистных сооружений (для многоквартирных домов по ул. Ленина) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | 2020-2021г.г. По данному наказу исполнение займет продолжительное время, необходимо проведение инженерных изысканий для строительства очистных сооружений, совместно с очистными сооружениями необходимо проектирование и строительство сетей канализации. | По результатам консультации с МинЖКХ - низкая экономическая целесообразность |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Невьянское | Передача автодороги по ул. Свердлова, Ленина до нового моста в собственность Свердловской области | Управление муниципальной собственностью, Архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | 2018-2020г.г. | В муниципальной собственности МО Алапаевское находятся: 1. Автодорога по ул. Ленина, протяженностью 1142м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2704; 2. Автодорога по ул. Свердлова, протяженностью 467 м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2932. Для передачи в государственную собственность Свердловской области участка автодороги (подъезд к дер. Ключи), необходимо провести кадастровые работы путем объединения двух муниципальных автодорог в одну, технологически связанную с автомобильной дорогой регионального значения, в том числе включить в этот участок автодорогу, кадастровые работы по которой не производились. УИОНД 14.08.2020 сделана заявка кадастровому инженеру Репьеву А.А. на выполнение вышеуказанных кадастровых работ. Работы находятся в процессе исполнения. В связи с тем, что выполняемые кадастровые работы носят специфический характер (фактически являются комплексом работ по постановке на кадастровый учет трех автодорог и снятии с кадастрового учета двух автодорог), а также в связи с возможными уведомлениями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о приостановке государственного кадастрового учета, определить сроки постановки испрашиваемой дороги на кадастровый учет не представляется возможным. После постановки на кадастровый учет автодороги, технологически связанной с дорогой регионального значения, возможно будет проводить мероприятия по передаче ее в государственную собственность Свердловской области. Работа по исполнению данного наказа продолжается |