ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №391

26 сентября 2024 г.                                                                                 г. Алапаевск

О ходе исполнения Решения Думы

муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению

наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва, утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей депутатам Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года №57 (с изменениями от 26.03.2015г. №702), руководствуясь Уставом, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложения №1, 3), оставить на контроле.

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложение №2, 4), снять с контроля.

- Администрации муниципального образования Алапаевское:

1)	при разработке целевых программ, формировании местного бюджета на очередной финансовый год, учитывать мероприятия по выполнению наказов избирателей;

2)	направлять в Думу муниципального образования каждые полгода (до 01 февраля и 01 сентября) информацию о ходе выполнения настоящего Решения Думы.

- Думе муниципального образования Алапаевское в феврале 2025 года заслушать информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении настоящего Решения.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования (И.А. Ермаков), на постоянную  комиссию по социальной  политике Думы муниципального образования (М.Ю. Русанова), постоянную комиссию по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению Думы муниципального образования (А.И. Шалаев).

Председатель Думы

муниципального образования

Алапаевское                                                                                       О.Н. Бычкова

Приложение №1

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково Дом культуры | 1. ремонт потолка и пола в фойе и зрительном зале 2. оборудование летней сцены с навесом 3. благоустройство зоны отдыха за ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | п.1. – сметы имеются, будут актуализированы при рассмотрении вопроса о выделении ЛБО | В 2024 не финансировалось. Запланировано на 2025 годы при наличии ЛБО |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | решить вопрос о месте высадки и посадки пассажиров в начале и в конце населенного пункта | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды (В.В.Гулак) | Срок исполнения не ограничен – дорога регионального подчинения | Место остановочных комплексов определено. Обустройство остановок включено в распоряжение Правительства Свердловской области № 173-РП от 25.04.2022 (пункт 186) (проектирование – 2024 год) |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 3. состояние жилищного фонда (найм) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | Проведена работа по уточнению начислений за найм жилых помещений. | Ремонт жилых помещений в муниципальной собственности осуществляется ежегодно исходя из ЛБО на 1 кв.м жилья |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Комсомольская, д. 1-2 ул. Комсомольская, д. 5 | - оборудование дренажного колодца для приема сточных вод по ул. Комсомольская, д. 1-2 - оборудование волейбольной площадки | МУП «Коммунальные сети» (Д.В.Осокин) Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 1. Комсомольская, 5 – был запланирован на 2023 год Комсомольская 1-2 – запланированы на 2024 год 2. Предложено продолжить участие в проекте инициативного бюджетирования | - В 2024 не выполнено, вопрос будет рассматриваться после нормализации ситуации в МУП «Коммунальные сети». - Оборудование волейбольной площадки под вопросом - не используется даже волейбольная площадка на школьном стадионе |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково общеобразовательная школа | 1. обустройство дренажной трубы вдоль забора для отвода воды от здания школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Выделены ЛБО в 2022г. для проведения изысканий. Заключен договор на сумму 130,0 т.р., изыскания выполнены. | Составлена СД на сумму 2,6 млн. руб. Работы на 2024-2025 г. в связи с отсутствием ЛБО не запланированы |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 2. решение вопроса с обветшалым (дата постройки некоторых домов 1950-1960 года, соответственно износ этих домов составляет более 100%) жилым фондом, признание аварийными, снос | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В настоящий момент осуществляется переселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»., Переселение домов, признанных аварийными позднее 2017 года, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | Мероприятия по признанию МКД аварийными осуществляются после обращения собственников жилых помещений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане могут получить консультацию по процедуре признания аварийными в МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96. Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Строкинка | закончить приведение уличной сети электроснабжения поселка в нормативное состояние | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Дополнительно установлено 5 опор л/зл. Передач, СИП, светильники. На 2023 год сумма расходов 276 т.р. | Исполнено на 85%, завершение работ запланировано на 2025 год. Все линии электропередач п. Строкинка до конца 2024 года будут переданы ПАО «Россети Урал» (бывш. МРСК Урала) |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Набережная | ремонт колодца по ул. Набережная у д. 51 и д. 43 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Колодцы переданы из МУП «Коммунальные сети» в июле 2024 года | Ремонтные работы будут запланированы на 2025 г. при наличии финансирования |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. признать и перевести в аварийное жилье по ул. Береговая, д. 2. До 2023 года расселить и снести данный МКД 3. признание аварийными и расселение МКД по ул. К.Маркса, д. 68, 70, 74, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 до 2023 года | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Тресков А.А. | Переселение собственников домов №85, 89 происходит путем выплаты выкупной цены, из 14 проведен выкуп по 11 квартирам, две муниц-е квартиры переселены в 2022 году в МКД в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.56, корпус 1. - Мероприятия по признанию МКД аварийными осуществляются после обращения собственников в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Заявлений от собственников домов: 68, 70, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 107 - не поступало. Дома: №97,105,103, 74 – признаны аварийными и подлежащими сносу позднее 2017 года. Переселение таких домов, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | 2. МКД пгт.Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д.2 признан подлежащим капитальному ремонту. В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области в данном МКД отремонтирована крыша. На 2024 год в Краткосрочный план 2024-2026 включены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, также совместно с Управляющей компанией ООО «Реновация» процедура признания МКД аварийным и подлежащим сносу по адресу: пгт.Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д.2 доведена до граждан проживающих в данном доме. 3. Граждане, проживающие в МКД могут получить консультацию по процедуре признания аварийными в МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96, Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. К.Маркса | 2. установка и обустройство детской площадки по ул. К.Маркса у д. 75 и д. 79. | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 и 2024 гг. инициативная группа граждан не сформировалась. Работа будет продолжена в 2025 г. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. отсыпка и грейдирование ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | По улице Сосновая отсыпка и грейдирование произведены в 2023 | По ул. Рудакова и Ольховая запланировано на 2025 год |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 3. осуществление газификации мкр. Простоквашино с ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газовые сети в непосредственной близости к мкрн. для проведения догазификации имеются. Подключение индивидуальных жилых домов по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. | При наличии технической возможности (пропускной способности таких трубопроводов) заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, при личном обращении в офисах (ГРО) АО «ГАЗЭКС», на портале «Госуслуг», или в МФЦ Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горького ул. Калинина | обустройство асфальтобетонного тротуара по проулку от д. 11 по ул. Горького до д. 8 по ул. Калинина | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | На 2024 год финансирование не выделено | Запланировано на 2025 год |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. установить баннер с фотографиями воинов-победителей, живших и на фронт из пос. Верхняя Синячиха | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | В 2015 году была проведена реконструкция памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на котором размещены памятные доски с фамилиями погибших в войне воинов и участниками ВОВ, умершими в мирное время (в пгт. Верхняя Синячиха более 1000 человек ушедших на фронт) | Установка баннера в составе 1000 фотографий невозможна. Варианты: - К юбилею Победы установить баннер с фото Героев СССР и кавалеров орденов Славы, на баннере разместить ссылку и QR-код интернет-ресурса, где будут размещены все 1000 фото участников ВОВ (аналог Бессмертного полка) - Установить в месте массового пребывания сменяемую экспозицию, где в течение юбилейного года-2025 будут показаны фото всех участников ВОВ (80-100 фото в месяц) |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Гоголя ул. Горького | признать и перевести в аварийные жилые дома по ул. Гоголя, д. 17, 24 и ул. Горького, д. 42, 43, 45, 47, 49, 51 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское, осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Заявлений от жителей данных домов в период 2021-2023гг. не поступало. | Гражданам, проживающим в МКД разъяснен порядок признания домов аварийными. Для решения вопроса необходимо личное участие собственников помещений. Граждане могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96, по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб. №3. Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. сделать освещение от ул. Кирова до ул. Гоголя через лесной массив | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. сделать освещение ул. Кирова 13, 16, 21, 31 |  |  | Запланировано на 2025 год. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 26, 33 ул. Бажова, д. 46, 48 ул. Горького | установить детские площадки во дворах домов 1. ул.Октябрьская, д.2, 26,33 - ул. Бажова, д. 46, 48 - ул. Горького (Бамовские дома) | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | - Оборудование и МАФ частично приобретены в 2023 году - и 3. Предлагается принять участие в проекте инициативного бюджетирования (местный бюджет) | - Установка ул.Октябрьская, д.2 запланирована до конца сентября 2024 г. ул.Октябрьская, д. 26,33 – предлагается участие в инициативном бюджетировании. 2 и 3. Инициативные группы в 2024 году не сформировались, работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | организовать стоянку для автомобильного транспорта по ул. Октябрьская, д. 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023-2024 году не были выделены ЛБО | Расширение стоянки запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 7, 8 | установка детской площадки ул. Октябрьская между домами 7 и 8 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Запланировано на 2025 год |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков, д. 24 | устройство детской площадки по ул. Горняков, д. 24 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Запланировано на 2025 год |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Пролетарская ул. Черепановская | строительство детской площадки | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Запланировано на 2025 год |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха дом культуры | строительство дома культуры | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Объект включен в перечень перспективных объектов капитального строительства в сфере культуры на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры от 19.07.2024 № 296 | В 2024 году разработан инвестиционный проект «Центр развития культуры и искусства на 250 мест» и техническое задание на проектирование. Проект согласован Министерством культуры решается вопрос о финансировании на 2025 год. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Чечулина ул. Уральская | ремонт колодцев | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Колодцы переданы из МУП «Коммунальные сети» в июле 2024 года | Ремонтные работы будут запланированы на 2025 г. при наличии финансирования |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная общеобразовательная школа | внутренний ремонт школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2650,0 т.р. (окна, двери) В 2023 году составлена сметная документация, направлены письма в МинФин СО и МинОбраз и МП СО о выделении дополнительных ЛБО в связи с предписаниями Роспотребнадзора (пищеблок) и Росгвардии (входная группа и эвакуационные выходы). | В рамках выделенных ЛБО выполнены в марте 2024г. работы по замене ветхих деревянных окон на окна ПВХ в пищеблоке на сумму 277,4т.р., В Дорожной карте на 2025 год запланировано устройство ограждения и окна на 2025 |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная дом культуры | 1. внутренний ремонт в ДК 2. ремонт кровли | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы корректируются | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха общеобразовательная школа №2 | 1. ремонт фасада здания | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | «Строительство новой школы в пгт Верхняя Синячиха» внесено в отраслевой перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования и молодежной политики СО на 2025–2027 годы | Подготовлен инвестиционный проект строительства, получено положительное заключение Министерства образования и молодежной политики, Министерства экономики Свердловской области. По инвестпроекту проектирование и госэкспертиза проекта планируется в 2025 году. |
|  |  |  | 3. ремонт спортзала |  |  |  |
|  |  |  | 2. строительство стадиона |  | 23000,0 руб. | Подготовлена ПСД на строительство стадиона. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Рабочий городок | расселение и снос аварийного жилья ул. Рабочий городок, д. 1-4 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2022 году из домов №2 и №4 переселены в 45-ти квартирный МКД по ул.Бажова, д.56, корпус 1. Из дома №1 переселено 5 квартир; 1 квартира –выкуп у собственника; 1 квартира – на стадии выкупа. Из дома №2 – переселено 8 квартир; 2 квартиры – приобретение на вторичном рынке (мероприятия ведутся); 1 квартира – выкуп у собственника; из дома №3 – переселено 12 квартир; 2 квартиры –произведен выкуп у собственников; 3 квартиры приобретены на вторичном рынке. | На исполнении Мероприятия по переселению граждан из домов №1,2,3 осуществляются в настоящее время. Дом №4 переселен полностью. Мероприятия по сносу домов (общий контракт) запланированы на 2025 год. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Плишкина ул. Союзов | капитальный ремонт участка автодороги ул. Плишкина от дома 54/1 до ул. Союзов, д. 87 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2025 год |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Красина ул. Луговая | 2. строительство детской площадки ул. Луговая | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Запланировано на 2025 год при формировании инициативной группы |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 1. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от д. 48 до д. 62 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |  | Запланировано на 2025 при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Школьная от д. 8 до д. 13 |  |  | Запланировано на 2025 при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 29 до ул. Розы Люксембург, д. 111-113 |  |  | Исполнено частично (ул.Осипенко 29) Продолжение запланировано на 2025 при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина, д. 10 | обустройство детской площадки ул. Ленина, д. 10 (дополнительные МАФы, скамейки) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2024 инициативная группа не сформировалась, работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | 1. ямочный ремонт дороги в п. Новоямово | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Локальный сметный расчет на 500,0 т.р. | Запланировано на 2025 |
|  |  |  | 2. отсыпка полевой дороги в Староямово |  | Смета 113910763,0 р., нуждается в корерктировке в текущих ценах | Долгосрочный проект. Дорога на сельхозземлях, пока осуществлена только постановка на кадастровый учет |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | обустройство детской площадки | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. инициативная группа не сформировалась, работа с жителями будет продолжена в 2025 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Ленина ул. Советская | грейдирование переулков между улицами Ленина и Советская | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета на 1 604 т.р. Исполнено частично в 2023-2024 году | Продолжение в 2025 году при наличии средств |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Советская | оканавливание и отсыпка дороги ул. Советская щебнем мелкой фракции | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Частичное исполнение в 2023 году на сумму 238,44 тыс. руб и 689,89 тыс. руб. | Работы по муниципальному контракту на 2024 год завершаются, продолжение в 2025 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво детский сад | 1. отчуждение земельного участка, относящегося к Толмачёвскому детскому саду (филиал МДОУ «Детский сад п. Заря») | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Земельный участок единый, требуется формирование двух земельных участков. | Производится межевание участка с последующей передачей Толмачевской с/а, работы будут проведены после установки газовой котельной Толмачевского д/с |
|  |  |  | 2. обустройство спортивной площадки |  | Приобретение малых форм за счет субвенций в 2023-2025гг., в 2024 году лимиты ЛБО не изысканы | В бюджете дошкольного образовательного учреждения на 2025 год предусмотрены средства на обновление уличного спортивного оборудования в сумме 100 т.руб |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво-пос.Дружба | подсыпка щебнем дороги, ведущей к роднику «Серебряный ключ» | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Внебюджетные источники Земли лесного фонда | Проведена работа по определению статуса. В перечне дорог местного значения и реестре лесных дорог отсутствует, т.о. дорогой как таковой не является, отсутствуют основания для финансирования за счет бюджетных средств |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха сельская администрация | 1. ремонт пристроя у здания сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметы есть | ЛБО на 2024 выделены, объявлен аукцион |
|  |  |  | 2. ремонт кабинетов в здании сельской администрации |  | Сметы есть | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. замена мебели в администрации |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха детский сад | замена оконных блоков в здании детского сада | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | ПСД и сметная документация готовы. | В 2024 году выполнена замена 9 окон на сумму 396,0 тыс.руб. Замена 6 окон запланирована на 2025 |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ГТС | ремонт гидротехнического сооружения | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработана ПСД с госэкспертизой. Ремонт донного водоспуска выполнен в 2023 году. Получено положительное заключение госэкспертизы. Направлена заявка в Минприроды СО. | Вопрос включения мероприятия по капремонту Нижне-Синячихинского гидроузла в Госпрограмму (федеральный бюджет) будет рассмотрен после защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ул. Немытовская, д. 4 | ремонт колодца ул. Немытовская, д. 4 | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Колодец в конце июля 2024 годла передан в с/а из МУП «Коммунальные сети» | Ремонт перенесен на 2025 год в связи со сменой принадлежности объкта |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино дом культуры | ремонт туалета в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обследование проведено, смета откорректирована по текущим ценам | Ремонт запланирован на сентябрь-октябрь 2024 |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино ул. Новая | ремонт автодороги ул. Новая | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно проводится грейдирование. На 2024 год выделены средства на сумму 2 331 т.р. | Контракт на 2024 год заключен, работы будут выполнены в срок до 15.10.2024 Ремонт всей дороги возможен только после капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино административное здание | капитальный ремонт административного здания | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметный расчет имеется | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Верхний Яр | ремонт централизованного водоснабжения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Оставшиеся сети водоснабжения приняты от СХПК «Путиловский» и переданы в МУП «Коммунальные сети» | На контроле. Работы производятся МУП «Коммунальные сети». |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Путилова дом культуры | косметический ремонт в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета в разработке | Запланировано на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское общеобразовательная школа | 2. замена окон (120 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Составлена СД на суму 11300,4т. руб. проведена экспертиза. В 2022г. заменено окна - 3 шт на 195,1 т.руб. | В 2024 году выполнены работы по замене 45 ветхих деревянных окон на окна ПВХ,на сумму 1973,2 тыс.руб. В соответствии с Дорожной работы по замене 61 окон запланированы на 2025 год. |
|  |  |  | 3. ремонт полов |  | В 2022 составлена СД на сумму 1519,3 т.р. проведена экспертиза, в 2023 сметная стоимость актуализирована - 1675,4 т.р. | Выполнен ремонт пола коридоров 2,3 этажей на сумму 1179,75 т.р |
|  |  |  | 4. ремонт канализационной системы |  | 800,0 руб. Составлена СД в 2023г. | Запланирован ремонт в 2025г. при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. строительство школьного стадиона |  | 23 000,0 т.р. | По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Вопрос на постоянном контроле Администрации. Выполнен ремонт спортивного зала в сумме 4234,06 тыс.руб. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | 1. ограждение территории детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2800,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МинОбраз и МП СО. | В соответствии с Дорожной картой утвержденной МинОбр и МП СО финансирование работ предусмотрено на 2025 |
|  |  |  | 2. замена окон (24 шт.) |  | 1200,0 т.р. | В 2023 г за счет средств резервного фонда Губернатора СО заменены 7 окон. Оставшиеся окна к замене при наличии ЛБО в 2025г. |
|  |  |  | 3. спортивная площадка |  | 500,0 т.р. | Вопрос пока не рассматривался |
|  |  |  | - замена веранд |  | 900,0 т.р. В 2022 отремонтирована веранда №1 (инициативное бюджетирование) В 2023 году произведен текущий ремонт веранды №2 | В 2024-2025гг. средств в бюджете на данные виды работ не предусмотрены |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Режевская, д. 6 | благоустройство центральной площади с.Кировское | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2024 году подана заявка в Мин АПК по программе «Развитие сельских территорий» | В 2024 году прошли отбор по программе в МинАПК, реализация проекта в 2025 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, д. 26 | укрепление берега | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выполнено частично в 2022 году, на 2023-2024 год ЛБО не выделялось. | Вопрос о выделении ЛБО на 2025-2026 гг. будет решаться в конце 2024 года |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, Дом культуры | 1. модернизация внутреннего освещения 2. благоустройство территории при ДК (асфальтирование) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Заключен договор на ПСД внутреннего ремонта помещений Дома культуры, обследование здания проведено. | Запланировано принять участие на предоставление субсидий на ремонты учреждений культуры на конкурсной основе в Министерстве культуры СО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Зеленая | грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022 год - 360 т.р. На 2023-2024гг. средства не выделялись | Выделение средств на 2025-2026 гг. выносится на муниципальную согласительную комиссию по бюджету |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул.Совхозная, д.1 сельская библиотека | ремонт сельской библиотеки (замена окон, ремонт стен, напольных покрытий) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета на сумму 1 560 019,2 | В 2024 средств не выделено. Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Восточный въезд | асфальтирование автодороги ул. Восточный въезд | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ориентировочная сметная стоимость до 8 млн. | Рассмотрение вопроса не ранее 2025 г. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, ул.Ленина | ремонт асфальтобетонного покрытия | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | На 2024 средства не выделялись | Выделение средств на 2025-2026 гг. выносится на муниципальную согласительную комиссию по бюджету |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Школьная, д. 9/2 | ремонт помещения тира | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Требуется составление сметного расчета и определение источников финансирования проекта. | Возможные источники: инициативное бюджетирование (областной уровень при расширении направлений в 2024 году), федеральная программа государственно-частного партнерства «Бизнес-спринт: Я выбираю спорт» |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское с.Бобровка | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года) при получении положительного заключения Министерства экономики, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. Для получения положительных заключений необходимо наличие на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей. | Долгосрочный проект. Первый этап проекта Газопровод В.Синячиха-Н.Синячиха – требует корректировки для получения положительного заключения гос. экспертизы. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул. Ленина | асфальтобетонное покрытие | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2023 году сделан ремонт въезда в д.Бобровка. Сумма контракта 2 011.9 т.р. | На исполнении. В 2024 году заключен контракт на сумму 1 414,0 тыс. руб., работы ведутся |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ФАП | 1. замена окон 4. оборудовать санузел (туалет) | АЦРБ М.В. Шеффер | Подведен водопровод, сделано отопление | Частично исполнено, завершение работ в 2025 |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» (А.А. Тресков) |  | Выполнено частично. Оставшиеся работы на 2025 год при наличии финансирования. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | Грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | 1000,0 т.р. | В настоящее время исполнение невозможно из-за аварийного моста. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ряпосова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | Выполнено частично. Оставшиеся работы на 2025 год при наличии финансирования. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | ремонт дороги (центральный въезд от трассы в деревню) | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета составлена. В 2023-2024 году средства не выделены | Запланировано на 2025 год |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | обустройство детской площадки | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2023 и 2024 году инициативная группа не собралась, работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Первунова сельский клуб | 1. завести воду в здание клуба 2. оборудовать туалетную комнату | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета актуализирована в 2024 году в текущих ценах | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань ул. Береговая ул. Центральная | 1. замена опор электроснабжения 2. монтаж уличного освещения | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметные расчеты будут корректироваться | Запланировано на 2025-2026 годы при наличии финансирования |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань | строительство моста через реку Нейва (с целью доступности для обрабатывания сельскохозяйственных земель) | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды В.В. Гулак, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в 2021 г. рассмотрено поручение Минтранса о включении проекта в региональную программу, не включен ввиду отсутствия экономической целесообразности. В 2022-2023 гг. от Администрации направлялись неоднократные повторные обращения, вновь отказано. | В 2024 году была продолжена работа с Минтрансом и с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Администрация также обращалась за поддержкой проекта по линии МинАПК. Направлена заявка на увеличение лимитов ЛБО для разработки проектной документации (2,5-3 млн. руб.) в 2025 году. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское дом культуры | 1. озеленение территории голубыми елями между детской площадкой и парком Победы 2. установка новой закрытой сцены для проведения массовых мероприятий 3. приобретение и установка уличных тренажеров для людей пожилого возраста | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | П.1 –ели приобретены, высаживать запланировано на апрель 2025г. | П.3 – планируется на 2025 год при наличии ЛБО П. 2, 5, 6, 9 – запланировано на 2025 год |
|  |  |  | 5. новый системник (прошлый ремонту не подлежит) 6. поменять пол в зрительном зале (сгнил) 7. межкомнатные двери вместе с библиотекой (8 шт.) 9. приобретение переносной колонки для проведения уличных мероприятий | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П 7 частично исполнено, проведена замена 4 дверей в 2024г. (оставшиеся 4 двери запланировано на 2025г.) |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское сельская администрация | косметический ремонт здания администрации | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Работы в 2023 году выполнены - 122,9 т.р. в 2024 году - на сумму 140 т.р. | Работы включены в план-график, завершение к 2026 г. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 2. очистка пруда и дальнейшее благоустройство | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Сметная документация и проект запланированы на 2025 год | Работы - на 2026 -2030 годы после согласования ПСД с Минприроды СО |
|  |  |  | 4. уборка горелых домов | обязательство собственников жилых помещений | Ведется разъяснительная работа с собственниками жилых помещений, план выполнения мероприятий 2023-2025 годы | На исполнении, планируется завершение в 2025 году |
|  |  |  | 6. в летний период нет места для купания населения | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023-2024 году исследования воды Роспотребнадзором показали невозможность организации купания. | После проведения мероприятий по исследованию воды в 2025 в р.Ница будет решаться вопрос по определению места купания. |
|  |  |  | 7. здание (совхозная контора) возможно ли выкупить муниципалитету для досуга населения (музей, клуб по интересам, спортивные тренажеры для населения). Главой Голубковской с/а направлены письма на имя Главы МО Алапаевское №40; на имя депутата Думы МО Алапаевское А.В.Кушникова №41 от 21.07.2022; | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | При наличии ЛБО и правоустанавливающей документации. Специалистами ЖКХ проведен визуальный осмотр, составлена дефектная ведомость, готовится смета стоимости ремонтных работ. Сумма ремонта составит не менее 15,0-18,0 млн. руб. | В 2023-2024 возможности выделения лимитов ЛБО не было. Рассмотрение вопроса на 2025 год |
|  |  |  | 8. обустройство места для отдыха молодежи | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | В 2024 году инициативная группа не сформировалась, перенос на 2025 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ул. Садовая ул. Победы | 1. водопровод по ул. Садовая | - МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин |  | Исполнено частично. Силами жителей проведено водоснабжение на части улицы. |
|  |  |  | 2. Интернет по улице Победы 25 | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  | Обращений от жителей не поступало |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ОВП | оборудование стоматологического кабинета на ОВП (можно выездной) | АЦРБ М.В. Шеффер |  | Не исполнено. Вопрос на рассмотрении |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 2. ремонт крыши (замена шифера) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 900,0 т.р. | 2025-2026 гг. при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. замена окон на первом этаже (8 шт.) |  | 450,0 т.р. | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | стадион |  | 23000 т.р. По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств на каждый новый объект. | Вопрос на постоянном контроле Администрации, в т.ч. рассматриваются варианты участия в программах по линии Минспорта. |
|  |  |  | 7. ограждение территории школы (по предписанию Росгвардии) |  | В 2024 году выделены средства в сумме 4664,7 т.р. | Проведены конкурентные процедуры на монтаж ограждения территории школы и детского сада на сумму 7664,69,т.р., по итогам заключен контракт на сумму 5739,58 т.р. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское музей | 1. заменить входную зону (увеличить дверной проем, замена крыльца с подъездом для людей с ограниченными возможностями) 2. благоустроить дорожку к входу в музей 3. замена оконных блоков в музее (5 шт., 200,0х200,0) 4. замена окна на лестничной клетке 600,0х200,0 5. заложить 5 оконных проемов размером 100,0х200,0 6. ремонт крыши на здании 7. ремонт канализационной системы музея | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В 2024 году составляется и корректируется сметная документация по видам работ | Работы планируются на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское детский сад | 1. ремонт или замена кровли детского сада 3. замена окон на стеклопакеты (5 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 800,0 т.р. Комиссией не выявлена необходимость ремонта, частичный ремонт в 2020 году | На 2024-2025гг. выделение средств не предусмотрено. Планируется включение в Дорожную карту на 2026-2027гг. |
|  |  |  | 4. ремонт и замена тротуаров по участку д/с |  | 275,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. замена дверей пищеблока и музыкального зала на металлические (2 шт.) |  | 350,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. замена старых труб водопровода в подвале детского сада на пластиковые |  | 150,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 8. ремонт пола в музыкальном зале |  | 260,0 т.р. | Запланировано на 2025 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 9. капитальный ремонт пищеблока (пол, вытяжка, стены) |  | 100,0 т.р. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Бунькова | 1. обустройство детской площадки | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | Инициативный проект запланирован на 2026 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Михалева | установка нового памятника и обустройство парка (старый памятник сгнил) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Подготовлена сметная документация и проект | Запланировано на 2025 год |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года) при получении положительного заключения Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК при наличии на территории социально-значимых для муниципального образования объектов или сельхозпроизводителей | Долгосрочный проект. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Для начала работ необходимо 5,5 млн.руб. на корректировку ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | строительство жилья для молодых специалистов | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова |  | Улучшение жилищных условий молодых специалистов реализуется путем предоставления социальных выплат (приобретение либо строительство) заявителям. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское дом культуры | 2. ремонт крыши котельной (замена стропил и кровли) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2. – формируется ПСД | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское общеобразовательная школа | 3. укладка резинового покрытия на площадке Воркаут | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1290,0 т.р. в 2023г. составление СД | Финансирование на 2024-2025г. г. не запланировано. |
|  |  |  | 4. устройство а/бетонного покрытия проезжей части вдоль школьного стадиона |  | 2000,0 т.р. в 2023г. составление СД |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | ремонт строения водонапорной башни (частичная замена кирпичной кладки верхних разрушенных рядов и устройство отмостки) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Составлены дефектная ведомость и локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ | При наличии ЛБО на 2026-2027гг. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | решение вопроса по привлечению на территорию АЗС | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Отработано несколько вариантов размещения в течение 2022-2023 года, переговоры с несколькими инвесторами, инвесторам экономически не выгодно | Вернуться к решению вопроса при изменении экономической ситуации |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское пер. Молодежный ул. Ленина | монтаж уличного освещения с установкой электоопор | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметы подготовлены. | Ул. Ленина сделана, кроме д. 56, 57 смета есть, решили вместе с пер. Молодежный на Координационном совете весной 2024 запланировать на 2026-2027гг. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское, пер. Молодежный, д. 5 | укладка резинового покрытия на детской площадке | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Частичное исполнение (на площадку завезен песок, утрамбован). | Срок укладки покрытия площадки до 01.11.2024 |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Кирова ул. Советская ул. Новая | 1. ремонт а/бетонного покрытия по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Новая. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Исполнено частично: (подъезд к ДОУ и водоотведение). | На 2024 год выделены ЛБО для ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова. На ул.Новая – 2025-2026 годы На ул.Советская – 2026-2027 годы |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | 1. капитальный ремонт и благоустройство территории Мемориала война погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн. | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Данные о финансовой потребности направлены в МинЖКХ, возможно выделение средств в рамках подготовки к 80-летию Победы в ВОВ. | На исполнении. Сделана ПСД на 5200 тыс.руб. Проведено голосование по отбору общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Набережная 38 км. трассы г. Алапаевск – г. Ирбит | капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения: 2. «Поповский ключик» | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Источник в 2022 передан в МУП «Коммунальные сети», в 2024 вновь передан в сельскую администрацию | В 2025 году планируется составление сметной документации, на 2026 год - ремонт |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи сельский клуб | 1.ремонт потолка | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обследование проведено, подготовлена смета на сумму 543,4 т. р. | Запланирован на 2025 при наличии средств |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино общеобразовательная школа | строительство школьного стадиона. | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Проведены геологические и геодезические работы на сумму 99,0 т.руб. Подготовлена ПСД на сумму 15987,01 тыс.руб. | Была подана заявка в Министерство образования и молодежной политики на участие в отборе, отбор на 2025 год не прошли. По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Возможна подача документов на отбор на 2026г. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино дом культуры | 1. частичный ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета имеется на сумму 588,8 т.р. | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | частичный ремонт дорог в населенном пункте | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году не производился | В 2024 г. ремонт на перекрестке Советская-Пролетарская и Советская на въезде в село. 2025 год в плане ул. Молодежная |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино музей | 1. ремонт фасада музея 2. ремонт пристроя музея под ремесленную мастерскую | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы имеются, актуализированы в текущих ценах – 3 977,3 т.р. | На 2025 поданы документы на участие в конкурсном отборе на выделение субсидий |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Бутакова | 1. строительство детской площадки 2. строительство спортивной площадки 3. ремонт помещения под занятия спортом | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование | П.1 и 2. В 2024 по ИБ сделан общий инициативный проект общественной территории с детской и спортивной площадками, в работе П.3 – вопрос пока не рассматривается |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино ФАП | ремонт ФАП | АЦРБ М.В. Шеффер | Капитальный ремонт проведен в 2009 году. На 2024-2025 год ремонт не планируется | Рассмотрение вопроса о выделении средств на 2026-2027 год будет в 2025 году. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 3000,0 т.р. В 2021г. заменены окна. Кровля без протечек и система отопления работает без замечаний. | В соответствии с Дорожной картой в феврале 2024 проведены работы по монтажу речевого оповещения - 400 т.р. Ремонт планируется включить в Дорожную карту на 2026-2027гг. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | газификация | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (1,8-2,0км), Для начала работ по газификации необходимо: получить техусловия в ГУП СО «Газовые сети»;выполнить топографические и гидрогеологические изыскания на трассе 4,5 км; выполненить проектирование на линейный объект протяженностью около 6,0 км; получить положитель-ное заключение гос-экспертизы. Сумма расходов МБ на начало работ: 4,5-5,5 млн. руб. | В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения Свердловской области утверждённой Правительством Свердловской области в 2020 году на период до 2028 года и перспективу до 2035 года, в схеме газоснабжения муниципального образования Алапаевское, являющейся неотъемлемой частью Генеральной схема газоснабжения Свердловской области предусмотрены мероприятия по строительству перспективного газопровода высокого давления 2 категории до 0,6 МПа реализуемый до 2028 г до населенного пункта села Ярославское. Проектирование не раньше 2026 года. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское дом культуры | ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета имеется на сумму 596,96 т.р. | Выполняются работы по замене окон по инициативному бюджетированию – 280,0 т.р. остальные работы - на2025 год при наличии ЛБО |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | Ремонт центральной дороги | Костинская сельская администрация | Ремонт частично выполнен в 2023-2024 гг. | Окончание работ (заезд в с.Ярославское) запланировано на 2025 г. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. капитальный ремонт асфальтированных автомобильных дорог 2. оказать содействие в решении вопроса по дороге на кладбище | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды А.В. Соколов | П. 1 2022 частичное проведение работ (997,6 т.р.), 2023 год – работы продолжены (747,8 т.р.); 2024 год – работы запланированы, средства выделены | П.1. Завершение работ в 2025 году П.2. Дорога проходит по сельскохозяйственным земельным участкам, находящимися в частной собственности. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. организация работы по газификации | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газопровод заходит в населенный пункт. Работа по газификации организована - ведется разработка проектной документации силами инвестора, заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве. | Газопровод заходит в населенный пункт, заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации РФ (https://conectgaz.ru), либо при личном обращении в офис ГУПСО «Газовые сети» г.Алапаевск, ул.Лермонтова 2а, а также на портале «Госуслуг», или в МФЦ. |
|  |  |  | 2. Отсутствует источник централизованного водоснабжения. | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | Ремонт колодца запланирован на 2025 год Родник запланирован на 2025 год в рамках инициативного бюджетирования | Исполнение запланировано в 2025 году |
|  |  |  | 5. оказать содействие в оборудовании детской площадки возле Вогульского сельского клуба. | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование Земельный участок под детскую площадку выделен в д.Вогулка по ул.Центральной около памятника участникам ВОВ. Смета на 677,0 руб. | В рамках ИБ заключен договор на приобретение и установку детской площадки. Планируется установить конец сентября-начало октября |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проведены работы по замене 8-ми опор, дельнейшее взаимодействие с Ростелекомом ведется | На исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово ФАП | ремонт фасада здания больницы | АЦРБ М.В. Шеффер | Участие в программе модернизации 3 000 т.р. Смета ООО «Гип-хаус». Работы произведены с огромными замечаниями. Иск АЦРБ удовлетворен Арбитражным судом, идут работы по взысканию средств. | Вопрос на исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово дом культуры | 1. ремонт фасада здания ДК 2. ремонт пожарных выходов 3.ремонт заднего крыльца | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В рамках нацпроекта пройден конкурсный отбор на ремонт Коптеловского ДК в 2024 году на сумму 12 972 060 | Ремонт будет завершен в сентябре 2024 года, т.к. проводятся дополнительные работы по системе канализации |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | С. Коптелово | 3. строительство тротуара в пер. Крупской от въезда в с. Коптелово | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2024 году выполнено устройство тротуара на сумму 417,0 тыс.руб | Выполнено частично, завершение на 2025-2026 |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. асфальтирование основных дорог ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Красных Орлов | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета на ремонт ул.Ленина на 8,0 млн.руб. Грейдирование дороги ул.Красных Орлов в 2023 году | Участок дороги ул.Ленина с.Коптелово выполнен на сумму 1,8 млн рублей в 2024 году. Отсыпка и грейдирование дороги по ул.Калинина Ведутся допработы по ул.Кирова + ул.Береговая, пер.Свердлова, пер.Чкалова |
|  |  |  | 4. ремонт дороги до кладбища |  | 65,0 т.р. Произведен частичный ремонт в 2022 году. | Продолжение работ при наличии экономии бюджетных средств. Запланировано часть дороги отремонтировать в 2025 году |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское общеобразовательная школа | 1. капитальный ремонт здания СОШ | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Необходима разработка ПСД. Из-за отсутствия финансирования работы по обследованию здания и подготовки сметы на капитальный ремонт в 2023 выполнены не были (необходимая сумма 1 100 т.р.) | Финансирование на 2024-2025 год на подготовку ПСД не предусмотрены, т.к. запланировано финансирование на подготовку ПСД на газификацию школы |
|  |  |  | 2. строительство спортивной площадки | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2022 год - 5000,0 т.р. В ОО на балансе два автобуса, предложено организовать рейсы на стадион с. Коптелово | На 2024 – 2025 годы финансирование не запланировано |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское детский сад | газификация детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | ПСД в наличии. В бюджете на 2024 год предусмотрены финансовые средства на монтаж блочной газовой котельной, устройство наружных сетей, подключение системы теплоснабжения здания детского сада к котельной в сумме-3500,0 т.р. | Выполнены работы по монтажу блочной газовой котельной на территории детского сада - 3300, т.р. Готовятся документу по вводу котельной в эксплуатацию. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | капитальный ремонт асфальтных дорог | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | Сметы в наличии. Выполнен ремонт дороги по ул. Энтузиастов. По ул. Мира в 2023 году дважды был объявлен аукцион - не состоялся. В 2024г выделено на асфальтирование дороги по ул.Мира 863,7 тыс руб | На исполнении. В 2024 году заключен контракт по ул. Мира с экономией бюджетных средств, работы выполнены. Продолжение работ по асфальтированию в 2025-2026 |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 |  | 4. содействие в решении вопроса по содержанию детской площадки, площадки для отдыха | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Вопрос не решался | Предложения о выделении средств на обслуживание и содержание общественных мест поданы в бюджет-2025 |
|  |  |  | 5. перевести на газовое отопление бюджетные организации (д/сад, школа, с/администрация, ДК, ФАП) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2024 году перевод на газ Ялунинского детского сада, стоимость – 3,0 млн. рублей. Школа – получены техусловия от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта, разработка ПСД в 2024 году, Ориентировочная стоимость строительства – 4,5- 5,0 млн. рублей. Клуб - Необходимо получение технических условий от ГУП СО «Газовые сети», а также разработка ПСД, стоимость – от 500,00 тыс.руб. | Выполнено частично -2024 (д/сад) газифицирован; -2025 (школа) - включена в план, ФАП и сельская администрация пока не планируются |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 1. в селе нет централизованного водоснабжения. Родник и колодец нужно поставить на учет и просить в области деньги на их обслуживание 2. необходимо строительство пожарных водоемов возле школы и детского сада | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | П.1.Работы ведутся П.2. Начаты работы в 2022 году, на исполнении | П.1 полное исполнение планируется на 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы, ул. Молодежная, д. 17 ФАП | 2. осуществление капитального ремонта данного здания | АЦРБ + Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | В здании 2 помещения (бывш. ФАП и в казне МО) Для ремонта помещения необходима сметная документация. | Помещение бывшего ФАП временно переданы под магазин ИП Халеминой Р.Г. Смета в 2025 году |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Молодежная | ограждение детской площадки по ул. Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023-2024 году ЛБО не выделены | Запланировано в бюджет на 2025 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Победы | Оборудование источника водоснабжения по ул. Победы (сетей централизованного водоснабжения по ул. Победы нет). | МУП «Коммунальные сети» Д.В.Осокин МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД планировалась в 2024, перенос на 2025-2026 год | - Вопрос финансирования работ будет решаться после составления ПСД Включение в план на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | оборудование источника водоснабжения вблизи ФАПа. | МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД планировалась в 2024, перенос на 2025-2026 год | - Вопрос финансирования работ будет решаться после составления ПСД Включение в план на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | ремонт подъезда к д. Исакова и дорожного полотна в проулках между ул. Верхней, ул. Средней и Нижней улицей | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году произведен ремонт подъезда в д.Исакова. | На исполнении Завершение планируется на 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | 1. благоустройство памятника | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Разработана ПСД Имеется смета на ремонт на 43628,0 рублей, нужно пересчитать в текущих ценах | Косметический делается ежегодно, необходимы ремонтные работы по смете, предложено в проект бюджета на 2025 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет ул. Школьная ул. Советская | ремонт ул. Школьная, ул. Советская (автодороги являются частью школьного маршрута) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | На 2024 год ЛБО не выделены | Перенос сроков на 2025-2026 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет сельский клуб | 2. строительство туалетов 3. подвод водоснабжения | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2,3 –смета имеется на сумму 672,03 т.р. | Запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет сельский клуб | 1. замена дверей (главный вход) 2. строительство уличной сцены. | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 1. Проблема с открыванием дверей связана с устройством фундамента (выпучивание в районе порога). Частичный ремонт сделан в 2024 году. 2.Составляется сметная документация | 1. Дверь с внутренней стороны заменена в 2023 году, нужно утепление входной группы, понижение плиты. Предлагается выйти с доп. Финансированием на согласительную комиссию МО. 2. Запланировано в 2025-2027гг. при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет ФАП | 3. открытие зубного кабинета | АЦРБ М.В. Шеффер |  | В 2025 исполнение не планируется |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет тренажерный зал | 1. капитальный ремонт помещений тренажерного зала | МКУ «Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское» И.А. Ермаков |  | П.1. В 2024 году ремонт до конца сентября |
|  |  |  | 2. замена окон |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. приобретение кардиотренажеров |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | строительство парковой зоны | Штоколок В.С., Самоцветная сельская администрация + инициативная группа | Инициативное бюджетирование или программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Необходима ПСД и заявка на участие в программе |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | 1. ремонт сети водоснабжения | МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин | Необходима замена 170 метров сетей водоснабжения, работы будут выполнены совместно с ОАО «ОТСК» от дома № 1 до котельной по ул. Курортной. Остальная сеть в нормативном состоянии. | Замена сетей водоснабжения в 2023-2024 не производилась, в связи с тем, что сети холодного водоснабжения проложены спутником к сетям теплоснабжения, а теплосетевая организация АО «ОТСК» работы на данном участке не выполняли. Исполнение перенесено на 2025 год. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | Постановка дворовых асфальтобетонных дорог в муниципальную собственность с последующей передачей в УК или сельскую администрацию и проведением ремонтных работ (ул. Центральная 1 – 6, ул. Центральная 3 – 5, ул. Центральная СК – 5) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское В.В. Гулак | Проведено межевание дорог 2022 год На ремонт дороги у дома по ул. Центральная д. 5, разработан сметный расчет 1300,0 т.р. в ценах 2022г В 2023 г. смета актуализирована. Выделены ЛБО на 2024 | Частично исполнено (Цетральная. 5). На исполнении при наличии ЛБО в 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха ФАП | 1. капитальный ремонт ФАПа 2. ремонт крыши | АЦРБ М.В. Шеффер | В планах Минздрава на 2024-2025 объект не присутствует | Запланировано рассмотрение вопроса после 2025 года |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | ремонт моста через р. Шакиш по ул. Н.Подкина | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Мост бесхозяйный, аварийное состояние. Ориентировочная стоимость ремонта от 1,5 млн.руб. | Рассматривается вопрос разработки ПСД на этот мост как пешеходный |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1. асфальтирование дороги ул. Ленина 2. профилирование улиц ул. Набережная, Лесная, Октябрьская, Молодежная, Береговая, Колхозная, Зеленая, Копейская, Николая Подкина, Красных Орлов | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Частичное исполнение в 2024 г., Профилирование ул. Молодежная, Н.Подкина, Зеленая | Продолжение работ на 2025-2026 при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации и Правительства СО, осуществляется взаимодействие с ГРО. Необходимо участие населения. | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково ФАП | 1. капитальный ремонт 2. замена кровли 3. подключение к сети интернет | АЦРБ М.В. Шеффер | 2022 На обслуживании 54 жителя. | Капитальный ремонт здания пока не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | 1. благоустройство памятника в с. Гостьково | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022- 2024 год - выполнен косметический ремонт на сумму 30000,0 руб. Есть смета на ремонт | Подана заявка на финансирование по линии Министерства ЖКХ к Юбилею Победы. Планируется исполнение в 2025 г. |
|  |  |  | 2. оборудование детской площадки |  | Инициативное бюджетирование | Инициативная группа в 2023 году не собралась, на 2024 год пока также не планируется |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига ул. Победы ул. Мира | 1. отсыпка и градирование дороги ул. Победы | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  |  |  | 2. профилирование дороги по ул. Мира |  | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига | 1. установка детской площадки | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование. Встреча с населением проведена в конце 2023 года. | На исполнении. Пока инициативной группой согласие не достигнуто, встреча с инициативной группой в 3 квартале 2024 |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. газификация домов в д. Косякова | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой, контролируется как на уровне Администрации, так и Министерства ЖКХ. Подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. | Работа идет в плановом режиме, бюджетных вложений не требует. Часть домовладельцев получила документы, часть домовладельцев работает с документами (оформляет жилые дома и земельные участки). Со стороны Администрации осуществляется помощь во взаимодействии граждан с ГРО и органами соцполитики по получению компенсационных выплат |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. профилирование дороги на ул. Строителей, Садовая, Кирова, Молодежная в д. Косякова. | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025-2026 годы |
|  |  |  | 3. асфальтирование дороги ул. Октябрьская |  |  | Запланировано на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево | профилирование дорог по ул. Мостовая, Свободы, Первомайская, 8 марта | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Профилирование дороги по ул. Мостовая проведено в июне 2024 г. По ул. Свободы, Первомайская не выделены ЛБО на 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025-2026 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево общеобразовательная школа | 3. корт | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1300,0 т.р. Необходимо составление ПСД. Предложено в 2024г. подать заявку на область по инициативному бюджетированию. | Финансирование на 2024-2025гг. год не предусмотрено. В 2022 году построен школьный стадион Деевской СОШ, включающий в себя корт. В 2023 году были проведены работы по строительству школьного стадиона в с.Арамашево. |
|  |  |  | 4. выполнение предписаний надзорных органов |  | Проведена частичная замена оконных блоков (12 шт.). В бюджете на 2024 год предусмотрено: -монтаж защитного ограждения - 4370,75 т.р.; - замена деревянных оконных конструкций на окна ПВХ – 650,0 т.р.; -оборудование комнаты охраны – 750,0 т.р.; -монтаж речевого оповещения – 998,9 т.р.; | Выполнены работы: по замене ветхих окон на сумму 650,0 т.р, оборудована комната охраны с заменой входной группы и устройством видеодомофона на сумму 650 т.р., на монтаж речевого оповещения на сумму 998,9 т.р. Проведены конкурентные процедуры и заключен контракт на сумму 3562,0 т.р., ведутся работы |
|  |  |  | 6. частичная замена отопления |  | Составление проекта и СД в 2024г. | В настоящие время система отопления в нормативном состоянии. При наличии ЛБО замена в 2025г. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево Дом культуры | 1. освещение дома культуры по всей территории 2. оборудование летней сцены и посадочных мест 3. оборудование стоянки у ДК 4. ограждение территории металлическим забором | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Разработка смет конец 2024-1 кв. 2025 | Запланировано на 2025 гг. при наличии ЛБО |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево музей | 1. увеличение площадей для музея | Начальник МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Увеличение площади музейных помещений в данный момент невозможно, так как вблизи находятся частные жилые дома | Возможно расширение экспозиции музея за счет передачи помещения по адресу Пушкарева, 10а (бывшее сельпо). В настоящий момент объект бесхозяйный, необходима постановка на кадастровый учет и принятие в муниципальную собственность. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ОВП | 1. нет врача 2. работа физ. кабинета, со ставкой медсестры 4. текущий ремонт внутри здания, не было ремонта с 2005 года 5. замена стиральной машины 6. нужен дополнительный медицинский шкаф для амбулаторных карт | АЦРБ М.В. Шеффер |  | П. 1,2,4,5,6 -запланировано на 2024 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации и Правительства СО. осуществляется взаимодействие с ГРО. Необходимо участие населения. | На исполнении Ведется работа по внутрипоселковому газопроводу |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 1. асфальтирование дорог в с. Деево по ул. Садовая, Мира, Ленина, Кирова, Чапаева, Юбилейная | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проведено частичное асфальтирование части дороги по ул. Садовая - 1 275,1 т.р. Проведено грейдирование по ул. Мира, Садовая - 1 791,6 т.р. В 2023 частичное асфальтирование ул.Мира - 2 299,0 т.р | В 2024 средства не выделялись, на 2025 заявлено в проект бюджета асфальтирование ул.Ленина Продолжение работ запланировано на 2025-2026 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 3. профилирование дорог с добавлением щебня,улицы: Молодежная, Пушкина, Октябрьская, Чистякова (с заменой водопропускной трубы), Первомайская, Азина, 8 Марта, Нагорная, Новая, Свердлова. |  | По ул. Чистякова проведена замена водопропускной трубы – 179,2 т.р. Частично произведено профилирование с добавлением щебня по ул.Мира в с.Деево | Частично исполнено Продолжение работ запланировано на 2024-2025 годы при наличии ЛБО Первомайская в 2024 |
|  |  |  | 4. асфальтирование дороги в п. Маевка по ул. Ленина |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств | В 2024 не выделено, 2025 – не заявлено. Вернуться к решению вопроса в 2026 |
|  |  |  | 5. строительство тротуаров вдоль дорог (с. Деево, ул. Ленина) |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. Перенос сроков. | Необходим перенос столбов ЛЭП. Запланировано на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 2. благоустройство Родника в с. Деево по ул. Чистякова. | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В июле 2024 года нецентрализованные источники переданы из МУП «Коммунальные сети» в сельские администрации. Составление сметы запланировано на 2025 год | На исполнении |
|  |  |  | 3. благоустройство береговой линии в с. Деево |  | В 2023-2024 не выполнено из-за отсутствия средств. | Рассмотрение вопроса на 2026 |
|  |  |  | 5. разработка проекта памятника и установка (гражданская война) |  | Неясные перспективы проекта | Запланировано составление сметы на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево музей | 1. благоустройство сквера Музейного 2. дополнительное помещение для создания новых экспозиций 3. введение дополнительных ставок 4. огораживание территории музея 5. установка интернета 6. развитие музейного маршрута | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 1, 4 - сметы разрабатываются. 2. Денежные средства на приобретение дополнительного помещения в бюджете на 2024 год не запланированы. 5. Вопрос решается Ростелекомом. 6. Маршрут разрабатывается. | П. 1, 2, 4 - запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО П. 5 – ориентировочно 2026 г. П. 6 – на исполнении в 2024 году |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | благоустройство парка «Перекресток» (озеленение, устройство ограждения, установка сцены, устройство парковки, устройство спортивных площадок, устройство освещения всей территории парка) | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 90,00 т.р. - в 2022 году Проведена уборка деревьев. 600,0 т.р - в 2023 году построена сцена | По ИБ в 2024 оборудована зона отдыха, беседка, МАФы. Из 170 метров ограждения обустроено 100 метров. Ведется озеленение. Работы будут продолжены в 2025гг. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево детский сад, помещение для занятий спортом для взрослого населения. | 1. замена оконных блоков | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2846,0 т.р. Проведена частичная замена на сумму 500,0 т.р. в 2022г. В бюджете на 2024 год выделены финансовые средства в сумме 600,0 т.р. | Выполнена замена деревянных окон на окна ПВХ в количестве 10 шт. на сумму 524,8 т.руб. В соответствии с Дорожной картой работы по замене окон будут завершены в 2025 году |
|  |  |  | 4. составление проектно- сметной документации: 1) на систему отопления |  | 1200,0 т.р. Исполнение мероприятий запланировано на 2024-2025 годы | На исполнении |
|  |  |  | 2) на замену кровли на двухэтажном здании детского сада, с пристроем |  | Разработка ПСД запланированы на 2024 год | На исполнении |
|  |  |  | 3) на ограждение территории вокруг детского сада |  | 3417,36 т.р. 2023 году направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО, согласовано выделение средств в 2025 | В соответствии с утвержденной Дорожной картой работы запланированы на 2025 год |
|  |  |  | 5. замена электропроводки |  | Разработана ПСД 2579,3т.р. Выделены средства на 2024 г. | Проведены конкурентные процедуры, заключен муниципальный контракт на сумму 2115,03 т.р, завершаются работы по исполнению контракта |
|  |  |  | 6. замена кровли |  | Составление СД в 2024 году. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО на 2025 год. | Финансирование данных видов работ на 2025г г. не запланировано. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево ОВП | 1. замена канализационной системы 2. частичная замена пола (в кабинетах и коридоре) 5. косметический ремонт внутри здания ОВП | АЦРБ М.В. Шеффер | В 2023 году Минздравом СО принято решение о проведении капитального ремонта Деевского ОВП | Капитальный ремонт здания ОВП запланирован на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево дом культуры | 1. ремонт зрительного и танцевального залов ДК 2. ремонт туалетов в ДК 3. установка сцены в парке для проведения культурно-массовых мероприятий 5. замена электропроводки | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы пересчитаны в текущих ценах, направлены заявки в МинФин, МинКультуры для увеличения расходных полномочий | Запланировано на 2025 год при наличии ЛБО |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево школа | 3. асфальтирование участка от школьного стадиона до школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | СД составила 600,0 т.р. | Финансирование данных видов работ на 2025 год не запланировано. |
|  |  |  | 4. пристрой медицинского кабинета |  | Для выполнения работ по пристрою медицинского кабинета необходимо разработать проект, сумма 400,0 т.р. В связи с уменьшением численности детей возможно оборудование помещения в школе, без процедуры лицензирования кабинета. | Финансирование данных видов работ на 2025 год не запланировано. |

Приложение №2

Информация о выполненных наказах избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденных Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

(снять с контроля)

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование, объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | 2. отсыпка дорог по ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. 1 Мая | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Отсыпка дорог завершена в 2024 году, сумма контракта 792,4 тыс. руб. |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Геологоразведки, д. 1-4 | 1. обустройство детской площадки на территории МКД ул. Геологоразведки, д. 1-4 | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Жителям было предложено участие в инициативном бюджетировании в 2023, 2024гг., жители отказываются. Строительство не целесообразно, на улице детей нет. Предлагается снять с контроля |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. установка водоразборной колонки в мкр. Простоквашино | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское МУП «Коммунальные сети» | Жителям даны разъяснения по вопросу, без их инициативы решение вопроса невозможно. Обращений жителей в 2022-2024 году не поступало. Предлагается снять с контроля (так как это текущие полномочия с/а и работа будет проводится по мере поступления обращений) |
|  |  |  | 2. водоснабжение по ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая |  |  |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 6. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Союзов от дома 38 до ул. Осипенко, д. 84 | Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское | Выполнено в 2024 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина ул. Набережная | отсыпка и грейдирование переулков между улицами Ленина и Набережная | Толмачевская сельская администрация, Представители собственников МКД | Выполнено в 2024 году (контракт на сумму 2082,4 тыс. руб.) |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Каменский | обустройство детской площадки (МАФы, скамейки или беседка) | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование 125,0 т.р. Устройство веранды для проведения мероприятий, исполнено - октябрь 2022. В 2023 году приобретен спорткомплекс мини Олимпик – 12,9 т.руб. установлен в 2024 году |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Бучина | ремонт дороги в д. Бучина | Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выделены средства на 2024 год на сумму 1 100 т.р., ремонт выполнен. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Ленина, д. 2а | ремонт ключика | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Смета составлена в 2023 году, на 2024 год выделено ЛБО на сумму 388 т.р., выполнено |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул.Молодежная ул. Клубная ул. Зеленая | монтаж уличного освещения | Кировская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Выполнено в 2022-2023гг. ул. Молодежная ул. Клубная В 2024 году выполнено по ул. Зеленая |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 1. автомобиль и ставка водителя | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В МОУ «Невьянская СОШ» (юр.лицо филиала «Голубковская СОШ) имеется 2 ставки водителей школьных автобусов и 0,5 ставки водителя легкового автомобиля, второй легковой автомобиль выставлен на продажу (непригоден к использованию). |
|  |  |  | 6. не оборудовано место охранника (нет монитора видеонаблюдения, нет кабинки охранника) |  | Монитор приобретен в 2023г. Проведено категорирование объекта по антитеррористической защищенности, присвоена 4 категория оборудование комнаты охраны не предусмотрено. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи ул. Победы | продолжить ремонт а/бетонного покрытия дороги ул. Победы | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | На 2024 г. выделены ЛБО 900,0 т.р. Работы выполнены |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 1. пожарная безопасность с. Голубковское, не соответствуют ГОСТу подъездные пути, нет пожарных водоемов д. Бунькова, д. Михалева) | Голубковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | проверка МЧС нарушений не выявила В 2022 году обустроен пожарный водоем д.Михалева В 2023 году обустроены подъездные пути к пожарному водоему п.Гаранинка. В 2024 году проведено обустройство пож.водоема и подъездных путей с приобретением и монтажом цистерны д.Бунькова |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | Голубковская СОШ, с. Голубковское | 3. в отсутствие школьного стадиона при наличии 2 автобусов рассмотреть возможность подвоза на стадион в с.Невьянское | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Подвоз детей для уроков физической культуры невозможно реализовать при соблюдении действующих правил организации занятий. Возможно организовать доставку детей из с.Голубковское для участия в спортивных кружках и секциях во внеурочное время на стадионе с.Невьянское. Запросов от родителей за период 2022-2024гг. не возникало, в связи с чем предлагается снять с контроля |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | п. Гаранинка | ремонт автодороги с. Голубковское - п. Гаранинка | АО «Свердловскавтодор» | Дорога регионального значения. АО «Свердловскавтодор» проводятся работы по текущему содержанию дороги. Грейдирование летом 2023, 2024 гг., приведена в нормативное состояние. Ремонты дорог областного значения – полномочия Министерства транспорта СО, мероприятия закрепляются в Постановлении Правительства. Предлагается снять с исполнения, в рабочем порядке взаимодействовать с Минтрансом силами Администрации и Думы. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Неи актуален ввиду реорганизации ОУ. Организован перевод детского сада в здание школы.Проведен капремонт помещений Клевакинской ООШ (5971, 37 т.р) и приобретение материалов ( 1932,17 т.р.) |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | Коптеловская с/а | 9. утвердить на заседании Думы старост в малых населенных пунктах | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Утверждения старост идет в плановом режиме. Предлагается снять с контроля. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В августе 2022 года проведены работы по замене 8 опор. В 2023-2024гг. работа продолжена. Ввиду отсутствия указания на конкретные объекты и в связи с тем, что вопрос относится к текущему ежегодному выполнению полномочий сельской администрации – предлагается снять с контроля. |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 2. подвесной мост через р. Реж (решить его судьбу) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | П.2 2022 год – произведен ремонт 2023 год – признан бесхозяйным имуществом. 29.02.2024 поставлен на кадастровый учет |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | включение в межпоселковый маршрут движения автобуса Деево-Алапаевск заход д. Исаково и с. Коптелово | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и ООС В.В. Гулак | Направлялись неоднократные запросы в Алапаевское АТП. Изменений не планируется, т.к. экономически нецелесообразно. Предлагается снять с контроля, т.к. не является полномочием Администрации и все возможные меры по решению вопроса приняты. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | 1. оборудование детской площадки | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование. В 2024 году установлено оборудование по мун.контракту с ИП Зиновьев В.В. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Береговая, ул. Молодежная | ремонт дорожного полотна ул. Береговая, Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | По ул. Береговая д. Таборы заменено водопропускное сооружение, в 2023 произведен ремонт части дорог ул.Береговая в д.Таборы. В 2024 г выполнен ремонт дороги ул.Молодежной |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | 1. благоустройство памятника | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Благоустройство памятника в д. Катышка проведено в мае 2024 г. Исполнено |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы | устройство съездов для контейнеров с площадок под ТКО | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году исполнен частично, работа завершена в 2024 году |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево детский сад | 1. замена электропроводки в здании детского сада (есть проект и смета) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Сумма СД 2066,14 т.руб. Средства на 2024 выделены. Исполнено. Выполнены работы на сумму 1694,23 т.руб. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево школа | 1. выполнение требований надзорных органов |  | В 2022г.на 600т.р выполнен - монтаж автомат. пожарной. сигнализации, на 600т.р. - монтаж системы речевого оповещения.В 2024 году – монтаж защитного ограждения на сумму 1209,17, оборудование входных калиток и ворот видеодомофонами на сумму-445,27 т.руб., модернизация видеонаблюдения на 317,53 т.руб. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д.Кулига | 2. решить вопрос с постоянной работой ламп уличного освещения (очень много денег тратится на замену). | Арамашевская сельская администрация | Вопрос решен - ведутся работы по замене ламп на светодиодные светильники и фонарей уличного освещения по мере перегорания. Т.к. относится к текущему выполнению полномочий сельской администрации – предлагается снять с контроля. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 2. асфальтирование дороги между Деево и Раскатихой (школьный маршрут) | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Асфальтирован учаток 600м (школьный маршрут) в 2024 году |

Приложение №3

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | Устройство современной системы водоотведения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | 2018-2021г.г. – не исполнено | Администрацией муниципального образования Алапаевское направлены обращения в Минэнерго СО на выделение средств на проектирование (2025-2026 годы). |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Кладбище п.Бубчиково | 2. замена ограды | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно 2018-2021г.г. | П. 2.- Запланировано на 2025 год |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300 кв.м) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | П.4 в бюджет на 2021-2023гг не заложено. | П.4. – запланировано на 2025-2026 годы при наличии ЛБО |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха, школа | 1. ремонт фасада 2. строительство пристроя | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова |  | П.1 – запланировано на 2025 год. П.2 – МинОбраз и МП проект оценен как нецелесообразный в связи с малым количеством учащихся. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино, школа | перевод на газовую котельную | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | разработка ПСД 2018, актуализация ПСД запланирована на 2026 | Запланировано на 2026-2027годы при наличии ЛБО |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | очистить пруд в центре села | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. – не выполнено В 2024 года прошло голосование Госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Проект разработан. Правительством СО будет принято решение о финансировании после 2025. | Производится ежегодная обкоска и облагораживание берегов. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1.выделение средств на покраску моста через р. Реж | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Запланировано на 2024-2025 годы |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское | Рассмотреть вопрос об устройстве очистных сооружений (для многоквартирных домов по ул. Ленина) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Необходимо проведение инженерных изысканий для строительства очистных сооружений, совместно с очистными сооружениями необходимо проектирование и строительство сетей канализации. | По результатам консультации с МинЖКХ - низкая экономическая целесообразность |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Невьянское | Передача автодороги по ул. Свердлова, Ленина до нового моста в собственность Свердловской области | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | В муниципальной собственности МО Алапаевское находятся: 1. Автодорога по ул. Ленина, протяженностью 1142м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2704; 2. Автодорога по ул. Свердлова, протяженностью 467 м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2932. Для передачи в государственную собственность Свердловской области участка автодороги (подъезд к дер. Ключи), необходимо провести кадастровые работы путем объединения двух муниципальных автодорог в одну, технологически связанную с автомобильной дорогой регионального значения, в том числе включить в этот участок автодорогу, кадастровые работы по которой не производились. | Работы находятся в процессе исполнения. В связи с тем, что выполняемые кадастровые работы носят специфический характер (фактически являются комплексом работ по постановке на кадастровый учет трех автодорог и снятии с кадастрового учета двух автодорог), а также в связи с возможными уведомлениями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о приостановке государственного кадастрового учета, определить сроки постановки испрашиваемой дороги на кадастровый учет не представляется возможным. После постановки на кадастровый учет автодороги, технологически связанной с дорогой регионального значения, возможно будет проводить мероприятия по передаче ее в государственную собственность Свердловской области. Работа по исполнению данного наказа продолжается |

Приложение №4

Информация о выполненных наказах избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300 кв.м) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | П.4 в бюджет на 2021-2023гг не заложено. | Выполнено в 2024 году |