ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №392

26 сентября 2024 г.                                                                                 г. Алапаевск

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское

к отопительному сезону 2024-2025 годов

Заслушав информацию, представленную Администрацией муниципального образования Алапаевское об итогах подготовки теплоснабжающих и теплоснабжающих организаций к началу отопительного сезона 2024-2025 годов в муниципальном образовании Алапаевское, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

- Информацию, представленную Администрацией муниципального образования Алапаевское «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское к отопительному сезону 2024-2025 годов», принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать Администрации муниципального образования Алапаевское:

1)	осуществлять контроль за своевременностью текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

2)	обеспечить контроль за безаварийной работой теплоснабжающих организаций муниципального образования Алапаевское.

- Думе муниципального образовании в июне 2025 года заслушать информацию по данному Решению в рамках рассмотрения вопроса об итогах отопительного сезона 2024-2025 годов.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее Решение разместить на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы муниципального образования Алапаевское (М.Ю. Русанова).

Председатель Думы

муниципального образования				         		 О.Н. Бычкова

Алапаевское

Приложение

к Решению Думы МО Алапаевское

от 26 сентября 2024 года №392

Информация о подготовке к осенне-зимнему периоду

2024 – 2025 годов.

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2024-2025 года, Администрацией муниципального образования Алапаевское утверждено Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 мая 2024 года №707 «Об итогах отопительного сезона 2023-2024 годов и о плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2024 – 2025 годов», а также постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.05.2024 № 708 «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Алапаевское к отопительному сезону 2024-2025 годов».

С 15 августа по 01 сентября 2024 года Администрацией муниципального образования Алапаевское организована проверка по оценке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2024-2025.

Готовность жилищного фонда на 11.09.2024 года составляет 55,1%.

Акты готовности на проверку с приложением необходимой документацией по жилищному фонду предоставлены:

1. ООО «Реновация» (пгт. Верхняя Синячиха);

2. ТСЖ

3. ООО «РЖК»

Акты готовности выполнены с замечаниями и отправлены на доработку в срок до 15.09.2024:

ООО Алапаевская УК «Виктория» п. Бубчиково, п. Заря, с. Кировское, пос. Курорт-Самоцвет, с. Нижняя Синячиха, пгт. Верхняя Синячиха);

ТСЖ под управлением ООО «Сервис»

Акты готовности не предоставлены:

ООО «СТЕК» (6 МКД пгт. Верхняя Синячиха, п. Курорт-Самоцвет).

По объектам социальной сферы – Акты готовности к отопительному сезону 2024-2025 сданы в полном объеме.

В настоящий момент на тепловых источниках и сетях завершаются ремонтные работы. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций полностью укомплектованы согласно штатному расписанию. Из 42,7 км тепловых сетей проведены гидравлические испытания на 41,651 км, осталось провести на 1,049 км в (пгт. Верхняя Синячиха, с. Арамашево). По завершению работ по текущему ремонту (пгт. Верхняя Синячиха) и капитальному ремонту (с. Арамашево) гидравлические испытания тепловых сетей будут выполнены.

Подготовлены к эксплуатации в отопительный период – 41,651 км.

Из 35 котельных подготовлены – 33, что составляет 91,4%.

В настоящее время ремонтные работы систем теплоснабжения продолжаются и осуществляются за счет ресурсоснабжающих организаций, и за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области.

Ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими объекты водоснабжения и водоотведения, выполняются мероприятия по подготовке сетей водоснабжения и водоотведения. Основные виды работ — это замена аварийных участков, ревизия оборудования и запорной арматуры.

Из 131,8 км сетей водоснабжения к эксплуатации в зимний период готовы 129,5 км, что составляет – 98,3 %.

По состоянию на 11.09.2024 года по данным ресурсоснабжающих организаций готовность составляет:

МУП «Коммунальные сети» готовность систем и объектов водоснабжения и водоотведения – 98,3%

МУП «Тепловые сети МО Алапаевское» готовность котельной – 95,0%, тепловых сетей 99,0%.

ООО «ЭнергоАктив» готовность котельных – 100%, сетей теплоснабжения – 100%.

ООО «Теплосфера» готовность – 100 %

АО «Объединенная теплоснабжающая компания» готовность котельных 100%, сетей теплоснабжения - 99%

На сегодняшний день подготовка   жилищного фонда составляет – 55,1%.

Готовность управляющих компаний и ТСЖ к отопительному периоду:

Информация о наличии топлива на котельных муниципального образования Алапаевское на 11.09.2024:

| Вид топлива | Ед. измерения | Общая потребность на ОЗП | Потребность на 100 дней | Фактически имеется | Ожидается поступление (в течение недели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | тонн | 3 500 | 1 458,3 | 1 500 | 0 |
| дрова | куб.м. | 3 361,9 | 1 400,8 | 1 250 | 0 |