ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №448

27 февраля 2025 г.                                                                                 г. Алапаевск

О ходе исполнения Решения Думы

муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению

наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва, утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей депутатам Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года №57 (с изменениями от 26.03.2015г. №702), руководствуясь Уставом, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложения №1, 3), оставить на контроле.

- Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе исполнения Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 25.12.2021 года №61 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва» принять к сведению (Приложение №2), снять с контроля.

- Администрации муниципального образования Алапаевское:

1)	при разработке целевых программ, формировании местного бюджета на очередной финансовый год, учитывать мероприятия по выполнению наказов избирателей;

2)	направлять в Думу муниципального образования каждые полгода (до 01 февраля и 01 сентября) информацию о ходе выполнения настоящего Решения Думы.

- Думе муниципального образования Алапаевское в сентябре 2025 года заслушать информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об исполнении настоящего Решения.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования (И.А. Ермаков), на постоянную  комиссию по социальной  политике Думы муниципального образования (М.Н. Зубарева), постоянную комиссию по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению Думы муниципального образования (А.И. Шалаев).

Председатель Думы

муниципального образования

Алапаевское                                                                                       О.Н. Бычкова

Приложение №1

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково Дом культуры | 1. ремонт потолка и пола в фойе и зрительном зале 2. оборудование летней сцены с навесом 3. благоустройство зоны отдыха за ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | п.1. – сметы имеются, актуализируются | п.1 –Ремонт запланирован на текущий 2025 год |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково | решить вопрос о месте высадки и посадки пассажиров в начале и в конце населенного пункта | Бубчиковская сельская администрация, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды (В.В.Гулак) | Срок исполнения не ограничен – дорога регионального подчинения | Место остановочных комплексов определено. Обустройство остановок включено в распоряжение Правительства Свердловской области № 173-РП от 25.04.2022 (пункт 186) (проектирование – 2024-2025 год) |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково, жилой фонд | 2. решение вопроса с обветшалым (дата постройки некоторых домов 1950-1960 года, соответственно износ этих домов составляет более 100%) жилым фондом, признание аварийными, снос | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация | В настоящий момент осуществляется переселение домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»., Переселение домов, признанных аварийными позднее 2017 года, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | Мероприятия по признанию МКД аварийными осуществляются после обращения собственников жилых помещений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Граждане могут получить консультацию по процедуре признания аварийными в МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96. Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  |  |  | 3. состояние жилищного фонда (соц.найм) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | Проведена работа по уточнению начислений за найм жилых помещений. | Ремонт жилых помещений в муниципальной собственности осуществляется ежегодно исходя из ЛБО на 1 кв.м жилья |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково ул. Комсомольская, д. 1-2 ул. Комсомольская, д. 5 | - оборудование дренажного колодца для приема сточных вод по ул. Комсомольская, д. 1-2 - оборудование волейбольной площадки | МУП «Коммунальные сети» (Д.В.Осокин) Бубчиковская сельская администрация | 1. Комсомольская, 5 – был запланирован на 2023 год Комсомольская 1-2 – запланированы на 2024 год 2. Предложено продолжить участие в проекте инициативного бюджетирования | - На 2025 год МУП «Коммунальные сети» работы не запланированы. - Оборудование волейбольной площадки под вопросом - не используется даже волейбольная площадка на школьном стадионе |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Бубчиково общеобразовательная школа | 1. обустройство дренажной трубы вдоль забора для отвода воды от здания школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Выделены ЛБО в 2022г. для проведения изысканий. Заключен договор на сумму 130,0 т.р., изыскания выполнены. | Составлена СД на сумму 2,6 млн. руб. Работы на 2024-2025 г. в связи с отсутствием ЛБО не запланированы |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Набережная | ремонт колодца по ул. Набережная у д. 51 и д. 43 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Колодцы переданы из МУП «Коммунальные сети» в июле 2024 года | Ремонтные работы колодца по ул. Набережная, 43 запланированы на 2025 г. при наличии финансирования. Колодец по ул. Набережная, 51 запланировано демонтировать. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. признать и перевести в аварийное жилье по ул. Береговая, д. 2. До 2023 года расселить и снести данный МКД 3. признание аварийными и расселение МКД по ул. К.Маркса, д. 68, 70, 74, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 до 2023 года | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» Тресков А.А. | Переселение собственников домов №85, 89 происходит путем выплаты выкупной цены, из 14 проведен выкуп по 11 квартирам, две муниц-е квартиры переселены в 2022 году в МКД в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.56, корпус 1. - Мероприятия по признанию МКД аварийными осуществляются после обращения собственников в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Заявлений от собственников домов: 68, 70, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 107 - не поступало. Дома: №97,105,103, 74 – признаны аварийными и подлежащими сносу позднее 2017 года. Переселение таких домов, будет осуществляться по формированию новой Региональной адресной программы (2025-2030) | 2. МКД пгт.Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д.2 признан подлежащим капитальному ремонту. В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области в данном МКД отремонтирована крыша. На 2024 год в Краткосрочный план 2024-2026 включены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, также совместно с Управляющей компанией ООО «Реновация» процедура признания МКД аварийным и подлежащим сносу по адресу: пгт.Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д.2 доведена до граждан проживающих в данном доме. 3. Граждане, проживающие в МКД могут получить консультацию по процедуре признания аварийными в МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96, Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. К.Маркса | 2. установка и обустройство детской площадки по ул. К.Маркса у д. 75 и д. 79. | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Инициативное бюджетирование | В 2023 и 2024 гг. инициативная группа граждан не сформировалась. Работа будет продолжена в 2025 г. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха мкр. Простоквашино | 1. отсыпка и грейдирование ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | Верхнесинячихинская поселковая администрация | По улице Сосновая отсыпка и грейдирование произведены в 2023 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Рудакова и Ольховая запланирован на 2026 год. |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха | 3. осуществление газификации мкр. Простоквашино с ул. Рудакова, ул. Ольховая, ул. Сосновая | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газовые сети в непосредственной близости к мкрн. для проведения догазификации имеются. Подключение индивидуальных жилых домов по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. | При наличии технической возможности (пропускной способности таких трубопроводов) заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации, при личном обращении в офисах (ГРО) АО «ГАЗЭКС», на портале «Госуслуг», или в МФЦ Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой |
|  | Морозов С.А., депутат по избирательному округу №2 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горького ул. Калинина | обустройство асфальтобетонного тротуара по проулку от д. 11 по ул. Горького до д. 8 по ул. Калинина | Верхнесинячихинская поселковая администрация | На 2024-2025 год финансирование не выделено | Обустройство тротуара по ул. Горького будет запланировано на 2026 год при наличии денежных средств. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. установить баннер с фотографиями воинов-победителей, живших и на фронт из пос. Верхняя Синячиха | Верхнесинячихинская поселковая администрация | В 2015 году была проведена реконструкция памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на котором размещены памятные доски с фамилиями погибших в войне воинов и участниками ВОВ, умершими в мирное время (в пгт. Верхняя Синячиха более 1000 человек ушедших на фронт) | Установка баннера в составе 1000 фотографий невозможна. Варианты: - К юбилею Победы установить баннер с фото Героев СССР и кавалеров орденов Славы, на баннере разместить ссылку и QR-код интернет-ресурса, где будут размещены все 1000 фото участников ВОВ (аналог Бессмертного полка) - Установить в месте массового пребывания сменяемую экспозицию, где в течение юбилейного года-2025 будут показаны фото всех участников ВОВ (80-100 фото в месяц) |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Гоголя ул. Горького | признать и перевести в аварийные жилые дома по ул. Гоголя, д. 17, 24 и ул. Горького, д. 42, 43, 45, 47, 49, 51 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Мероприятия по признанию многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Алапаевское, осуществляются после обращения собственников жилых помещений, расположенных в МКД, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47. Заявлений от жителей данных домов в период 2021-2023гг. не поступало. | Гражданам, проживающим в МКД разъяснен порядок признания домов аварийными. Для решения вопроса необходимо личное участие собственников помещений. Граждане могут получить консультацию у специалиста МКУ «УЖКХ, С и ООМС» по телефону 8(34346)3-39-96, по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д.31, каб. №3. Администрация принимает участие в мероприятиях при наличии в МКД муниципального жилья. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха | 2. сделать освещение от ул. Кирова до ул. Гоголя через лесной массив | Верхнесинячихинская поселковая администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | Запланировано на 2025 год при наличии средств. |
|  |  |  | 4. сделать освещение ул. Кирова 13, 16, 21, 31 |  |  | Запланировано на 2025 год при наличии средств. |
|  | Князев С.А., депутат по избирательному округу №3 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 26, 33 ул. Бажова, д. 46, 48 ул. Горького | установить детские площадки во дворах домов 1. ул.Октябрьская, д.2, 26,33 - ул. Бажова, д. 46, 48 - ул. Горького (Бамовские дома) | Верхнесинячихинская поселковая администрация | - Оборудование и МАФ частично приобретены в 2023 году - и 3. Предлагается принять участие в проекте инициативного бюджетирования (местный бюджет) | - Установка ул.Октябрьская, д.2 запланирована до конца сентября 2024 г. ул.Октябрьская, д. 26,33 – предлагается участие в инициативном бюджетировании. 2 и 3. Инициативные группы в 2024 году не сформировались, работа продолжена в 2025 году |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3 | организовать стоянку для автомобильного транспорта по ул. Октябрьская, д. 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | В 2023-2024 году не были выделены ЛБО | Расширение стоянки запланировано на 2025 год при наличии экономии бюджетных средств |
|  | Русанова М.Ю., депутат по избирательному округу №4 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 7, 8 | установка детской площадки ул. Октябрьская между домами 7 и 8 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Горняков, д. 24 | устройство детской площадки по ул. Горняков, д. 24 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Пролетарская ул. Черепановская | строительство детской площадки | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. году инициативная группа не сформировалась. Работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха дом культуры | строительство дома культуры | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Объект включен в перечень перспективных объектов капитального строительства в сфере культуры на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры от 19.07.2024 № 296 | В 2024 году разработан инвестиционный проект «Центр развития культуры и искусства на 250 мест» и техническое задание на проектирование. Экспертиза не пройдена. Повторно заявка после доработки проекта будет подаваться в 2025 году. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Чечулина ул. Уральская | ремонт колодцев | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Колодцы переданы из МУП «Коммунальные сети» в поселковую администрацию в июле 2024 года | На ремонтные работы в 2025 г. средств не выделено, при наличии экономии по ремонту водоисточников другим с/а будет сделана заявка на доп.финансирование во втором полугодии 2025 г. |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная общеобразовательная школа | внутренний ремонт школы | Управление образования О.Ю. Подкорытова | 2650,0 т.р. (окна, двери) В 2023 году составлена сметная документация, направлены письма в МинФин СО и МинОбраз и МП СО о выделении дополнительных ЛБО в связи с предписаниями Роспотребнадзора (пищеблок) и Росгвардии (входная группа и эвакуационные выходы). | В рамках выделенных ЛБО выполнены в марте 2024г. работы по замене ветхих деревянных окон на окна ПВХ в пищеблоке на сумму 277,4т.р., В Дорожной карте на 2025 год - устройство ограждения и окна |
|  | Панов М.В., депутат по избирательному округу №6 | ст. Ясашная дом культуры | 1. внутренний ремонт в ДК 2. ремонт кровли | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы корректируются | Ремонт перенесен на 2026 год (при наличии ЛБО) |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха общеобразовательная школа №2 | 1. ремонт фасада здания | Управление образования О.Ю. Подкорытова | «Строительство новой школы в пгт Верхняя Синячиха» внесено в отраслевой перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования и молодежной политики СО на 2025–2027 годы | Подготовлен инвестиционный проект строительства, получено положительное заключение Министерства образования и молодежной политики, Министерства экономики Свердловской области. На 2025 год финансирование из областного бюджета не выделено. будет решаться вопрос о старте проекта в 2026 году. |
|  |  |  | 3. ремонт спортзала |  |  |  |
|  |  |  | 2. строительство стадиона |  | 23000,0 руб. | Подготовлена ПСД на строительство стадиона. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Рабочий городок | расселение и снос аварийного жилья ул. Рабочий городок, д. 1-4 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2022 году из домов №2 и №4 переселены в 45-ти квартирный МКД по ул.Бажова, д.56, корпус 1. Из дома №1 переселено 5 квартир; 1 квартира –выкуп у собственника; 1 квартира – на стадии выкупа. Из дома №2 – переселено 8 квартир; 2 квартиры – приобретение на вторичном рынке (мероприятия ведутся); 1 квартира – выкуп у собственника; из дома №3 – переселено 12 квартир; 2 квартиры –произведен выкуп у собственников; 3 квартиры приобретены на вторичном рынке. | На исполнении Мероприятия по переселению граждан из домов №1,2,3 осуществляются в настоящее время. Дом №4 переселен полностью. Мероприятия по сносу домов (общий контракт) запланированы на 2025 год. |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Красина ул. Луговая | 2. строительство детской площадки ул. Луговая | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Инициативное бюджетирование | Запланировано на 2025 год при формировании инициативной группы |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 1. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от д. 48 до д. 62 | Верхнесинячихинская поселковая администрация |  | Запланировано на 2026 при наличии ЛБО |
|  |  |  | 7. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Осипенко от дома 29 до ул. Розы Люксембург, д. 111-113 |  |  | Исполнено частично (ул.Осипенко 29) Продолжение запланировано на 2026 при наличии ЛБО |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Заря ул. Ленина, д. 10 | обустройство детской площадки ул. Ленина, д. 10 (дополнительные МАФы, скамейки) | Толмачевская сельская администрация | Инициативное бюджетирование | В 2024 инициативная группа не сформировалась, работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | п. Новоямово | 1. ямочный ремонт дороги в п. Новоямово | Толмачевская сельская администрация | Локальный сметный расчет на 500,0 т.р. | Запланировано на 2025 при наличии экономии средств бюджета |
|  |  |  | 2. отсыпка полевой дороги в Староямово |  | Смета нуждается в корректировке в текущих ценах | Долгосрочный проект. Дорога на сельхозземлях, пока осуществлена только постановка на кадастровый учет |
|  |  |  | 3. обустройство детской площадки | Толмачевская сельская администрация | Инициативное бюджетирование | В 2023-2024 гг. инициативная группа не сформировалась, работа с жителями будет продолжена в 2025 году |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Ленина ул. Советская | грейдирование переулков между улицами Ленина и Советская | Толмачевская сельская администрация | Смета на 1 604 т.р. Исполнено частично в 2023-2024 году | Будет реализовано летом 2025 года |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво ул. Советская | оканавливание и отсыпка дороги ул. Советская щебнем мелкой фракции | Толмачевская сельская администрация | Частичное исполнение в 2023 году на сумму 238,44 тыс. руб и 689,89 тыс. руб. | Работы по муниципальному контракту на 2024 год завершаются, продолжение в 2025 году (запланировано 998 тыс. руб.) |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво детский сад | 1. отчуждение земельного участка, относящегося к Толмачёвскому детскому саду (филиал МДОУ «Детский сад п. Заря») | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Земельный участок единый, требуется формирование двух земельных участков. | Необходимо разделить зем. участок последующей передачей его части Толмачевской с/а. На исполнении |
|  |  |  | 2. обустройство спортивной площадки |  | Приобретение малых форм за счет субвенций в 2023-2025гг., в 2024 году лимиты ЛБО не изысканы | В бюджете дошкольного образовательного учреждения на 2025 год предусмотрены средства на обновление уличного спортивного оборудования в сумме 100 т.руб |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха сельская администрация | 2. ремонт кабинетов в здании сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация | Сметы есть | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | 3. замена мебели в администрации |  | Сметы есть | Запланировано на 2025 год |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха детский сад | замена оконных блоков в здании детского сада | Управление образования МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | ПСД и сметная документация готовы. | В 2024 году выполнена замена 9 окон на сумму 396,0 тыс.руб. Замена 6 окон запланирована на 2025 |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ГТС | ремонт гидротехнического сооружения | Нижнесинячихинская сельская администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработана ПСД с госэкспертизой. Ремонт донного водоспуска выполнен в 2023 году. Получено положительное заключение госэкспертизы. Направлена заявка в Минприроды СО. | Вопрос включения мероприятия по капремонту Нижне-Синячихинского гидроузла в Госпрограмму (федеральный бюджет) будет рассмотрен после защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха ул. Немытовская, д. 4 | ремонт колодца ул. Немытовская, д. 4 | Нижнесинячихинская сельская администрация | Колодец в конце июля 2024 года передан в с/а из МУП «Коммунальные сети» | На 2025 год средств не выделено, в случае перераспределения во 2 половине 2025 года (неосвоение бюджета другими с/а) будет направлена заявка |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино ул. Новая | ремонт автодороги ул. Новая | Нижнесинячихинская сельская администрация | Ежегодно проводится грейдирование. На 2024 год выделены и освоены средства на сумму 2 331 т.р. | На 2025 год выделено 2 млн. руб. Ремонт всей дороги возможен только после капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения. |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино административное здание | капитальный ремонт административного здания | Нижнесинячихинская сельская администрация | Сметный расчет имеется Необходимо обследование фундамента здания | Средства на 2025 год не выделялись |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Верхний Яр | ремонт централизованного водоснабжения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Необходимо оставшиеся сети водоснабжения принять от СХПК «Путиловский» и передать в МУП «Коммунальные сети» | На исполнении |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | д. Путилова дом культуры | косметический ремонт в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета в разработке | Запланировано на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское общеобразовательная школа | 2. замена окон (120 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Составлена СД на суму 11300,4т. руб. проведена экспертиза. В 2022г. заменено окна - 3 шт на 195,1 т.руб. | В 2024 году выполнены работы по замене 45 ветхих деревянных окон на окна ПВХ,на сумму 1973,2 тыс.руб. В соответствии с Дорожной работы по замене 61 окон запланированы на 2025 год. |
|  |  |  | 3. ремонт полов |  | В 2022 составлена СД на сумму 1519,3 т.р. проведена экспертиза, в 2023 сметная стоимость актуализирована - 1675,4 т.р. | Выполнен ремонт пола коридоров 2,3 этажей на сумму 1179,75 т.р |
|  |  |  | 4. ремонт канализационной системы |  | 800,0 руб. Составлена СД в 2023г. | Запланирован ремонт в 2026г. при наличии ЛБО |
|  |  |  | 5. строительство школьного стадиона |  | 23 000,0 т.р. | По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Вопрос на постоянном контроле Администрации. Выполнен ремонт спортивного зала в сумме 4234,06 тыс.руб. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | 1. ограждение территории детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2800,0 т.р. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МинОбраз и МП СО. | В соответствии с Дорожной картой утвержденной МинОбр и МП СО финансирование работ предусмотрено на 2025 |
|  |  |  | 3. спортивная площадка |  | 500,0 т.р. | Вопрос пока не рассматривался |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Режевская, д. 6 | благоустройство центральной площади с.Кировское | Кировская сельская администрация | В 2024 году подана заявка в Мин АПК по программе «Развитие сельских территорий» | В 2024 году прошли отбор по программе в МинАПК, реализация проекта в 2025 году Выделено на 2025. 3 млн. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, д. 26 | укрепление берега | Кировская сельская администрация | Выполнено частично в 2022 году, на 2023-2024 год ЛБО не выделялось. | На 2025 средств не выделено. Вопрос о выделении ЛБО на 2026 гг. будет решаться в конце 2025 года |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Ленина, Дом культуры | 1. модернизация внутреннего освещения 2. благоустройство территории при ДК (асфальтирование) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Заключен договор на ПСД внутреннего ремонта помещений Дома культуры, обследование здания проведено. | Запланировано принять участие на предоставление субсидий на ремонты учреждений культуры на конкурсной основе в Министерстве культуры СО в 2026 году. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское ул. Зеленая | грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог | Кировская сельская администрация | 2022 год - 360 т.р. На 2023-2024гг. средства не выделялись | На 2025 не выделено Выделение средств на 2025-2026 гг. выносится на муниципальную согласительную комиссию по бюджету |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул.Совхозная, д.1 сельская библиотека | ремонт сельской библиотеки (замена окон, ремонт стен, напольных покрытий) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета на сумму 1 560 019,2 | В 2025 средств не выделено. Запланировано на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Восточный въезд | асфальтирование автодороги ул. Восточный въезд | Кировская сельская администрация | Ориентировочная сметная стоимость была до 8 млн. | В 2025 году межевание и начало работ, выделено 4 млн. руб. На исполнении. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, ул.Ленина | ремонт асфальтобетонного покрытия | Кировская сельская администрация | На 2024 средства не выделялись | На 2025 средств не выделено. Выделение на 2026 гг. будет вынесено на муниципальную согласительную комиссию по бюджету |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское, ул. Школьная, д. 9/2 | ремонт помещения тира | Кировская сельская администрация Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Требуется составление сметного расчета и определение источников финансирования проекта. | Возможные источники: инициативное бюджетирование (областной уровень), федеральная программа государственно-частного партнерства «Бизнес-спринт: Я выбираю спорт» |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское с.Бобровка | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации строительства, необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года) при получении положительного заключения Министерства экономики, Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. | Долгосрочный проект. Первый этап корректировка ПСД – В.Синячиха-Н.Синячиха – завершение в 2025 году. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. Стоимость строительства будет определена проектом. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ул. Ленина | асфальтобетонное покрытие | Кировская сельская администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2023 году сделан ремонт въезда в д.Бобровка. Сумма контракта 2 011.9 т.р. | На исполнении. В 2024 году заключен контракт на сумму 1 414,0 тыс. руб. На 2025 средств не выделено. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Бобровка ФАП | 1. замена окон 4. оборудовать санузел (туалет) | АЦРБ АВ.Стенников | Подведен водопровод к клубу, нужно еще 250 м до ФАПа, сделано отопление | Частично исполнено |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Мясникова | 1. модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация, |  | Выполнено частично. Оставшиеся работы на 2025 год при наличии экономии бюджета. |
|  |  |  | 2. грейдирование, формирование дорожного полотна и отсыпка грунтовых дорог |  | 1000,0 т.р. | В настоящее время исполнение невозможно из-за аварийного моста. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ячменева | 1. ремонт дороги (центральный въезд от трассы в деревню) | Костинская сельская администрация | Смета составлена. В 2023-2024 году средства не выделены | Запланировано на 2025 год, бюджетные средства выделены. |
|  |  |  | 2. обустройство детской площадки |  | Инициативное бюджетирование | В 2023 и 2024 году инициативная группа не собралась, работа будет продолжена в 2025 году |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Первунова сельский клуб | 1. завести воду в здание клуба 2. оборудовать туалетную комнату | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета актуализирована в 2024 году в текущих ценах | Ремонтные работы запланировано провести в 2025 году. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань ул. Береговая ул. Центральная | 1. замена опор электроснабжения 2. монтаж уличного освещения | Невьянская сельская администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметные расчеты будут корректироваться | Замена опор электроснабжения в д.Елань произведена на 70%. Завершение запланировано на 2025-2026 годы при наличии финансирования. |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Елань | строительство моста через реку Нейва (с целью доступности для обрабатывания сельскохозяйственных земель) | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды В.В. Гулак, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в 2021 г. рассмотрено поручение Минтранса о включении проекта в региональную программу, не включен ввиду отсутствия экономической целесообразности. Принято решение о самостоятельном проведении работ. | Выделены лимиты на 2025 год на проектирование временного мостового перехода |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское дом культуры | 1. озеленение территории голубыми елями между детской площадкой и парком Победы 2. установка новой закрытой сцены для проведения массовых мероприятий 3. приобретение и установка уличных тренажеров для людей пожилого возраста | Голубковская сельская администрация | П.1 – ели приобретены, высаживать запланировано на апрель 2025г. | П.3 – планируется на 2026 год при наличии ЛБО П. 2, 5, 6, 9 – запланировано на 2026 год |
|  |  |  | 5. новый системный блок 6. поменять пол в зрительном зале (сгнил) 7. межкомнатные двери вместе с библиотекой (8 шт.) 9. приобретение переносной колонки для проведения уличных мероприятий | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П.7 частично исполнено, проведена замена 4 дверей в 2024г. (оставшиеся 4 двери запланировано на 2025г.) |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское сельская администрация | косметический ремонт здания администрации | Голубковская сельская администрация | Работы в 2023 году выполнены - 122,9 т.р. в 2024 году - на сумму 140 т.р. | Работы включены в план-график, завершение к 2026 г. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 2. очистка пруда и дальнейшее благоустройство | Голубковская сельская администрация | Сметная документация и проект запланированы на 2025 год. Возможно участие в программе «Формирование комфортной городской среды». | Работы - на 2026 -2030 годы после согласования ПСД с Минприроды СО. |
|  |  |  | 4. уборка горелых домов | обязательство собственников жилых помещений | Ведется разъяснительная работа с собственниками жилых помещений, план выполнения мероприятий 2023-2025 годы | На исполнении, планируется завершение в 2025 году. |
|  |  |  | 6. в летний период нет места для купания населения | Голубковская сельская администрация | В 2023-2024 году исследования воды Роспотребнадзором показали невозможность организации купания. | После проведения мероприятий по исследованию воды в 2025 в р.Ница будет решаться вопрос по определению места купания. |
|  |  |  | 7. здание (совхозная контора) возможно ли выкупить муниципалитету для досуга населения (музей, клуб по интересам, спортивные тренажеры для населения). Главой Голубковской с/а направлены письма на имя Главы МО Алапаевское №40; на имя депутата Думы МО Алапаевское А.В.Кушникова №41 от 21.07.2022; | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.В. Соколова | При наличии ЛБО и правоустанавливающей документации. Специалистами ЖКХ проведен визуальный осмотр, составлена дефектная ведомость, готовится смета стоимости ремонтных работ. Сумма ремонта составит не менее 15,0-18,0 млн. руб. | В 2023-2025 возможности выделения лимитов ЛБО не было. На контроле в УМИАГ |
|  |  |  | 8. обустройство места для отдыха молодежи | Голубковская сельская администрация | Инициативное бюджетирование | В 2024 году инициативная группа не сформировалась, перенос на 2025 год. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ул. Садовая ул. Победы | 1. водопровод по ул. Садовая | - МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин |  | Исполнено частично. Силами жителей проведено водоснабжение на части улицы. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское ОВП | оборудование стоматологического кабинета на ОВП (можно выездной) | АЦРБ А.С.Стенников |  | Не исполнено. Вопрос на рассмотрении |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское общеобразовательная школа | 2. ремонт крыши | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Была смета на частичный ремонт на 900,0 т.р. В 2024 году поле обследования оставлена сметная документация на замену крыши – 4,5 млн. | Работы будут выполнены в 2025 году при экономии средств Дорожной карты |
|  |  |  | 3. замена окон на первом этаже (8 шт.) |  | 450,0 т.р. | Запланировано на 2025 год |
|  |  |  | стадион |  | 23000 т.р. По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств на каждый новый объект. | Вопрос на постоянном контроле Администрации, в т.ч. рассматриваются варианты участия в программах по линии Минспорта. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское музей | 1. заменить входную зону (увеличить дверной проем, замена крыльца с подъездом для людей с ограниченными возможностями) 2. благоустроить дорожку к входу в музей 3. замена оконных блоков в музее (5 шт., 200,0х200,0) 4. замена окна на лестничной клетке 600,0х200,0 5. заложить 5 оконных проемов размером 100,0х200,0 6. ремонт крыши на здании 7. ремонт канализационной системы музея | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В 2024 году составляется и корректируется сметная документация по видам работ | Работы планируются на 2026 год при наличии ЛБО. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское детский сад | 1. ремонт или замена кровли детского сада 3. замена окон на стеклопакеты (5 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 800,0 т.р. Комиссией не выявлена необходимость ремонта, частичный ремонт в 2020 году | На 2024-2025гг. выделение средств не предусмотрено. Планируется включение в Дорожную карту на 2026-2027гг. |
|  |  |  | 4. ремонт и замена тротуаров по участку д/с |  | 275,0 т.р. | Запланировано на 2026 год, при наличии ЛБО |
|  |  |  | 6. замена дверей пищеблока и музыкального зала на металлические (2 шт.) |  | 350,0 т.р. | Запланировано на 2026 год, при наличии ЛБО. |
|  |  |  | 7. замена старых труб водопровода в подвале детского сада на пластиковые |  | 150,0 т.р. | Запланировано на 2026 год, при наличии ЛБО. |
|  |  |  | 8. ремонт пола в музыкальном зале |  | 260,0 т.р. | Запланировано на 2026 год, при наличии ЛБО. |
|  |  |  | 9. капитальный ремонт пищеблока (пол, вытяжка…) |  | 100,0 т.р. | Запланировано на 2026 год при наличии ЛБО. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Бунькова | 1. обустройство детской площадки | Голубковская сельская администрация | Инициативное бюджетирование | Инициативный проект запланирован на 2026 год. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Михалева | установка нового памятника и обустройство парка (старый памятник сгнил) | Голубковская сельская администрация | Подготовлена сметная документация и проект | Запланировано на 2025 год. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | газификация | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация населенных пунктов может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту. Для реализации необходимо включение объекта в Государственную программу (утверждена до 2030 года) при получении положительного заключения Министерства энергетики и ЖКХ либо Министерства АПК. | Долгосрочный проект. Проектирование межпоселкового газопровода до с. Кировское и Невьянское - второй этап газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха; Н.Синячиха-с.Останино; с.Останино-с.Невьянское. В 2025 году будет завершена разработка ПСД – 1 этап- В.Синячиха-Н.Синячиха. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское дом культуры | 2. ремонт крыши котельной (замена стропил и кровли) | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2. – формируется ПСД | Запланировано на 2026 год при наличии ЛБО. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское общеобразовательная школа | 3. укладка резинового покрытия на площадке Воркаут | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1290,0 т.р. в 2023г. составление СД | Финансирование на 2024-2025г. г. не запланировано. |
|  |  |  | 4. устройство а/бетонного покрытия проезжей части вдоль школьного стадиона |  | 2000,0 т.р. в 2023г. составление СД |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | ремонт строения водонапорной башни (частичная замена кирпичной кладки верхних разрушенных рядов и устройство отмостки) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Составлены дефектная ведомость и локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ | При наличии ЛБО на 2026-2027гг. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Советская ул. Новая | 1. ремонт а/бетонного покрытия | Невьянская сельская администрация | ул. Советская – смета есть, 2025 год средств не запланировано ул. Новая – необходима смета | На исполнении |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | 1. капитальный ремонт и благоустройство территории Мемориала война погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн. | Невьянская сельская администрация | Данные о финансовой потребности направлены в МинЖКХ | Доведены лимиты на 2025 год, на реставрацию и благоустройство Мемориала в с.Невьянское. Весной 2025 года будет объявлен аукцион. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Набережная 38 км. трассы г. Алапаевск – г. Ирбит | капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения: 2. «Поповский ключик» | Невьянская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Источник в 2022 передан в МУП «Коммунальные сети», в 2024 вновь передан в сельскую администрацию | В 2025 году планируется составление сметной документации, на 2026 год - ремонт |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | д. Ключи сельский клуб | 1.ремонт потолка | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В связи с аварийной ситуацией деятельность СК до весны 2025 года приостановлена. Обследование проведено, необходима корректировка сметы с учетом ремонта крыши | На контроле |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино общеобразовательная школа | строительство школьного стадиона. | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Проведены геологические и геодезические работы на сумму 99,0 т.руб. Подготовлена ПСД на сумму 15987,01 тыс.руб. | Была подана заявка в Министерство образования и молодежной политики на участие в отборе, отбор на 2025 год не прошли. По линии Министерства образования в предыдущие годы построено несколько спортивных объектов в МО Алапаевское, в силу чего усложняется получение средств государственной программы на каждый новый объект. Планируется подача документов на отбор на 2026г. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино дом культуры | 1. частичный ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета актуализирована на сумму 830,22 т.р. | Ремонт запланирован на 2025 год. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | частичный ремонт дорог в населенном пункте | Костинская сельская администрация | В 2023 году не производился | В 2024 г. ремонт на перекрестке Советская-Пролетарская и Советская на въезде в село. 2025 год в плане ул. Молодежная |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Костино музей | 1. ремонт фасада музея 2. ремонт пристроя музея под ремесленную мастерскую | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы имеются, актуализированы в текущих ценах – 3 977,3 т.р. | В 2025 были поданы документы на участие в конкурсном отборе на выделение субсидий. В 2026 год планируется повторное участие в конкурсном отборе. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Бутакова | 1. строительство детской площадки 2. строительство спортивной площадки 3. ремонт помещения под занятия спортом | Костинская сельская администрация | Инициативное бюджетирование | П.1 и 2. В 2024 по ИБ сделан общий инициативный проект общественной территории с детской и спортивной площадками, в работе П.3 – вопрос пока не рассматривается |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино ФАП | ремонт ФАП | АЦРБ А.С.Стенников | Капитальный ремонт проведен в 2009 году. На 2024-2025 год ремонт не планируется | Рассмотрение вопроса о выделении средств на 2026-2027 год будет в 2025 году. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское детский сад | ремонт детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 3000,0 т.р. В 2021г. заменены окна. Кровля без протечек и система отопления работает без замечаний. | В соответствии с Дорожной картой в феврале 2024 проведены работы по монтажу речевого оповещения - 400 т.р. Ремонт планируется включить в Дорожную карту на 2026-2027гг. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | газификация | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газификация может развиваться после строительства подводящего газопровода к населенному пункту (1,8-2,0км), Для начала работ по газификации необходимо: получить техусловия в ГУП СО «Газовые сети»;выполнить топографические и гидрогеологические изыскания на трассе 4,5 км; выполненить проектирование на линейный объект протяженностью около 6,0 км; получить положитель-ное заключение гос-экспертизы. Сумма расходов МБ на начало работ: 4,5-5,5 млн. руб. | В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения Свердловской области утверждённой Правительством Свердловской области в 2020 году на период до 2028 года и перспективу до 2035 года, в схеме газоснабжения муниципального образования Алапаевское, являющейся неотъемлемой частью Генеральной схема газоснабжения Свердловской области предусмотрены мероприятия по строительству перспективного газопровода высокого давления 2 категории до 0,6 МПа реализуемый до 2028 г до населенного пункта села Ярославское. Проектирование не раньше 2026 года. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское дом культуры | ремонт ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Смета имеется на сумму 596,96 т.р. | Работы по замене окон выполнены по инициативному бюджетированию – 280,0 т.р. остальные работы – на 2026 год при наличии ЛБО. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | Ремонт центральной дороги | Костинская сельская администрация | Ремонт частично выполнен в 2023-2024 гг. | Окончание работ (заезд в с.Ярославское) запланировано на 2025 г. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. капитальный ремонт асфальтированных автомобильных дорог 2. оказать содействие в решении вопроса по дороге на кладбище | Коптеловская сельская администрация, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды В.В.Гулак | П. 1 2022 частичное проведение работ (997,6 т.р.), 2023 год – работы продолжены (747,8 т.р.); 2024 год – работы запланированы, средства выделены | П.1. Завершение работ в 2025 году П.2. Дорога проходит по сельскохозяйственным земельным участкам, находящимися в частной собственности. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | 1. организация работы по газификации | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Газопровод заходит в населенный пункт. Работа по газификации организована - ведется разработка проектной документации силами инвестора, заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве. | Газопровод заходит в населенный пункт, заявку на «догазификацию» граждане могу подать на портале Единого оператора газификации РФ (https://conectgaz.ru), либо при личном обращении в офис ГУПСО «Газовые сети» г.Алапаевск, ул.Лермонтова 2а, а также на портале «Госуслуг», или в МФЦ. |
|  |  |  | 2. Отсутствует источник централизованного водоснабжения. | Коптеловская сельская администрация | Ремонт колодца запланирован на 2025 год Родник запланирован на 2025 год в рамках инициативного бюджетирования | На исполнении |
|  |  |  | взаимодействовать с Ростелекомом по ремонту линий связи, замене и уборке гнилых опор |  | Проведены работы по замене 8-ми опор, дальнейшее взаимодействие с Ростелекомом ведется | На исполнении |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово ФАП | ремонт фасада здания больницы | АЦРБ А.С.Стенников | Участие в программе модернизации 3 000 т.р. Работы произведены с огромными замечаниями. Иск АЦРБ удовлетворен Арбитражным судом, идут работы по взысканию средств. | Вопрос на исполнении. После возврата средств подрядчиком будет объявлен новый аукцион на ремонт. 2025 году не запланировано. С разработки ПСД документации законодательства. квартальный анализ и контроль соблюдения сроков |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | С. Коптелово | 3. строительство тротуара в пер. Крупской от въезда в с. Коптелово | Коптеловская сельская администрация | В 2024 году выполнено устройство тротуара на сумму 417,0 тыс.руб | Выполнено частично, завершение на 2025-2026 |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово | 1. асфальтирование основных дорог ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Красных Орлов | Коптеловская сельская администрация | Смета на ремонт ул.Ленина на 8,0 млн.руб. Грейдирование ул.Красных Орлов в 2023 году. Участок дороги ул.Ленина выполнен на сумму 1,8 млн рублей в 2024 году. Отсыпка и грейдирование дороги по ул.Калинина + ул.Кирова + ул.Береговая, пер. Свердлова, пер.Чкалова | На исполнении. На 2025 год выделены средства на асфальтирование участка ул. Ленина и участок дороги от ул.Ленина до ул.Красных орлов |
|  |  |  | 4. ремонт дороги до кладбища |  | Произведен частичный ремонт в 2022 году. | Запланировано часть дороги отремонтировать в 2025 году |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское общеобразовательная школа | 1. капитальный ремонт здания СОШ | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Необходима разработка ПСД. Из-за отсутствия финансирования работы по обследованию здания и подготовки сметы на капитальный ремонт в 2023 выполнены не были (необходимая сумма 1 100 т.р.) | Финансирование на 2025 год на подготовку ПСД не предусмотрены, т.к. планируется газификация СОШ |
|  |  |  | 2. строительство спортивной площадки | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2022 год - 5000,0 т.р. В ОО на балансе два автобуса, предложено организовать рейсы на стадион с. Коптелово | На 2025 год финансирование не предусмотрено |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | капитальный ремонт асфальтовых дорог | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | Сметы в наличии. Выполнен ремонт дороги по ул. Энтузиастов. По ул. Мира в 2023 году дважды был объявлен аукцион - не состоялся. В 2024г выделено на асфальтирование дороги по ул.Мира 863,7 тыс руб | На исполнении. В 2024 году заключен контракт по ул. Мира с экономией бюджетных средств, работы выполнены. Продолжение работ по асфальтированию в 2025-2026 |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 1. в селе нет централизованного водоснабжения. Родник и колодец нужно поставить на учет | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | П.1.Работы ведутся, источники водоснабжения в 2024 году переданы в сельскую администрацию | П.1 полное исполнение планируется на 2025 г. |
|  |  |  | 4. содействие в решении вопроса по содержанию детской площадки, площадки для отдыха | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Предложения о выделении средств на обслуживание и содержание общественных мест поданы в бюджет-2025 | Средства на 2025 год не выделены |
|  |  |  | 5. перевести на газовое отопление бюджетные организации (д/сад, школа, с/администрация, ДК, ФАП) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | В 2024 году перевод на газ Ялунинского детского сада, стоимость – 3,0 млн. рублей. Школа – получены техусловия от ГУП СО «Газовые сети» на газоснабжение объекта, разработка ПСД в 2024 году, Ориентировочная стоимость строительства – 4,5- 5,0 млн. рублей. Клуб - Необходимо получение технических условий от ГУП СО «Газовые сети», а также разработка ПСД, стоимость – от 500,00 тыс.руб. | Выполнено частично -2024 (д/сад) газифицирован; -2025 (школа) - включена в план, ФАП и сельская администрация пока не планируются |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы, ул. Молодежная, д. 17 ФАП | 2. осуществление капитального ремонта данного здания | АЦРБ + Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством | В здании 2 помещения (бывш. ФАП и в казне МО) Для ремонта помещения необходима сметная документация. | Помещение бывшего ФАП временно переданы под магазин ИП Халеминой Р.Г. Осмечивание запланировано в 2025 году |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Молодежная | ограждение детской площадки по ул. Молодежная | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023-2024 году ЛБО не выделены | Запланировано на 2025 год |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы ул. Победы | Оборудование источника водоснабжения по ул. Победы (сетей централизованного водоснабжения по ул. Победы нет). | МУП «Коммунальные сети» Д.В.Осокин МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД планировалась в 2024, перенос на 2025-2026 год | - Вопрос финансирования работ будет решаться после составления ПСД. Включение в план на 2026 год при наличии ЛБО |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | оборудование источника водоснабжения вблизи ФАПа. | МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Разработка ПСД планировалась в 2024, перенос на 2025-2026 год | - Вопрос финансирования работ будет решаться после составления ПСД Включение в план на 2026 год при наличии ЛБО |
|  |  |  | ремонт подъезда к д. Исакова и дорожного полотна в проулках между ул. Верхней, ул. Средней и Нижней улицей | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В 2023 году произведен ремонт подъезда в д.Исакова. | На исполнении Завершение планируется на 2025 г. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | 1. благоустройство памятника героям гражданской войны | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Разработана ПСД Имеется смета на ремонт, нужно пересчитать в текущих ценах. | Косметический ремонт делается ежегодно, необходимы работы по смете, на 2025 год средства не выделены |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет ул. Школьная ул. Советская | ремонт ул. Школьная, ул. Советская (автодороги являются частью школьного маршрута) | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское, | На 2024 год ЛБО не выделены. Ориентировочная стоимость в ценах 2024 года - 12 млн. руб. | На 2025 средства не выделены, будет заявлено в проект бюджета на 2026 |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Самоцвет сельский клуб | 2. строительство туалетов 3. подвод водоснабжения | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | П. 2,3 –смета имеется на сумму 672,03 т.р. В 2025 году будет произведена корректировка сметы | Запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет сельский клуб | 1. замена дверей (главный вход) 2. строительство уличной сцены. | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 1. Проблема с открыванием дверей связана с устройством фундамента (выпучивание в районе порога). Частичный ремонт сделан в 2024 году. 2.Составляется сметная документация | 1. Дверь с внутренней стороны заменена в 2023 году, нужно утепление входной группы, понижение плиты. В 2025 году на согласительной комиссии по бюджету средств не выделено 2. Запланировано в 2025-2027гг. при наличии ЛБО (экономии) |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет ФАП | 3. открытие зубного кабинета | АЦРБ А.С.Стенников |  | В 2025 исполнение не планируется |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет тренажерный зал | 1. капитальный ремонт помещений тренажерного зала | МКУ «Управление физической культуры и спорта МО Алапаевское» И.А. Ермаков | 1. Обследование выявило значительное увеличение стоимости ремонтных работ | П.1. Будет подаваться заявка на дополнительное финансирование в 2025 году (изменения в бюджет в 1 квартале) |
|  |  |  | 2. замена окон |  | Запланировано на 2025 год при наличии экономии бюджетных средств | При отсутствии финансовой возможности в 2025 – перенос на 2026 |
|  |  |  | 3. приобретение кардиотренажеров |  | Запланировано на 2025 год при наличии экономии бюджетных средств | При отсутствии финансовой возможности в 2025 – перенос на 2026 |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | 1. строительство парковой зоны | Штоколок В.С., Самоцветная сельская администрация + инициативная группа | Инициативное бюджетирование или программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Необходима ПСД и заявка на участие в гос. программе (ФКГС или Комплексное развитие сельских территорий) |
|  |  |  | - ремонт сети водоснабжения | МУП «Коммунальные сети» Д.В. Осокин | Необходима замена 170 метров сетей водоснабжения, работы будут выполнены совместно с ОАО «ОТСК» от дома № 1 до котельной по ул. Курортной. Остальная сеть в нормативном состоянии. | Замена сетей водоснабжения в 2023-2024 не производилась, в связи с тем, что сети холодного водоснабжения проложены спутником к сетям теплоснабжения, а теплосетевая организация АО «ОТСК» работы на данном участке не выполняли. В 2025 году исполнение не запланировано |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха ФАП | 1. капитальный ремонт ФАПа 2. ремонт крыши | АЦРБ А.С.Стенников | В планах Минздрава на 2024-2025 объект не присутствует | Запланировано рассмотрение вопроса после 2025 года |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | ремонт моста через р. Шакиш по ул. Н.Подкина | Деевская сельская администрация | Мост бесхозяйный, аварийное состояние. Мост ремонтировать нельзя, так как на него нет документации. | Необходимо рассмотреть вопрос разработки ПСД на новый пешеходный мост. В 2025 году не запланировано. |
|  |  |  | 1. асфальтирование дороги ул. Ленина 2. профилирование улиц ул. Набережная, Лесная, Октябрьская, Молодежная, Береговая, Колхозная, Зеленая, Копейская, Николая Подкина, Красных Орлов | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Частичное исполнение в 2024 г., Профилирование ул. Молодежная, Н.Подкина, Зеленая, Копейская | На исполнении. Выделены средства на профилирование на 2025 год ул. Лесная и Красных Орлов |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации и Правительства СО, осуществляется взаимодействие с ГРО. Необходимо участие населения. | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков |  | На исполнении |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково ФАП | 1. капитальный ремонт 2. замена кровли 3. подключение к сети интернет | АЦРБ А.С.Стенников | 2022 На обслуживании 54 жителя. | Капитальный ремонт здания пока не планируется. |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | 1. благоустройство памятника в с. Гостьково | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2022- 2024 год - выполнен косметический ремонт на сумму 30000,0 руб. Есть смета на ремонт | Подана заявка на финансирование по линии Министерства ЖКХ к Юбилею Победы. Планируется исполнение в 2025 г. |
|  |  |  | 2. оборудование детской площадки |  | Инициативное бюджетирование | Инициативная группа в 2023, 2024 году не собралась, работа продолжена в 2025 году |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига ул. Победы ул. Мира | 1. отсыпка и градирование дороги ул. Победы | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  |  |  | 2. профилирование дороги по ул. Мира |  | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025 -2026 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига | 1. установка детской площадки | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Инициативное бюджетирование. | На исполнении. За 2023, 2024гг. инициативной группой согласие не достигнуто, работа будет продолжена в 2025 |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. профилирование дороги на ул. Строителей, Садовая, Кирова, Молодежная в д. Косякова. | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Не выделены ЛБО на 2023 и 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2026 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево | профилирование дорог по ул. Мостовая, Свободы, Первомайская, 8 марта | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Профилирование дороги по ул. Мостовая проведено в июне 2024 г. По ул. Свободы, Первомайская не выделены ЛБО на 2024 г. Перенос сроков | Запланировано на 2025-2026 годы |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево общеобразовательная школа | 3. корт | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 1300,0 т.р. Необходимо составление ПСД. Предложено в 2024г. подать заявку на область по инициативному бюджетированию. | Финансирование на 2024-2025гг. год не предусмотрено. В 2022 году построен школьный стадион Деевской СОШ, включающий в себя корт. В 2023 году были проведены работы по строительству школьного стадиона в с.Арамашево. |
|  |  |  | 6. частичная замена отопления |  | Составление проекта и СД в 2024г. | В настоящие время система отопления в нормативном состоянии. При наличии ЛБО возможна замена в 2025г. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево Дом культуры | 1. освещение дома культуры по всей территории 2. оборудование летней сцены и посадочных мест 3. оборудование стоянки у ДК 4. ограждение территории металлическим забором | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Разработка смет в 2025 году. | Запланировано на 2026 г. при наличии ЛБО. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево музей | 1. увеличение площадей для музея | Начальник МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Увеличение площади музейных помещений в данный момент невозможно, так как вблизи находятся частные жилые дома | Возможно расширение экспозиции музея за счет передачи помещения по адресу Пушкарева, 10а (бывшее сельпо). В настоящий момент объект бесхозяйный, необходима постановка на кадастровый учет и принятие в муниципальную собственность. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево ОВП | 1. нет врача 2. работа физ. кабинета, со ставкой медсестры 4. текущий ремонт внутри здания, не было ремонта с 2005 года 5. замена стиральной машины 6. нужен дополнительный медицинский шкаф для амбулаторных карт | АЦРБ А.С.Стенников |  | П. 1,5,6 – исполнено На контроле |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | газификация населенного пункта | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Арамашево - с. Деево - с. Раскатиха - с. Гостьково - завершено в 2023 году - 83 981,2 т.р. Работа по поддержке развития внутрипоселковых сетей организуется МКУ «УЖКХ, С и ООМС» в плановом режиме, на контроле со стороны Администрации, осуществляется взаимодействие с ГРО. | На исполнении Ведется работа по внутрипоселковому газопроводу. В 2025 году будет заключаться договора на газификацию домовладений в ГУП СО «Газовые сети» |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 1. асфальтирование дорог в с. Деево по ул. Садовая, Мира, Ленина, Кирова, Чапаева, Юбилейная | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Проведено частичное асфальтирование части дороги по ул. Садовая - 1 275,1 т.р. Проведено грейдирование по ул. Мира, Садовая - 1 791,6 т.р. В 2023 частичное асфальтирование ул.Мира - 2 299,0 т.р | На 2025 выделены средства на частичное асфальтирование ул.Ленина, актуализация сметы в текущих ценах весной. Продолжение работ планируется в 2026 г. |
|  |  |  | 3. профилирование дорог с добавлением щебня,улицы: Молодежная, Пушкина, Октябрьская, Чистякова (с заменой водопропускной трубы), Первомайская, Азина, 8 Марта, Нагорная, Новая, Свердлова. |  | По ул. Чистякова проведена замена водопропускной трубы – 179,2 т.р. Частично произведено профилирование с добавлением щебня по ул.Мира в с.Деево Первомайская в 2024 | На исполнении. На 2025 не запланировано. На 2026 будет заявка в бюджет Продолжение работ запланировано 2025-2026 годы при наличии ЛБО |
|  |  |  | 4. асфальтирование дороги в п. Маевка по ул. Ленина |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств | В 2024 не выделено, 2025 – не заявлено. Вернуться к решению вопроса в 2026 |
|  |  |  | 5. строительство тротуаров вдоль дорог (с. Деево, ул. Ленина) |  | В 2023 не выполнено из-за отсутствия средств. Перенос сроков. | Тротуар будет сделан по предписанию ГИБДД |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | 2. благоустройство Родника в с. Деево по ул. Чистякова. | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | В июле 2024 года нецентрализованные источники переданы из МУП «Коммунальные сети» в сельские администрации. Составление сметы запланировано на 2025 год | На исполнении |
|  |  |  | 3. благоустройство береговой линии в с. Деево |  | В 2023-2024 не выполнено из-за отсутствия средств. | Рассмотрение вопроса на 2026 |
|  |  |  | 5. разработка проекта памятника и установка (гражданская война) |  | Смета составлена, планируется проект по инициативному бюджетированию | На исполнении |
|  |  |  | благоустройство парка «Перекресток» (озеленение, устройство ограждения, установка сцены, устройство парковки, устройство спортивных площадок, устройство освещения всей территории парка) |  | 90,00 т.р. - в 2022 году Проведена уборка деревьев. 600,0 т.р - в 2023 году построена сцена | По ИБ в 2024 оборудована зона отдыха, беседка, МАФы. Из 170 метров ограждения обустроено 100 метров. Ведется озеленение. Работы будут продолжены в 2025г. – запланировано освещение парка |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево музей | 1. благоустройство сквера Музейного 2. дополнительное помещение для создания новых экспозиций 3. введение дополнительных ставок 4. огораживание территории музея 5. установка интернета 6. развитие музейного маршрута | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | 2. Денежные средства на приобретение дополнительного помещения в бюджете на 2025 год не запланированы. 5. Вопрос решается Ростелекомом. 6. Маршрут разрабатывается. | П.1 - в 2025 году будет реализовано благоустройство парка по программе «Комплексное развитие сельских территорий». П. 2, 4 - запланировано на 2025-2027 годы при наличии ЛБО. П. 5 – ориентировочно 2026 г. П. 6 – на исполнении |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево детский сад, помещение для занятий спортом для взрослого населения. | 1. замена оконных блоков | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | 2846,0 т.р. Проведена частичная замена на сумму 500,0 т.р. в 2022г. В бюджете на 2024 год выделены финансовые средства в сумме 600,0 т.р. | Выполнена замена деревянных окон на окна ПВХ в количестве 10 шт. на сумму 524,8 т.руб. В соответствии с Дорожной картой работы по замене окон будут завершены в 2025 году |
|  |  |  | 4. составление проектно- сметной документации: 1) на систему отопления |  | 1200,0 т.р. Исполнение мероприятий запланировано на 2024-2025 годы | На исполнении |
|  |  |  | 2) на замену кровли на двухэтажном здании детского сада, с пристроем |  | Разработка ПСД запланированы на 2024 год | На исполнении |
|  |  |  | 3) на ограждение территории вокруг детского сада |  | 3417,36 т.р. 2023 году направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО, согласовано выделение средств в 2025 | В соответствии с утвержденной Дорожной картой работы запланированы на 2025 год |
|  |  |  | 6. замена кровли |  | Составление СД в 2024 году. Направлены письма на увеличения ЛБО в Минфин и МОиМП СО на 2025 год. | Финансирование данных видов работ на 2025г г. не запланировано. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево ОВП | 1. замена канализационной системы 2. частичная замена пола (в кабинетах и коридоре) 5. косметический ремонт внутри здания ОВП | АЦРБ А.С.Стенников | В 2023 году Минздравом СО принято решение о проведении капитального ремонта Деевского ОВП | Капитальный ремонт здания ОВП запланирован на 2025 год |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево дом культуры | 2. ремонт зрительного зала и туалетов в ДК 5. замена электропроводки | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы пересчитаны в текущих ценах, направлены заявки в МинФин, МинКультуры для увеличения расходных полномочий. | 2.Ремонт зрительного зала и туалетов запланирован на 2026год при наличии ЛБО. 5. Замена электропроводки запланирована на 2025 год. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево школа | 3. асфальтирование участка от школьного стадиона до школы | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | СД составила 600,0 т.р. | Финансирование данных видов работ на 2025 год не запланировано. |
|  |  |  | 4. пристрой медицинского кабинета |  | Для выполнения работ по пристрою медицинского кабинета необходимо разработать проект, сумма 400,0 т.р. В связи с уменьшением численности детей возможно оборудование помещения в школе, без процедуры лицензирования кабинета. | Финансирование данных видов работ на 2025 год не запланировано. |

Приложение №2

Информация о выполнении наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское четвертого созыва,

утвержденных Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

(снять с контроля)

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гайнетдинов Л.М., депутат по избирательному округу №1 | п. Строкинка | закончить приведение уличной сети электроснабжения поселка в нормативное состояние | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков, Бубчиковская сельская администрация | Дополнительно установлено 5 опор л/зл. Передач, СИП, светильники. На 2023 год сумма расходов 276 т.р. , в 2024 году закончено | Исполнено |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха ул. Плишкина ул. Союзов | капитальный ремонт участка автодороги ул. Плишкина от дома 54/1 до ул. Союзов, д. 87 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Исполнено 2024 год | Исполнено |
|  | Казаринов М.С., депутат по избирательному округу №7 | пгт. Верхняя Синячиха | 5. отсыпка и грейдирование участка автодороги по ул. Школьная от д. 8 до д. 13 | Верхнесинячихинская поселковая администрация | Исполнено 2024 год | Исполнено |
|  | Зубарева М.Н., депутат по избирательному округу №8 | с. Толмачёво-пос.Дружба | подсыпка щебнем дороги, ведущей к роднику «Серебряный ключ» | Толмачевская сельская администрация | Проведена работа по определению статуса. В перечне дорог местного значения и реестре лесных дорог отсутствует, т.о. дорогой как таковой не является, отсутствуют основания для финансирования за счет бюджетных средств |  |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха сельская администрация | ремонт пристроя у здания сельской администрации | Нижнесинячихинская сельская администрация | Сметы есть | Исполнено |
|  | Томилов М.С., депутат по избирательному округу №9 | с. Останино дом культуры | ремонт туалета в здании ДК | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Обследование проведено, смета откорректирована по текущим ценам | Исполнено |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | д. Ряпосова | модернизация уличного освещения | Кировская сельская администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Завершено в 2024 году | Исполнено |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | 2. замена окон (24 шт.) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В Кировском детском саду функционирует 2 группы, в этих группах и части других помещений окна заменены, замена в группах, которые не эксплуатируются нецелесообразна | Снять с контроля |
|  | Шалаев А.И., депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское, детский сад | - замена веранд | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В 2022 отремонтирована веранда №1 (инициативное бюджетирование) В 2023 году произведен ремонт веранды №2. В д/саду работает две группы – двух веранд достаточно. | Снять с контроля |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское пер. Молодежный ул. Ленина | монтаж уличного освещения с установкой электоопор | Невьянская сельская администрация, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Сметы подготовлены, контракт заключен, работы выполнены | Исполнено |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское, пер. Молодежный, д. 5 | укладка резинового покрытия на детской площадке | Невьянская сельская администрация | Завершено в 2024 году | Исполнено |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское ул. Кирова | 1. ремонт а/бетонного покрытия | Невьянская сельская администрация | Исполнено в 2024 году: (подъезд к ДОУ и водоотведение). Запланированные работы по ул.Кирова выполнены |  |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | Голубковская СОШ | 7. ограждение территории школы и детского сада (по предписанию Росгвардии) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Проведены конкурентные процедуры на монтаж ограждения территории школы и детского сада на сумму 7664,69,т.р., по итогам заключен контракт на сумму 5739,58 т.р. | Исполнено |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Голубковское | 2. Интернет по улице Победы (д.25) | Голубковская сельская администрация | За 2021-2024гг. ни одного обращения от жителей не поступало. | Предлагается снять с контроля |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | строительство жилья для молодых специалистов | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | Улучшение жилищных условий молодых специалистов реализуется путем предоставления социальных выплат (приобретение либо строительство) заявителям. | Исполняется в рамках текущей работы УМИАГ, Предлагается снять с контроля. |
|  | Кушников А.В., депутат по избирательному округу №11 | с. Невьянское | решение вопроса по привлечению на территорию АЗС | Невьянская сельская администрация | Отработано несколько вариантов размещения в течение 2022-2024 года, переговоры с несколькими инвесторами, инвесторам экономически не выгодно | Предлагается снять с контроля, Невьянской с/а вернуться к решению вопроса при изменении экономической ситуации. |
|  | Ермаков И.А., депутат по избирательному округу №12 | д.Вогулка | 5. оказать содействие в оборудовании детской площадки возле Вогульского сельского клуба. | Коптеловская сельская администрация | Инициативное бюджетирование Земельный участок под детскую площадку выделен в д.Вогулка по ул.Центральной около памятника участникам ВОВ. В рамках ИБ заключен договор на приобретение и установку детской площадки, установлена в 2024 году | Исполнено |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Коптелово дом культуры | 1. ремонт фасада здания ДК 2. ремонт пожарных выходов 3.ремонт заднего крыльца | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | В рамках нацпроекта пройден конкурсный отбор на ремонт Коптеловского ДК в 2024 году на сумму 12 972 060. Работы выполнены в 2024 году | Исполнено |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское | 2. необходимо строительство пожарных водоемов возле школы и детского сада | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Водоисточники имеются, поставлены на учет в Реестре муниципальной собственности | Исполнено |
|  | Упоров М.Г., депутат по избирательному округу №13 | с. Ялунинское детски й сад | газификация детского сада | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | В 2024 году выполнены работы по монтажу блочной газовой котельной на территории детского сада – 3300 т.р. Котельная запущена. | Исполнено |
|  | Штоколок В.С., депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт-Самоцвет | 3. Постановка дворовых асфальтобетонных дорог (тротуаров) в муниципальную собственность с последующей передачей в УК или сельскую администрацию и проведением ремонта (ул. Центральная 1 – 6, ул. Центральная 3 – 5, ул. Центральная СК – 5) | Самоцветная сельская администрация, Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское В.В. Гулак | Проведено межевание дорог 2022 год На ремонт дороги у дома по ул. Центральная д. 5, разработан сметный расчет 1300,0 т.р. в ценах 2022г В 2023 г. смета актуализирована. Выделены ЛБО на 2024, работы выполнены. | Исполнено |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево дом культуры | 1. ремонт танцевального залов ДК 3. установка сцены в парке для проведения культурно-массовых мероприятий | МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» А.В. Макарова | Сметы пересчитаны в текущих ценах, направлены заявки в МинФин, МинКультуры для увеличения расходных полномочий. | 1. Исполнено. 3.Исполнено. |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | с. Деево детский сад | 5. замена электропроводки | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | Разработана ПСД 2579,3т.р. Выделены средства на 2024 г. | Проведены конкурентные процедуры, заключен муниципальный контракт на сумму 2115,03 т.р, Исполнено |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 2. газификация домов в д. Косякова | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Догазификация осуществляется в соответствии с Государственной программой, контролируется как на уровне Администрации, так и Министерства ЖКХ. Подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, по программе догазификации в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети носит заявительный характер. Работа идет в плановом режиме, бюджетных вложений не требует. | Часть домовладельцев получила документы, часть домовладельцев работает с документами (оформляет жилые дома и земельные участки). Со стороны Администрации осуществляется помощь во взаимодействии граждан с ГРО и органами соцполитики по получению компенсационных выплат. Предлагается снять с контроля |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | д. Косякова | 3. асфальтирование дороги ул. Октябрьская | Арамашевская сельская администрация | Дорога по ул. Октябрьская в реестре имеет 5 категорию. Согласно п. «з» ч. 2 ст. 12 Приказа Минтранса №402 от 16.11.2012 (в ред. 20.03.2023), в отношении грунтовых дорог проводятся лишь работы по доведению параметров данных дорог до значений, соответствующих ее фактической категории. Асфальтирование таких дорог действующим законодательством не предусмотрено, выделение средств на данные работы будет нецелевым. Для смены категории дороги необходимо подтвердить интенсивность движения 200-2000 авт. в сутки, что по ул. Октябрьской невозможно. | Предлагается снять с контроля |
|  | Жолобов А.А., депутат по избирательному округу №15 | Арамашевская СОШ | 4. выполнение предписаний надзорных органов |  | Проведена частичная замена оконных блоков (12 шт.). В бюджете на 2024 год было предусмотрено: -монтаж защитного ограждения - 4370,75 т.р.; - замена деревянных оконных конструкций на окна ПВХ – 650,0 т.р.; -оборудование комнаты охраны – 750,0 т.р.; -монтаж речевого оповещения – 998,9 т.р.; Работы выполнены. | Исполнено |

Приложение №3

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,

поступивших депутатам Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва,

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 25 декабря 2021 года №61

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п. Заря | Устройство современной системы водоотведения | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | 2018-2021г.г. – не исполнено | Администрацией муниципального образования Алапаевское направлены обращения в Минэнерго СО на выделение средств на проектирование (2025-2026 годы). |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Кладбище п.Бубчиково | 2. замена ограды | Бубчиковская сельская администрация | Актуализированная сметная стоимость | П. 2.- На 2025 год средств не выделено |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300 кв.м) | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова | П.4 в бюджет на 2021-2023гг не заложено. | П.4. – запланировано на 2025-2026 годы при наличии ЛБО |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с. Нижняя Синячиха, школа | 1. ремонт фасада 2. строительство пристроя | Управление образования Администрации МО Алапаевское О.Ю. Подкорытова |  | П.1 – запланировано на 2025 год. П.2 – МинОбраз и МП проект оценен как нецелесообразный в связи с малым количеством учащихся. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино, школа | перевод на газовую котельную | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | разработка ПСД 2018, актуализация ПСД запланирована на 2026 | Запланировано на 2026-2027 годы при наличии ЛБО |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | очистить пруд в центре села | Костинская сельская администрация | 2019-2021г.г. – не выполнено В 2024 года прошло голосование Госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Проект разработан. Правительством СО будет принято решение о финансировании после 2025. | Производится ежегодная обкоска и облагораживание берегов. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | 1.выделение средств на покраску моста через р. Реж | Деевская сельская администрация | 2018-2021г.г. | Запланировано на 2025 год |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с. Кировское | Рассмотреть вопрос об устройстве очистных сооружений (для многоквартирных домов по ул. Ленина) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» А.А. Тресков | Необходимо проведение инженерных изысканий для строительства очистных сооружений, совместно с очистными сооружениями необходимо проектирование и строительство сетей канализации. | По результатам консультации с МинЖКХ - низкая экономическая целесообразность |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Невьянское | Передача автодороги по ул. Свердлова, Ленина до нового моста в собственность Свердловской области | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Н.А. Соколова | В муниципальной собственности МО Алапаевское находятся: 1. Автодорога по ул. Ленина, протяженностью 1142м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2704; 2. Автодорога по ул. Свердлова, протяженностью 467 м., расположенная в с. Невьянское, кадастровый номер 66:32:0000000:2932. Для передачи в государственную собственность Свердловской области участка автодороги (подъезд к дер. Ключи), необходимо провести кадастровые работы путем объединения двух муниципальных автодорог в одну, технологически связанную с автомобильной дорогой регионального значения, в том числе включить в этот участок автодорогу, кадастровые работы по которой не производились. | Работы находятся в процессе исполнения. В связи с тем, что выполняемые кадастровые работы носят специфический характер (фактически являются комплексом работ по постановке на кадастровый учет трех автодорог и снятии с кадастрового учета двух автодорог), а также в связи с возможными уведомлениями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о приостановке государственного кадастрового учета, определить сроки постановки испрашиваемой дороги на кадастровый учет не представляется возможным. После постановки на кадастровый учет автодороги, технологически связанной с дорогой регионального значения, возможно будет проводить мероприятия по передаче ее в государственную собственность Свердловской области. Работа по исполнению данного наказа продолжается |