

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**Постановление**

07 апреля 2015 г. № 328/1

г. Алапаевск

***О внесении изменений в муниципальную программу***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 октября 2014 года № 899***

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 ноября 2013 года № 823 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Алапаевское», на основании Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2014 года № 650 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 октября 2014 года № 899 (далее – Программа) следующие изменения:
2. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 1243980,2 тыс. рублей  в том числе:  2015 год – 129809,6 тыс. рублей;  2016 год – 342278,7 тыс. рублей;  2017 год –212732,2 тыс. рублей;  2018 год – 255934,9 тыс. рублей;  2019 год – 164726,4 тыс. рублей;  2020 год – 138498,4 тыс. рублей. из них местный бюджет: 192140,6 тыс. рублей  в том числе:  2015 год – 35254,7 тыс. рублей;  2016 год – 35737,0 тыс. рублей;  2017 год – 28134,8 тыс. рублей;  2018 год – 32156,3 тыс. рублей;  2019 год – 30698,8 тыс. рублей;  2020 год – 30159,0 тыс. рублей. областной бюджет: 1016489,0 тыс. рублей (справочно)  в том числе:  2015 год – 83173,2 тыс. рублей (справочно);  2016 год – 299089,8 тыс. рублей (справочно);  2017 год –177443,4 тыс. рублей (справочно);  2018 год –220415,6 тыс. рублей (справочно);  2019 год –131027,6 тыс. рублей (справочно);  2020 год –105339,4 тыс. рублей (справочно).  внебюджетные источники: 35350,6 тыс. рублей (справочно);  в том числе:  2015 год –11381,7 тыс. рублей;  2016 год – 7451,9 тыс. рублей;  2017 год – 7154,0 тыс. рублей;  2018 год – 3363,0 тыс. рублей;  2019 год – 3000,0 тыс. рублей;  2020 год – 3000,0 тыс. рублей. |

1. В приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» строки 12, 17, 18, 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | | Источник значений  показа-телей |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | Целевой показатель 7.  Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации | единиц | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Федера-льный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-жении и водоотведении» |
| 17. | Целевой показатель 9.  Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов | километ-ров | 7,6 | 58,4 | 16 | 17 | 6 | 4 | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраст-руктуры муници-пального образова-ния Алапаев-ское до 2020 года», утвержденная решением Думы муниципа-льного образова-ния Алапаевс-кое от 21 сентября 2009 года № 264 |
| 18. | Целевой показатель 10.  Количество жилых домов (квартир) газифицированных сетевым природным газом, в населенных пунктах | единиц | 120 | 1101 | 1195 | 1300 | 1350 | 1380 |
| 19. | Целевой показатель 11. Ввод дополнительных мощностей межпоселковых газопроводов | километ-ров | 5,5 | 11 | 12 | - | - | - |

1. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
3. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М. Торсунова.

И.о. главы Администрации

муниципального образования

Алапаевское Н.К. Михайлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования Алапаевское

от 07 апреля 2015 года № 328/1

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | Номер строки целевых пока-зателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1243980,2 | 129809,6 | 342278,7 | 212732,2 | 255934,9 | 164726,4 | 138498,4 |  |
|  | областной бюджет\* | 1016489,0 | 83173,2 | 299089,8 | 177443,4 | 220415,6 | 131027,6 | 105339,4 |  |
|  | местный бюджет | 192140,6 | 35254,7 | 35737,0 | 28134,8 | 32156,3 | 30698,8 | 30159,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 35350,6 | 11381,7 | 7451,9 | 7154,0 | 3363,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1064783,3 | 89450,0 | 314093,7 | 186323,4 | 227705,4 | 136005,4 | 111205,4 |  |
|  | областной бюджет\* | 1004600,7 | 76667,3 | 297925,8 | 175879,4 | 219079,4 | 129709,4 | 105339,4 |  |
|  | местный бюджет | 52595,0 | 11605,0 | 13126,0 | 7076,0 | 8626,0 | 6296,0 | 5866,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7587,6 | 1177,7 | 3041,9 | 3368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 179196,9 | 40359,6 | 28185,0 | 26408,8 | 28229,5 | 28721,0 | 27293,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 11888,3 | 6505,9 | 1164,0 | 1564,0 | 1336,2 | 1318,2 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 139545,6 | 23649,7 | 22611,0 | 21058,8 | 23530,3 | 24402,8 | 24293,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 27763,0 | 10204,0 | 4410,0 | 3786,0 | 3363,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 337837,6 | 7677,7 | 39091,9 | 59568,0 | 128500,0 | 62500,0 | 40500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 276740,0 | 0 | 27450,0 | 48500,0 | 116400,0 | 52380,0 | 32010,0 |  |
|  | местный бюджет | 35510,0 | 3500,0 | 5600,0 | 4700,0 | 9100,0 | 7120,0 | 5490,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 25587,6 | 4177,7 | 6041,9 | 6368,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 302837,6 | 3677,7 | 33091,9 | 54568,0 | 121500,0 | 55500,0 | 34500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 276740,0 | 0 | 27450,0 | 48500,0 | 116400,0 | 52380,0 | 32010,0 |  |
|  | местный бюджет | 18510,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2700,0 | 5100,0 | 3120,0 | 2490,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7587,6 | 1177,7 | 3041,9 | 3368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | * 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 126000,0 | 0 | 0 | 0 | 50000,0 | 48000,0 | 28000,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 122220,0 | 0 | 0 | 0 | 48500,0 | 46560,0 | 27160,0 |  |
|  | местный бюджет | 3780,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1440,0 | 840,0 |  |
|  | Мероприятие 1  Развитие и модернизация объектов коммуналь-ной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 122220,0 | 0 | 0 | 0 | 48500,0 | 46560,0 | 27160,0 | 9,10,12,13 |
|  | областной бюджет\* | 122220,0 | 0 | 0 | 0 | 48500,0 | 46560,0 | 27160,0 |  |
|  | Мероприятие 2  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 3780,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1440,0 | 840,0 | 9,10,12,13 |
|  | местный бюджет | 3780,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1440,0 | 840,0 |  |
|  | * 1. Иные капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Иные капитальные вложения,  всего, в том числе | 176837,6 | 3677,7 | 33091,9 | 54568,0 | 71500,0 | 7500,0 | 6500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 154520,0 | 0 | 27450,0 | 48500,0 | 67900,0 | 5820,0 | 4850,0 |  |
|  | местный бюджет | 14730,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2700,0 | 3600,0 | 1680,0 | 1650,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7587,6 | 1177,7 | 3041,9 | 3368,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3  Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 5730,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 2100,0 | 180,0 | 150,0 | 4,5,6,7 |
|  | местный бюджет | 5730,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 2100,0 | 180,0 | 150,0 |  |
|  | Мероприятие 4  Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов в коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 154520,0 | 0 | 27450,0 | 48500,0 | 67900,0 | 5820,0 | 4850,0 | 4,5,6,7 |
|  | областной бюджет\* | 154520,0 | 0 | 27450,0 | 48500,0 | 67900,0 | 5820,0 | 4850,0 |  |
|  | Мероприятие 5  Реконструкция систем теплоснабжения, всего, из них | 7587,6 | 1177,7 | 3041,9 | 3368,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7587,6 | 1177,7 | 3041,9 | 3368,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6  Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов, всего, из них | 9000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | местный бюджет | 9000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | 1. Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 35000,0 | 4000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 6000,0 |  |
|  | местный бюджет | 17000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | Мероприятие 7  Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, всего, из них | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Мероприятие 8  Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных пунктах, всего, из них | 27000,0 | 4000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4,5,6 |
|  | местный бюджет | 9000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | Мероприятие 9  Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения в населенных пунктах | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4,5,6 |
|  | местный бюджет | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 427514,7 | 47368,3 | 221796,4 | 72550,0 | 47000,0 | 21300,0 | 17500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 399794,7 | 35748,3 | 213046,4 | 69950,0 | 45250,0 | 19900,0 | 15900,0 |  |
|  | местный бюджет | 23200,0 | 7100,0 | 8750,0 | 2600,0 | 1750,0 | 1400,0 | 1600,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4520,0 | 4520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 418494,7 | 38348,3 | 221796,4 | 72550,0 | 47000,0 | 21300,0 | 17500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 399794,7 | 35748,3 | 213046,4 | 69950,0 | 45250,0 | 19900,0 | 15900,0 |  |
|  | местный бюджет | 18700,0 | 2600,0 | 8750,0 | 2600,0 | 1750,0 | 1400,0 | 1600,0 |  |
|  | * 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе | 418494,7 | 38348,3 | 221796,4 | 72550,0 | 47000,0 | 21300,0 | 17500,0 |  |
|  | областной бюджет\* | 399794,7 | 35748,3 | 213046,4 | 69950,0 | 45250,0 | 19900,0 | 15900,0 |  |
|  | местный бюджет | 18700,0 | 2600,0 | 8750,0 | 2600,0 | 1750,0 | 1400,0 | 1600,0 |  |
|  | Мероприятие 10  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов, всего, из них | 399794,7 | 35748,3 | 213046,4 | 69950,0 | 45250,0 | 19900 | 15900 |  |
|  | областной бюджет\* | 399794,7 | 35748,3 | 213046,4 | 69950,0 | 45250,0 | 19900 | 15900 |  |
|  | Мероприятие 11  Строительство объектов газификации в населенных пунктах , всего, из них | 18350,0 | 2600,0 | 8750,0 | 2600,0 | 1750,0 | 1400 | 1600 | 19 |
|  | местный бюджет | 18350,0 | 2600,0 | 8750,0 | 2600,0 | 1750,0 | 1400 | 1600 |  |
|  | 1. Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 9020,0 | 9020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4520,0 | 4520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13  Разработка проектно-сметной документации инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской местности | 4520,0 | 4520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4520,0 | 4520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14  Подготовка инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской местности | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15  Разработка схем газификации с гидравлическим расчетом, всего, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 352867,0 | 49824,0 | 61681,4 | 61675,4 | 59895,4 | 59895,4 | 59895,4 |  |
|  | областной бюджет | 328066,0 | 40919,0 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 |  |
|  | местный бюджет | 24801,0 | 8905,0 | 4252,0 | 4246,0 | 2466,0 | 2466,0 | 2466,0 |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 343451,0 | 47424,0 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 |  |
|  | областной бюджет | 328066,0 | 40919,0 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 |  |
|  | местный бюджет | 15385,0 | 6505,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 |  |
|  | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 343451,0 | 47424,0 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 | 59205,4 |  |
|  | областной бюджет\* | 328066,0 | 40919,0 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 |  |
|  | местный бюджет | 15385,0 | 6505,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 |  |
|  | Мероприятие 16  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | 328066,0 | 40919,0 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 23,24 |
|  | областной бюджет\* | 328066,0 | 40919,0 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 | 57429,4 |  |
|  | Мероприятие 17  Строительство жилых домов для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | 15385,0 | 6505,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 8281,0 |
|  | местный бюджет | 15385,0 | 6505,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 |  |
|  | 1. Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 9416,0 | 2400,0 | 2476,0 | 2470,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |  |
|  | местный бюджет | 9416,0 | 2400,0 | 2476,0 | 2470,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |  |
|  | Мероприятие 18  Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | 9416,0 | 2400,0 | 2476,0 | 2470,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 27,28,29 |
|  | местный бюджет | 9416,0 | 2400,0 | 2476,0 | 2470,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 |  |
|  | 1. Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды»,  в том числе | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19  Заключение энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 20  Мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, предприятиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 21  Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 22  Обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 23  Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса муниципального образования Алапаевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 24  Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 25  Оснащение приборами учета тепла, воды, электроэнергии многоквартирных домов | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 | 42,43,44,45,46 |
|  | внебюджетные источники | 5243,0 | 2684,0 | 1410,0 | 786,0 | 363,0 | 0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 84856,9 | 16755,6 | 12799,0 | 12652,8 | 14098,5 | 14649,0 | 13902 |  |
|  | областной бюджет\* | 11888,3 | 6505,9 | 1164,0 | 1564,0 | 1336,2 | 1318,2 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 72968,6 | 10249,7 | 11635,0 | 11088,8 | 12762,3 | 13330,8 | 13902 |  |
|  | 1.Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 84856,9 | 16755,6 | 12799,0 | 12652,8 | 14098,5 | 14649,0 | 13902 |  |
|  | областной бюджет\* | 11888,3 | 6505,9 | 1164,0 | 1564,0 | 1336,2 | 1318,2 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 72968,6 | 10249,7 | 11635,0 | 11088,8 | 12762,3 | 13330,8 | 13902 |  |
|  | Мероприятие 26  Благоустройство дворовых территорий в сельских населенных пунктах, всего, из них | 6505,9 | 6505,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,51 |
|  | областной бюджет\* | 6505,9 | 6505,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 27  Реконструкция дворовых территорий в сельских населенных пунктах, всего, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,51 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 28  Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности, всего, из них | 5382,4 | 0 | 1164,0 | 1564,0 | 1336,2 | 1318,2 | 0 |  |
|  | областной бюджет\* | 5382,4 | 0 | 1164,0 | 1564,0 | 1336,2 | 1318,2 | 0 |  |
|  | Мероприятие 29  Реконструкция объектов внешнего благоустрой-ства муниципальной собственности, всего, из них | 166,5 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | 40,8 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 166,5 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | 40,8 | 0 |  |
|  | Мероприятие 30  Предоставление субсидий на выполнение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства | 52109,8 | 7806,8 | 7980,0 | 8395,0 | 8844,0 | 9296,0 | 9788,0 |  |
|  | местный бюджет | 52109,8 | 7806,8 | 7980,0 | 8395,0 | 8844,0 | 9296,0 | 9788,0 |  |
|  | Мероприятие 31  Организация и содержание мест захоронения | 4685,1 | 385,0 | 905,5 | 425,0 | 960,6 | 990,0 | 1019,0 |  |
|  | местный бюджет | 4685,1 | 385,0 | 905,5 | 425,0 | 960,6 | 990,0 | 1019,0 |  |
|  | Мероприятие 32  Организация и проведение работ по санитарной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования Алапаевское | 16091,6 | 2057,9 | 2749,5 | 2268,8 | 2916,4 | 3004,0 | 3095,0 |  |
|  | местный бюджет | 16091,6 | 2057,9 | 2749,5 | 2268,8 | 2916,4 | 3004,0 | 3095,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 |  |
|  | местный бюджет | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 |  |
|  | 1.Прочие нужды | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 |  |
|  | местный бюджет | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 |  |
|  | Мероприятие 33  Обеспечение деятельности учреждений в области управления сферой жилищно-коммунального хозяйства и строительства | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 | 54 |
|  | местный бюджет | 35661,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6078,0 | 6382,0 | 6701,0 |  |
|  | Мероприятие 34  Контроль за исполнением реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  | Мероприятие 35  Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию МКУ «УЖКХ, С и ООМС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|  | Мероприятие 36  Рассмотрение инвестиционных проектов и производственных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в МКУ «УЖКХ, С и ООМС». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|  | Мероприятие 37  Объем исполнения муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме поданных заявок. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  | Мероприятие 38  Участием организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Алапаевское в работе по внедрению заполнению региональной информационно - аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |

\*объем расходов на выполнения мероприятия из областного бюджета указаны СПРАВОЧНО

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования

от 07 апреля 2015 года № 328/1

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование объекта   капитального строительства/Источники расходов на финансирование объекта капитального   строительства | Адрес объекта капитального  строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | | Сроки строи-тельства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной доку-ментации) | | Объемы финансирования,  тыс. рублей | | | | | | |
| в текущих ценах | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод | всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Объект 1: «Реконструкция водозабора р.п. Верхняя Синячиха с техническим пере-вооружением оборудования» | Алапаевский район, р.п Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  | 28250,0 | 28250,0 | 2016 год | 2016 год | 28250,0 |  | 28250,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 27450,0 | 27450,0 |  |  | 27450,0 |  | 27450,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 2: «Строительство водоочистных сооружений водозабора с. Кировское» | Алапаевский район,  с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  | 49700,0 | 49700,0 | 2017 год | 2017 год | 49700,0 |  |  | 49700,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 48500,0 | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |
|  | Объект 3: «Строительство водоочистных сооружений водозабора с. Останино» | Алапаевский район,  с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 3, в том числе |  | 50000,0 | 50000,0 | 2018 год | 2018 год | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 48500,0 | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  |  | 48500,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | Объект 4: «Строительство очистных сооружений и наружных сетей канализации в п. Заря» | Алапаевский район, п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 4, в том числе |  | 48000,0 | 48000,0 | 2019 год | 2019 год | 48000,0 |  |  |  |  | 48000,0 |  |
|  | областной бюджет\* |  | 46560,0 | 46560,0 |  |  | 46560,0 |  |  |  |  | 46560,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1440,0 | 1440,0 |  |  | 1440,0 |  |  |  |  | 1440,0 |  |
|  | Объект 5: «Строительство очистных сооружений канализации п. Бубчиково» | Алапаевский район,  п. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 5, в том числе |  | 28000,0 | 28000,0 | 2020 год | 2020 год | 28000,0 |  |  |  |  |  | 28000,0 |
|  | областной бюджет\* |  | 27160,0 | 27160,0 |  |  | 27160,0 |  |  |  |  |  | 27160,0 |
|  | местный бюджет |  | 840,0 | 840,0 |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Объект 6: «Газораспределительная сеть СПК «Прометей», расположенная: ул. Полевая, ул. Школьная,  ул. Союзов и ул. Осипенко, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область. II очередь строительства»  (2,2 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Союзов, ул. Осипенко, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 6, в том числе |  | 4619,03 | 4619,03 | 2016 год | 2016 год | 4419,03 |  | 4419,03 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 4269,03 | 4269,03 |  |  | 4269,03 |  | 4269,03 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 7: «Газораспределительная сеть СПК «Огонек», расположенная:  ул. Советская,  ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3 Интернационала, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область»  (4 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха,  ул. Советская,  ул.Черепановская,  ул. Пролетарская,  ул. 1 Мая,  ул. Красной Гвардии,  ул. 3 Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 7, в том числе |  | 17503,18 | 17503,18 | 2016 год | 2016 год | 17503,18 |  | 17503,18 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 16953,18 | 16953,18 |  |  | 16953,18 |  | 16953,18 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 550,0 | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 8: «Газораспределительная сеть СПК «Уют», расположенная: ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. К.Маркса, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Береговая и ул. Рудакова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» (11,05 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха,  ул. Вокзальная, ул. Кирова,  ул. Гоголя,  ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. К.Маркса, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Береговая, ул. Рудакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 8, в том числе |  | 32973,44 | 32973,44 | 2016 год | 2016 год | 32973,44 |  | 32973,44 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 31973,44 | 31973,44 |  |  | 31973,44 |  | 31973,44 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 9: «Газораспределительная сеть СПК «Пламя-газ», расположенная: ул. Союзов, ул. Осипенко,  ул. Плишкина,  ул. Заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область»  (2,45 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха,  ул. Союзов, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Заводская, ул. Розы Люксембург,  ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина, ул. Красной Гвардии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 9, в том числе |  | 4478,94 | 4478,94 | 2016 год | 2016 год | 4478,94 |  | 4478,94 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 4338,94 | 4338,94 |  |  | 4338,94 |  | 4338,94 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 140,00 | 140,00 |  |  | 140,00 |  | 140,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 10: «Газораспределительная сеть СПК «Хуторок», расположенная:  ул. Осипенко,  ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург,  ул. Красина, ул. Красной Гвардии, ул. Школьная и ул. Ленина, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург,  ул. Красина, ул. Красной Гвардии,  ул. Школьная, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 10, в том числе |  | 16815,06 | 16815,06 | 2016 год | 2016 год | 16815,06 |  | 16815,06 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 16305,06 | 16305,06 |  |  | 16305,06 |  | 16305,06 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 510,0 | 510,0 |  |  | 510,0 |  | 510,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 11: «Газораспределительная сеть СПК «Клевакинский», расположенная:  с. Клевакино, Алапаевский район, Свердловская область»  (7,26 км) | 624683, Свердловская область, Алапаевский район, с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 11, в том числе |  | 22500,0 | 22500,0 | 2015 год | 2015 год | 22500,0 | 22500,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 21800,0 | 21800,0 |  |  | 21800,0 | 21800,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 700,0 | 700,0 |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  | Объект 12: «Газораспределительная сеть СПК «Ялунинский», расположенная:  с. Ялунинское, Алапаевский район, Свердловская область»  (6,12 км) | 624680, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 12, в том числе |  | 20796,74 | 20796,74 | 2015 год | 2015 год | 20796,74 | 20796,74 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 20146,74 | 20146,74 |  |  | 20146,74 | 20146,74 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 650,00 | 650,00 |  |  | 650,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |
|  | Объект 13: «Газопровод высокого давления п.Заря-с.Толмачево» | 624690, Свердловская область, Алапаевский район, п.Заря, с.Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 13, в том числе |  | 14398,28 | 14398,28 | 2016 год | 2016 год | 14398,28 |  | 14398,28 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 13948,28 | 13948,28 |  |  | 13948,28 |  | 13948,28 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 450,0 | 450,0 |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 14: «Газораспределительная сеть СПК «Сибиряк», расположенная: ул. Гагарина, ул. Уральская, ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова, ул. Серова и ул. М.Сибиряка,  п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область»  (8,5 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район, р.п.Верхняя Синячиха, ул. Гагарина, ул. Уральская, ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова, ул. Серова, ул. М.Сибиряка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 14, в том числе |  | 26000,00 | 26000,00 | 2016 год | 2016 год | 26000,00 |  | 26000,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 24700,00 | 24700,00 |  |  | 24700,00 |  | 24700,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1300,00 | 1300,00 |  |  | 1300,00 |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 15: «Газораспределительная сеть СПК «Роза», расположенная: ул. Плишкина, ул. Ленина, ул. Р.Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе, ул. Пушкина и ул. Ворошилова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область»  (6,67 км) | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха, ул. Плишкина, ул. Ленина, ул. Р.Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе, ул. Пушкина, ул. Ворошилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 15, в том числе |  | 20510,0 | 20510,0 | 2016 год | 2016 год | 20510,0 |  | 20510,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 19410,0 | 19410,0 |  |  | 19410,0 |  | 19410,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1100,00 | 1100,00 |  |  | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 16: «Газораспределительная сеть СПК «Коптелово», расположенная: с. Коптелово, Алапаевский район, Свердловская область»  (14,6 км) | 624670, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 16, в том числе |  | 44300,00 | 44300,00 | 2016 год | 2016 год | 44300,00 |  | 44300,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 42450,00 | 42450,00 |  |  | 42450,00 |  | 42450,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1850,00 | 1850,00 |  |  | 1850,00 |  | 1850,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 17:  «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Костино-с. Невьянское, Алапаевский район, Свердловская область», 11 км | Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино-с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 17, в том числе |  | 34000,00 | 34000,00 | 2016 год | 2016 год | 34000,00 |  | 34000,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 32500,00 | 32500,00 |  |  | 32500,00 |  | 32500,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,00 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 18:  «Газораспределительная сеть СПК «Факел», расположенная: ул. Красина, ул. Розы Люксембург и  ул. Плишкина,  р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область. II очередь строительства» | 624690, Свердловская область, Алапаевский район,  р.п. Верхняя Синячиха, ул. Красина, ул. Розы Люксембург, ул. Плишкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 18, в том числе |  | 4250,00 | 4250,00 | 2018 год | 2018 год | 4250,00 |  |  |  | 4250,00 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 3900,00 | 3900,00 |  |  | 3900,00 |  |  |  | 3900,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 350,00 | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  |  |
|  | Объект 19:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в д. Исакова, Алапаевский район, Свердловская область» | 624670, Свердловская область, Алапаевский район, д. Исакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 19, в том числе |  | 5000,00 | 5000,00 | 2017 год | 2017 год | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 4800,00 | 4800,00 |  |  | 4800,00 |  |  | 4800,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Объект 20:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в д. Катышка, Алапаевский район, Свердловская область» | 624672, Свердловская область, Алапаевский район, д. Катышка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 20, в том числе |  | 18800,00 | 18800,00 | 2017 год | 2017 год | 18800,00 |  |  | 18800,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 800,00 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
|  | Объект 21:  «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Нижняя Синячиха - с. Останино, Алапаевский район, Свердловская область»,  12 км | Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха – с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 21, в том числе |  | 30000,00 | 30000,00 | 2017 год | 2017 год | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 29000,00 | 29000,00 |  |  | 29000,00 |  |  | 29000,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  | Объект 22:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Нижняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» | 624641, Свердловская область, Алапаевский район,  с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 22, в том числе |  | 18750,00 | 18750,00 | 2017 год | 2017 год | 18750,00 |  |  | 18750,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 18150,00 | 18150,00 |  |  | 18150,00 |  |  | 18150,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  | Объект 23:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Невьянское, Алапаевский район, Свердловская область» | 624645, Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 23, в том числе |  | 15000,00 | 15000,00 | 2018 год | 2018 год | 15000,00 |  |  |  | 15000,00 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 14500,00 | 14500,00 |  |  | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  | Объект 24:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п. Заря, Алапаевский район, Свердловская область» | 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 24, в том числе |  | 19000,00 | 19000,00 | 2018 год | 2018 год | 19000,00 |  |  |  | 19000,00 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 18400,00 | 18400,00 |  |  | 18400,00 |  |  |  | 18400,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |
|  | Объект 25:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п. Ельничная, Алапаевский район, Свердловская область» | 624655, Свердловская область, Алапаевский район, п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 25, в том числе |  | 8750,00 | 8750,00 | 2018 год | 2018 год | 8750,00 |  |  |  | 8750,00 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 8450,00 | 8450,00 |  |  | 8450,00 |  |  |  | 8450,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 300,00 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | Объект 26:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Деево, Алапаевский район, Свердловская область» | 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 26, в том числе |  | 15700,00 | 15700,00 | 2019 год | 2019 год | 15700,00 |  |  |  |  | 15700,00 |  |
|  | областной бюджет\* |  | 15200,00 | 15200,00 |  |  | 15200,00 |  |  |  |  | 15200,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  | Объект 27:  «Блочная газовая котельная на здание школы в с. Ялунинское, Алапаевский район, Свердловская область», 0,3 МВт | 624680, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 27, в том числе |  | 5600,00 | 5600,00 | 2019 год | 2019 год | 5600,00 |  |  |  |  | 5600,00 |  |
|  | областной бюджет\* |  | 4700,00 | 4700,00 |  |  | 4700,00 |  |  |  |  | 4700,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 900,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |
|  | Объект 28:  «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в с. Раскатиха, Алапаевский район, Свердловская область» | 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 28, в том числе |  | 10000,00 | 10000,00 | 2020 год | 2020 год | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |
|  | областной бюджет\* |  | 9600,00 | 9600,00 |  |  | 9600,00 |  |  |  |  |  | 9600,00 |
|  | местный бюджет |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  | 400,00 |
|  | Объект 29:  Блочная газовая котельная на здания школы и детского сада в с. Клевакино, Алапаевский район, Свердловская область», 0,3 МВт | 624683, Свердловская область, Алапаевский район, с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 29, в том числе |  | 7500,00 | 7500,00 | 2020 год | 2020 год | 7500,00 |  |  |  |  |  | 7500,00 |
|  | областной бюджет\* |  | 6300,00 | 6300,00 |  |  | 6300,00 |  |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | местный бюджет |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 |
|  | Объект 30:  Долевое участие в строительстве 47 жилых помещений в поселке Курорт Самоцвет Алапаевского района по улице Центральная, дом 7 | Алапаевский район, поселок Курорт Самоцвет, улица Центральная, дом 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 30, в том числе |  | 59205,7 | 59205,7 | 2014 год | 2015 год | 47424,0 | 47424,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 50924,7 | 50924,7 |  |  | 40919,0 | 40919,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 8281,0 | 8281,0 |  |  | 6505,0 | 6505,0 |  |  |  |  |  |
|  | Объект 31:  Строительство 36 квартирного жилого дома по улице Октябрьская, дом 32, в рабочем поселке Верхняя Синячиха | Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха, улица Октябрьская,  дом 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 31, в том числе |  | 59 205,4 | 59 205,4 | 2015 год | 2016 год | 59 205,4 |  | 59 205,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 57429,4 | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  | 57429,4 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1776,0 | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  | 1776,0 |  |  |  |  |
|  | Объект 32:  Строительство 36 квартирного жилого дома по улице Карла Маркса, 74 А в рабочем поселке Верхняя Синячиха | Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха, улица Карла Маркса, дом 74 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 32, в том числе |  | 59 205,4 | 59 205,4 | 2016 год | 2017 год | 59 205,4 |  |  | 59 205,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 57429,4 | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1776,0 | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  |  |  |
|  | Объект 33:  Строительство 36 квартирного жилого дома по улице ул. Октябрьская, д.34 в рабочем поселке Верхняя Синячиха | Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,  ул. Октябрьская, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 33, в том числе |  | 59 205,4 | 59 205,4 | 2017 год | 2018 год | 59 205,4 |  |  |  | 59 205,4 |  |  |
|  | областной бюджет\* |  | 57429,4 | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  |  |  | 57429,4 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1776,0 | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  |  |  | 1776,0 |  |  |
|  | Объект 34:  Строительство 36 квартирного жилого дома по ул. Бажова 47 А в рабочем поселке Верхняя Синячиха | Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,  ул. Бажова,  47 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 34, в том числе |  | 59 205,4 | 59 205,4 | 2018 год | 2019 год | 59 205,4 |  |  |  |  | 59 205,4 |  |
|  | областной бюджет\* |  | 57429,4 | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  |  |  |  | 57429,4 |  |
|  | местный бюджет |  | 1776,0 | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  |  |  |  | 1776,0 |  |
|  | Объект 35:  Строительство 36 квартирного жилого дома по улице ул. Октябрьская, в рабочем поселке Верхняя Синячиха | Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,  ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту 35, в том числе |  | 59 205,4 | 59 205,4 | 2019 год | 2020 год | 59 205,4 |  |  |  |  |  | 59 205,4 |
|  | областной бюджет\* |  | 57429,4 | 57429,4 |  |  | 57429,4 |  |  |  |  |  | 57429,4 |
|  | местный бюджет |  | 1776,0 | 1776,0 |  |  | 1776,0 |  |  |  |  |  | 1776,0 |

\*объем расходов на выполнения мероприятия из областного бюджета указаны СПРАВОЧНО