Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

21 февраля  2013 г.	                               №   125

г.  Алапаевск

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области  от 15 ноября 2012 года № 2237-РП «О мерах по пропуску весеннего половодья в 2013 году», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности   населения   и устойчивого функционирования объектов экономики, безаварийного   пропуска   весеннего половодья на территории муниципального образования Алапаевское в 2013 году, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Состав противопаводковой комиссии муниципального     образования Алапаевское (приложение № 1);

1.2.  План  мероприятий  по  организации  безаварийного  пропуска  весеннего половодья в 2013 году на территории муниципального образования Алапаевское (приложение № 2).

2. Противопаводковой  комиссии  муниципального  образования Алапаевское  ежемесячно рассматривать  на   заседаниях  информацию о ходе  подготовки  и   пропуску паводка 2013 года.

3. Главам сельских (поселковой) администраций Администрации  муниципального  образования Алапаевское:

3.1 создать на  местах противопаводковые комиссии, лично возглавить их;

3.2 В срок до 28 февраля 2013 года:

- разработать планы мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2013 году.

- копии утвержденных мероприятий представить в отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское;

3.3.  В срок до 26 марта 2013 года:

- организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (плотин), обращая особое внимание на выполнение мероприятий по обеспечению сохранности и надежности гидротехнических сооружений.

- результаты обследований гидротехнического сооружения (ГТС) оформить актами и  представить их в  отдел по ГО,ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское;

- создать аварийно-технические бригады, данные по которым представить в отдел ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское;

3.4 с 01 апреля 2013 года ввести дежурство ответственных лиц на всех паводкоопасных направлениях и объектах, включая дежурство аварийно-технических бригад;

3.5 организовать в отрезанных половодьем населенных пунктах дежурство членов добровольных пожарных дружин и населения с пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой;

3.6 организовать постоянное наблюдение, разведку и проведение работ по предупреждению образования заторов льда на реках района, особенно у плотин и мостов;

3.7 проверить состояние мостовых сооружений и принять меры по  сохранности и готовность к пропуску половодья;

3.8 провести учет и подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства в сельских и поселковой администрация Администрации муниципального образования Алапаевское;

3.9 перед весенним половодьем 2013 года провести санитарную очистку на подтопляемых территориях;

3.10. произвести очистку труб и каналов на дорогах местного значения.

4. Управлению экономики Администрации муниципального образования Алапаевское М.А. Подкорытова совместно с главами сельских (поселковой) администраций Администрации муниципального образования Алапаевское создать запасы продовольствия для населения на период паводка в районах возможного подтопления.

5. В Срок до 01 марта 2013 года председателю Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования Алапаевское С.В. Брагину организовать страхование ГТС, находящихся в собственности муниципального образования Алапаевское.

6. Начальнику управления строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды муниципального образования Алапаевское Соколову А.В. принять меры по ограничению движения транспорта по объездной дороге на период весеннего половодья.

7.Рекомендовать:

7.1. Начальнику ОАО «Ростелеком» И.Д. Полякову обеспечить устойчивую связь с постами Уралгидромета, владельцами гидротехнических сооружений и в первую очередь с В.Синячихинским, Н. Синячихинским гидроузлами, метеостанцией г. Алапаевска.

7.2. Главному государственному санитарному врачу  в г. Алапаевске и Алапаевском районе (Питенко Ю.Ю.) в период половодья 2013  года усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Алапаевское.

7.3. Начальнику Алапаевского участка Режевского ДРСУ-5 М.Ю.Козлову установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию автодорог и мостов на период половодья 2013 года, обеспечить сохранность мостовых сооружений, находящихся на балансе Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог». Обеспечить подсыпку автодорог.

8. Директору МУП «АУЖД»   О.Р.  Булатову провести подготовку   искусственных сооружений к пропуску паводковых вод 2013 года.

9. Начальнику Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и  охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское А.В. Соколову обеспечить  контроль за сбросом предприятиями и организациями загрязняющих и опасных сточных вод, принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во время весеннего половодья 2013 года.

10. Рекомендовать директору МУП «Коммунальные системы» Ю.В.Борисову, директору ЗАО «Фанком» А.В. Дерябину, председателю СХПК «Пламя» И.А. Пырину,  председателю СХПК «Путиловский» Н.А. Калугину до 02 апреля 2013 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.

11. Отделу по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования  Алапаевское:

11.1 До 05 апреля 2013 года проинформировать Министерство природных ресурсов Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете муниципального образования Алапаевское;

11.2. До 26 июля 2013 года представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2013 года;

11.3. До 28 февраля 2013 года разработать планы мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2013 год и представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

11.4. Акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений до 05 апреля 2013 года направить в Уральское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

11.5. В срок до 28 февраля 2013 года организовать мониторинг выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории  муниципального образования Алапаевское в 2013 году;

12. Рекомендовать ОАО «Областная управляющая жилищная компания» Г.В. Мелкозеровой:

12.1.Произвести расчистку придомовых территорий от снега.

12.2.Организовать отвод талых вод по рельефу местности;

12.3. Дежурным (аварийным бригадам) своевременно откачивать паводковые воды из подвалов жилых зданий.

13. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС) С.А.Загайнову усилить сбор информации до 2-х раз в сутки по сбросу воды (Петрокаменской плотиной, ООО «НИГМАС», Алапаевской плотиной)

14. Начальнику управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьеву, и.о. начальника отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Н.С.Рудаковой:

14.1. Организовать отвод талых вод по рельефу местности на территории муниципальных учреждений;

14.2. Своевременно откачивать паводковые воды из подвалов муниципальных учреждений.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М. Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                            К.И.Деев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 125 от 21 февраля 2013 года

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

муниципального образования Алапаевское

| Торсунов О.М. | – заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Панов Л.О. | – ведущий специалист отдела ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское – секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Антипанова Т.Д. | – директор МКУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» муниципального образования Алапаевское; |
| Заводова Е.О. | – начальник финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское; |
| Маньков Ю.П. | – начальник Алапаевского управления сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию); |
| Подкорытова М.А. | – главный специалист Управления экономики Администрации муниципального образования Алапаевское; |
| Козлов М.Ю. | – начальник Алапаевского участка Режевского ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» (по согласованию); |
| Булатов О.Р. | – начальник МУП «АУЖД» муниципального образования Алапаевское; |
| Поляков И.Д. | – начальник ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Гриньков О.В. | – генеральный директор ООО «АТП» (по согласованию); |
| Большаков С.Б. | – начальник ГКПТУ «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15» (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 125 от 21 февраля 2013 года

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного

пропуска весеннего половодья в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ противопаводковых мероприятий за 2012 год. | 20 февраля 2013 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 2 | Разработка мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2013 году. | 20 февраля 2013 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3 | Предпаводковое обследование гидротехнических сооружений | До 26 марта 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 4 | Формирование аварийно-спасательных бригад | До 26 марта 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 5 | Организация дежурства на паводковоопасных направлениях | С 01 апреля 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 6 | Создание запасов материальных и финансовых средств, необходимых для организации безаварийного пропуска половодья в 2013 году | Февраль-март 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 7 | Проведение тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями | Март-апрель 2013 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 8 | Проведение учета плавсредств, которые можно использовать для переправы населения и ведения спасательных работ в период половодья | Февраль 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 9 | Заключение договора на производство взрывных работ при подготовке мостов к ледоходу | Март 2013 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 10 | Механическая обработка мостов через реки | Март-апрель 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 11 | Подготовка (в случае необходимости) мест размещения населения и скота из мест подтопления | Март-апрель 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 12 | Создание запасов продовольствия для населения, кормов для скота в населенных пунктах, отрезанных водой от мест снабжения в период половодья | Март 2013 года | Главы территориальных органов Администрации |
| 13 | Организация медицинского обеспечения населения | С началом половодья | Косян С.П. |
| 14 | Обеспечение устойчивой связи с постами Уралгидромета, ГТС ООО «НИГМАС», Н.Синячиха | Март 2013 года | Поляков И.Д. |
| 15 | Организация охраны домов, предприятий, учреждений в подтапливаемых частях населенных пунктов | С началом половодья | главы территориальных органов Администрации, Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаевский» |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 125 от 21 февраля 2013 года

.

ПОРЯДОК

действий главы территориального органа Администрации

муниципального образования

при возникновении чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить обстановку, возникшую на территории администрации и информировать Администрацию муниципального образования Алапаевское. | Ч+0,15 |
| 2. | Собрать членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, довести обстановку, поставить задачи исполнителям. | Ч+1,00 |
| 3. | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС. | Ч+1,00 |
| 4. | Организовать работы по ликвидации ЧС - спасение людей из зоны ЧС. - эвакуация населения из зоны ЧС; - эвакуация сельскохозяйственных животных из зоны ЧС; - вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место; -размещение населения и сельскохозяйственных животных после эвакуации: - медицинская помощь пострадавшему населению; - ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным; - продовольственное и вещевое обеспечение населения, по павшего в зону ЧС; - организация оповещения и связи к зоне ЧС, -информирование населения об обстановке; - организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; - организация работ по ликвидации ЧС; - организовать обмен информацией об обстановке в период половодья с владельцами ГТС, расположенных в одном каскаде по течению реки. | Немедленно по обстановке Немедленно по обстановке При необходимости При необходимости Немедленно Немедленно В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС По обстановке При необходимости |
| 5. | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения перво-очередных спасательных работ. |

| 6. | Создать комиссию по определению последствий ЧС, организовать актирование разрушенных и поврежденных объектов. | После проведения спасательных работ. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Определить величину прямого и косвенного ущерба, нанесенного ЧС. | После проведения спасательных работ. |
| 8. | Представить донесение в отдел по ГО и ЧС муниципального образования Алапаевское о размерах разрушений в результате ЧС. | После проведения спасательных работ. |
| 9. | Представить материалы и расчеты, подтверждающие размеры причиненного ущерба в отдел по ГО, ЧС и МР муниципального образования Алапаевское | После проведения спасательных работ. |
| 10. | Наряду с мероприятиями по непосредственной защите населения осуществляются меры по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения: - доставка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, одежды, обуви, топлива; - организуется бесперебойное снабжение вывезенного населения из зоны ЧС всем необходимым; - развертывается система коммунального и бытового обслуживания населения; - имущество, оставленное населением в зоне ЧС, берется под охрану нарядами полиции. | После проведения спасательных работ. |