

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 февраля 2016 г. № 118

г. Алапаевск

***О мерах по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2016 году***

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 28 октября 2015 года № 1143-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов экономики и безаварийного пропуска весеннего паводка на территории муниципального образования Алапаевское в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Информацию об итогах весеннего паводка 2015 года и задачах на 2016 года на территории муниципального образования Алапаевское принять к сведению (Приложение № 1).

2. Утвердить:

2.1. Состав противопаводковой комиссии муниципального образования Алапаевское (Приложение № 2).

2.2. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2016 году на территории муниципального образования Алапаевское (Приложение № 3).

2.3. Порядок действий главы территориального органа Администрации муниципального образования Алапаевское при возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период (Приложение № 4).

3. Противопаводковой комиссии муниципального образования Алапаевское ежемесячно рассматривать на своих заседаниях ход подготовки к пропуску паводка 2016 года.

4. Главам территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское:

4.1. Создать на местах противопаводковые комиссии и лично их возглавить.

4.2. В срок до 20 февраля 2016 года разработать планы мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2016 году и представить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального образования Алапаевское.

4.3. До 15 марта 2016 года организовать комиссионное предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (плотин). Обратить особое внимание на выполнение мероприятий по обеспечению сохранности и надежности гидротехнических сооружений. Результаты обследований оформить актами и представить их в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального образования Алапаевское до 31 марта 2016 года.

4.4. С 01 апреля 2016 года организовать дежурство ответственных работников на всех паводкоопасных направлениях и объектах, включая дежурство аварийно-технические бригад.

4.5. В населенных пунктах, с которыми прерывается постоянное транспортное сообщение в период паводка, организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин и населения с пожарной, или приспособленной для целей пожаротушения, техникой и первичными противопожарными средствами.

4.6. Организовать постоянное наблюдение и проведение работ по предупреждению образования заторов льда на реках района, особенно у плотин и мостов.

4.7. Комиссионно проверить состояние мостовых сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к пропуску половодья.

4.8. Провести учет и подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства.

4.9. Организовать работу с управляющими компаниями, ТСЖ коммунальными службами по очистке водоотводящих канав, стоков и водопропускных коммуникаций от снега, льда и грязи, в целях обеспечения беспрепятственного пропуска талых вод и предотвращения подтопления подвальных помещений зданий и сооружений.

4.10. Перед весенним половодьем 2016 года провести санитарную очистку на подтопляемых территориях.

4.11. Провести очистку водосбросов плотин от мусора.

5. Рекомендовать:

5.1. Начальнику Алапаевского цеха комплексного технического обслуживания Ирбитского РУС Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (И.Д.Полякову) обеспечить устойчивую связь ЕДДС МКУ «УЖКХ, С и ООМС» с постами Уралгидромета, владельцами гидротехнических сооружений и в первую очередь с Верхнесинячихинским, Нижнесинячихинским гидроузлами, метеостанцией г. Алапаевска.

5.2. Главному государственному санитарному врачу в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (Ю.Ю.Литвиненко) в период половодья 2016 года усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Алапаевское.

5.3. Руководству филиала Ирбитское ДРСУ АО «Свердловскавтодор» установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию автодорог и мостов на период половодья 2016 года, обеспечить сохранность мостовых сооружений, находящихся на балансе Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог».

5.4. Директору ЗАО «Алапаевская автоколонна» (В.К.Разумов) до 01 апреля 2016 года создать резерв техники на случай возможной эвакуации населения из зон затопления.

6. МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское (О.Р.Булатов) провести подготовку искусственных сооружений к пропуску паводковых вод 2016 года.

7. Управлению градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское (А.В.Соколов) обеспечить контроль за сбросом предприятиями и организациями загрязняющих и опасных сточных вод, принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во время весеннего половодья.

8. Рекомендовать владельцам водопроводных систем до 01 апреля 2016 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов, либо их заменителей, для обеззараживания питьевой воды.

9. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское (В. В. Волков):

9.1. До 10 апреля 2016 года проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (А.В.Кузнецов.) о средствах, предусмотренных на выполнение противопаводковых мероприятий в бюджете муниципального образования Алапаевское.

9.2. До 10 апреля 2016 года направить акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (А.С.Поляков), ГУ МЧС России по Свердловской области (А.В.Заленский), Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (А.В.Кузнецов).

9.3. Определить на территории муниципального образования Алапаевское порядок и способы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилого массива, объектов жизнеобеспечения.

9.4. Разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению жителей населенных пунктов, с которыми временно прерывается постоянное транспортное сообщение в период паводка.

9.5. В срок до 19 февраля 2016 года организовать мониторинг выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Алапаевское в 2016 году.

9.6. В период с 01 апреля по 30 июня 2016 года организовать взаимодействие с ответственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья по 1 паводкоопасному направлению (бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж – Ница) на территории Свердловской области.

9.7. До 31 июля 2016 года представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев) данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2016 года.

10. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (С.А. Охотникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Алапаевское и опубликовать в газете «Алапаевская искра».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М. Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское К.И. Деев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 17 февраля 2016 года № 118

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об итогах весеннего паводка 2015 года и задачах на 2016 год**

**на территории муниципального образования Алапаевское**

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 28 октября 2015 года № 1143-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2016 году» и в целях организации противопаводковых мероприятий в населенных пунктах и на территории муниципального образования Алапаевское, отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское проведен анализ складывающейся обстановки.

По состоянию на 05 февраля 2016года обстановка территории муниципального образования Алапаевское определяется как штатная. Уровень воды в водохранилищах, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское ниже номинального. Толщины льда на водоемах составляют от 60 до 80 см.

На территории муниципального образования Алапаевское находится 11 гидротехнических сооружений.

В течение летнего периода 2015 был проведен осмотр гидротехнических сооружений, осуществлена очистка водосбросов от мусора, выполнены работы по устранению выявленных неисправностей.

Выполнено страхование всех гидротехнических сооружений. До 05 апреля запланировано проведение предпаводкового обследования плотин. На проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводка 2015 года было израсходовано 365 тыс. рублей. В текущем году на эти цели местным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 403 тыс. рубля. 05 февраля 2016 года проведено заседание КЧС и ОПБ муниципального образования Алапаевское.

Готовится постановление Администрации муниципального образования Алапаевское «О мерах по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2016 году».

Разработан план мероприятий по безаварийному пропуску паводка в 2016 году. В период активной фазы паводка из-за того, что будут затоплены три моста, временно прекратится автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами: д.Елань- 24 человека, д.Мясникова - 12 человек, д.Кабакова -130 человек. В настоящее время планируется организовать создание запасов продовольствия и предметов первой необходимости в указанных населенных пунктах, запасы медикаментов.

Затапливаемых и подтапливаемых населенных пунктов на территории муниципального образования Алапаевское нет.

По состоянию на сегодняшний день определен порядок и последовательность передачи информации по сработке основных водохранилищ на паводкоопасном направлении № 1: бассейны рек Нейва –Синячиха – Реж – Ница. В территориальный центр мониторинга Департамента общественной безопасности еженедельно предоставляется информация по паводковой обстановке. С 01 апреля начнут работать посты наблюдения в сельских и поселковой администрациях Администрации муниципального образования Алапаевское.

Верхне-Синячихинская плотина, имеющая повышенный класс опасности, подготовлена к пропуску паводка 2016 года. Персонал прошел обучение и осуществляет постоянное наблюдение за ледовой обстановкой. С 01 марта 2015 года на плотине возобновится работа поста наблюдения.

В преддверие паводка, 24 февраля и 22 марта 2016 года планируется провести тренировку по проверке системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации и линий связи, отработке взаимодействия ЕДДС с органами управления всех уровней. Главам территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское необходимо обновить список т.н. «опорных» телефонов, по которым будет осуществляться обмен информацией с населёнными пунктами, сообщение с которыми будет временно нарушено.

МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское предстоит провести подготовку к пропуску паводка все транспортные коммуникации, а особенно железнодорожные мосты и водопропуски. В связи с имеющейся информацией о недостаточности финансирования Махнёвского муниципального образования, в нынешнем году, возможно, предстоит осуществлять обработку ледовых полей через реку Тура на 116 километре главного магистрального пути АУЖД с применением взрывных работ на паритетных условиях.

В целом, своевременное выполнение запланированных мероприятий должно обеспечить готовность территории муниципального образования Алапаевское к безаварийному пропуску паводка 2016 года.

Начальник отдела по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе

Администрации муниципального образования

Алапаевское В.В. Волков

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования Алапаевское

от 17 февраля 2016 года № 118

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

муниципального образования Алапаевское

1. О.М. Торсунов, заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское - председатель комиссии.

2. Г.А. Чувашов, ведущий специалист отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

3. В.В. Волков, начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское.

4. Т.Д. Антипанова, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

5. А.В. Соколов, начальник Управления градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское.

6. Е.О. Заводова, начальник Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское.

7. Е.В. Рудаков, начальник Алапаевского управления сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию).

8. М.А. Подкорытова, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское.

9. М.Ю. Козлов, начальник Алапаевского участка Режевского ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» (по согласованию).

10. О.Р. Булатов, начальник МУП «АУЖД» муниципального образования Алапаевское.

11. И.Д. Поляков, начальник ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

12. Е.В. Корюкалов, генеральный директор ООО «АТП» (по согласованию).

13. А.А. Кузовников, начальник ГКПТУ «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального образования Алапаевское

от 17 февраля 2016 года № 118

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2016 году на территории муниципального образования Алапаевское

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1. | Анализ противопаводковых мероприятий за 2015 год | до  19 февраля  2016 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 2. | Разработка мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2016 году | до  19 февраля  2016 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3. | Предпаводковое обследование гидротехнических сооружений | до  27 марта  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 4. | Формирование аварийно-спасательных бригад | до  27 марта  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 5. | Организация дежурства на паводковоопасных направлениях | с  01 апреля  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 6. | Создание запасов материальных и финансовых средств, необходимых для организации безаварийного пропуска половодья в 2016 году | февраль-март  2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское, Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 7. | Проведение тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями | март-апрель  2016 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 8. | Проведение учета плавсредств, которые можно использовать для переправы населения и ведения спасательных работ в период половодья | февраль  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 9. | Заключение договора на производство взрывных работ при подготовке мостов к ледоходу | До 30 марта  2016 года | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское,  Махневское муниципальное образование, Толмачевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское,  МУП «АУЖД» муниципального образования Алапаевское |
| 10. | Механическая обработка ледовых полей перед мостами через реки | март-апрель  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11. | Подготовка (в случае необходимости) мест размещения населения и скота из мест подтопления | апрель  2016 года | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 12. | Создание запасов кормов для скота в населенных пунктах, отрезанных водой от мест снабжения в период половодья | март  2016 года | Руководители ПСХК |
| 13. | Организация медицинского обеспечения населения | с началом половодья | ГБУЗ СО «АЦРБ» |
| 14. | Обеспечение устойчивой связи с постами Уралгидромета, ГТС Верхняя Синячиха, Нижняя Синячиха | март  2016 года | ОАО «Ростелеком» |
| 15. | Организация охраны домов, предприятий, учреждений в подтапливаемых частях населенных пунктов | с началом половодья | Главы территориальных органов Администрации муниципального образования Алапаевское,  межмуниципальный  отдел МВД России  «Алапаевский» |

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального образования Алапаевское

от 17 февраля 2016 года № 118

ПОРЯДОК

действий главы территориального органа Администрации

муниципального образования Алапаевское

при возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Время выполнения |
| 1. | Уточнить обстановку, возникшую на территории сельских (поселковой) администрации Администрации муниципального образования Алапаевское и информировать Администрацию муниципального образования Алапаевское | Ч+0,15 |
| 2. | Собрать членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, до­вести обстановку, поставить задачи исполнителям | Ч+1,00 |
| 3. | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС | Ч+1,00 |
| 4. | Организовать работы по ликвидации ЧС:  спасение людей из зоны ЧС;  эвакуация населения из зоны ЧС;  эвакуация сельскохозяйственных животных из зоны ЧС;  вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место;  размещение населения и сельскохозяйственных животных после эвакуации:  медицинская помощь пострадавшему населению;  ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным;  продовольственное и вещевое обеспечение населения, по павшего в зону ЧС;  организация оповещения и связи к зоне ЧС,  информирование населения об обстановке;  организация охраны общественного порядка в зоне ЧС;  организация работ по ликвидации ЧС;  организовать обмен информацией об обстановке в период половодья с владельцами ГТС, расположенных в одном каскаде по течению реки. | Немедленно по обстановке  Немедленно по обстановке  При необходимости  При необходимости  Немедленно  Немедленно  В период ликвидации ЧС  В период ликвидации ЧС  В период ликвидации ЧС  В период ликвидации ЧС  По обстановке  При необходимости |
| 5. | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения перво-очередных спасательных работ. |
| 6. | Создать комиссию по определению последствий ЧС, орга­низовать актирование разрушенных и поврежденных объек­тов | После проведения спасательных работ. |
| 7. | Определить величину прямого и косвенного ущерба, нане­сенного ЧС | После проведения спасательных работ. |
| 8. | Представить донесение в отдел по ГО и ЧС МО Алапаевское о размерах разрушений в результате ЧС | После проведения спасательных работ. |
| 9. | Представить материалы и расчеты, подтверждающие размеры причиненного ущерба в отдел по ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования Алапаевское | После проведения спасательных работ. |
| 10. | Наряду с мероприятиями по непосредственной защите населения осуществляются меры по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения:  доставка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, одежды, обуви, топлива;  организуется бесперебойное снабжение вывезенного населения из зоны ЧС всем необходимым;  развертывается система коммунального и бытового об­служивания населения;  имущество, оставленное населением в зоне ЧС, берется под охрану нарядами полиции. | После проведения спасательных работ. |