ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 820

28 января 2016 г.

г. Алапаевск

Об исполнении Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08.09.2011 года № 122 «О состоянии   газификации на территории муниципального образования Алапаевское»

(в редакции от 29.01.2015г. №664)

Заслушав информацию, представленную Администрацией муниципального образования Алапаевское об исполнении Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08.09.2011 года № 122 «О состоянии   газификации на территории муниципального образования Алапаевское» (в редакции от 29.01.2015г. №664), Дума муниципального образования  Алапаевское отметила, что Администрацией муниципального образования Алапаевское в рамках выполнения  Плана были проведены мероприятия по регистрации права собственности и передаче газопроводов, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское в государственную собственность Свердловской области. В результате проделанной работы:

- поставлены на кадастровый учет газопроводы с. Костино, протяженностью 3082 метра, д. Сохарево, протяженностью1785 метров;

- в отношении газопровода в с. Арамашево заключен муниципальный контракт с ООО «Бюро кадастровых инженеров» на проведение мероприятий по постановке объекта на кадастровый учет;

- распределительный газопровод в  р.п. В Синячиха по улице Полевая для газоснабжения частных домов, протяженностью 645 метров, по улицам Горняков, Цветочная, Железнодорожная, протяженностью 3275 метров поставлены на кадастровый учет  и  зарегистрированы права собственности муниципального образования Алапаевское;

- в отношении газопровода в п. Заря мероприятия по регистрации права собственности  и  передаче его в государственную собственность Свердловской области не проводились.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,  Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

- Информацию  Администрации муниципального образования Алапаевское по исполнению Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08.09.2011 года № 122 «О состоянии   газификации на территории муниципального образования Алапаевское»  (в редакции от 29.01.2015г.№664), принять к сведению.

- Администрации муниципального образования Алапаевское (К.И.Деев):

2.1 в срок до  марта 2016 года  подготовить План мероприятий по передаче газопровода  в п. Заря  в государственную собственность Свердловской области;

2.2 в срок до декабря 2016 года передать  газопроводы, расположенные в р.п. В.Синячиха,  в  с. Костино, с. Арамашево,  д. Сохарева в государственную собственность Свердловской области;

- Думе муниципального образования Алапаевское в  декабре 2016 года заслушать информацию об исполнении настоящего Решения Думы муниципального образования Алапаевское.

- Настоящее  Решение  вступает в силу со дня его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская  искра».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы муниципального образования (Л.Ф.Русаков).

Глава муниципального образования                                         В.А. Заводов

Приложение

к Решению Думы муниципального

образования Алапаевское

от 28 января 2016 г. №  820

Об исполнении Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08.09.2011 года № 122 «О состоянии   газификации на территории муниципального образования Алапаевское»

(в редакции от 29.01.2015г.№664)

Согласно подпункта 2.1. пункта 2 Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29 января 2015 года № 664 «Об исполнении Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08 сентября 2011 года № 122 «О состоянии газификации на территории муниципального образования Алапаевское» ( в редакции от 29 января 2015 года № 664 Администрацией муниципального образования Алапаевское проведена следующая работа.

I. Внутрипоселковые газопроводы в р. п. В. Синячиха: распределительный газопровод для газоснабжения частных домов по улице Полевая, протяженностью 645 метров, распределительный газопровод по улицам Горняков, Цветочная, Железнодорожная, протяженностью 3275 метров

В сентябре 2015 года поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы права собственности муниципального образования Алапаевское на распределительный газопровод для газоснабжения частных домов по улице Полевая, протяженностью 645 метров, распределительный газопровод по улицам Горняков, Цветочная, Железнодорожная, протяженностью 3275 метров (свидетельства о государственной регистрации права прилагаются).

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» принято Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 24 сентября 2015 года № 769 «О безвозмездной передаче в государственную собственность Свердловской области внутрипоселковых газопроводов в р. п. Верхняя Синячиха: распределительный газопровод для газоснабжения частных домов по улице Полевая, протяженностью 645 метров, распределительный газопровод по улицам:  Горняков, Цветочная, Железнодорожная, протяженностью                     3275 метров» (прилагается).

В целях получения согласия на принятие вышеуказанных объектов недвижимого имущества в государственную собственность Свердловской области с дальнейшим закреплением объектов за Государственным унитарным предприятием Свердловской области «Газовые сети» Администрацией муниципального образования Алапаевское 02 ноября                 2015 года направлено письмо за № 5470 «О направлении информации» в адрес генерального директора ГУП СО «Газовые сети» А. С. Шубинского (прилагается). При условии положительного ответа от ГУП СО «Газовые сети» в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области будет направлен пакет документов для передачи газопроводов в собственность Свердловской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374.

II. Газопровод в с. Костино, общей протяженностью 15180 метров

В ноябре 2015 года поставлен на кадастровый учет газопровод низкого давления в с. Костино (1 очередь), протяженностью 3082 метра (кадастровый паспорт прилагается). 13 ноября 2015 года в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования Алапаевское на указанный газопровод Администрацией муниципального образования Алапаевское были направлены документы в Алапаевский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (расписка в получении документов на государственную регистрацию прилагается).

В отношении газопровода низкого давления в с. Костино (2 очередь), протяженностью 12098 метров 14 августа 2015 года Администрацией муниципального образования Алапаевское был заключен муниципальный контракт с ООО «Бюро кадастровых инженеров» на проведение мероприятий по постановке объекта на кадастровый учет. Срок исполнения муниципального контракта – декабрь 2015 года. Далее документы будут направлены в Алапаевский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для государственной регистрации.

III. Газопроводы в с. Арамашево и д. Сохарева, общей протяженностью 8370 метров

В ноябре 2015 года поставлен на кадастровый учет газопровод в                     д. Сохарева, протяженностью 1785 метров (кадастровый паспорт прилагается). 17 ноября 2015 года в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования Алапаевское на указанный газопровод Администрацией муниципального образования Алапаевское были направлены документы в Алапаевский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (расписка в получении документов на государственную регистрацию прилагается).

В отношении газопровода в с. Арамашево, протяженностью 6585 метров 14 августа 2015 года Администрацией муниципального образования Алапаевское был заключен муниципальный контракт с ООО «Бюро кадастровых инженеров» на проведение мероприятий по постановке объекта на кадастровый учет. Срок исполнения муниципального контракта – декабрь 2015 года. Далее документы будут направлены в Алапаевский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

После проведения вышеуказанных мероприятий в разделе II и III Администрацией муниципального образования Алапаевское будет осуществлена подготовка и предоставление в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области документов согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374.

Согласно подпункта 2.2. пункта 2 Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29 января 2015 года № 664 «Об исполнении Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 08 сентября 2011 года № 122 «О состоянии газификации на территории муниципального образования Алапаевское» (с изменениями, внесенными Решениями Думы муниципального образования Алапаевское от 24.05.2012г. № 275, от 28.02.2013г. № 389, от 26.09.2013г. № 468, от 27.02.2014г. № 546)» Администрацией муниципального образования Алапаевское проведена следующая работа.

Вопрос о погашении кредиторской задолженности СПК «Костинский» перед ГУП СО «Газовые сети» был рассмотрен 11 февраля 2015 года на совещании под руководством заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское Олега Михайловича Торсунова (протокол совещания от 11 февраля 2015 года № 6 прилагается). На сегодняшний день решение протокола совещания по устранению взаимных обязательств с обеих сторон не исполнены.

Администрацией муниципального образования Алапаевское неоднократно направлялись письма в адрес ГУП СО «Газовые сети»,                    СПК «Костинский» о необходимости разрешения данного вопроса. Ответы на письма не поступили.

В связи с тем, что Администрация муниципального образования Алапаевское исчерпала все пути решения сложившейся ситуации, а также с тем, что она не полномочна решить данный вопрос, просим исполнение вопроса снять с контроля.