Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

21  октября  2013 г.	                               №   771

г.  Алапаевск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования  Алапаевское» на 2013-2016 годы,

утвержденную Постановлением Администрации

муниципального образования Алапаевское от 19 декабря  2012 года № 934

(с изменениями, внесенными Постановлением Администрации

муниципального образования Алапаевское от 11 марта  2013 года № 154)

Учитывая Постановление Правительства Свердловской области от 23 августа 2013 года №1044-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года №1574-ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году», в соответствии с установленными объемами бюджетного финансирования на 2013 год долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Алапаевское» на 2013 – 2016 годы, Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 апреля 2011 года №247 «Об утверждении Положения о разработке и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Алапаевское», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2013 – 2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 19 декабря 2012 года № 934 (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 11 марта  2013 года № 154) (далее Программа):

1.1. В Приложении № 1 Программы  «Паспорт долгосрочной целевой программы», в строке 10 «Объемы и источники финансирования ДЦП» -  цифру «537320,0» заменить на  цифру «498537,8»; цифру «34450,0» заменить на цифру «39307,4»; цифру  «502870,0» заменить на  цифру «451260,4», цифру «0,0» заменить на цифру «7970,0».

1.2. Приложение № 3 Программы  «План мероприятий по выполнению программы»  изложить в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее Постановление в газете «Алапаевская искра».

3. Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования  Алапаевское.

4. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М.Торсунова.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                             К.И.Деев

- Приложение №3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие и модернизация

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское»

на 2013-2016 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2013-2016 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет средств всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | федеральный бюджет* (плановый объем) | областной бюджет* (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источни ки* (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе, в том числе | х | 498537,8 |  | 451260,4 | 39307,4 | 7970,0 |  |
|  | первый год реализации | 2013 год | 20341,1 |  | 12000,0 | 371,1 | 7970,0 |  |
|  | второй год реализации | 2014 год | 143286,7 |  | 135720,4 | 7566,3 |  |  |
|  | третий год реализации | 2015 год | 133910,0 |  | 119165,0 | 14745,0 |  |  |
|  | четвертый год реализации | 2016 год | 201000,0 |  | 184375,0 | 16625,0 |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе | х | 498537,8 |  | 451260,4 | 39307,4 | 7970,0 |  |
|  | первый год реализации | 2013 год | 20341,1 |  | 12000,0 | 371,1 | 7970,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | второй год реализации | 2014 год | 143286,7 |  | 135720,4 | 7566,3 |  |  |
|  | третий год реализации | 2015 год | 133910,0 |  | 119165,0 | 14745,0 |  |  |
|  | четвертый год реализации | 2016 год | 201000,0 |  | 184375,0 | 16625,0 |  |  |
| 1.Капитальные вложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка схем водоснабжения, подготовка исходных данных и нормативно-правовых документов для проектирования водоочистных сооружений водозабора (в т.ч с.Арамашево, д.Кулига, д.Косякова, д.Катышка, п.Бубчиково, р.п.В.Синячиха, с.Голубковское, с.Деево, п.Ельничный, с.Кировское, д.Бобровка, д.Швецова, с.Коптелово, д.Таборы, с.Костино, с.Клевакино, с.Невьянское, с.Останино, д.Верхний Яр, д.Путилова, с.Раскатиха, п.Курорт Самоцвет, п.Самоцвет, п.Заря, п.Ясашная, с.Н.Синячиха) | 2014 год | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | 4. Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Останино | 2016 год | 3000,0 |  | 2910,0 | 90,0 |  | 2,3,4 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 3000,0 |  | 2910,0 | 90,0 |  |  |
|  | 5. Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Кировское | 2015-2016 годы | 51500,0 |  | 48500,0 | 3000,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 50000,0 |  | 48500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | 6. Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Голубковское | 2015-2016 годы | 51500,0 |  | 48500,0 | 3000,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 50000,0 |  | 48500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | 4. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора р.п. Верхняя Синячиха с техническим перевооружением оборудования | 2013-2016 годы | 36474,0 |  | 27450,0 | 5550,0 | 3474,0 | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2013 год | 3474,0 |  |  |  | 3474,0 |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 3 000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 30 000,0 |  | 27450,0 | 2550,0 |  |  |
|  | 5. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Бубчиково (3 км) | 2014-2015 годы | 3 000,0 |  | 2 800,0 | 200,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1 500,0 |  | 1 400,0 | 100,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1 500,0 |  | 1 400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 6. Капитальный ремонт сетей водоснабжения р.п. Верхняя Синячиха (5 км) | 2015 год | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  |  |
|  | 7. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Останино (5 км) | 2014-2015 годы | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | 8.Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кировское (5 км) | 2014-2015 годы | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | 9.Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Заря (5 км) | 2014-2015 годы | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | 10. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Арамашево (5 км) | 2014-2015 годы | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 11. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Курорт Самоцвет (5 км) | 2014-2015 годы | 5 000,0 |  | 4 750,0 | 250,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 2 500,0 |  | 2 375,0 | 125,0 |  |  |
|  | 12. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Клевакино (1,5 км) | 2015 год | 1 500,0 |  | 1 400,0 | 100,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1 500,0 |  | 1 400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 13. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Костино (3 км) | 2014-2015 годы | 3 000,0 |  | 2800,0 | 200,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 14. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Голубковское (3 км) | 2014-2015 годы | 3 000,0 |  | 2800,0 | 200,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Н. Синячиха (3 км) | 2014-2015 годы | 3 000,0 |  | 2800,0 | 200,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1 500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 16. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Невьянское (1,5 км) | 2015 год | 1500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1500,0 |  | 1400,0 | 100,0 |  |  |
|  | 17. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Деево (2 км) | 2014-2015 годы | 2000,0 |  | 1900,0 | 100,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 18. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Ясашная (2 км) | 2014-2015 годы | 2000,0 |  | 1900,0 | 100,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 19. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в п. Ясашная | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 20. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Нижняя Синячиха | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 21. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Голубковское | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 22. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Костино | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 23. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Коптелово | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 24 Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Арамашево | 2016 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 25. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Останино | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 26. Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в п. Ельничная | 2016 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 27.Реконструкция насосных первого подъема с техническим перевооружением оборудования в с. Деево | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1000,0 |  | 950,0 | 50,0 |  |  |
|  | 28. Обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений | 2014-2016 годы | 10000,0 |  | 9500,0 | 500,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 4000,0 |  | 3800,0 | 200,0 |  |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схем канализации, подготовка исходных данных и нормативно-правовых документов для проектирования (р.п.Верхняя Синячиха, п.Заря, п.Курорт Самоцвет, п.Бубчиково) | 2015 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Второй год реализации | 2015 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 29. Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Курорт Самоцвет, Алапаевского района, Свердловской области 200 кубм/сут | 2014 год | 49877,4 |  | 48381,1 | 1496,3 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 49877,4 |  | 48381,1 | 1496,3 |  |  |
|  | 30. Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений канализации в п. Бубчиково | 2016 год | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 5 |
|  | Третий год реализации | 2016 год | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  | 31. Разработка проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений и наружных сетей канализации в п. Заря | 2016 год | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | 32. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт очистных сооружений с техническим перевооружением и реконструкция систем водоотведения в р.п. Верхняя Синячиха | 2013-2016 годы | 104 496,0 |  | 93250,0 | 6750,0 | 4496,0 | 5 |
|  | Первый год реализации | 2013 год | 4496,0 |  |  |  | 4496,0 |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 30000,0 |  | 26750,0 | 3250,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 70000,0 |  | 66500,0 | 3500,0 |  |  |
|  | 33. Капитальный ремонт выгребных ям жилого фонда в с. Деево (3 дома)) | 2014 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  |  |
|  | 34. Капитальный ремонт выгребных ям в с. Арамашево (6 домов) | 2014-2015 годы | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  |  |
|  | 35. Капитальный ремонт выгребных ям в с. Костино (12 домов) | 2014-2015 годы | 6000,0 |  | 5700,0 | 300,0 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  |  |
|  | 36. Капитальный ремонт выгребных ям в с. Коптелово (6 домов) | 2014-2015 годы | 3000,0 |  | 2850,0 | 150,0 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |  |  |
|  | 37. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция наружных сетей канализации в с. Кировское | 2016 год | 6000,0 |  | 5700,0 | 300,0 |  | 5 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 6000,0 |  | 5700,0 | 300,0 |  |  |
|  | 38. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция наружных сетей канализации в п. Бубчиково | 2016 год | 5000,0 |  | 4750,0 | 250,0 |  | 5 |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 5000,0 |  | 4750,0 | 250,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 39. Капитальный ремонт сетей канализации и выгребных ям в р.п. В. Синячиха (14 выгребных ям) | 2015 год | 3500,0 |  | 3325,0 | 175,0 |  | 5 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 3500,0 |  | 3325,0 | 175,0 |  |  |
|  | 40. Ремонт выгребных ям ж.д.по ул. Новая,1б в с. Останино. (2 выгребные ямы) | 2014 год | 500,0 |  | 475,0 | 25,0 |  | 5 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 500,0 |  | 475,0 | 25,0 |  |  |
| Новое строительство жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. Обеспечение коммунальной инфраструктурой отведенных земельных участков под новое строительство жилищного фонда - проектирование и строительство сетей теплоснабжения (2,5 км) | 2014-2016 годы | 4350,0 |  | 4215,0 | 135,0 |  | 2,3 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 1450,0 |  | 1405,0 | 45,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 1450,0 |  | 1405,0 | 45,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 1450,0 |  | 1405,0 | 45,0 |  |  |
|  | 42. Обеспечение коммунальной инфраструктурой отведенных земельных участков под новое строительство жилищного фонда -проектирование и строительство сетей водоснабжения (3 км) | 2014-2016 годы | 2550,0 |  | 2460,0 | 90,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | 43. Обеспечение коммунальной инфраструктурой отведенных земельных участков под новое строительство жилищного фонда - проектирование и строительство сетей водоотведения) 3 км | 2014-2016 годы | 2550,0 |  | 2460,0 | 90,0 |  | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | 44. Обеспечение коммунальной инфраструктурой отведенных земельных участков под новое строительство жилищного фонда - проектирование и строительство сетей электроснабжения 7 км | 2014-2016 годы | 2550,0 |  | 2460,0 | 90,0 |  | 2 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 850,0 |  | 820,0 | 30,0 |  |  |
| Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45. Капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных сетей жилищного фонда | 2015-2016 годы | 30000,0 |  | 28500,0 | 1500,0 |  | 2,3,4 |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 10000,0 |  | 9500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Четвертый год реализации | 2016 год | 20000,0 |  | 19000,0 | 1000,0 |  |  |
| Обращение с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона твердых бытовых отходов с внедрением технологий переработки и сортировки в р.п. Верхняя Синячиха | 2014-2015 годы | 94820,0 |  | 90000,0 | 4820,0 |  | 2,3,4 |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 47410,0 |  | 45000,0 | 2410,0 |  |  |
|  | Третий год реализации | 2015 год | 47410,0 |  | 45000,0 | 2410,0 |  |  |
|  | 47. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха | 2013-2014 годы | 17370,4 |  | 16849,3 | 521,1 |  | 2,3,4 |
|  | Первый год реализации | 2013 год | 12371,1 |  | 12000,0 | 371,1 |  |  |
|  | Второй год реализации | 2014 год | 4999,3 |  | 4849,3 | 150,0 |  |  |
|  | Всего по разделу капитальные вложения |  | 498537,8 |  | 451260,4 | 39307,4 | 7970,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | 498537,8 |  | 451260,4 | 39307,4 | 7970,0 |  |