ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации муниципального образования Алапаевское «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы»,  утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 августа 2011 года № 577.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 33 Устава муниципального образования Алапаевское, пункта 2 главы 3 Положения о Контрольном управлении муниципального образования Алапаевское подготовлено  экспертное заключение на проект постановления Администрации муниципального образования Алапаевское  «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы».

В Контрольное  управление для проведения экспертизы поступили следующие документы:

1.  лист согласования на 1 листе;

2. проект  постановления  Администрации  МО Алапаевское на  2 листах;

3. план мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы».

4. постановление Администрации МО Алапаевское от 31.08.2011г.№ 577 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы».

В ходе экспертизы установлено:

Представленным  проектом  постановления  предлагается внести изменения в  План  мероприятий, в том числе:

1.	          Объем  бюджетных ассигнований   на  реализацию долгосрочной целевой программы  «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы» предлагается уменьшить на 134 942,6 тыс. руб.  и  утвердить  в  сумме  36 082,6 тыс.  руб., в том числе:

-Областной бюджет –34 924,8тыс. руб.;

- Местный бюджет – 1157,8 тыс. руб.

Объем  бюджетного финансирования для реализации долгосрочной целевой программы  предусмотрен по периодам:

Тыс. руб.

|  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пост. №577 | Проект пост. | Разница (гр.3-гр.2) | Пост. 577 | Проект пост. | Разница (гр.6-гр.5) | Пост. №577 | Проект Пост. | разница |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 2012 год | 35576,3 | 24521,9 | -11054,4 | 430,0 | 893,3 | 463,3 | 36006,3 | 25415,2 | -10591,1 |
| 2013 год | 44466,22 | 10402,9 | -34063,32 | 540,08 | 264,5 | -275,58 | 45006,3 | 10667,4 | -34338,9 |
| 2014 год | 44466,22 | 0 | -44466,22 | 540,08 | 0 | -540,08 | 45006,3 | 0 | -45006,3 |
| 2015 год | 44466,22 | 0 | -44466,22 | 540,08 | 0 | -540,08 | 45006,3 | 0 | -45006,3 |
| итого | 168974,96 | 34924,8 | -134050,16 | 2050,24 | 1157,8 | -892,44 | 171025,2 | 36 082,6 | -134942,6 |

В План  мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы»  внесены следующие изменения:

1. Объем расходов  по разделу « Капитальные вложения»   уменьшен  на  134 942,6 тыс. руб.  и составляет    36 082,6 тыс. руб.

1.1. Уменьшены  расходы   по следующим  мероприятиям:

-Строительство 30 квартирного жилого дома  по ул. Октябрьская, д.33, в р.п. Верхняя  Синячиха   объем расходов увеличен на  76,3 тыс. руб., в том числе:

- 2012 год – объем расходов уменьшен на  10 591,1 тыс. руб.,

-2013 год  объем расходов увеличен на 10 667,4 тыс. руб.

1.2.Исключены  из  плана мероприятий  долгосрочной  целевой программы:

- Строительство  30 квартирного жилого дома  в рабочем поселке Верхняя Синячиха  улица  Карла Маркса дом № 56. Объем расходов  на строительство жилого дома на 2013 год  составлял 45 006,3 тыс. руб.,  в том числе:

-Областной бюджет – 44 466,22 тыс. руб.;

- Местный бюджет – 540,08 тыс. руб.

- Строительство 30 квартирного  жилого дома по улице Центральная  дом №7 в поселке Курорт Самоцвет. Объем расходов  на строительство жилого дома на 2014 год составлял -45 006,3 тыс. руб., в том числе:

-Областной бюджет -44 466,22 тыс. руб.;

-Местный бюджет – 540,08 тыс. руб.

-Строительство 30 квартирного жилого дома по улице Карла Маркса дом 74-А в рабочем поселке Верхняя Синячиха. Объем расходов на строительство жилого дома на 2015 год составлял 45006,3 тыс. руб., в том числе:

-Областной бюджет -44 006,3 тыс. руб.;

-Местный бюджет -540,08 тыс. руб.

При этом следует заметить, что    из плана мероприятий  на  2014 -2015 годы  исключено строительство  30 квартирных  жилых домов на сумму 90 012,6 тыс. руб. Администрацией  муниципального образования  разработана  долгосрочная целевая программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа  на территории муниципального образования Алапаевское» на 2014-2016 годы.   В плане мероприятий запланировано строительство 36 квартирных жилых домов,  в   том числе в рабочем поселке Верхняя Синячиха  улица Карла Маркса дом 74 А  на сумму 59 205,64 тыс. руб., в поселке Курорт Самоцвет улица Центральная дом № 7 на сумму 59 205,64 тыс. руб.

Так же следует заметить, что  в соответствии с п.2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается законом (решением) о бюджете в составе ведомственной  структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с  муниципальным  правовым актом Администрации муниципального образования, утвердившим программу.

В приложении № 6 « Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ муниципального образования Алапаевское на 2013 год» и в приложении № 4 «Свод расходов бюджета муниципального образования Алапаевское по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» к Решению  Думы муниципального образования Алапаевское от  20 декабря 2012 года № 370 «О бюджете  муниципального образования Алапаевское на 2013 год»  на реализацию  долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы» предусмотрено бюджетных ассигнований в размере  264,5   тыс. руб. и 10402,9 тыс. руб. по областной целевой подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа».

Так же необходимо отметить, что в соответствии статьи 179 БК РФ установлено:

1.По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки администрация муниципального образования  не  позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган должна принять решение о сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы.

В нарушение вышеизложенного Проектом постановления некорректно вносятся изменения в план мероприятий на 2012 год.

Вывод.

Рассмотрев проект Постановления, Контрольное управление считает, что изменения в долгосрочную целевую программу «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы», утвержденную  постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 августа 2011 года №577  не в полной мере отвечают установленным требованиям.

Учитывая изложенное, Контрольное управление  считает возможным рекомендовать внести изменения в долгосрочную целевую программу «Строительство и реконструкция  жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы» при условии устранения замечаний  и предложений, указанных  в настоящем заключении

При этом Контрольное управление обращает  внимание  на ответственность исполнителей Программы за своевременную и  качественную подготовку и реализацию долгосрочной целевой программы, и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Председатель Контрольного управления                           Е.И. Панова