ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 133

27 апреля 2017 г.                                                                                  г. Алапаевск

Об  основных направлениях и результатах деятельности в сфере                          жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном                                    образовании Алапаевское в 2011- 2016 г.г.  и перспективах работы                         Муниципального казенного учреждения                                                         «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства

и обслуживания органов местного самоуправления» на 2017 год

Рассмотрев информацию об  основных направлениях и результатах деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном                                    образовании Алапаевское в 2011- 2016 г.г. и перспективах работы                         Муниципального казенного  учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» на 2017 год, представленную директором Антипановой Т.Д., руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,  Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

- Информацию, об  основных направлениях и результатах деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном                                    образовании Алапаевское в 2011- 2016 г.г.  и перспективах работы                         Муниципального казенного  учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» на 2017 год, представленную директором Антипановой Т.Д., принять к сведению  (прилагается).

2.	Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское (К.И. Деев):

1)	 поручить Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» продолжить  работу в 2017 году по переводу электрокотельных на твердотопливные и газовые;

2)	продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в МО Алапаевское»;

3)   усилить работу по приведению наружного освещения в населённых пунктах муниципального образования Алапаевское в удовлетворительное  состояние;

4)  завершить работу по вводу в эксплуатацию  объектов  построенных  в 2016 году на территории муниципального образования Алапаевское;

5) активизировать работу по реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

3. Рекомендовать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» (Т.Д. Антипанова):

1) обеспечить неукоснительное исполнение бюджета МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», строго контролировать исполнение мероприятий утвержденных Комплексного плана  социального развития муниципального образования Алапаевское на 2017 год;

2) не допускать затягивание претензионной работы с подрядчиками, добиваться неукоснительного исполнения условий муниципальных контрактов, в том числе, в  части устранения нарушений и недостатков;

3) осуществлять надзор за проведением работ по капитальному ремонту жилого фонда, своевременно информировать Главу муниципального образования Алапаевское и Думу муниципального образования Алапаевское о нарушениях и  недостатках.

3. Думе муниципального образования Алапаевское в ноябре 2017 года заслушать информацию об исполнении настоящего Решения Думы муниципального образования Алапаевское.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную комиссию по социальной политике (С.С. Пасаженников).

Председатель Думы

муниципального образования                                                 И.А. Мельников

Приложение к

Решению Думы муниципального

образования Алапаевское

от 27 апреля 2017 года №133

ОТЧЕТ

об основных направлениях и результатах деятельности сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Алапаевское в 2011- 2016 г.г.

и перспективах работы МКУ «УЖКХ,С и ООМС» на 2017 год

Раздел  1. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  - Состояние отрасли  «Жилищное хозяйство»

По данным статистической формы 1 - жилфонд

| № п/п | Показатель | по состоянию на 01.01.2011 года |  |  | по состоянию на 01.01.2017 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во домов | % от общего объема ж/ф | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во домов | % от общего объема ж/ф |
| 1. | Общий объем жилищного фонда по муниципальному образованию Алапаевское - всего | 718,3 | 9258 |  | 645,3 | 7883 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилищный фонд | 134,7 |  | 18,8 | 84,4 |  | 13,1 |
| 1.2. | Многоквартирные дома | 261,9 | 2379 |  | 410,3 | 1871 |  |
| 1.2.1. | из них дома блокированной застройки | Данных нет (БТИ) | Данных нет (БТИ) |  | 181,8 | 1678 |  |
| 1.3. | Ветхий жилищный фонд | 45,3 | 726 | 6,3 | 64,2 | 1162 | 10,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Многоквартирные дома | 4,4 | 46 |  | 20,2 | 208 |  |
| 1.3.2 | Индивидуальные жилые дома | 40,9 | 680 |  | 44,0 | 954 |  |
| 1.4. | Аварийный жилищный фонд | 5,2 | 78 | 0,7 | 9,8 | 146 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Многоквартирные дома | 5,2 | 78 |  | 78 | 92 |  |
| 1.4.2. | Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 |  | 2,0 | 54 |  |
| 2. | Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Центральное отопление | 205,7 | 260 | 28,6 | 282,1 | 357 | 43,7 |
| 2.2. | Централизованное водоснабжение | 219,2 | 568 | 30,5 | 294,4 | 763 | 45,6 |
| 2.3. | Централизованное водоотведение (канализация) | 212,5 | 164 | 29,6 | 265,8 | 205 | 41,2 |
| 2.4. | Горячее водоснабжение | 116,7 | 94 | 16,3 | 160,9 | 130 | 24,9 |
| 2.5. | Газоснабжение (с учетом сжиженного баллонного газа) | 145,6 | 202 | 20,3 | 175,2 | 476 | 27,2 |
| 2.6. | Дома с электрическими плитами | 31,0 | 72 | 4,3 | 157,7 | 158 | 24,4 |

Управление и содержание жилищным фондом на территории муниципального образования Алапаевское  осуществлялось:

2010 год – ООО «Районные коммунальные системы», ЗАО «Фанком», МУП «Коммунальные системы»;  10 ТСЖ в 8 населенных пунктах.

2011 год – ЗАО «Фанком» (91,4 тыс. м2), МУП «Коммунальные системы» -75,4 тыс.м2, 8 ТСЖ – 63,9 тыс. м2 (доля ТСЖ в общем объеме многоквартирных домов составляли  26,5% от общей площади жилых домов).       По итогам,  проведенного конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилищным фондом , ранее  обслуживаемый МУП «Коммунальные системы», победителем признано ОАО «Областная управляющая жилищная компания» (С.П. Баранова). Данная организация осуществляла свою деятельность  с 01.01.2012 по 31.12.2014.

С 01.01.2015 по результатам открытого конкурса управляющими организациями  явились ООО «Районная управляющая жилищная компания» (Е.Л.Софронов) – 104,3 тыс. м2; ООО «Региональная управляющая компания» (Т.Г.Петрова) – 14,2 тыс. м2.

Собранием жителей ТСЖ «Маяк», ТСЖ «Северное» (р.п. Верхняя Синячиха) с 01.11.2015 была  создана (взамен  данных ТСЖ)  управляющая организация ООО «Жилсервис» (С.Н.Мартынова).

По состоянию на 01.01.2017 управление жилищным фондом на территории муниципального образования Алапаевское  осуществлялось:

- ООО «Районная управляющая жилищная компания» (Е.Л.Софронов) – 104,3 тыс. м2 (160 домов)

- ООО «Региональная управляющая компания» (Т.Г.Петрова) – 14,2 тыс. м2 (4 дома)

- ООО «Жилсервис» (С.Н.Мартынова) – 10,5 тыс. м2 (29 домов)

- Непосредственное управление домами – 22,6 тыс. м2 (34 дома)

- Товарищества собственников жилья  (количество -  22) – 81,9 тыс. м2 (23 дома)

Количество ТСЖ за период с 2011 по 2016 г.г. увеличилось на 14.

1.2. Результаты деятельности органа (отдела) по реализации целей и задач, определенных планом на отчетный период с 2011 по 2016г.г.

  - Строительство  многоквартирных  жилых домов

| № п/п | Наименование расходов | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1.1. | Строительство 24-х квартирного жилого дома в с. Костино по ул. Школьная, д.7 Общая площадь ж/д -1667,8 м2 Общая стоимость работ 46 млн. руб. Начало строительства – 2010 год ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» ДЦП местного бюджета «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» Дом заселен в 2012 году. | 7582,5 | 2666,1 | 1142,2 | 708,7 |  |  |
| 1.2. | Строительство 30-ти квартирного жилого дома в р.п. Верхняя Синячиха по ул. Октябрьская, д. 33 Общая площадь ж/д -1157,3 м2 Жилой дом планировалось сдать в 2012 году, но ОГЦП № 665-ПП была принята 15.06.2012 г. Аукцион состоялся 02.07.2012 г. Строительство дома началось 19.07.2012 г. Нормативный срок строительства жилого дома без привязки – 7,5 месяцев. Срок сдачи объекта - июнь 2013 года (с благоустройством – сезонные работы). Общая стоимость работ – 36,1 млн. руб. Акт ввода в эксплуатацию подписан 9 октября 2013 года |  | 25415,2 | 10667,4 |  |  |  |
| 1.3. | Строительство 47 –ми жилых помещений в п. Курорт Самоцвет по ул. Центральная, д.6а Общая площадь ж/д -1941,2 кв. м2 Начало строительства- 2014 год Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 31.12.2015 года Общая стоимость работ 58,8 млн. руб. |  |  |  | 11781,7 | 47126,9 |  |

  - Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда:

- год - на сумму 4506,6 тыс. руб., в том числе:

1. Ремонт электроснабжения жилого дома  в п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 16 – 48,98 тыс.руб.

2. Ремонт выгребов в жилом доме р.п. В. Синячиха, ул. Фрунзе, 10 – 58,03 тыс.руб.

3. Частичный ремонт дымоходных труб  жилого дома в с. Коптелово, ул. Береговая, 8 – 12,01 тыс.руб.

4. Ремонт сантехнической системы жилого дома  в п. Заря, ул. Набережная, 17 – 22,24 тыс.руб.

5. Ремонт печного отопления в квартирах муниципального жилфонда п. Ельничная – 99,96 тыс.руб.

6. Ремонт электроснабжения  муниципальных квартир в г.Алапаевске по ул. К.Либкнехта, 8 – 12,74 тыс. руб., ремонт электроснабжения в местах общего пользования (подъезды) - 29,72 тыс. рублей

7. Капитальный ремонт муниципальных квартир в с. Кировское по ул. Ленина, дом  № 17 – 150 тыс.руб.

8. Ремонт системы водоснабжения и ремонт кровли жилого дома в п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 2 – 92,99 тыс.руб.

9. Переложена печь в п. Ясашная, ул. Пушкина, д. 14 кв.2 – 5,0 тыс. руб.

10. Выполнен ремонт печи (кладка, штукатурка) в п. Ясашная ул. Флотская, д.17 кв.1 – 4 тыс. руб.

11. Ремонт кровли в п. Курорт Самоцвет пер. Восточный, д. № 2, кв.2 – 27,29 тыс. руб.

12. Ремонт фасада жилого дома в п. Курорт Самоцвет ул. Центральная № 2 – 327,87 тыс. руб.

13. Произведена оплата кредиторской задолженности за капитальный ремонт жилого дома в с. Кировское, ул. Ленина, 17 – 314,69 тыс.руб.; за ремонт фасада жилого дома  п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 2 – 85,46 тыс.руб.;  за ремонт кровли жилого дома в с. Коптелово  по ул. Калинина, 20 – 99,53 тыс.руб.

14. Установка пластиковых окон и обшивка балкона пластиком в квартире № 97 дома №17 по ул. Ефима Соловьева  - 251,69 тыс. рублей.

15. Ремонт внутридомовой системы водоснабжения домов в п.Заря по ул.Набережная 15, 15а – 98,38 тыс. рублей.

16. Экспертиза сметной документации по ремонту жилого фонда – 37,19 тыс. рублей.

17. Капитальный ремонт канализации трех жилых домов в пос. Заря по ул. Набережная 15, 15а и Мичурина 21 – 516,02 тыс. рублей; капитальный ремонт лестничного марша после пожара в п.Заря по ул.Ленина 11 – 177,82 тыс. рублей.

18. Капитальный ремонт кровли после пожара в п.Заря по ул.Ленина 11 – 418,82 тыс. рублей.

19 Ремонт кровель в с.Коптелово по ул. Ленина 29, в р.п. Верхняя Синячиха по ул. Горняков 26, в с. Останино по ул. Новая 1Б – 1151,26 тыс. рублей.

20. Ремонт пяти отопительных печей в п. Ясашная (3 шт.) и в п. Ельничная (2 шт.) – 132,34 тыс. рублей.

21. Ремонт перекрытия и кровли жилого дома в переулке Восточный № 2 кв. 2 пос. Курорт Самоцвет – 61,02 тыс. рублей.

- год  - на сумму 499,7 тыс. руб., в том числе:

1. Погашена кредиторская задолженность за ремонт канализации жилых домов в п. Заря по ул. Набережная 15,15а, Мичурина, 21, за ремонт фасада ж/д №2 ул. Центральная в п. Самоцвет – 132,0 тыс. руб.

2. Ремонт перекрытий в  жилых домах № 19,19-1 по ул. Горького п. В.Синячиха – 239,4 тыс. руб.

3. Ремонт печей  муниципальных квартир в п. Ельничная – 35,0 т.р.

4. Ремонт выгребной ямы  в ж/д №103 по ул. К.Маркса в п. В.Синячиха – 90,0 тыс. руб.

5.  Ремонт кровли  в ж/д № 16 по ул.Советская в р.п. В.Синячиха  - 3,6 тыс. руб.

2013 год – на сумму 1604,4 тыс. руб., в том числе:

1.  Ремонт кровли – 865,4 тыс. руб., из них:

с. Кировское (ул. Октябрьская, д.6) – 290,8 тыс. руб.;

с. Ельничная (ул. Уральская, д. № 1,3,5,6,8) – 30,5 тыс. руб.;

с. Останино (ул. Ленина, д. 22) – 374,4 тыс. руб.;

с. Кировское (ул. Швецова, д.5, кв.1) – 69,8 тыс. руб.;

р.п. В-Синячиха (ул. Школьная, д. 13) – 99,9 тыс. руб.

2.  Ремонт отопления – 535,5 тыс. руб., в том числе:

с. Костино (ул. Школьная, д.7) – 535,5 тыс. руб.

3. Ремонт канализационных систем, выгребы – 135,3 тыс. руб., в том числе:

п. Заря (ул. Мичурина,21, Набережная,12,15,15а) – 85,3 тыс. руб.;

р.п. В-Синячиха (ул. Гоголя,  д. 13) – 50,0 тыс. руб.

4.  Ремонт кладки стен – 68,2 тыс. руб., в том числе

п. Самоцвет (ул. Центральная, д.  5) – 68,2 тыс. руб.

2014 год -  на сумму 504,3 тыс. руб., в том числе:

1.  Ремонт кровли – 299,2 тыс. руб., в том числе:

п. Заря (ул. Мичурина, д.6) – 92,1тыс. руб.;

р.п. В-Синячиха (ул. Калинина, д. 4) – 48,3 тыс. руб.;

р. п. В-Синячиха (ул. Калинина , д.  7а) – 59,2 тыс.руб.;

с. Коптелово  (ул. Береговая, д. 8) – 99,6 тыс. руб.;

2.  Ремонт печей – 120,1 тыс. руб., в том числе:

п. Ясашная (ул. Пушкина, д. 14, кв.2) – 15,7 тыс. руб.;

р.п. В-Синячиха  (ул. Плишкина,  д.64 кв. 3) – 26,0 тыс. руб.;

с. Кировское ( ул. Швецова, д. 5, кв.1) – 78,4 тыс. руб.

3.  Монтаж емкости под канализацию многоквартирного жилого дома в с. Костино – 50,0 тыс. руб.

4. Ремонт  квартиры № 2 ж/д  по ул. Новая, д.4 в  д. Бобровка  - 35,0 тыс. руб.

2015 год на сумму – 576,2 тыс. руб., в том числе:

1. Ремонт кровли – 185,0 тыс. руб., р.п. В-Синячиха (ул. Горняков 24)

2. Ремонт печей – 158,1 тыс. руб., в том числе:

п. Ясашная (ул. Северная, д. 1, кв. 2) – 34,1 тыс. руб.;

с. Голубковское  (ул. Кр. Гвардии, д. 7) – 94,0 тыс. руб.;

с. Кировское ( ул. Октябрьская, д.10, кв. 1) – 30,0 тыс.руб.;

3. Ремонт фасада в ж/д с.Коптелово ул.Ленина, д. 19 – 70,0 тыс. руб.;

4. Ремонт жилого дома  в  п. Ельничная (ул. Солнечная 14) – 99,0 тыс. руб.

2016 год  - на сумму 971,9 тыс. руб., в том числе:

1.  Ремонт кровли – 226,5 тыс. руб., в том числе:

р.п. В-Синячиха (ул. Школьная, д. 1) – 51,5 тыс.руб.,

р.п. В-Синячиха  (ул.Бажова д.1) – 175,0 тыс.руб.

2. Установка индивидуальной системы отопления – 114,2 тыс. руб.

п. Ельничная (ул.Береговая, д. 5, кв.2);

3.  Ремонт печей – 397,7  тыс. руб., в том числе:

п. Ельничная (ул.Береговая, д. 5 кв. 2) – 65,7 тыс. руб.;

п. Ельничная (ул.Станционная, д. 36) – 42,8 тыс. руб.;

р.п. В.Синячиха (ул.Бажова, д. 49, кв.8) – 34,9 тыс. руб.;

с. Коптелово (ул.Калинина, д. 6а кв.1) – 63,4 тыс. руб.;

с. Коптелово (ул.Чапаева, д. 26) – 62,0 тыс.руб.;

п. Ясашная (ул.Северная, д. 10 кв.2) – 62,0 тыс. руб.;

п. Ясашная (ул.Советская, д. 14 кв.1) – 66,9 тыс.  руб.;

4. Ремонт муниципальных квартир  –  93,6 тыс. руб., в том числе:

п. Ясашная (ул.Северная, д. 10, кв. 2) – 16,0 тыс. руб.,

п. Курорт Самоцвет (ул. Центральная, д. 16, кв.3) – 77,6 тыс.руб.;

5. Ремонт жилого дома  (ремонт отопления, замена окон)  в с. Голубковское (ул.60 лет Октября, д. 15, кв. 12). – 140,0 тыс. руб.

Также, в  2016 году из Резервного фонда Администрации муниципального образования Алапаевское произведены кассовые  расходы в сумме 820,8 тыс. руб. (в части муниципального жилищного фонда) на возмещение расходов по ремонту кровель  жилых домов в р.п. Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, д. 3, д. 17, поврежденных в результате урагана.

3. Капитальный ремонт  многоквартирных жилых домов

В целях исполнения  Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов на 2015-2044 годы предусмотрен ремонт 167  многоквартирных  домов  на территории муниципального образования Алапаевское.

В том числе на 2015-2017г.г — 9 домов, общей площадью 6,621 тыс.кв.м., в том числе: : с. Арамашево — 1 дом, п.Курорт Самоцвет — 2 дома,  с. Невьянское  - 2 дома;  п. Нижняя Синячиха -1дом,   с.Коптелово -1 дом,   п.Каменский -1 дом, р.п. Верхняя Синячиха – 1 дом.

На последующие  периоды  капитальный ремонт предусмотрен:

2018-2020 г.г.  - 11 домов,  2021-2023 г.г. -18 домов, 2024-2026 г.г. - 16 домов, 2027-2029 г.г. -19домов,  2030-2032 г.г.  - 18 домов, 2033-2035 г.г. - 20домов, 2036-2038 г.г. — 20 домов, 2039-2041 г.г. -17 домов, 2042-2044 г.г-19 домов

В 2016 году  закончен капитальный ремонт, начатый в 2015 году в 6-ти многоквартирных домах:

- с. Арамашево ул. Пушкарева,16

- п. Каменский ул. Садовая,1А

- с. Коптелово ул. Кирова, 32

- с. Невьянское ул. Ленина, 53

- с. Невьянское ул. Ленина, 54

- с. Нижняя Синячиха ул. Вокзальная,14

Общая стоимость работ -  9,46 млн. руб., освоено – 7,79 млн. руб.

На  2016 год в программу капитального ремонта были  включены  два многоквартирных дома, расположенные по адресам:

- п. Курорт Самоцвет ул. Центральная, 1

- р.п. Верхняя Синячиха ул. Береговая, 2

В декабре 2016 года работы были завершены (с  замечаниями).

Общая стоимость работ составила – 7,95 млн. руб., освоено – 1,64 млн. руб. Оставшиеся суммы оплачиваются подрядчикам  (ООО «Олимп», ООО «Юнистрой») после устранения замечаний Регионального Фонда, строительного контроля, МКУ «УЖКХ,С и ООМС»,  управляющих компаний.

Взносы на капитальный ремонт в части муниципальных жилых помещений в Фонд содействия и реформирования ЖКХ по муниципальному образованию Алапаевское составили

2015 год – 1781,9 тыс. руб.

- – 2000,0 тыс. руб.

- Другие мероприятия,  выполненные и оплаченные из средств местного бюджета по разделу 0501 «Жилищное хозяйство»:

2012 год -   установка приборов учета холодной воды в количестве 11 шт. в многоквартирных жилых домах п. Заря, п. Курорт Самоцвет на сумму 356,4 тыс. руб.

2013 год - субсидия ТСЖ «Маяк» (р.п. Верхняя Синячиха)  на софинансирование ремонта системы электроснабжения в доле расходов муниципального жилищного фонда (ул. Карла Маркса, д. 111; Горького, д.40) в сумме 52,3 тыс. руб.

2016 год -  возмещены расходы ООО «Районная  управляющая жилищная компания» в целях сохранности жилого дома  № 6А по ул. Центральная п. Курорт Самоцвет,  до его заселения, в сумме 355,6 тыс. руб.;  осуществлен снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории муниципального образования Алапаевске (аварийное жилье) по адресам п. Курорт Самоцвет  ул. Курортная д. № 16,17,18. Сумма расходов местного бюджета составила 285,0 тыс. руб.

Специалистами МКУ «УЖКХ,С и ООМС»  осуществляется контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, в соответствии с   установленными санитарными  и техническими правилами и нормами, иными требованиями действующего законодательства;  ежегодно проводится  инвентаризация и обследование муниципального жилищного фонда, совместно с управляющими компаниями и ТСЖ; составляются акты, разрабатываются с составляются проектно-сметные решения по  ремонту конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования. Все документы при производстве работ выдаются  подрядным и обслуживающим организациям. Осуществляется расчет размеров тарифов по содержанию жилья, устанавливаемых по муниципальному образованию Алапаевское.

За 2016 год  обследовано  объектов, зданий  и жилых помещений – 256,

составлено смет – 256. Данный показатель является постоянным ежегодно.

За 1 квартал 2017 года  обследовано  объектов, зданий  и жилых помещений – 74, составлено смет - 74

Дебиторская задолженность по  населению:

На 01.01.2011 – 41214,8 тыс. руб.; на 01.01.2017 – 46816,8 тыс. руб.

Перспективы работы

МКУ «УЖКХ, С и ООМС» на 2017 год

| № п/п | Наименование | Сроки выполнения работ |  |  | Сумма бюджетных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |
| Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда муниципального образования Алапаевское и создание благоприятной среды проживания граждан» |  |  |  |  |  |
| Строительство жилых домов для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в долевом строительстве 47 жилых помещений на улице Бажова, дом 58, в р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области, Алапаевского района Заявка сдана в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 22.06.2016 (исх.№2755) Расселяемая площадь - 1703,45 м2 |  | Июль 2017 года | декабрь 2018 года | МБ – 1916,1 (гарантийное письмо) |
|  | Участие в долевом строительстве 35 жилых помещений на улице Октябрьская, дом 32, в р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области, Алапаевского района Заявка сдана в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 22.06.2016 (исх.№2756) Расселяемая площадь – 1306,2 м2 |  | Июль 2017 года | декабрь 2018 года | МБ – 1469,3 (гарантийное письмо) |
|  | Участие в долевом строительстве 108 жилых помещений на улице Бажова, дом 56, в р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области, Алапаевского района Заявка сдана в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 30.08.2016 (исх.№4034) Расселяемая площадь - 4328,9 м2 |  | Июль 2017 года | декабрь 2018 года | МБ – 4869,4 |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ремонт печей на сумму 481,938 тыс. руб.: - с. Арамашево, ул. Молодежная д.9, кв.1 (2 печи) – 99,417 тыс. руб. - п.Ельничная, ул. Береговая, д.5, кв.3 (1 печь) – 56,278 тыс. руб. - п. Ельничная, ул. Калинина, д.1. кв.2 (1 печь) – 67,966 тыс. руб. - п. Ясашная, ул. Калинина, д.1, кв.2 (2 печи) – 89,641 тыс. руб. - п. Ясашная. ул. Рабочая, д.3 (1 печь) – 75,0601 тыс. руб. - п. Ясашная, ул. Некрасова, д.3, кв.1 (1 печь) – 93,576 тыс. руб. Ремонт кровли на сумму 185,062 тыс. руб.: - п. Ясашная, ул. Пушкина, д.13 – 108,16 тыс. руб. - р.п. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д.52, кв.8 – 76,902 тыс. руб. |  | Апрель 2017 года | Декабрь 2017 года | МБ – 667,0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов (Региональная программа капитального ремонта) |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Курорт Самоцвет ул. Центральная, д.4 (36 кв.) Подрядчик - ООО «Олимп» Общая стоимость работ – 11014,6 тыс. руб. Договор №432/СМР-17 от 24.10.2016 Начало работ – 01.12.2016 Окончание работ – 24.08.17 Выполнение работ по состоянию на 05.04.2017: - Ремонт фасада – 3% (установлены входные группы в подъездах здания – 3 шт.) - Ремонт крыши – 35% (часть старого покрытия демонтирована, производится оштукатуривание вент. Каналов, выравнивание и частичная замена элементов стропильной системы и обрешетки) - Ремонт подвальных помещений – 0% (мерзлые грунты) - Ремонт системы теплоснабжения – 0% (начало работ – после завершения отопительного периода) - Ремонт системы холодного водоснабжения – 100% - Ремонт системы горячего водоснабжения – 100% - Ремонт системы водоотведения – 97% (завершение работ - май 2017) - Ремонт системы электроснабжения – 100% |  |  |  |  |

Раздел  2.  КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

  - Состояние отрасли  «Коммунальное хозяйство»

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов  жилищно - коммунальной   инфраструктуры     и  социально - культурного  значения территории муниципального образования Алапаевское  осуществляют  55  котельных (из них:  муниципальных  -  11, 	 государственных и ведомственных  - 44), в том числе:

угольные – 6, газовые – 12, дровяные – 14, электрокотельные – 23

01.07.2010 года  муниципальным образованием Алапаевское в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования Алапаевское заключено Концессионное соглашение № 1 в отношении муниципального имущества для выработки, транспортировки тепловой энергии, оказания жилищно-коммунальных бытовых услуг на территории муниципального образования Алапаевское с ГУП СО «Облкоммунэнерго на период с 01.07.2010 года по 01.07.2025 года.

По состоянию на 01.01.2017 года обслуживание котельных  осуществляется  теплоснабжающими предприятиями:

  - НАО «Свеза» (ранее ЗАО «Фанком») - 1 котельная (газовая);

  - ООО «Теплоэнергетика» - 8 котельных (все виды топлива),

  - АО «Облкоммунэнерго» - 34 котельных (все виды топлива).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 48,94 км, из них ветхих 2,6 км, что составляет 5,3 % от общей протяженности тепловых сетей.	Обслуживание  и содержание тепловых сетей в 2016 году  на территории муниципального образования Алапаевское осуществляли две организации:

- АО «Облкоммунэнерго»;

- ООО «Комплексные решения»

15.08.2016 года Администрацией  муниципального образования Алапаевское  заключен договор аренды муниципального имущества  № 3  с ООО «Комплексные решения» для осуществления эксплуатации, обеспечения бесперебойного функционирования  и своевременного выполнения аварийно-восстановительных работ инженерных сетей имущественного комплекса системы теплоснабжения в целях предоставления качественных услуг потребителям муниципального образования Алапаевское на территории р.п. Верхняя Синячиха;  по договору поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от 21 октября 2013 года № 27  теплоснабжающая организация ОАО «Фанком» (НАО Свеза) осуществляет  выработку и подачу  тепловой энергии в горячей воде до границы балансовой принадлежности тепловых сетей  в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности  для ООО «Комплексные решения».

    - Водоснабжение и  водоотведение (канализация)

| № п/п | Наименование объекта | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по состоянию на 01.01.2011 года | по состоянию на 01.01.2017 года |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Водозаборы, ед. | 40 | 40 |
| 1.2. | Насосные станции, ед. | 26 | 26 |
| 1.3. | Сети водопроводные, км. | 125,7 | 126,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.3.1. | муниципальные, км. | 83,0 (66,0% от общего объема) | 84,1 (66,5% от общего объема) |
| 1.3.1. | ветхие, км. | 92,6 (73,6% от общего объема) | 89,0 (70,4% от общего объема) |
| 2 | Водоотведение (канализация) |  |  |
| 2.1. | Сети канализации, км | 20,0 | 21,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | муниципальные, км. | 16,9 (84,5% от общего объема) | 17,5 (81,8% от общего объема) |
| 2.2.2 | ветхие, км. | 16,6 (83,0% от общего объема) | 15,9 (74,3% от общего объема) |

Услуга водоснабжения для потребителей территории муниципального образования Алапаевское  по состоянию на 01.01.2017 года осуществляется следующими предприятиями:

- ООО «Комплексные решения»

Данное предприятие осуществляет деятельность в  соответствии с договорами аренды муниципального имущества от 15.08.2013 года № 4,5 на период с 15.08.2013 года по 14.08.2023 года для осуществления эксплуатации, обеспечения бесперебойного функционирования  и своевременного выполнения аварийно-восстановительных работ инженерных сетей имущественного комплекса системы водоснабжения и водоотведения в целях предоставления качественных услуг потребителям муниципального образования Алапаевское р.п. Верхняя Синячиха.

2. СХПК «Пламя» (с. Невьянское);

3.СХПК «Путиловский» (с. Останино);

- СПК «Колхоз им.Чапаева» (с. Костино).

- ООО «Триумф» (п. Курорт Самоцвет)

- МУП «Коммунальные сети» (другие населенные пункты);

Основной проблемой отрасли является   высокий износ  сетей водоснабжения (более 70%), что ведёт к частым аварийным ситуациям.

Услуга водоотведения (канализации) для потребителей территории муниципального образования Алапаевское  осуществляется:

- МУП «Коммунальные сети» (п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет);

- ООО «Комплексные решения (р.п. В-Синячиха).

    - Электроснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По состоянию на 01.01.2011 года | По состоянию на 01.01.2017 года |
| 1 | Протяженность электрических сетей, км. | 1279 | 1279 |
| 2 | Протяженность внутриквартальных (поселковых) электрических сетей, км. | 617,242 | 617,242 |
| 3 | Протяженность наружного (уличного) освещения, км. | 230,5 | 230,5 |
| 4 | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт/ч | 150,2 | 150,2 |

Электрические сети обслуживают организации:

- ОАО МРСК Урала ПО Артемовские электрические сети;

- АО «Облкоммунэнерго».

Основная проблема наружного освещения в населённых пунктах – ветхость существующих сетей, частичное отсутствие централизованного управления и приборов учёта расхода электроэнергии.

Замена электрического оборудования производится за счет сетевых организаций (данные затраты включены в тариф).

    - Газоснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По состоянию на 01.01.2011 года | По состоянию на 01.01.2017 года |
| 1 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км. | 98 | 98 |
| 2 | Протяженность подводящих газопроводов, км. | 0,9 | 1,9 |
| 3 | Протяженность внутрипоселковых газораспределительных газопроводов, км. (уточнена по данным ГРО) | 17,8 | 39,76 |
| 4 | Подведен газ к населенным пунктам, ед. | 8 | 9 |
| 5 | Количество газифицированных населенных пунктов, ед. | 4 | 5 |
| 6 | Газифицировано: |  |  |
| 6.1. | Частных домовладений | 108 | 382 |
| 6.2. | Многоквартирных домов | 6 | 6 |
| 7 | Общая площадь газифицированного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 145,6 | 175,2 |
| 8 | Количество действующих потребительских кооперативов, ед. | 5 | 13 |
| 9 | Наличие инвестиционных проектов | 3 | 9 |
| 10 | Общая сумма средств, освоенных по газификации за период с 2011 по 2016 годы, тыс. руб. |  | 115431,7 |
| 10.1 | в том числе сумма, привлеченных субсидий из областного и федерального бюджетов |  | 81937,7 |

  - Результаты деятельности органа (отдела) по реализации целей и задач, определенных планом на отчетный период с 2011 по 2016г.г.

    - Теплоснабжение

В  2012 году в рамках реализации инвестиционной программы по ремонту сетей теплоснабжения теплоснабжающей организации АО «Облкоммунэнерго» (ранее – ГУП СО) в населенных пунктах с. Останино, с. Кировское, п. Заря, п. Бубчиково, с. Коптелово, п. Курорт Самоцвет проведены работы по реконструкции 38,4 км тепловых сетей. В результате реконструкции тепловых сетей угольная котельная  школы в с. Кировское и 2 электрокотельные (детский сад, клуб) в с. Останино переведены в резерв, абоненты подключены к магистральным тепловым сетям.

В сентябре 2012 года на территории старой части  р.п. Верхняя Синячиха введена в эксплуатацию блочная газовая котельная взамен котельной,  принадлежащей ООО «Нигмас». С вводом в эксплуатацию данной котельной,  жалоб от населения и других потребителей тепловой энергии на несоблюдение  теплового температурного графика,  в Администрацию муниципального образования не поступало.

В 2013 году  блочная газовая котельная в старой части р.п. Верхняя Синячиха приобретена муниципальным образованием Алапаевское за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, сумма составила 5130,1 тыс. руб.

Также 2013 году  началось осуществление разработки схемы теплоснабжения территории муниципального образования Алапаевское. Сумма затрат  в 2013 году  составила 538,0 тыс. руб.

После  окончательной доработки схемы теплоснабжения  разработчиком в 2015 году, схема теплоснабжения утверждена постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 03 ноября 2015 года №1037  «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Алапаевское на период с 2015 до 2029 года».

Разработка схем теплоснабжения в сельских администрациях осуществлена в 2014 году, сумма расходов составила 839,2 тыс. руб.

В 2016 году  осуществлена экспертиза сметной документации на объект «Перевод  электрокотельной д/с в с. Голубковское и школе в с. Ялунинское на местные виды топлива», сумма расходов составила 28,4 тыс. руб.

Специалистами МКУ «УЖКХ,С и ООМС» осуществляется  контроль договорных величин и  объемов  фактически  оказываемых  услуг; составляются сводные отчеты по данным теплоснабжающих организаций   предоставляющих сведения о работе котельных;  осуществляется работа по подготовке паспортов готовности объектов муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду, получение паспорта   Уральского управления Ростехнадзора  о готовности муниципального образования Алапаевское к отопительному периоду в полном объеме;  проводится работа по обращениям граждан, учреждений  и организаций по  ненадлежащему качеству, оказываемых услуг теплоснабжающими организациями. Ежегодно осуществляется согласование параметров размера тарифа  теплоснабжающих  организаций для РЭК Свердловской области, в пределах  установленной индексации в законодательном порядке.

    - Водоснабжение, водоотведение (канализация),

тепловые сети

2011 год –  на сумму 8774,9 тыс. руб.

- За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области выполнены  ремонты магистральных водопроводов, канализационных колодцев и теплотрасс (3,5 км) в населенных пунктах: с Арамашево, д. Катышка, с. Голубковское, с Кировское, с. Деево, п. Бубчиково, д. Кулига,  сумма расходов -  4695,2 тыс. руб.

- Выполнены ремонты на тепловых магистралях, сетях водоснабжения, устранение аварийных ситуаций на водопроводных и тепловых сетях, изоляция теплотрасс (3,1 км) в населенных пунктах: п.Заря, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет, с. Коптелово, с. Голубковское, сумма расходов местного бюджета – 4079,4 тыс. руб.

2012 год – на сумму 17803,2 тыс. руб.

- За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области выполнены  ремонты наружных сетей водопроводов (0,8 км) в п. Заря, п. Бубчиково на сумму 590,4 тыс. руб.; перечислены средства за приобретение Теплоэнергетического комплекса в р.п. Верхняя Синячиха в сумме 11537,9 тыс. руб.

- Произведены работы по реконструкции и модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах: с. Арамашево, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет (2,8 км), предоставлены субсидии МУП «Коммунальные системы» за счет бюджетных инвестиций в сумме 3766,2 тыс. руб.

- Выполнены ремонты на тепловых магистралях, сетях водоснабжения, устранение аварийных ситуаций на водопроводных и тепловых сетях, изоляция теплотрасс в населенных пунктах (д. Кулига, с. Арамашево, п. Заря, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет (2,1 км),  на сумму – 1909,1 тыс. руб.

- год – на сумму 12290,6 тыс. руб.

- Выполнены АВР на сетях водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах: п. Курорт Самоцвет, с. Голубковское, п. Бубчиково с. Арамашево, с. Деево, д. Бобровка, п. Заря, д. Кулига  (22 аварийные ситуации) силами МУП «Коммунальные системы»  в сумме 1634,0 тыс. руб.

- Разработка  ПСД на объект «Строительство очистных сооружений в п. Курорт Самоцвет, проведение проверки и выдача заключения о достоверности сметной стоимости, замеры гамма фона и исследования сточных вод и на сумму 2229,5 тыс. руб.,

- Приобретена и установлена станция очистки и обеззараживания воды в п. Бубчиково – 1868,0 тыс. руб.;

- Приобретены цистерны для МУП «Коммунальные системы» - 200,0 тыс. руб.,    насос ЭЦВ-10-110 и станция управления «Лоцман» - 63,6 тыс. руб.

- Реконструкция систем водоснабжения в следующих населенных пунктах: с. Арамашево, с. Деево, п. Заря, с. Кировское, д. Кулига, с. Коптелово, п. Курорт Самоцвет, с. Голубковское, с. Н-Синячиха, п. Бубчиково (5,9 км) на сумму  6295,5 тыс. руб., за счет инвестиционных расходов.

2014 год – на сумму 9976,8 тыс. руб.

- Проведены аварийно-восстановительные работы   на системах  водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах:  с. Арамашево, д. Раскатиха, д. Таборы,  п. Ельничная, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет,  с. Коптелово,  с. Кировское, с. Деево, д. Катышка, п. Заря  на сумму 2670,2 тыс. руб. (27 аварийных ситуаций);

- Выделены и  освоены субсидии в сумме 6224,0 тыс. руб. на капитальные вложения в объекты водоснабжения (устройство и реконструкция водонапорных башен, реконструкция станции перекачки) в с. Арамашево, п. Курорт Самоцвет, с. Деево, п. Заря;

- Предоставлены субсидии МУП «Коммунальные системы», ООО «Комплексные решения» с целью проведения капитального ремонта систем водоснабжения в р.п. Верхняя Синячиха и п. Заря (1,7 км)  на сумму 1082,6 тыс. руб.

2015 год – 42927,1 тыс. руб.

- Начало строительства очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  в поселке Курорт Самоцвет, мощностью 200 м3/сут.  Общая стоимость работ - 44630,7 тыс. руб. Оплата в 2015 году составила –  30147,2 тыс. руб.

- Строительство подводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к жилому дому п. Курорт Самоцвет – 913,5 тыс. руб.

- Проведение гос. экспертизы ПСД  на реконструкцию системы водоотведения в р.п. Верхняя Синячиха, достоверности определения сметной стоимости проекта – 275,9 тыс. руб.

- Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения в сельских населенных пунктах (п. Бубчиково, п. Заря, с. Кировское, п. Курорт Самоцвет, д. Кулига, с Голубковское (8,5 км) – 7030,1 тыс. руб.

- Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения (в т.ч. АВР) в сельских населенных пунктах: с. Арамашево, с. Деево, п.Заря, с.Кировское, д.Кулига, с.Коптелово, п. Курорт Самоцвет, с. Голубковское, п. Бубчиково (21 аварийная ситуация)  – 3691,1 тыс. руб.

- Формирование резерва материально-технических ресурсов с целью ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ (приобретение материалов для  производства работ) МУП «Коммунальные сети» - 869,3 тыс. руб.

- год - на сумму 24656,3 тыс. руб.

- Окончание строительства очистных сооружений в п. Курорт Самоцвет  (объект сдан в эксплуатацию 31.12 2016 года).  Оплата в 2016 году  составила -  13558,5 тыс. руб.

- Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – 597,1 тыс. руб. (окончательный расчет за экспертизу ПСД по объекту «Реконструкция системы водоотведения в р.п. Верхняя Синячиха»);

- Капитальный ремонт муниципальных сетей  населенных пунктов МО Алапаевское (субсидии) -  9529,4 тыс. руб., в том числе:

1) Капитальный ремонт водопроводных сетей (7,9 км) населенных пунктов МО Алапаевское: с. Арамашево, д. Катышка, д. Кулига, д. Косяково, с. Деево, д. Раскатиха, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет, с. Коптелово,  д. Таборы,  с. Кировское,  п. Ясашная, п. Заря, п. Ельничный, с. Нижняя Синячиха, р.п. Верхняя Синячиха  – 6576,6 тыс. руб.

2) Капитальный ремонт на водозаборной скважине (замена насоса)  в  с. Арамашево, с. Нижняя Синячиха, р.п. Верхняя Синячиха – 801,0 тыс. руб.

4) Капитальный ремонт линии электропередач, монтаж и запуск  скважины в с. Деево, капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кировское – 538,8 тыс. руб.

5) Капитальный ремонт  водозаборных скважин централизованного водоснабжения с. Арамашево – 590,09 тыс. руб.

6) Капитальный ремонт водопровода для установки пожарного гидранта у пожарной части в п. Ясашная.

- Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ликвидация аварийных ситуаций и проведение аварийно-восстановительных работ) в населенных пунктах МО Алапаевское (с. Кировское, с Арамашево, д. Катышка, с. Голубковское, с.  Кировское, с. Деево, п. Бубчиково, д. Кулига, п. Заря, с. Коптелово, д. Бобровка, п. Курорт Самоцвет, д. Таборы) – 2741,1 тыс. руб. (27 аварийных ситуаций).

4.  Разработка схем водоснабжения и водоотведения  по МО Алапаевское – 470,8 тыс. руб.

5. Подготовка технического и межевого плана очистных сооружений, техническое присоединение к электрическим сетям станции очистки сточных вод в п. Курорт Самоцвет – 1522,7 тыс. руб.

    - Газоснабжение

2011 год –  на сумму 19100,1 тыс. руб.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов в с. Костино, р.п. Верхняя Синячиха, расширены сети газоснабжения газопровода высокого давления  к  ОАО «ВСМЗ» и жилым домам в р.п. Верхняя Синячиха (13,8 км), общая сумма расходов -   10897,9 тыс. руб.

- Оплата кредиторской задолженности по газификации с. Арамашево за 2010 год на сумму  8202,2 тыс. руб.

2012 год – на сумму 1954,7 тыс. руб.

- Перечислены средства областного бюджета на строительство внутрипоселкового газопровода в с. Костино (12,1 км) в размере 742,7 тыс. руб.  В 2012 году объект сдан в эксплуатацию.

- Оплата кредиторской задолженности по газификации с. Арамашево за 2010 год на сумму  1212,0 тыс. руб.

2013 год – на сумму 11007,6 тыс. руб.

- Строительство газопровода в д. Сохарево  и  р.п. Верхняя Синячиха (ул. Горняков, Цветочная, Полевая (5,02 км)), в т.ч. проверка и выдача заключения о достоверности сметной стоимости за строительство газопровода, строительный и авторский надзор),  общая сумма расходов -  10889,0 тыс. руб.

- Перечислена кредиторская задолженность за строительство газопровода в с. Арамашево - 118,6 тыс. руб.;

2014 год – на сумму 10033,6 тыс. руб.

- Разработка расчетной схемы с. Коптелово – 61,8 тыс. руб.;

- Врезка и пуск газа в газопровод низкого давления р.п. Верхняя Синячиха – 404,7 тыс. руб.;

- Проведение геодезических и геологических изысканий газопровода Костино - Невьянское – 99,5 тыс. руб.;

- Проведение гос. экспертизы инженерных изысканий  по объекту «Газопровод с. Костино – с. Невьянское» – 454,9 тыс. руб.;

- Подготовка гидрогеологического заключения по строительству газопровода Верхняя Синячиха – Нижняя Синячиха – 12,7 тыс. руб.

2015 год – на сумму 7607,5 тыс. руб.

- Строительство газораспределительной сети СПК «Клевакинский» - 6200,1  тыс.руб. (в т. ч. МБ -  200,0 тыс. руб., ОБ- 4535,9 тыс. руб., ФБ – 1464,2 тыс. руб.);

- Выполнение инженерных изысканий по строительству газопровода с. Костино – с. Невьянское – 1125,2 тыс. руб.;

- Оформление актов обследования участков под строительство газопровода р.п. Верхняя Синячиха – с. Нижняя Синячиха – 18,3 тыс. руб.;

- Разработка расчетной схемы газификации с. Деево, с. Невьянское , с. Нижняя Синячиха – 263,9 тыс. руб.

2016 год – на сумму 75261,0 тыс. руб.

В 2016 году построены газопроводы:

| Наименование | Протяженность, км | Средства бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | МБ | ОБ | ФБ |
| Газораспределительная сеть СПК «Прометей» | 2,613 | 4 120,8 | 150,0 | 3970,8 | 0,0 |
| Газораспределительная сеть СПК «Хуторок» | 5,6 | 14279,0 | 550,0 | 13729,0 | 0,0 |
| Газораспределительная сеть СПК "Клевакинский» (переходящий с 2015 года) | 8,99 | 14228,5 | 700,0 | 9764,3 | 3764,2 |
| Итого: | 17,203 | 32628,3 | 1400,0 | 27464,1 | 3764,2 |

Объекты построены в 2016 году, но не введены в эксплуатацию по причине длительной процедуры  оформления исполнительной документации, заключения договоров на врезку и пуск газа, техническое обслуживание. Предварительный  срок ввода объектов в эксплуатацию  - 15.05.2017.

Строительство газопроводов, переходящие объекты на 2017 год:

| Наименование | Протяженность, км | Средства бюджета – всего (в т. ч. освоено), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | МБ | ОБ | ФБ |
| Газопровод высокого давления п. Заря - с. Толмачево | 5,52-общая протяженность, в 2016 году построено – 2,98 | 14494,4 (7250,0) | 820,48 (450,0) | 13673,94 (6800,0) | 0,0 |
| Газораспределительная сеть СПК "Уют" | 11,05-общая протяженность, в 2016 году построено – 3,06 | 28138,3 (6237,8) | 1112,00 (361,9) | 27026,29 (5875,9) | 0,0 |
| Итого: | 16,57 - общая протяженность, в 2016 году построено – 6,04 | 42632,7 (13487,8) | 1932,48 (811,9) | 40700,23 (12675,9) | 0,0 |

    - Электроснабжение

2016 год – на сумму  251,7 тыс. руб.

- Капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи п. Ельничная – п. Строкинка, услуги тепловоза по доставке рабочих к месту ремонта ЛЭП между п. Ельничная – п. Строкинка – 251,7 тыс. руб.

Целью данного мероприятия является круглосуточное бесперебойное снабжение электроэнергией жителей п. Строкинка (39 семей). Общая стоимость работ по данному объекту составляет 4818,8 тыс. руб.

Данный объект является переходящим объектом на 2017 год.

Специалистами МКУ «УЖКХ,С и ООМС» за отчетный период по отрасли  «Коммунальное хозяйство» составлено актов и смет:

2011 год – 369; 2012 год – 403; 2013 год – 399; 2014 год – 417; 2015 год – 415; 2016 год – 429; 1 квартал 2017 года - 101

Перспективы работы

МКУ «УЖКХ, С и ООМС» на 2017 год

| № п/п | Наименование |  | Сроки выполнения работ |  |  | Сумма бюджетных средств, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окончание |  |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Алапаевское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящих сетей к строящемуся 108 –квартирному жилому дому № 56 по ул. Бажова в р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области | Ноябрь 2017 года |  | Декабрь 2018 года |  |  | МБ – 2500,0 |
| Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения в населенных пунктах (в т.ч. АВР) |  | Январь 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 900,0 |  |
| Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство кабельной линии КЛ 0,4 кВ к водозаборной скважине в с. Коптелово |  | Март 2017 года |  | Июль 2017 года | МБ – 1850,0 |  |
| Подготовка инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектных и изыскательских работ на строительство межпоселкового газопровода высокого давления в р.п. Верхняя Синячиха с отводом на «Храм во имя Новомученников Российских» , Алапаевского района, Свердловской области |  | Переходящий объект с 2014 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 1600,0 |  |
| 7 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления в с. Нижняя Синячиха – с. Останино – с. Кировское |  | Переходящий объект с 2015 года |  | Декабрь 2017 года | МБ- 3833,0 |  |
| 8 | Выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: Межпоселковый Газопровод высокого давления в р.п. Верхняя Синячиха – с. Нижняя Синячиха с отводом на «Храм во имя новомученников Российских», Алапаевского района, Свердловской области |  | Переходящий объект с 2016 года |  | Май 2017 года | МБ – 315,2 |  |
| 9 | Проектные и изыскательские работы по межпоселковому газопроводу высокого давления с. Арамашево – с. Деево – с. Раскатиха – с. Молтаево – п. Маевка, Алапаевского района, Свердловской области» |  | Март 2017 года |  | Декабрь 2018 года | МБ – 2994,1 |  |
| Строительство объектов газификации в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технологическое подключение к сетям газоснабжения объектов, сданных в эксплуатацию: 4 объекта: г/д «Клевакинский» г/д «СПК Прометей» г/д «СПК Хуторок» г/д «Заря-Толмачево» |  | Март 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 400,0 |  |
| 11 | Строительство газопровода СПК «Уют» |  | Переходящий объект с 2016 года |  | Ноябрь 2017 года | МБ - 750,1 |  |
| 12 | Строительство газопровода п. Заря – с. Толмачево |  | Переходящий объект с 2016 года |  | Август 2017 года | МБ – 370,5 |  |
| 13 | Строительство газопровода СПК «Коптелово» |  | Март 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 500,0 |  |
| 14 | Строительство газопровода СПК «Ялунинский» |  | Март 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ - 1810,0 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Алапаевское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Составление, оформление и анализ топливно- энергетического баланса муниципального образования Алапаевское |  | Март 2017 года |  | Апрель 2017 года | МБ – 100,0 |  |
| 16 | Капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи п. Ельничный – п. Строкинка |  | март 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 1900,0 |  |
| Непрограммные направления деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Формирование резерва материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |  | Январь 2017 года |  | Декабрь 2017 года | МБ – 100,0 |  |

Раздел 3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Результаты деятельности
 (в пределах бюджетной сметы МКУ «УЖКХ,С  и ООМС»):

2011 год – на сумму 737,4 тыс. руб.

- Произведен ямочный ремонт дорог в населенных пунктах р.п. Верхняя Синячиха, с. Деево, с. Кировское, с. Невьянское на сумму 318,4 тыс. руб.

- Устройство и ремонт тротуаров в р.п. Верхняя Синячиха,  п. Ясашная на сумму 298,1 тыс. руб.

- Приобретены дорожные знаки по ДЦП «Обеспечение безопасности  дорожного движения в МО Алапаевское на 2009-2011 годы» на сумму 120,9 тыс. руб.

2012 год – на сумму 217,9 тыс. руб.

- Обустроены дворы в р. п. Верхняя Синячиха по ул. Октябрьская д. № 2, 21 – 217,9 тыс. руб.

2013 год – на сумму 53,3 тыс. руб.

- Обустроены дворы в п. Курорт Самоцвет и с. Коптелово -  53,3 тыс. руб.

2016 год – на сумму 34336,7 тыс. руб.

- Ремонт автомобильной дороги «Дорога - о6езд» в р.п. Верхняя Синячиха (начало работ – июль 2016 года, окончание – октябрь  2016 года)  - 34336,7 тыс. руб.

Раздел 4. ОБРАЗОВАНИЕ

Результаты деятельности:

(в пределах бюджетной сметы МКУ «УЖКХ,С  и ООМС»):

| Наименование расходов | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Разработка и экспертиза ПСД, капитальный ремонт МДОУ «Солнышко» | 28247,9 | 5848,5 | 1920,0 |  |  |  |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в р.п. Верхняя Синячиха (в том числе на осуществление контроля и надзора при выполнении СМР, авторского надзора, технологического присоединения к электрическим сетям, тепловизионное обследование) | 38260,8 | 17833,7 | 1560,7 |  |  |  |
| Строительство д/садов с. Костино, с. Невьянское (в том числе строительство подводящих сетей к строящимся ДОУ, тех. присоединение, выполнение проектно-изыскательских работ, исследование на сейсмичность участков под строительство ДОУ) |  |  |  | 4380,8 | 98754,9 |  |

Раздел 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Результаты деятельности:

(в пределах бюджетной сметы МКУ «УЖКХ,С  и ООМС»):

| Наименование расходов | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Верхняя Синячиха с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | 22220,9 | 29313,4 | 125435,0 | 18321,6 |  |  |

Раздел 6. Осуществление государственного полномочия, переданного органам местного самоуправления по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию Алапаевское

Из бюджета Свердловской области бюджету муниципального образования Алапаевское на осуществление государственного полномочия поступило субвенций, согласно поданных заявок:

- год (за 2013 год) – 20737,4 тыс. руб.

- год (за 2014 год) – 23399,3 тыс. руб.

- год (за 2015 год)  - 21181,3  тыс. руб.

Бюджетные средства освоены полностью.

- год  (за 2016 год) – 22112,7 тыс. руб.

(поступление средств ОБ в сумме 15158,0 тыс. руб. – апрель 2017;

6954,7 тыс. руб. -  июль-август 2017)

Данные об учреждении:

| Раздел | Численность, шт. ед. по состоянию на 01.01.2017 года | Заработная плата ЛБО на год, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ср. мес. з/пл. за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 0113 Общегосударственные вопросы | 31 в т.ч. водители - 27 | 5351,0 | 5376,3 | 5439,2 | 5606,1 | 5649,0 | 5657,2 | 15980 |
| 0309 Содержание ЕДДС | 6 | 0,0 | 651,6 | 1153,1 | 1327,9 | 1329,6 | 1326,5 | 18424 |
| 0505 Другие вопросы в области ЖКХ | 16 | 3081,8 | 3166,4 | 3662,7 | 4093,1 | 4529,4 | 4499,2 | 21052 |
| Итого | 53 |  |  |  |  |  |  |  |