Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

30 января   2014 г.	                               №    48

г.  Алапаевск

- О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2014 году

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области  от 08 ноября 2013 года № 1770-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2014 году»  и  в  целях  обеспечения  жизнедеятельности   населения,  устойчивого функционирования  объектов  экономики и  безаварийного   пропуска   весеннего половодья на территории муниципального образования Алапаевское в 2014 году, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить:

1.1. Состав    противопаводковой     комиссии     муниципального     образования Алапаевское (приложение № 1);

1.2.  План  мероприятий  по  организации  безаварийного  пропуска  весеннего половодья в 2014 году на территории муниципального образования Алапаевское (приложение № 2);

1.3. Порядок   действий   глав    территориальных    органов    Администрации муниципального   образования  Алапаевское  при  возникновении чрезвычайных  ситуаций в паводковый период (приложение № 3).

2. Противопаводковой  комиссии  муниципального  образования Алапаевское  ежемесячно  рассматривать  на  своих  заседаниях  ход  подготовки  к   пропуску паводка 2014 года.

3. Главам территориальных органов Администрации  муниципального  образования Алапаевское:

3.1. создать на  местах противопаводковые комиссии, лично возглавить их;

3.2. в срок до 05 февраля 2014 года разработать планы мероприятий   по

организации безаварийного пропуска весеннего    половодья   в   2014   году  и

2

представить в отдел по ГО,ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское;

3.3. до 26 марта 2014 года организовать комиссионное предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (плотин).  Обратить особое внимание на выполнение мероприятий по обеспечению сохранности и надежности гидротехнических сооружений. Результаты обследований оформить актами и  представить их в  отдел по ГО,ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования Алапаевское до 31 марта 2014 года;

3.4.  с 1 апреля 2014 года ввести дежурство ответственных работников на всех паводкоопасных направлениях и объектах, включая дежурство аварийно-технических бригад;

3.5. в населенных пунктах, с которыми прерывается постоянное транспортное сообщение в период паводка, организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин и населения с пожарной, или приспособленной для целей пожаротушения, техникой и первичными противопожарными средствами;

3.6. организовать постоянное наблюдение и проведение работ по предупреждению образования заторов льда на реках района, особенно у плотин и мостов;

3.7. проверить комиссионно состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к пропуску половодья;

3.8. провести учет и подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства;

3.9. организовать работу с управляющими компаниями, ТСЖ  коммунальными службами по очистке водоотводящих канав, стоков и водопропускных коммуникаций от снега, льда и грязи, в целях обеспечения     беспрепятственного   пропуска   талых   вод   и  предотвращения подтопления подвальных помещений зданий и сооружений;

3.10 перед весенним половодьем 2014 года провести санитарную очистку на подтопляемых территориях.

4. Нижнесинячихинской сельской администрации (Т.Ю.Панова) организовать выполнение работ по текущему ремонту Нижнесинячихинской плотины в срок до 01 апреля 2014 года.

5. Рекомендовать:

5.1 Начальнику Алапаевского цеха комплексного технического обслуживания Ирбитского РУС Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (И.Д.Поляков) обеспечить устойчивую связь ЕДДС муниципального образования Алапаевское с постами Уралгидромета, владельцами гидротехнических сооружений и в первую очередь с Верхнесинячихинским,      Нижнесинячихинским      гидроузлами,      метеостанцией г. Алапаевска;

5.2 Главному     государственному    санитарному   врачу      в  г.Алапаевск, Алапаевском,    Артемовском     и      Режевском   районах;

3

(Ю.Ю.Питенко) в период половодья 2014 года усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Алапаевское;

5.3. Рекомендовать руководству Алапаевского участка Режевского ДРСУ установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию автодорог и мостов на период половодья 2014 года, обеспечить сохранность мостовых сооружений, находящихся на балансе Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог».

6. МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское   (О.Р. Булатов)  провести подготовку   искусственных сооружений к пропуску паводковых вод 2014 года.

7. Управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и  охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское (А.В. Соколов) обеспечить  контроль за сбросом предприятиями и организациями загрязняющих и опасных сточных вод, принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во время весеннего половодья.

8. Рекомендовать владельцам водопроводных систем до 01 апреля 2014 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.

9. Отделу по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования  Алапаевское:

9.1 до   04 апреля 2014 года проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии  Свердловской области (А.В. Кузнецов)  о средствах, предусмотренных на выполнение противопаводковых мероприятий  в бюджетах муниципального образования Алапаевское;

9.2  до 15 апреля 2014 года направить акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (А.С. Поляков), ГУ МЧС России по Свердловской области (А.В. Заленский), Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (А.В. Кузнецов);

9.3 определить на территории муниципального образования Алапаевское порядок и способы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилого массива, объектов жизнеобеспечения;

9.4 разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению жителей населенных пунктов, с которыми временно прерывается постоянное транспортное сообщение в период паводка;

9.5 в срок до 01 марта  2014 года организовать мониторинг выполнения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории  муниципального образования Алапаевское в 2014 году;

4

9.6 в период с 1 апреля по 30 июня 2014 года организовать взаимодействие с ответственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья по 1 паводкоопасному направлению на территории Свердловской области.

9.7 до 31 июля 2014 года представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев) данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2014 года.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское О.М. Торсунова.

- Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                               К.И.Деев

- 5

- Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 30 января 2014 года № 48

- СОСТАВ

противопаводковой комиссии

муниципального образования Алапаевское

| Торсунов О.М. | – заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Рыбкина А.С. | – старший инспектор Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское – секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Антипанова Т.Д. | – и.о. директора МКУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» МО Алапаевское; |
| Заводова Е.О. | – начальник финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское; |
| Маньков Ю.П. | – начальник Алапаевского управления сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию); |
| Подкорытова М.А | – главный специалист Управления экономики Администрации муниципального образования Алапаевское; |
| Козлов М.Ю. | – начальник Алапаевского участка Режевского ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор (по согласованию); |
| Булатов О.Р. | – начальник МУП «АУЖД» муниципального образования Алапаевское; |
| Поляков И.Д. | – начальник Алапаевского цеха комплексного технического обслуживания (по согласованию); |
| Гриньков О.В. | – генеральный директор ООО «АТП» (по согласованию); |
| Большаков С.Б. | – начальник ГКПТУ «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15» (по согласованию). |

- 6

- Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 30 января 2014 года № 48

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ противопаводковых мероприятий за 2013 г. | 03.02.2014г. | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Разработка мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2014 г. | 10.02.2014г. | Отдел по ГО,ЧС и МР Администрации МО Алапаевское |
| 3 | Предпаводковое обследование гидротехнических сооружений | До 26.03.2014г. | главы территориальных органовАдминистрации |
| 4 | Формирование аварийно-спасательных бригад | До 26.03.2014г. | главы территориальных органов Администрации |
| 5 | Организация дежурства на паводкоопасных направлениях | С 01.04.2014г. | главы территориальных органов Администрации |
| 6 | Создание запасов материальных и финансовых средств, необходимых для организации безаварийного пропуска половодья в 2014г. | Февраль-март 2014г. | Управление экономики, Финансовое управление МО Алапаевское |
| 7 | Проведение тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями | Март-апрель 2014г. | Отдел по ГО,ЧС и МР Администрации МО Алапаевское |
| 8 | Проведение учета плавсредств, которые можно использовать для переправы населения и ведения спасательных работ в период половодья | Февраль 2014г. | главы территориальных органов Администрации |
| 9 | Заключение договора на производство взрывных работ при подготовке мостов к ледоходу | Март 2014г. | Отдел по ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское, Толмачевская с/а, МУП «АУЖД» МО Алапаевское |
| 10 | Механическая обработка ледовых полей перед мостами через реки | Март-апрель 2014г. | главы территориальных органов Администрации |
| 11 | Подготовка (в случае необходимости) мест размещения населения и скота из мест подтопления | Март-апрель 2014г. | главы территориальных органов Администрации |
| 12 | Создание запасов кормов для скота в населенных пунктах, отрезанных водой от мест снабжения в период половодья | Март 2014г. | руководители ПСХК |
| 13 | Организация медицинского обеспечения населения | С началом половодья | ГБУЗ СО «АЦРБ». |

7

| 14 | Обеспечение устойчивой связи с постами Уралгидромета, ГТС Верхняя Синячиха, Нижняя Синячиха | Март 2014г. | ОАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Организация охраны домов, предприятий, учреждений в подтапливаемых частях населенных пунктов | С началом половодья | главы территориальных органов Администрации, Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаевский» |

- 8

- Приложение № 3

к постановлению  Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 30 января 2014 года № 48

- ПОРЯДОК

действий главы территориального органа Администрации

муниципального образования

при возникновении чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить обстановку, возникшую на территории сельской (поселковой) администрации и информировать Администрацию МО Алапаевское | Ч+0,15 |
| 2. | Собрать членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, довести обстановку, поставить задачи исполнителям | Ч+1,00 |
| 3. | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС | Ч+1,00 |
| 4. | Организовать работы по ликвидации ЧС - спасение людей из зоны ЧС. - эвакуация населения из зоны ЧС; - эвакуация сельскохозяйственных животных из зоны ЧС; - вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место; -размещение населения и сельскохозяйственных животных после эвакуации: - медицинская помощь пострадавшему населению; - ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным; - продовольственное и вещевое обеспечение населения, по павшего в зону ЧС; - организация оповещения и связи к зоне ЧС, -информирование населения об обстановке; - организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; - организация работ по ликвидации ЧС; - организовать обмен информацией об обстановке в период половодья с владельцами ГТС, расположенных в одном каскаде по течению реки | Немедленно по обстановке Немедленно по обстановке При необходимости При необходимости Немедленно Немедленно В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС По обстановке При необходимости |
| 5. | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения первоочередных спасательных работ. |
| 6. | Создать комиссию по определению последствий ЧС, организовать актирование разрушенных и поврежденных объектов | После проведения спасательных работ |
| 7. | Определить величину прямого и косвенного ущерба, нанесенного ЧС | После проведения спасательных работ |

9

| 8. | Представить донесение в отдел по ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское о размерах разрушений в результате ЧС | После проведения спасательных работ |
| --- | --- | --- |
| 9. | Представить материалы и расчеты, подтверждающие размеры причиненного ущерба в отдел по ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское | После проведения спасательных работ |
| 10 | Наряду с мероприятиями по непосредственной защите населения осуществляются меры по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения: - доставка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, одежды, обуви, топлива; - организуется бесперебойное снабжение вывезенного населения из зоны ЧС всем необходимым; - развертывается система коммунального и бытового обслуживания населения; - имущество, оставленное населением в зоне ЧС, берется под охрану нарядами полиции. | После проведения спасательных работ |