ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольного управления  муниципального образования Алапаевское на проект постановления Администрации МО Алапаевское об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское»

на 2014-2016 годы.

Контрольное управление муниципального образования Алапаевское (далее - Контрольное управление), рассмотрев  проект постановления об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское» на 2014-2016 годы  и руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ (далее-131-ФЗ), Уставом муниципального образования Алапаевское, Положением  о Контрольном управлении муниципального образования Алапаевское, отмечает:

1. Целью  муниципальной программы   является:

Обеспечение безопасности перевозки пассажиров и багажа по узкоколейной железной дороге за счет приведения в нормативное состояние верхнего строения пути, искусственных сооружений, обновления подвижного состава и ремонта депо, для обеспечения жизнедеятельности лесных поселков Алапаевского района.

Информационная база проверки:

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 12.12.2013 № 501 «О бюджете МО Алапаевское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

-Постановление Администрации МО Алапаевское от 08.11.2013 № 823 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Алапаевское».

-План мероприятий по выполнению  муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское» на 2014-2016 годы.

2. В ходе экспертизы установлено:

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на три года, на период с 2014 по 2016 годы.

Объем бюджетного финансирования для реализации муниципальной программы предусмотрен в сумме 150 267 тыс. руб., в том числе по периодам:

| № | Мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местный бюджет | 21 800 | 30 259 | 38 208 | 90 267 |
| 2 | Областной бюджет | 30 000 | 30 000 | 0 | 60 000 |
| 3 | Итого | 51 800 | 60 259 | 38 208 | 150 267 |

Задачи муниципальной программы:

1) Приведение узкоколейной железной дороги в нормативное состояние путем ремонта верхнего строения пути (замена шпалы и балластировка пути); производство работ по ремонту искусственных сооружений по главной линии;

2) Обновление существующего парка подвижного состава (приобретение новых тепловозов и пассажирских вагонов);

3) Ремонт ДЕПО;

4) Увеличение выручки за счет увеличения потока туристов.

Для достижения поставленных целей и задач разработаны мероприятия муниципальной программы:

1) Приобретение новых тепловозов – 30 000 тыс. руб.;

2) Приобретение новых вагонов – 30 000 тыс. руб.;

3) Ремонт верхнего строения пути с заменой шпал и подъемкой на новый балласт – 84 657,8 тыс. руб.;

4) Ремонт искусственных сооружений на главной линии с заменой деревянных конструкций пролетного строения и основания                                    опор – 4 130 тыс. руб.;

5) Ремонт кровли здания ДЕПО Алапаевск – 568 тыс. руб.;

6) Ремонт кровли здания  станции Санкино – 84,8 тыс. руб.;

7) Ремонт кровли здания ДЕПО Санкино – 401,4 тыс. руб;

8) Замена комплекта переездного оборудования со шлагбаумом по адресу г. Алапаевск, ул. Бочкарева,73 – 425 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:

-Приобретение новых тепловозов в количестве 2 единиц.

-Приобретение новых пассажирских плацкартных вагонов в количестве 4 единиц.

-К 2016 году будет отремонтировано 75% верхнего строения пути, 54% искусственных сооружений.

-Организация туристических маршрутов по Алапаевской узкоколейной железной дороге с посещением музеев Алапаевского района будет способствовать развитию туризма в Свердловской области и станет дополнительным источником финансирования предприятия.

При этом следует отметить, что в бюджете МО Алапаевское в Приложениях № 5,6 к решению Думы МО Алапаевское от 12.12.2013 года             № 501 предусмотрены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Сохранение и развитие МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» на 2012-2016 годы  в размере 43 600 тыс. руб., в том числе по периодам:

| № | Мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местный бюджет | 21 800 | 10 900 | 10 900 | 43 600 |
| 2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 21 800 | 10 900 | 10 900 | 43 600 |

Необходимо отметить, что соответствии с главой 5 Постановления Администрации МО Алапаевское от 08.11.2013 года № 823 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Алапаевское» ответственным исполнителем муниципальной программы в Контрольное управление не представлена дополнительная информация о прекращении реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» на 2012-2016 годы.

Вывод:

Контрольное управление считает возможным рекомендовать принять  муниципальную программу «Сохранение и развитие муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское» на 2014-2016 годы  при условии устранения замечаний, указанных в настоящем заключении.

Председатель Контрольного управления                           Е.И. Панова