- ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское»

на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования  Алапаевское» на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» муниципального образования Алапаевское |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 01 января 2014 года по 31 декабря 2020 года |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью Программы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское. Задачами Программы являются: - повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; - повышение качества питьевого водоснабжения; - улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Целевым показателями Программы являются: - протяженность отремонтированных трубопроводов водоснабжения - снижение процента износа сетей водоснабжения - доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - протяженность отремонтированных трубопроводов канализации - ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений водозабора (очистка воды от тяжелых металлов и взвесей, приведение качества воды по стандартам СанПин) - количество человек, обеспеченных доброкачественной питьевой водой - количество выгребных ям, приведенных в надлежащее состояние - ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации - количество человек, улучшивших условия проживания за счет ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации - сокращение общего количества несанкционированных свалок |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 543012,2 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) в 2014 году–61392,2 тыс.рублей (справочно); в 2015 году– 2400,0 тыс.рублей (справочно); в 2016 году – 29850,0 тыс.рублей (справочно); в 2017 году–79950,0 тыс.рублей (справочно); в 2018 году–132000,0 тыс.рублей (справочно); в 2019 году –104760,0 тыс.рублей (справочно); в 2020 году –132660,0 тыс.рублей (справочно). из них местный бюджет: 31086,0 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) в 2014 году–3441,0 тыс.рублей; в 2015 году– 2400,0 тыс.рублей; в 2016 году – 2400,0 тыс.рублей; в 2017 году–3875,0 тыс.рублей (справочно); в 2018 году–6525,0 тыс.рублей (справочно); в 2019 году –6310,0 тыс.рублей (справочно); в 2020 году –6135,0 тыс.рублей (справочно). областной бюджет: 510426,2 тыс. рублей (справочно) в том числе: (по годам реализации) в 2014 году –57951,2 тыс.рублей (справочно); в 2016 году – 27450,0 тыс.рублей (справочно); в 2017 году–75575,0 тыс.рублей (справочно); в 2018 году–124975,0 тыс.рублей (справочно); в 2019 году –98200,0 тыс.рублей (справочно); в 2020 году –126275,0 тыс.рублей (справочно). внебюджетные источники: 1500,0 тыс.рублей (справочно); в том числе: (по годам реализации) в 2017 году–500,0 тыс.рублей (справочно); в 2018 году–500,0 тыс.рублей (справочно); в 2019 году –250,0 тыс.рублей (справочно); в 2020 году –250,0 тыс.рублей (справочно). |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.alapaevskoe.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Алапаевское

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства составляет более 70% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.

Из-за ветхости инженерных сетей значительно превышены нормативные потери энергоресурсов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавино-образному накапливанию «недоремонтов» и падению надежности инженерных сетей.

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составила 117,3 километров, или 60 процентов от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения – 48,6 километров, сетей водоснабжения – 97 километров, сетей водоотведения – 16 километров.

Из-за высокого износа трубопроводов утечки и неучтенные расходы воды в 2013 году составили 65 тысяч кубических метров, или 6,1 процента от общего объема поданной в сеть воды.

Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в 2013 году составлял 73 процента от общего числа жителей.

Ветхость тепловых сетей и тепловой изоляции приводит к потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения, так в 2013 году потери составили 20,66 тысяч Гкал, 11,7 процентов.

Использование устаревших материалов, технологий и оборудования приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами, снижению качества коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Еще одной проблемой является несанкционированные свалки. Свалки несут вредоносное воздействие на санитарное и экологическое состояние территорий населенных пунктов, насыщая воздух опасными газами, загрязняя грунтовые воды и почвы тяжелыми металлами, токсичными веществами, опасными бактериями и вирусами.

Строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов с внедрением технологий переработки и сортировки сможет разрешить проблему несанкционированных свалок.

- Поэтому назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается масштабная целенаправленная работа по развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании Алапаевское.

- Принятие муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы будет способствовать улучшению социально-экономических условий жизни населения, созданию условий для развития экономики муниципального образования, повышению надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, повышению комфортности и безопасности условий проживания.

Программа  включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития качества жилищно-коммунального обслуживания, усовершенствования экономических и организационных механизмов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг при сохранении и повышении их качества, обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса на территорий муниципального образования Алапаевское.

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы

Цель: повышение качества жизни населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское.

Для  достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения

- повышение качества питьевого водоснабжения

- улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах

Цели, задачи и значения целевых показателей программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы.

- Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы

Муниципальная программа реализуется путем  проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» муниципального образования Алапаевское. Исполнитель несет ответственность  за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Алапаевское является Администрация муниципального образования Алапаевское.

В бюджете Администрации муниципального образования Алапаевское  на очередной  финансовый год предусматривается  сумма  расходов на выполнение мероприятий  данной программы.

Финансирование  мероприятий  из областного бюджета будет осуществляться в порядке, определяемом соглашением, заключаемым Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на софинансирование муниципальной программы.

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Управление  жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в  реализации программы ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

Реализация Программы заключается в выполнении ее мероприятий. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» муниципального образования Алапаевское ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы с учетом выделяемых финансовых средств.

Решение о внесении изменений в Программу, об итогах ее выполнения или  о прекращении ее реализации принимается на основании постановления Администрации   муниципального образования Алапаевское. Программа считается  выполненной  после выполнения плана мероприятий в полном объеме.

Для достижения целей и решения задач Программа содержит план мероприятий по выполнению Программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы (Приложение №2 к настоящей Программе), в том числе мероприятии подлежащие  реализации за счет субсидий из областного бюджета.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское необходимо:

- модернизировать  водозабор в р.п. Верхняя Синячиха;

- произвести капитальный ремонт систем водоснабжения в населенных пунктах на территории муниципального образования Алапаевское;

- произвести капитальный ремонт системы водоотведения;

- разработать проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений на территории п. Бубчиково, в п. Заря;

- снизить потери тепла в тепловых сетях путем их реконструкции;

- произвести устройство полигона для вывоза твердых бытовых отходов на территории р.п. Верхняя Синячиха с внедрением инновационного оборудования  для сортировки и переработки мусора;

- произвести замену ветхих водопроводных сетей, что приведет к снижению нерациональных потерь.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское»

на 2014-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское» на 2014-2020 годы

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение качества жизни населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность отремонтированных трубопроводов водоснабжения | километров | - | - | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | Форма 1-ЖКХ (зима) |
|  | снижение процента износа сетей водоснабжения | процентов | 77 | 77 | 76 | 74,9 | 73 | 72,9 | 72,3 | Форма 1-ЖКХ (зима) |
|  | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | процентов | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | протяженность отремонтированных трубопроводов канализации | километров | - | - | - | - | 6,5 | 6,3 | - | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 2: повышение качества питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений водозабора (очистка воды от тяжелых металлов и взвесей, приведение качества воды по стандартам СанПин) | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | количество человек, обеспеченных доброкачественной питьевой водой | человек | - | - | 4823 | 401 | 722 | - |  | Региональная информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача 3: улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выгребных ям, приведенных в надлежащее состояние | единиц | - | - | - | 8 | 9 | 6 | 20 |  |
|  | ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации | единиц | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | количество человек, улучшивших условия проживания за счет ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации | человек | 762 | - | - | 4823 | - | 981 | 685 | Региональная информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства |
|  | сокращение общего количества несанкционированных свалок | единиц | - | - | - | - | - | 167,0 | 154,0 |  |

- Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское»

на 2014-2020 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 539533,3 | 57913,3 | 2400,0 | 29850,0 | 79950,0 | 132000,0 | 104760,0 | 132660,0 |  |
|  | областной бюджет | 506947,3 | 54472,3 | 0 | 27450,0 | 75575,0 | 124975,0 | 98200,0 | 126275,0 |  |
|  | местный бюджет | 31086,0 | 3441,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3875,0 | 6525,0 | 6310,0 | 6135,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | Капитальные вложения, в том числе | 521588,3 | 57468,3 | 2400,0 | 29850,0 | 76450,0 | 127500,0 | 101760,0 | 126160,0 |  |
|  | областной бюджет | 490322,3 | 54472,3 | 0 | 27450,0 | 72250,0 | 120700,0 | 95350,0 | 120100,0 |  |
|  | местный бюджет | 29766,0 | 2996,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3700,0 | 6300,0 | 6160,0 | 5810,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе | 17945,0 | 445,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 4500,0 | 3000,0 | 6500,0 |  |
|  | областной бюджет | 16625,0 | 0 | 0 | 0 | 3325,0 | 4275,0 | 2850,0 | 6175,0 |  |
|  | местный бюджет | 1320,0 | 445,0 | 0 | 0 | 175,0 | 225,0 | 150,0 | 325,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Кировское | 50600,0 |  | 600,0 |  | 50000,0 |  |  |  | 4,5 |
|  | областной бюджет | 48500,0 |  |  |  | 48500,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2100,0 |  | 600,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Голубковское | 50600,0 |  | 600,0 |  |  | 50000,0 |  |  | 4,5 |
|  | областной бюджет | 48500,0 |  |  |  |  | 48500,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2100,0 |  | 600,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений водозабора с. Останино | 50600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | 50000,0 | 4,5 |
|  | областной бюджет | 48500,0 |  |  |  |  |  |  | 48500,0 |  |
|  | местный бюджет | 2100,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | 1500,0 |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора р.п. Верхняя Синячиха с техническим перевооружением оборудования | 29450,0 |  | 1200,0 | 28250,0 |  |  |  |  | 4,5 |
|  | областной бюджет | 27450,0 |  |  | 27450,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2000,0 |  | 1200,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах | 5500,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 750,0 | 750,0 | 1,2,3 |
|  | местный бюджет | 4000,0 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | - Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Курорт Самоцвет, 200 кубм/сут | 49881,1 | 49881,1 |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | областной бюджет | 48381,1 | 48381,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений канализации п. Бубчиково | 28800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  | 28000,0 | 7,8 |
|  | областной бюджет | 26600,0 |  |  |  |  |  |  | 26600,0 |  |
|  | местный бюджет | 2200,0 |  |  | 800,0 |  |  |  | 1400,0 |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и наружных сетей канализации в п. Заря | 48800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 48000,0 |  | 7,8 |
|  | областной бюджет | 45600,0 |  |  |  |  |  | 45600,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 3200,0 |  |  | 800,0 |  |  | 2400,0 |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт очистных сооружений с техническим перевооружением и реконструкция систем водоотведения в р.п. Верхняя Синячиха | 94950,0 |  |  |  | 24950,0 | 70000,0 |  |  | 7,8 |
|  | областной бюджет | 90250,0 |  |  |  | 23750,0 | 66500,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4700,0 |  |  |  | 1200,0 | 3500,0 |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и реконструкция наружных сетей канализации с. Кировское | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 4 |
|  | областной бюджет | 5700,0 |  |  |  |  | 5700,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и реконструкция наружных сетей канализации п. Бубчиково | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | 4 |
|  | областной бюджет | 4750,0 |  |  |  |  |  | 4750,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | местный бюджет | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
|  | - Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха | 6241,2 | 6241,2 |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | областной бюджет | 6091,2 | 6091,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона твердых бытовых отходов с внедрением технологий переработки и сортировки в р.п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  | 47410,0 | 47410,0 | 9 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 45000,0 | 45000,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2410,0 | 2410,0 |  |
|  | - Подведение инженерных коммуникаций для застройки в р.п.Верхняя Синячиха, п.Курорт Самоцвет, с.Арамашево (подводя-щие сети к строящимся домам) | 1326,0 | 1326,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1326,0 | 1326,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт выгребных ям жилого фонда в с. Деево (3 дома) | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 6 |
|  | областной бюджет | 1425,0 |  |  |  | 1425,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт выгреб-ных ям в с. Арамашево (6 домов) | 3000,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 6 |
|  | областной бюджет | 2850,0 |  |  |  | 1425,0 | 1425,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт выгреб-ных ям в Костино (12 домов) | 6000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 6 |
|  | областной бюджет | 5700,0 |  |  |  |  |  | 2850,0 | 2850,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - Капитальный ремонт выгреб-ных ям в Коптелово (6 домов) | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 6 |
|  | областной бюджет | 2850,0 |  |  |  |  | 2850,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт сетей канализации и выгребных ям в р.п. В. Синячиха (14 выгребных ям) | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | 3500,0 | 6 |
|  | областной бюджет | 3325,0 |  |  |  |  |  |  | 3325,0 |  |
|  | местный бюджет | 175,0 |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |
|  | - Ремонт выгребных ям жилого дома по ул. Новая,1б в с. Останино (2 выгребные ямы) | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 6 |
|  | областной бюджет | 475,0 |  |  |  | 475,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  | - Разработка ПСД к строительству инженерных коммуникаций для застройки в р.п.Верхняя Синячиха, п.Курорт Самоцвет, с.Арамашево (подводя-щие сети к строящимся домам) | 445,0 | 445,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 445,0 | 445,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское»

на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства/Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс.рублей |  | Сроки строи-тельства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной доку-ментации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Строительство водоочистных сооружений водозабора с. Кировское | Алапаевский район, с.Кировское | 50000,0 | 50000,0 | 2017 | 2018 | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 48500,0 | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  |  | 48500,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений водозабора с. Голубковское | Алапаевский район, с.Голубковское | 50000,0 | 50000,0 | 2018 | 2019 | 50000,0 |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 48500,0 | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  |  |  | 48500,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений водозабора с. Останино | Алапаевский район, с.Останино | 50000,0 | 50000,0 | 2020 | 2020 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | областной бюджет |  | 48500,0 | 48500,0 |  |  | 48500,0 |  |  |  |  |  |  | 48500,0 |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
|  | Реконструкция водозабора р.п. Верхняя Синячиха с техническим перевооружением оборудования | Алапаевский район, р.п Верхняя Синячиха | 28250,0 | 28250,0 | 2016 | 2017 | 28250,0 |  |  | 28250,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 27450,0 | 27450,0 |  |  | 27450,0 |  |  | 27450,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Курорт Самоцвет, 200 кубм/сут | Алапаевский район, п.Курорт Самоцвет | 49881,1 | 49881,1 | 2014 | 2015 | 49881,1 | 49881,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 48381,1 | 48381,1 |  |  | 48381,1 | 48381,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений канализации п. Бубчиково | Алапаевский район, п.Бубчиково | 28000,0 | 28000,0 | 2020 | 2020 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |
|  | областной бюджет |  | 26600,0 | 26600,0 |  |  | 26600,0 |  |  |  |  |  |  | 26600,0 |
|  | местный бюджет |  | 1400,0 | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | 1400,0 |
|  | Строительство очистных сооружений и наружных сетей канализации в п. Заря | Алапаевский район, п.Заря | 48000,0 | 48000,0 | 2019 | 2020 | 48000,0 |  |  |  |  |  | 48000,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 45600,0 | 45600,0 |  |  | 45600,0 |  |  |  |  |  | 45600,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2400,0 | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |
|  | Строительство полигона твердых бытовых отходов с внедрением технологий переработки и сортировки в р.п. Верхняя Синячиха | Алапаевский район, р.п Верхняя Синячиха | 94820,0 | 94820,0 | 2018 | 2020 | 94820,0 |  |  |  |  | 47410,0 | 47410,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 90000,0 | 90000,0 |  |  | 90000,0 |  |  |  |  | 45000,0 | 45000,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4820,0 | 4820,0 |  |  | 4820,0 |  |  |  |  | 2410,0 | 2410,0 |  |