Приложение №1

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступившим депутатам думы муниципального образования Алапаевское, утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 30 ноября 2017 года№247

| № п\п | Ф.И.О. депутата, № избирательного округа | Наименование объекта и место его нахождения |  | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Исполнитель по выполнению наказов | Сроки выполнения работ, объем и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Дом культуры п.Бубчиково |  | замена пола в зрительном зале | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское С.А. Новикова | Проведено обследование. Подготовлена смета 400,0 тыс. руб. Капитальный ремонт ДК запланирован на 2023 год (в соответствии со Стратегией социально экономического развития МО Алапаевское) |  |
|  |  |  |  | ремонт фасада, замена оконных блоков, замена дверных блоков | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское С.А. Новикова | Замена входной группы, установка пандуса работы проведены в 3 квартале 2017 года на сумму 142,5 т. р. Капитальный ремонт ДК запланирован на 2023 год (в соответствии со Стратегией социально экономического развития МО Алапаевское) | Замена дверных блоков - исполнено. Снять с контроля в этой части. Ремонт фасада на исполнении (окончание работ 31 августа 2019) |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Филиал д/с №22 в п.Бубчиково | 1. ремонт фасада, замена окон и входной группы 2. ремонт пола в фойе 3. замена системы отопления в младшей группе 4. замена труб канализации и унитазов в умывальных 5. замена старой мебели и оборудования в групповых и раздевалках |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское Леонтьев А.Ю | Ремонтные работы запланированы на 2020-2021 г.г. |  |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | Кладбище п.Бубчиково | 1. благоустройство территории кладбища 2. замена ограды. |  | Бубчиковская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно 2018-2021г.г. | благоустройство-обкоска кладбища на 2018г выделено -20 000 рублей, замена ограды не требуется. В 2018г. проведены бактерицидная обработка, обкоска, вывоз мусора, частичный ремонт изгороди. В 2019г. проведены бактерицидная обработка, обкоска, вывоз мусора -7 000 руб. Запланировано на 2020 -21г. замена ограждения кладбища. |
|  | Н.В. Курильщикова, депутат по избирательному округу №1 | п. Ельничная | Освещение улиц поселка |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» "УЖКХС и ООМС" Т.Д. Антипанова | МП «Развитием ЖКХ и повышение энергетической эффективности в МО Алапаевское до 2024 года» | Ельничная- частичная замена светильников 2019 г-4 шт. Строкинка: запланированы работы на 2020 г. на сумму 885,076 т.р. |
|  |  |  | Организация маршрута общественного транспорта (2 раза в неделю). |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское | 2018-2020 | Направлена заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области январе 2018г. Получен ответ о нецелесообразности маршрута. |
|  | И.Н. Чиж депутат по избирательному округу №2 | р. п.В.Синячиха | Обустройство (планировка, отсыпка)дорожного покрытия ул. Бажова, ул. Калинина, ул. Набережная, ул. Береговая. |  | Верхне-Синячихинскаяадминистрация Администрации МО Алапаевское | ул. Бажова, ул. Калинина- 2019г. ул. Набережная, ул. Береговая – 2020г. | Координационным советом на 2019г. не предусмотрено, перенести на 2020г. |
|  | И.Н. Чиж депутат по избирательному округу №2 | Р. п.В.Синячиха | Мероприятия по обеспечению сбора мусора и благоустройства территории, прилегающей вдоль участка дороги ул. К. Маркса от дома 66 до дома 68 |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | Ежегодно | Контейнерная площадка в наличии, ежегодно в весенне-летний период производится дополнительная уборка прилегающей территории к площадке В соответствии с муниципальным контрактом № 0162300078619000170 от 08.07.2019 до 15 сентября 2019 г. будет обустроено 10 контейнерных площадок (ул. Розы Люксембург, Калинина, Ленина, Плишкина, Бажова, Новая, Уральская ,Красной Гвардии, Чкалова) |
|  | И.Н. Чиж депутат по избирательному округу №2 | Р. п.В.Синячиха | Установка водоразборной колонки около МКД ул. К. Маркса дом 99,101,103,105,107 |  | Управление МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2018 г. | В 2018 году установлены водоразборная колонка ул. К-Маркса,д.36, д.70 и ремонт колонок по ул. К-Маркса, д.89, д.6 |
|  | С.А. Князев, депутат по избирательному округу №3 | п.В.Синячиха, ул.Горького, 40 | Оборудование детской площадки у многоквартирного дома |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Обязательное условие для включения в программу-участие жителей в благоустройстве в объеме не менее 20% от общей стоимости работ. Отсутствует необходимое решение жителей МКД о желании участвовать в благоустройстве. |
|  | С.А. Князев, депутат по избирательному округу №3 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская | Ремонт тротуара от д.25 по ул.Октябрьская до АЦРБ |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2020г. | На 2019 год не запланировано. |
|  | С.А.Князев, депутат по избирательному округу №3 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская | Ремонт дороги, ведущей от д.25 по ул. Октябрьская до д/с №22 (Октябрьская, д.20А) и асфальтирование примыкающей площадки между домами 25 и 24 по ул.Октябрьская |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | 2020.г. в рамках программы «Комфортная городская среда» | Заявка МО Алапаевское на предоставление субсидий из ОБ в 2019г. отбор не прошла. |
|  | Н.И.Поземина, депутат по избирательному округу №4 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.3 | Капремонт дома (крыша в первую очередь) |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Частичный ремонт кровли проведен в 2017 году, проведено устройство отмостки у 6-8 подъездов, установлен новый бойлер, для переноса сроков кап.ремонта необходимо проведение общего собрания собственников (с 28.11.по 28.12.2017) | В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества МКД Свердловской области срок капитального ремонта запланирован на срок 2024-2026 г.г. |
|  | Н.И.Поземина, депутат по избирательному округу №4 |  | Ремонт тротуара между домом №8 и д/с Солнышко (дом №3А) |  | Верхнесинячихинская Администрация | 2020г. | Решением координационного совета на 2019 г. не запланировано. |
|  | О.Н. Бычкова, депутат по избирательному округу №5 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.15 и 16 | Ремонт тротуара между домами |  | Верхне-Синячихинскаяадминистрация Администрации МО Алапаевское | 2020г. | Решением координационного совета на 2019 г. не запланировано. |
|  | О.Н. Бычкова, депутат по избирательному округу №5 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.18 | Ремонт тротуара от дома №18 до ДШИ |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2020г. | Решением координационного совета на 2019 г. не запланировано. |
|  | О.Н. Бычкова, депутат по избирательному округу №5 | п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.17 | Ремонт детской площадки у дома № 17 |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Обязательное условие для включения в программу-участие жителей в благоустройстве в объеме не менее 20% от общей стоимости работ. Отсутствует необходимое решение жителей МКД о желании участвовать в благоустройстве. |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.Ясашная | Капитальный ремонт сельского клуба |  | Отдел культуры муниципального образования Алапаевское Новикова С.А. | 2018-2021 г.г. | Козырек установлен 24,5 т.р, ремонт электропроводки, Работы проведены 108,0 т.р., косметический ремонт зала работы выполнены 25,522 т.р. Капитальный ремонт СК запланирован на 2027 год (в соответствии со Стратегией социально экономического развития МО Алапаевское). Проведен текущий ремонт крыши. Работы выполнены 10,0 тыс. руб. |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.Ясашная, | Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) на территории поселка |  | Ясашинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | ежегодно | В 2017 году проведён ремонт 3-х колодцев. В 2018 году в п. Ясашная отремонтирован 1 колодец по ул. Некрасова, 3 и проведена чистка с частичным ремонтом 3-х колодцев (ул. Зеленая, 16, ул. Советская, 10, ул. Флотская, 18). На 2019 год ремонт колодцев не запланирован. |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.Ясашная, | Строительство участка дороги 7 км – подъезд к п.Ясашная от 33 км автодороги Н.Салда - Алапаевск |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | 2022г.г. | В 2018 году подготовлена проектно-сметная документация и получено заключение ценовой экспертизы. В 2019 заключен муниципальный контракт. Срок ремонта 2019-2020. Аукцион по отбору подрядчика прошел в марте 2019 года. Муниципальный контракт заключен 03 апреля 2019 года Заключен договор с АО «Мелиострой» на технадзор за ремонтом дороги. Подрядчик приступил к выполнению работ по ремонту дороги 20.06.2019 |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.В.Синячихаул.Черепановская, д.33 | устройство тротуара по улице |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2020г. | 2020г. В соответствии с муниципальным контрактом № 0162300078619000090 от 22.04.2019 частично будет отремонтирован тротуар с ограждением по ул. Черепановская (около школы). Срок исполнения - до 30.09.2019г. |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.В.Синячиха | Обустройство детской площадки в старой части поселка |  | Верхне-Синячихинскаяадминистрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Решением координационного совета на 2019 г. не запланировано. В сентябре 2019 г. будет благоустроены площадки по ул. Союзов и Гагарина (в рамках инициативного бюджетирования). Срок исполнения – до 30.09.2019. Сумма – 460,0 т.р. |
|  | О.В. Холодова, депутат по избирательному округу №6 | п.В.Синячиха ул.Черепановская | Обустройство тротуара |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2020 г. | Решением координационного совета на 2019 г. не запланировано. |
|  | М.Ю. Русанова, депутат по избирательному округу №7 | п.В.Синячиха ул.Рабочий Городок, 1-5 | Переселение из аварийного жилья |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2018-2021г.г. | Строительство жилых домов в пгт. Верхняя Синячиха начато в 2018 году. Окончание – ноябрь 2019 года. Предварительный список переселяемых граждан сформирован. |
|  | М.Ю. Русанова, депутат по избирательному округу №7 | п.В.Синячиха ул.Ленина | Оборудование детской площадки |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Реализация проекта по обустройству общественной территории«Парк Металлург»запланирована на 2022 год. |
|  | М.Ю. Русанова, депутат по избирательному округу №7 | п.В.Синячиха ул.Школьная, 3 | Уличное освещение |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова Верхнесинячихинская поселковая администрация | 2018-2019г.г | В 2019 году финансирование обеспечено на улицу Заречная, Чечулина, Гагарина. Уличное освещение поул. Заречная, Чечулина, Гагарина выполнено в июле 2019 года |
|  | М.Ю. Русанова, депутат по избирательному округу №7 | п.В.Синячиха, ул. Ворошилова | Ремонт (отсыпка ) дороги по улице |  | Верхне-Синячихинская администрация Администрации МО Алапаевское | 2020г. | 2020г. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря | Обустройство детской площадки |  | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | План на 2020г. Исполнено частично 2017г. Планируются работы (ограждение - представление ГИБДД) на 2020г. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря | Обустройство контейнерных площадок |  | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | В 2018г. выполнено обустройство 2-х площадок. В 2019г. запланировано обустройство 9-ти площадок (п. Новоямово, с. Толмачево, п. Заря) на сумму 243т.р. В 2019г. выполнено обустройство 10-ти площадок (п. Новоямово, с. Толмачево, п. Заря) на сумму 199т.р. Запланировано на 2020 год благоустройство и ремонт 5-ти площадок. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря | Модернизация уличного освещения поселка |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова Толмачевская сельская администрация | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | В 2018г. уличное освещение с технологическим присоединением выполнено по ул. Ленина и ул. Набережная на суммы 18 278,20 и 94 805,58 руб. В 2019г. проведено восстановление уличного освещения по ул. Новая, ул. Садовая, п. Каменский, по ул. Мира, ул. Новая, ул. Молодежная, п. Заря, по ул. 1Мая, с. Толмачёво, на сумму 492 866,06 руб; по ул. Советская, с. Толмачёво, по ул. Центральная, п. Дружба на сумму 189 449,7 руб. Планируется на 2020 год –п. Заря, ул. Заринская, Мира, Полевая, Дорожная, Мичурина; с. Толмачево, ул. Ленина, ул. Советская. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря, ул.Мира | Капитальный ремонт дороги |  | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | В 2019г. ремонт части дороги на сумму 1300т.р. В 2019г. выполнен ремонт части дороги на сумму 1300т.р. Дополнительно запланировано грейдирование с добавлением материала на сентябрь 2019г. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря | Устройство современной системы водоотведения |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2018-2021г.г. | Разработка ПСД на строительство сетей водоотведения запланировано на 2020 год. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Заря, ул.Ленина, ул.Набережная | Обустройство тротуара для школьников от ул.Ленина и ул.Набережная (д.15, д.18)до Заринской школы |  | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2019г.г. | Исполнено частично: тротуар ул. Ленина октябрь 2017г. Сделан ямочный ремонт сентябрь 2018г. части дороги к школе на сумму 87т.р. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | с.Толмачево | Модернизация уличного освещения поселка |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | В феврале-мае 2019г. выполнено восстановление ул.освещения (с. Толмачево, ул. Ленина, ул. Советская, п. Дружба, ул. Центральная, п. Каменский, ул. Садовая, ул. Широкая, п. Заря, ул. Набережная, ул.Мира, ул. Новая, ул. Мичурина, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Заринская). Аукцион на сумму 906т.р. закрыт. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | с.Толмачево | Обустройство детской площадки |  | Толмачевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | Участие в инициативном бюджетирование 2019 г., установка площадки запланирована на сентябрь 2019 год, сумма – 200,0 тыс. руб. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | п.Каменский | Установка дорожных знаков (осторожно- дети), обустройство детской площадки |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | 2018-2021г.г. | Направлено обращение в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в 2018г., получен ответ о невозможности установки. План 2020г. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | с.Новоямово | Модернизация уличного освещения п.Новоямово и старого Ямово |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова Толмачевская сельская администрация | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | План на 2020г. п. Новоямово – выполнено в 2017, ул. Староямово запланировано на 2020 год. |
|  | В.А. Панов, депутат по избирательному округу №8 | с.Новоямовоул.Широкая, ул.Староямовская | Ремонт дороги от ул.Широкая до ул.Староямовской, |  | Толмачевская сельская администрация | 2018-2021г.г. | План на 2019г. , 100,0 тыс. руб. Ремонт планировался при условии экономии средств при проведении аукционов. Ремонт не произведен. План на 2020год. |
|  |  |  | обустройство контейнерной площадки |  | Толмачевская сельская администрация | 2019-2021г.г. | В август 2019г.проведено обустройство 9-ти площадок (п. Новоямово, с. Толмачево, п. Заря) на сумму 243т.р. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, школа | 1. замена оконных блоков 2. замена покрытия полов 3. приобретение спортивного инвентаря 4. ремонт асфальтового покрытия у здания (300кв.м) |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьев | П.1 частично в 2013 году 500,0 т.руб. , 2017 год 210,0 т.руб. 11 шт., 2018г. 50,0 т.руб. 2019г/140,8 т. руб. (3 окна) П.2 2019г. -приобретен линолеум на 300,0 т .руб. на 2 этаж .2018г.- 200,0 т. руб. 1 этаж. П.3 2017год мест. бюджет 8,0 тыс .руб. 2018год за счет средств областного бюджета. В 2019г. участие в инициативном бюджетировании по оборудованию спортивной площадки 457,4 т. руб. П.4 запланирован на 2020 год | П1 исполнен частично П2 выполнен П3 выполнен П4 запланировано на 2020год |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Останино, детсад | 1. ремонт отмостки вокруг здания 2. ремонт фасада 3. освещение в здании д/саду и на территории |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьев | П. 1 - 2020год П.2- 2021год П.3 –выполнено, здание после кап.ремонта | В 2019 году выделено 341,2 т. руб. на устранение предписаний Роспотребнадзора (оборудовано 2 прогулочные веранды) |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | д.Путилова, детсад | 1. ремонт крыши 2. ремонт пола 3. замена дверей 4. замена батарей отопления |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьев | П.1 нет необходимости П.2 запланировано на 2020 год П.3 запланировано на 2020 год П.4 запланировано на 2021год | На 2019г. не запланировано. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | д.Бучина | Модернизация системы освещения в селе |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова Останинская сельская администрация | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021 г.г. | Выделено на 2019 год 220,0 т.р. для проведения работ в с. Останино В 2019 г. готовятся смета для оборудования уличного освещения в д. Бучино Выполнение работ запланировано на 2020 год |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | д. Бучина, ул.Заречная | Ремонт дороги ремонт колодца |  | Останинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2020 | В 2018г. выполнено строительство дороги «Кабакова – Городище –Бучина. Ремонт колодца запланирован на 2019 после проведения обследования. Договор заключен на сумму 130,0 тыс. руб., срок – до 30.09.2019г. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Нижняя Синячиха, ул.Спиридоновская | Ремонт колодца у д.36 |  | Нижне-Синячихинскаясельская администрация | 2018-2019г.г. | В реестре источников нецентрализованного водоснабжения такого колодца нет. По ул.Спиридоновской числятся колодцы у домов №№ 14, 46, 60, которые обустроены в течении последних четырёх лет. Выполнена консервация колодца в 2018 году. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Нижняя Синячиха | Газификация села, монтаж внутрипоселкового газопровода |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2020-2021г.г. | Разработка проекта межпоселкового газопровода В.Синячиха-Н.Синячиха и получение заключения гос. Экспертизы до 01.11.2019г. |
|  | Р.Г.Халемина, депутат по избирательному округу №9 | с.Нижняя Синячиха, школа | 1. ремонт фасада 2. строительство пристроя |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьев | П.1 2021год П.2 нецелесообразно в связи с большой стоимостью реализации проекта, низкий контингент учащихся |  |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское | Установка станции водоочистки |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2019г.г. | Мероприятие включено в проект программы «Чистая вода» на 2020-2021гг. |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | с.Кировское | Рассмотреть вопрос об устройстве очистных сооружений (для многоквартирных домов по ул.Ленина) |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2020-2021г.г. | Необходимо изучение экономической целесообразности строительства очистных сооружений для вышеуказанных домов после расчётов будет дано заключение. 2020г. |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | д.Первуново | Обратиться о внесении изменений в маршрут междугороднего автобуса Тура-Тюмень (включить в перечень остановок по маршруту остановку в Первуново (остановочный пункт есть) |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов | 2018г.г. | Маршрут является межрегиональным № 781 Тура – Тюмень, паспортом маршрута предусмотрена остановка в д. Первунова. |
|  | А.И.Шалаев, депутат по избирательному округу №10 | д.Ячменева | Ремонт и обустройство существующей детской площадки |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2020г.г. | Решением координационного совета не предусмотрено. |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Голубковское д.Ключи, д.Бунькова д.Михалева с.Невьянское | Проверка технического состояния, разработка и реализация плана мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов Главы территориальных органов Администрации | 2018-2021г.г. | В 2018г. по Невьянской сельской администрации проведен ремонт ул.Кирова и ул.Ленина – Свердлова с. Невьянское. 2019г. – проведен ремонт переулка Молодежный (240м.) с .Невьянское. по Голубковской сельской администрации ремонт ул. Школьной в с. Голубковское проведен текущий ремонт с.Голубковскоеул.Первомайская и д.Бунькова, ул.Береговая |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Голубковское | Капитальный ремонт сетей водоснабжения |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Ремонт проводится ежегодно в рамках подготовки к работе в ОЗП | В 2019 году проводился аварийный и текущий ремонт. В 2018 году осуществлен кап ремонт колодцев с заменой запорной арматуры и муфт. МУП «Коммунальные сети» запланированы работы на 2019 год 61. Замена сетей от скважины до водонап. башни 2000м, Д63мм. 2. Замена сетей от башни до ул. Молодежная, д.11, 300м, Д110мм, с установкой колодца. 3. Ремонт водозаборных колонок-15шт. 4. Замена водонапорных колонок-5шт. 5. Установка приборов учета на скважине по ул. Молодежная 15б-2шт. Работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Невьянское | Передача автодороги по ул.Свердлова, Ленина до нового моста в собственность Свердловской области |  | Управление имущественных отношений и неналоговых доходов Д.А. Толмачев | 2018-2020г.г. | Участок автодороги протяженностью 1142 метров, расположеннойпо ул. Свердлова, Ленина до нового моста в селе Невьянское Алапаевского района находится в собственности МО Алапаевское. В настоящее время, специалистами Управления ИОНД проводятся мероприятия по передаче данного участка дороги в государственную собственность Свердловской области. Автомобильные дороги: «с.Коптелово-с.Костино-с.Невьянское», «Подъезд к пос. Коптелово от км 131+490 а/д», «г.Екатеринбург - г.Реж – г.Алапаевск» находятся в государственной собственности Свердловской области и переданы в оперативное управление ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Информация о неудовлетворительном состоянии вышеуказанных дорогбыла доведена Администрацией МО Алапаевское до Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской областина совместном совещании состоявшемся 09.06.2017. Дополнительно 19.07.2017 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Администрацией МО Алапаевское было направлено обращение с просьбой о включении автомобильной дороги «с.Коптелово-с.Костино -с.Невьянское» в перечень объектов капитального ремонта на 2018-2020 годы. |
|  | И.А.Мельников, депутат по избирательному округу №11 | с.Голубковское, с.Невьянское | ЖКХ: Газификация населенных пунктов |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2030-2035г.г. | После включении мероприятия по строительству газопровода до с. Кировское в государственную программу запланировано начало работ по проектированию газопровода с. Кировское, с. Голбковское, с. Невьянское |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | д. Вогулка | - отсыпка дороги до кладбищенского погоста |  | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2022г.г. | Выполнено частично в 2017году, планируется продолжить в 2020 |
|  |  |  | - ремонт дороги при въезде в д. Вогулка |  | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2022г.г. | Запланировано в 2020 г. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | ремонт дороги от региональной трассы до села |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2022г.г. | В 2018 выполнено (990 кв.м.) Планируются работы в 2019 году, 700,0 тыс. руб. Аукцион не состоялся 3 раза. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | ЖКХ: газификация села |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | 2030-2035г.г. | Запланировано на 2030 год |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Ярославское | сделать детскую площадку |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решением координационного совета не предусмотрено. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Клевакино, школа | ремонт здания школы (крыша, крыльцо, замена оконных блоков) |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю.Леонтьев | П.1 2018г. част ремонт кровли 75,0 т. руб. П.2 проведен ремонт своими силами П.3 2018г. на сумму 400,0 тыс. руб(12 шт) 2019г. 46,0 (2шт) оставшаяся часть в 2020 году | Дополнительно в 2019 году отремонтированы: столовая на сумму 642,4 т. руб. туалет 286,9 т. руб. коридора и эвакуационные выходы 289,4 т. руб. |
|  |  |  | перевод на газовую котельную |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | разработка ПСД 2018, строительство 2020 | Перенесено на 2021 год. |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | с. Костино | ремонт родника «Василёк» |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2020г.г. | Выполнено окашивание и покраска силами волонтерского отряда в 2019 г. |
|  |  |  | очистить пруд в центре села |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2020г.г. | Производится ежегодная обкоска и облагораживание берегов. |
|  |  |  | устройство детской площадки – вблизи парка победы |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское А.В. Соколов Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2021 | Благоустройство парка у Дома культуры по ул.Садовая в с.Костино запланировано муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории МО Алапаевское» на 2021 год. В 2019 благоустройство проходит в рамках инициативного бюджетирования (сумма 1452,2 тыс. руб.). |
|  | Н.Н. Клещева, депутат по избирательному округу №12 | д.Бутакова | Обустройство детской площадки |  | Костинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | 2020-2021г.г. Решением координационного совета не предусмотрено. |
|  | С.С. Пасаженников, депутат по избирательному округу №13 | с.Коптелово, Дом культуры | 1. Капитальный ремонт внутренних помещений Приобретение спортивного инвентаря (теннис. и бильярд.стол), ремонт заднего крыльца |  | Отдел культуры Администрации МО Алапаевское С.А. Новикова | 1.Подготовлена смета на капитальный ремонт здания на общую сумму 13019,7т.р. Сданы документы на участие в отборе капитального ремонта Министерство культуры на 2020 год. 2.Приобретение спортивного инвентаря не является возможным (нецелевое использование). | В 2018 году проведён ремонт фойе здания ДК, частичный ремонт кровли, отремонтирован потолок в танцевальном зале; замена окон. |
|  | С.С. Пасаженников, депутат по избирательному округу №13 | с.Ялунинское | Обустройство территории с элементами спортивно-игрового комплекса |  | Ялунинская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2019-2021г.г. | В 2018 г. проведена работа по выделению земельного участка, по подводу электричества к данному земельному участку. В 2019 г. планируется завершить работу по межеванию земельного участка и поставки его на кадастровый учет. В сентябре планируется сдать межевой план в МФЦ. |
|  | С.С. Пасаженников, депутат по избирательному округу №13 | с.Коптелово, д.Никонова, д.Ермаки | Модернизация уличного освещения в населенных пунктах |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | На 2019 год выделено 620,0 т.р.. Выполнено: ул. Кр. Орлов, ул Пушкина, ул. Свердлова. ул.Кирова-Гагарина в с. Коптелово д.Ермаки, д.Никонова |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | д. Катышка | Ремонт дороги ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Долганова |  | Арамашевкая сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Выполнен ремонт ул. Долганова-. в 2017 г. ул. Молодежная- 2018 г. Ул. Заречная запланирована на 2019-2021 год. |
|  |  |  | Модернизация уличного освещения ул. Заречная, ул. Молодежная |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | Проведена модернизация уличного освещения по ул. Долганова в 2018 г. Модернизация уличного освещения Молодежная и Заречная запланирована на 2019-2021 годы. Сметы на модернизацию данных улиц сданы в фин.управление, в планах на 2020-2022 гг. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | Модернизация уличного освещения, |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. | В 2019 году выполнены ул. Ленина, ул. Октябрьская (1460,0 т.р.). Ул. Свердлова и ул.Молодежная работы будут выполнены в сентябре по аукциону. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Раскатиха | выделение средств на покраску моста через р. Реж, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | ремонт моста по ул. Н.Подкина |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | ремонт дороги ул.Н. Подкина, |  | Деевская сельскаяадминистрацияАдминистрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | ремонт дороги ул. Молодежной, |  | Деевская сельскаяадминистрацияАдминистрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | ремонт дороги ул. Свердлова, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | ремонт дороги ул. Набережная, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  |  |  | асфальтирование ул. Ленина. |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Выполнен ремонт в 2018г. асфальтобетонного покрытия на площади 792кв.м. Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | с. Гостьково | Ремонт дороги ул. Н. Кузнецова, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Ремонт в 2019г., 372,0 тыс. руб. -выполнено |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. ул. Ленина, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Решение Координационного совета на 2019 год не предусмотрено. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | П. Самоцвет | Оканавливание дорог ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Советская, |  | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | В 2018г. - ул.Школьная. В сентябре 2019г. выполнено частичное оканавливание ул. Советской. |
|  |  |  |  |  |  | 2019-2021г.г. | 2019-2021г.г.. на 2019 год не запланировано |
|  |  |  |  |  | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское |  |  |
|  | Штоколок С.В. депутат по избирательному округу №14 | п. Курорт «Самоцвет» | строительство детской площадки на придомовой территории ул. Центральная № 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтирование дороги возле жилого многоквартирного дома расположенного по адресу ул. Центральная № 5 |  | Самоцветная сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | на 2019 год не запланировано |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | д. Исаково | • Модернизация уличного освещения, |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. 2019.-2020 г.г. | В 2019 году финансирования не предусмотрено, перенесено на 2020 год. В 2019 году запланировано получение техусловий на вторую ТП. |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | д. Таборы | Ремонт дорожного моста в д.Таборы по ул.Молодежной; |  | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | 2020-2021г.г. |
|  |  |  | Модернизация уличного освещения ул. Зеленая. |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. 2019-2020 г.г. | В 2019 году финансирования не предусмотрено, перенесено на 2020 год. Объявлен аукцион по ул.Молодежная, ул.Зеленая В 2019 году запланировано получение техусловий на ТП 4463 |
|  | Штоколок В.С. депутат по избирательному округу №14 | ст. Коптелово | Модернизация уличного освещения ул. Вокзальная |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021г.г. 2020 г. | В 2019 году финансирования не предусмотрено, перенесено на 2020 год. На 2019г запланировано получение техусловий на ТП 4427 на один светильник, который освещает школьную автобусную остановку |
|  |  |  | Строительство детской площадки |  | Коптеловская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г | Решением координационного совета не предусмотрено. |
|  | А.И. Телегин депутат по избирательному округу №15 | с. Арамашево | - Асфальтирование ул. Совхозная, ул. Молодежная, |  | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | В 2018г. выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Молодёжная на площади 850 кв.м. Завершение 2019г. Асфальтирование ул. Молодежной проведено полностью, ул. Совхозная запланирована на 2020 год. |
|  |  |  | ремонт ДК внешнего фасада |  | Отдел культуры Администрации МО Алапаевское С.А. Новикова | Проведен аукцион на выполнение ремонтных работ фасада и помещений второго этажа. Смета на 2656,0 т.р.. | Ремонт завершен. Устранение недостатков до 06.09.2019 |
|  |  |  | -оканавливание дорог(вода стоит на дороге) |  | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Ежегодно в рамках содержания |
|  | А.И. Телегин депутат по избирательному округу №15 | д. Кулига д. Косякова | летом грейдированные дороги |  | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-202г.г. | д. Кулига по ул. Мира--2017 г. Ремонт части дороги в д. Кулига, ул. Мира-2018 год. Грейдирование части дорог по д. Косякова запланировано на 2019 год. В 2019 году грейдирование части дороги по д. Косякова ул. Октябрьской проведено, Проведена отсыпка и грейдирование ул. Молодежной, переулка от ул. Октябрьской до ул. Строителей по д. Косякова. |
|  |  |  | оканавливание дорог(вода стоит на дороге) |  | Арамашевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | Выполнено очистка обочины асфальтированной дороги в д. Кулига ул. Октябрьская с обеих сторон и подъезд до д. Кулига с обеих сторон-2018г. |
|  | А.И. Телегин депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | -асфальтирование дороги ул. Мира, ул. Ленина , ул. Кирова, |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | 2019г. частичное асфальтирование ул. Кирова, 5127,0 тыс. руб. |
|  |  |  | ремонт дороги с. Деево–с. Раскатиха |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | 2019-2021г.г., Решение координационного совета на 2019 год не предусмотрено |
|  |  |  | отсыпка дороги ул. Свердлова, ул. Чистякова, ул. Азина |  | Деевская сельская администрация Администрации МО Алапаевское | 2018-2021г.г. | 2019-2021г.г., Решение координационного совета на 2019 год не предусмотрено |
|  | А.И. Телегин депутат по избирательному округу №15 | с. Деево | модернизация уличного освещения |  | МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительством и обслуживание органов местного самоуправления» Т.Д. Антипанова | Программа модернизации уличного освещения МО Алапаевское 2018-2021 г.г. | На 2019 год финансирование выделено, 1460,0 тыс. руб. Выполнено: ул. Мира, Чистякова, Азина, Свердлова,8 марта, Первомайская, Октябрьская, Кирова, Ленина, п.Молтаево |
|  |  |  | в детском саду замена окон, ремонт отопления, установка 2 веранд на участке |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю.Леонтьев | В 2019г. веранды установлены за счет спонсорских средств депутата Телегина , част замена окон(5шт.) на 115,0т.руб. Оставшиеся окна 2020г. в 2019г. разрабатывается сметная документация на окна по рекомендациям надзорных органов | В 2019г. не запланировано |
|  |  |  | строительство спортивной площадки, стадиона, парковой зоны- полномочия главы админ |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю.Леонтьев | Запланировано строительство спортивной площадки )стадиона) в МОУ Деевская сош на 2021 год | На 2019 не запланировано. |
|  | А.И. Телегин депутат по избирательному округу №15 | с. Раскатиха | - в детском саду замена окон |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю.Леонтьев | Планируется в 2020г. В 2019г. разрабатывается сметная документация на окна по рекомендациям надзорных органов |  |